Proiectare si executie Lărgire la 4 benzi DN7 Bâldana - Titu Km 30+950 – 52+350
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1. Preambul

1.1. Pretul contractului

1.1.1. Pretul Contractului va fi suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului si va fi subiect de ajustare in conformitate cu Contractul.

1.1.2. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include toate Lucrarile in asa fel incat pretul total sa acopere toate obligatiile Antreprenorului stabilite sau implicite in cadrul Contractului  in privinta proiectarii, constructiei, testarii si finalizarii Lucrarilor. Aceasta include toate responsabilitatile Antreprenorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, etc…si orice alte elemente sau servicii solicitate de Contract.
1.1.3. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include pentru toate instalatiile de constructie, forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe, datorii, impreuna cu toate riscurile generate, raspunderi, si obligatii stabilite sau ce decurg din Contract.
1.2. Grafice

1.2.1. Graficele cuprind:

i. Graficul de Preturi – un grafic cu principalele activitati care acopera toate Lucrarile. Graficul de Preturi complet constituie Valoarea forfetara a Ofertantului pentru toate Lucrarile.

ii. Graficul de Plati - graficul de preturi,  detaliat pe fiecare categorie de activitate

1.2.2. Ofertantul trebuie sa completeze toate aceste Grafice si sa le includa in Oferta.

1.2.3. Fara a tine seama de orice limite care pot fi induse de ordinea activitatilor si/sau explicatiile din Preambul, trebuie sa fie foarte clar inteles ca sumele introduse in Graficul de Preturi vor fi pentru lucrarile complet finalizate din toate punctele de vedere. La sumele introduse va fi obligatoriu sa fie luat in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile de fata in mod corespunzator. Sumele trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute , riscurile, de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca nu se mentioneaza separat anumite articole in Graficul de Preturi, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.
1.2.4. Se presupune ca orice activitate sau articol care nu este pretuit (este lasat fara pret), este pretuit altundeva in Graficul de Preturi. Dupa semnarea contractului nu se va modifica nimic la Graficul de Preturi pentru a pretui o activitate sau un articol.
1.2.5. Beneficiarul poate, in conformitate cu Sub-Clauza 13 [Modificari si actualizari] din Conditiile de Contract, sa omita anumite Activitati Principale daca considera ca necesar sa actualizeze scopul lucrarilor pentru a se incadra in constrangerile bugetare. Antreprenorul va fi constient de o asemenea posibilitate si se va asigura ca orice astfel de modificare a Beneficiarului nu afecteaza, in niciun fel, pretul activitatilor retinute.

2. Grafice

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 8




GRAFICUL DE PLATI
A fi completat si extins (detaliat) de catre Ofertant.  (Acesta constituie un Exemplu minim obligatoriu). In completarea lui, Ofertantul va tine cont de conditiile impuse de Cerintele Beneficiarului. Orice cost introdus care excede prevederile prezentei Documentatii nu este responsabilitatea Autoritatii contractante.

	Ref
	Activitate/Categorie de lucrari
	Pret (lei)

	1
	Activitate: Proiectare
	

	1.1
	Realizare Documentatie tehnica conform normativelor in vigoare, desene conform cu executia si cartea constructiei
	

	1.2
	Obligatiile proiectantului in conformitate cu legea 10/1995
	

	2
	Activitate: Preconstructie
	

	2.1.
	Organizarea santierului
	

	2.2.
	Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice
	

	2.3
	Identificarea si asanarea Santierului de orice munitii 
	

	2.4
	Proiectarea, ridicarea, mentinerea,indepartarea si inlocuirea Panourilor de Identificare a Proiectului
	

	2.5
	Proiectarea, instalarea, menținerea și înlocuirea de placi comemorative permanente
	

	3
	Categorie de lucrari: DRUM
	

	3.1
	Terasamente
	

	3.2
	Suprastructura
	

	3.3
	Trotuare
	

	3.4
	Lucrari de consolidare
	

	3.5
	Drumuri laterale si accese proprietati
	

	4
	Categoria de lucrari: Intersectii cu drumuri clasificate
	

	4.1
	Terasamente
	

	4.2
	Suprastructura
	

	4.3
	Trotuare
	

	5
	Categorie de lucrari: Parcare de scurta durata
	

	5.1
	Terasamente
	

	5.2
	Suprastructura
	

	5.3
	Trotuare
	

	5.4
	INSTALATII ELECTRICE
	

	5.4.1
	Lucrari de medie tensiune
	

	5.4.2
	Lucrari de joasa tensiune
	

	5.5
	INSTALATII APA-CANAL
	

	5.6
	INSTALATII DE TELECOMUNICATII
	

	6
	Categorie de lucrari: SIGURANTA CIRCULATIEI
	

	6.1
	Lucrari de siguranta circulatiei
	

	6.2
	Marcaje rutiere
	

	6.3
	Semnalizare rutiera
	

	7
	Categoria de lucrari: Scurgerea si evacuarea apelor
	

	7.1
	Din DN7, Intersectii, Puncte de intoarcere si Drumuri laterale
	

	7.2
	Din descarcari din rigole in santuri
	

	7.3
	Din descarcari din zona mediana
	

	8
	Categorie de lucrari: PODETE
	

	8.1
	PODETE DN 7
	

	8.2
	Subtraversari pentru trecerea animalelor din DN 7
	

	8.3
	Podete la puncte de intoarcere si drumuri laterale
	

	8.4
	Podete la intersectii cu alte drumuri clasificate
	

	9
	Categorie de lucrari: Dezafectari variante provizorii
	

	9.1
	Varianta provizorie PodST316
	

	9.2
	Podet provizoriu PV316
	

	9.3
	Varianta provizorie PodST327
	

	9.4
	Podet provizoriu PV327
	

	9.5
	Varianta provizorie PodST433
	

	9.6
	Podet provizoriu PV433
	

	9.7
	Varianta provizorie PodST522
	

	9.8
	Podet provizoriu PV522
	

	10
	Categorie de lucrari: Lucrari de MEDIU
	

	10.1
	Peisagistica
	

	10.2
	Bazine de retentie
	

	10.3
	Tratarea apei (decantoare, separatoare de grasimi,etc)
	

	11
	Categorie de lucrari: STRUCTURI
	

	11.1
	Pod - ST316 km 31+561
	

	11.2
	Pod-ST327 km 32+689
	

	11.3
	Pod-ST433 km 37+906
	

	11.4
	Pod SE379 km 37+906
	

	11.5
	Pod - SE406 km 40+568 Reabilitare pod existent
	

	11.6
	Pod - ST406 km 40+568 Pod metalic
	

	11.7
	Pod - ST433 km 43+283
	

	11.8
	Pod -ST517 km 51+689
	

	11.9
	Pod - SE517 km 51+689
	

	11.10
	Pod - ST522 km 52+187
	

	12
	Categorie de lucrari: UTILITATI
	

	12.1
	Retele electrice
	

	12.2
	Retele fibra optica
	

	12.3
	Retele cablu de cupru
	

	12.4
	Retele de gaze
	

	12.5
	Retele apa-canal
	

	13
	Categorie de lucrari: Variante de circulatie provizorii
	

	13.1
	Varianta provizorie PodST316
	

	13.2
	Podet provizoriu PV316
	

	13.3
	Varianta provizorie PodST327
	

	13.4
	Podet provizoriu PV327
	

	13.5
	Varianta provizorie PodST433
	

	13.6
	Podet provizoriu PV433
	

	13.7
	Varianta provizorie PodST522
	

	13.8
	Podet provizoriu PV522
	

	14
	PROVIZIOANE
	 

	 
	Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016
	10,416,793

	 
	TOTAL
	

	
	TVA (19%)
	

	
	TOTAL CU TVA
	


Valorile vor fi exprimate in Lei, cu maxim doua zecimale. 

Valoarea totala din Graficul de Plati va fi identica cu cea din Graficul de Preturi si se va inscrie in Formularul nr. 8 "Propunerea financiara".

Data _______________
     

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)
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GRAFICUL DE PRETURI

	Ref. Activitate
	Activitate Principala/Categorie de lucrari
	PRET (RON)

	1
	Proiectare
	

	2
	Preconstructie
	

	3
	Constructie
	

	4
	Utilitati
	

	5
	Mediu
	

	6
	Sume provizionate 
	

	TOTAL al Graficului de Preturi (Pretul Forfetar)
	


Valorile vor fi exprimate in Lei, cu maxim doua zecimale. 

Valoarea totala din Graficul de Preturi va fi identica cu cea din Graficul de Plati si se va inscrie in Formularul nr. 8 "Propunerea financiara".
 Data _______________



Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)
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