PROIECTARE ȘI EXECUȚIE VARIANTA DE COLIRE A MUNICIPIULUI BARLAD
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1. Preambul

1.1. Pretul contractului

1.1.1. Pretul Contractului va fi suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului si va fi subiect de ajustare in conformitate cu Contractul.

1.1.2. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include toate Lucrarile in asa fel incat pretul total sa acopere toate obligatiile Antreprenorului stabilite sau implicite in cadrul Contractului  in privinta proiectarii, constructiei, testarii si finalizarii Lucrarilor. Aceasta include toate responsabilitatile Antreprenorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, etc…si orice alte elemente sau servicii solicitate de Contract.
1.1.3. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include pentru toate instalatiile de constructie, forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe, datorii, impreuna cu toate riscurile generate, raspunderi, si obligatii stabilite sau ce decurg din Contract.
1.2. Grafice

1.2.1. Graficele cuprind:

i. Graficul de Preturi – un grafic cu principalele activitati care acopera toate Lucrarile. Graficul de Preturi complet constituie Valoarea forfetara a Ofertantului pentru toate Lucrarile.

ii. Graficul de Plati - graficul de preturi,  detaliat pe fiecare categorie de activitate

iii. Graficul Gantt– grafic de activitati principale si secundare cu detalierea principalelor resurse utilizate
1.2.2. Ofertantul trebuie sa completeze toate aceste Grafice si sa le includa in Oferta.

1.2.3. Fara a tine seama de orice limite care pot fi induse de ordinea activitatilor si/sau explicatiile din Preambul, trebuie sa fie foarte clar inteles ca sumele introduse in Graficul de Preturi vor fi pentru lucrarile complet finalizate din toate punctele de vedere. La sumele introduse va fi obligatoriu sa fie luat in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile de fata in mod corespunzator. Sumele trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute , riscurile, de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca nu se mentioneaza separat anumite articole in Graficul de Preturi, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.
1.2.4. Se presupune ca orice activitate sau articol care nu este pretuit (este lasat fara pret), este pretuit altundeva in Graficul de Preturi. Dupa semnarea contractului nu se va modifica nimic la Graficul de Preturi pentru a pretui o activitate sau un articol.
1.2.5. Beneficiarul poate, in conformitate cu Sub-Clauza 13 [Modificari si actualizari] din Conditiile de Contract, sa omita anumite Activitati Principale daca considera ca necesar sa actualizeze scopul lucrarilor pentru a se incadra in constrangerile bugetare. Antreprenorul va fi constient de o asemenea posibilitate si se va asigura ca orice astfel de modificare a Beneficiarului nu afecteaza, in niciun fel, pretul activitatilor retinute.

2. Grafice

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 8




GRAFICUL DE PLATI

A fi completat si extins (detaliat) de catre Ofertant.  (Acesta constituie un Exemplu minim obligatoriu). In completarea lui, Ofertantul va tine cont de conditiile impuse de Cerintele Beneficiarului. Orice cost introdus care excede prevederile prezentei Documentatii nu este responsabilitatea Autoritatii contractante.

	
	PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BARLAD
	

	
	Graficul de Plati
	

	Ref
	Activitate/Categorie de lucrari
	Pret (lei)

	1
	Activitate: Proiectare
	 

	1.1
	Realizare Documentatie tehnica conform normativelor in vigoare, desene conform cu executia si cartea constructiei
	 

	1.2
	Obligatiile proiectantului in conformitate cu legea 10/1995
	 

	2
	Activitate: Preconstructie
	 

	2.1.
	Organizarea santierului
	 

	2.2.
	Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice
	 

	2.3
	Identificarea si asanarea Santierului de orice munitii 
	 

	2.4
	Proiectarea, ridicarea, mentinerea,indepartarea si inlocuirea Panourilor de Identificare a Proiectului
	 

	2.5
	Proiectarea, instalarea, menținerea și înlocuirea de placi comemorative permanente
	 

	3
	Categorie de lucrari: DRUM
	 

	3.1
	TERASAMENTE
	 

	3.2
	SUPRASTRUCTURA DRUM
	 

	3.3
	INTERSECTII DC, DJ, DN
	 

	3.4
	DISPOZITIVE DE SCURGEREA SI EVACUAREA APELOR
	 

	3.6
	RESTABILIRI LEGATURI RUTIERE
	 

	3.7
	PARAPETE
	 

	3.8
	PODETE NOI
	 

	3.9
	SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE
	 

	3.10
	LUCRARI DE CONSOLIDARI TERASAMENTE
	 

	3.11
	LUCRARI HIDROTEHNICE
	 

	3.12
	ILUMINAT 
	 

	4
	Categorie de lucrari:UTILITATI
	 

	4.1
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele electrice
	 

	4.2
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele de telecomunicatii
	 

	4.3
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele apa canal
	 

	4.4
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele gaze
	 

	5
	Categorie de lucrari:STRUCTURI
	 

	5.1
	Pasaj peste CF km 0+405
	 

	5.2
	Pod peste raul Barlad km 1+630
	 

	5.3
	Pod peste raul Trestiana km 2+870
	 

	5.4
	Pod peste drum local km 5+667
	 

	5.5
	 Pasaj peste CF km 6+705
	 

	5.6
	 Pod peste raul Barlad km 7+690
	 

	5.7
	Pod peste paraul Simila km 9+067
	 

	6
	Categoria de lucrari: MEDIU
	0

	6.1
	Amenajari pentru protectia mediului
	 

	7
	Categorie de lucrari:Parcari 
	0

	7.1
	Amenajare parcari
	 

	8
	PROVIZIOANE
	8,000,000

	8.1
	Suma provizionata - Rezerve de implementare conform OUG 83/2016
	8,000,000

	 
	TOTAL
	 

	
	TVA (19%)
	 

	
	TOTAL CU TVA
	 


Valorile vor fi exprimate in Lei, cu maxim doua zecimale. 

Valoarea totala din Graficul de Plati va fi identica cu cea din Graficul de Preturi si se va inscrie in Formularul nr. 8 "Propunerea financiara".

Data _______________
     

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Anexa nr. 3 la Formularul nr. 8

GRAFICUL DE PRETURI
	Ref. Activitate
	Activitate Principala/Categorie de lucrari
	PRET (RON)

	1
	Proiectare
	

	2
	Preconstructie
	

	3
	Constructie
	

	4
	Utilitati
	

	5
	Mediu
	

	6
	Sume provizionate 
	8.000.000

	TOTAL al Graficului de Preturi (Pretul Forfetar)
	


Valorile vor fi exprimate in Lei, cu maxim doua zecimale. 

Valoarea totala din Graficul de Preturi va fi identica cu cea din Graficul de Plati si se va inscrie in Formularul nr. 8 "Propunerea financiara".
 Data _______________



Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat 1





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat n





(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)
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