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FORMULARE


Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot (Sector) ____________


Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 16054368/2018/200-201/S/10
























Formularul A
____________________________________________
(denumirea institutiei de credit/societatii de asigurare)


SCRISOARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica:
"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot (Sector) ____________"

Nr._____ emisa in data de ____________

CĂTRE: 		Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA
			Persoana juridica romana cu sediul in Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod: 010873, 				Bucuresti, Romania, Intrarea A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 					J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO

	Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica                                                ,
             					                            (denumirea contractului de achizitie publica)
noi __________________________________, având sediul înregistrat în                                                            ,
(denumirea institutiei de credit /societăţii de asigurare)           (adresa institutiei de credit /societăţii de asigurare) 
reprezentată prin ____________________, în calitate de                                                        ,
                            (nume, prenume)                                             (funcţie) 
ne obligăm în mod irevocabil şi necondiţionat faţa de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, să platim suma de                                                          adica (__________________________),					(in cifre)					(in litere)
la prima sa cerere scrisă, pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa Ofertantului. 
În cererea şi în declaraţia sa Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului), (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ______________ si datele de identificare fiscala ale acestuia) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet, adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) , (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider ___________ si datele de identificare fiscala ale acestuia) nu a constituit garantia de buna executie;
	c) Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, Ofertantul ___________________________ (numele complet adresa si datele de identificare fiscala ale Ofertantului) (in cazul unei Asocieri se va completa denumirea intregii Asocieri si se va mentiona reprezentata prin lider .....si datele de identificare fiscala ale acestuia) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, cu exceptia situatiei in care contractul de achiziţie publică a fost atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP.


	Plata se va face de către noi în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nicio alta formalitate suplimentară din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A..

	În scopul identificării cererii dvs. de plată şi a declaratiei mai sus menţionate, acestea ne vor fi transmise prin intermediul băncii dumneavoastră, care urmează să certifice autenticitatea semnăturilor ce angajează legal instituţia dumneavoastră.

	Prezenta scrisoare de garanţie de participare este valabilă până la data de ___________________ (data pana la care este valabila scrisoarea de garantie de participare) ("data de expirare"), data la care aceasta expiră automat şi în totalitate, indiferent daca până la această dată originalul prezentei garantii ne este restituit sau nu si daca pana la aceasta data nu s-a primit la ghişeele noastre din partea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., nicio cerere scrisă de executare în conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus; această garantie de participare devine, în mod automat, nulă şi neavenită dupa data expirarii, indiferent dacă ne este sau nu restituită.
	In situatia in care originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit inainte de data de expirare, in vederea anularii, aceasta va fi insotita de o adresa din partea Companiei Nationale de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. conform careia noi ________ (numele si adresa institutiei de credit/societatii de asigurare) suntem eliberati de orice obligatie ce reiese din prezenta scrisoare de garantie.

	De asemenea, daca Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere S.A. si Ofertantul sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie de participare, aceasta se va realiza înainte de data expirarii cu acordul prealabil al institutiei de credit/ societatii de asigurări.
	Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus.
	Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea română.
	Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legatură cu prezenta scrisoare de garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti române.


Parafata de de Institutia de credit/ Societatea de Asigurari _________ în ziua ____ luna ____ anul __________
(semnătura şi ştampila care furnizeaza garantia)








___________________________________________                                              		Formularul B
 (denumirea institutiei de credit/societatii de asigurare)

SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

CĂTRE: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, (C.N.A.I.R. S.A.), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 010873, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO (denumită în continuare „Achizitor”).

	Denumirea
contractului:
	"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot (Sector)__________________"
__ _______________ 


Acord contractual: _________________________
Am fost informati că                    ........ (numele si adresa Contractorului/Antreprenorului) cu sediul în ....... (adresa Contractorului/Antreprenorului), inregistrata la Registrul Comertului sub nr......., cod de inregistrare fiscala ....., (denumită în continuare “Principal”) este Antreprenorul dumneavoastră pentru acest Contract, pentru care este prevăzut să obţină o garanţie de bună execuţie. 

La cererea Principalului, noi       _________  (numele şi adresa institutiei de credit / societatii de asigurare), ne angajăm prin prezenta în mod neconditionat şi irevocabil să vă plătim plătim la prima cerere, dumneavoastră, Companiei Nationale de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de „..........”, orice sumă sau sume care nu depăsesc în total valoarea de ........... Lei („valoarea garantată”, adică:......suma in litere si moneda), la primirea de către noi a cererii dumneavoastră scrise si a declaratiei dumneavoastră scrise cu privire la culpa "Principalului" care să menționeze următoarele:
a) Principalul a încălcat obligatia (obligatiile) sa (sale) cu privire la Contract, şi
b) Felul în care Principalul este în culpă.
Orice cerere de plată şi declaratie trebuie să conţină semnătura directorului dumneavoastră general, care trebuie să fie autentificată de către banca dumneavoastră sau de către un notar public. Cererea de plată și declarația scrise, autentifícate trebuie să fie primite de către noi, la adresa noastră și anume .......  (...numele şi adresa institutiei de credit / societatii de asigurare), la data sau înaintea datei de                     (“data de expirare”), moment în care această garanţie va expira.

Am fost informati că, Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, in calitate de ............. poate cere Principalului să prelungească valabilitatea acestei scrisori de garantie de bună executie dacă Principalul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale, potrivit prevederilor contractului, cu 30 de zile înaintea acestei date de expirare. 

Ne angajăm să vă plătim valoarea garantată la primirea de către noi, în termenul de 30 de zile a cererii şi a declaratiei dumneavoastră scrise, mentionând faptul că Principalul nu este indreptatit sa obtina aprobarea Receptiei Finale din motive imputabile Principalului şi că valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungită.

Aceasta garantie este supusă legilor din România şi se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu Numărul 758 de către Camera Internatională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus.
Competenţa să solutioneze orice dispută izvorâta în legătura cu prezenta scrisoare de garantie de buna executie revine instantelor judecătoresti din România.
Data ______________________ 		
Numele Prenumele, Functia, Semnătura (semnături) _________________________ 
			    		            [semnatura si ştampila organismului care furnizează garanţia] 


Formularul C

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016 

	Titlul contractului:
	"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot (Sector) _______________"



	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant (dupa caz), la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi: Lot (Sector) _______________  organizată de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, declar că ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa în procesul de verificare/evaluare a ofertelor.
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante;
c) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
	Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare.
	Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
	Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."
Data _______________				Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/ Tert 								sustinator/Subcontractant
					        (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.




Formularul D



FORMULARUL DE OFERTA

	Denumirea 
contractului:
	"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi:
Lot (Sector) _______________"





	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),
	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat, 

(in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________", sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de:

Ofertantul __________________________________________________________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), 
al carui Lider desemnat de Asociere este __________________________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider), iar
Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:
TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________
BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________
IBAN: ____________________________




	Ca răspuns la Anuntul dumneavoastra de Participare la procedura de atribuire pentru contractul  mai sus mentionat, declaram urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptăm si ne insusim prevederile Documentaţiei de Atribuire (inclusiv ale Cerintelor Beneficiarului si ale Documentelor Beneficiarului), in totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, asa cum aceasta a fost publicata in SEAP, inclusiv cu clarificarile/ modificarile/ completarile/ masurile de remediere ulterioare si  anexele acestora, pe care le prezentam atasate (fara anexele care se refera la documentatia tehnica) la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Modelul de Contract "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _______________"  (Acordul Contractual, Conditiile Generale si Conditiile Specifice de Contract) publicat in SEAP, pe care il prezentam atasat la prezentul formular, initializat (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
[In situatia in care Ofertantul doreste sa formuleze amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, acesta va completa numai punctul 2.2 de mai jos.]

2.2. Referitor la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual incluse in Modelul de Contract " Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _______________", va comunicam ca avem urmatoarele amendamente:
- ___________________________
- ___________________________
- ___________________________

[Vor fi mentionate amendamentele propuse si documentul de referinta (Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual).  

In aceasta situatie, vor fi atasate, initializate (semnat si stampilat) pe fiecare pagina, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii:
- Conditiile Generale  ale contractului de proiectare si executie, in mod obligatoriu;
-  Conditiile Specifice ale contractului de proiectare si executie, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document;
- Acordul Contractual, in situatia in care nu sunt propuse modificari cu privire la acest document.

In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile Specifice si/sau Acordul Contractual, va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.]

3. Vom realiza si executa, în conformitate cu condiţiile şi termenele limită impuse prin Documentaţia de Atribuire, fără rezerve sau restricţii, obiectul contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : 
Lot (Sector) _______________"

4. Garantia oferita pentru lucrarile realizate in prezentul contract este de .......................... luni.

5. FACTORII DE EVALUARE  privind componenta tehnica (descrierea succinta, completata conform tabel de mai jos):

	DENUMIRE

	INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE 
	ELEMENTE OFERTATE

	Perioada de garantie a lucrarilor
	Se va mentiona numarul de luni de garantie acordata lucrarilor
	

	Perioada de garantie acordata aparatelor de reazem
	Se va mentiona numarul de ani de garantie acordata aparatelor de reazem
	

	Perioada de garantie acordata dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie
	Se va mentiona numarul de ani de garantie acordata dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie
	

	Managerul de proiect
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Seful echipei de proiectare
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Inginerul proiectant de drumuri
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Inginerul proiectant de poduri
	Se va nominaliza expertul propus
	

	Inginerul proiectant lucrari de consolidari
	Se va nominaliza expertul propus
	



6. Recunoastem pe deplin şi acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

7.1. Am analizat Cerintele Beneficiarului si Documentele Beneficiarului puse la dispozitie, precum si situatia din teren si ne asumam faptul ca la elaborarea prezentei Oferte am avut in vedere toate riscurile incidente unui contract de tip "proiectare si executie", iar Propunerea Financiara a fost intocmita tinand cont de aceste riscuri.

7.2. In situatia in care vom propune modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, iar modificarile propuse necesita exproprierea unor suprafete suplimentare de teren fata de culoarul de expropriere aferent proiectului, intelegem ca nu vom fi indreptatiti la prelungirea Duratei de Executie sau costuri suplimentare pentru realizarea documentatiilor necesare exproprierii si/sau pentru perioada necesara finalizarii procesului de expropriere. 

8. Mentinem aceasta oferta valabilă pentru o perioadă de 180 zile (osutaoptzeci de zile), respectiv pana la data de ………………., şi ea va ramane obligatorie pentru noi.

9. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant/tert sustinator).

10. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depusa si ca prezenta Oferta nu a fost elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am incheiat acorduri cu alti ofertanti de natura sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica.

11. Confirmam ca suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea prezentului contract. 

12. Confirmam că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

13. Confirmam faptul ca membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de Autoritatea Contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire, cat şi in ceea ce priveste derularea contractului.

14. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă dacă va apărea vreo modificare in situatiile de mai sus, la orice moment pe parcursul derularii procedurii de atribuire.

15. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodata Autoritatii Contractanta rambursarea acestora.

16. Dacă oferta noastră va fi desemnata castigatoare, noi vom asigura o garanţie de bună execuţie de 10% din Pretul Contractului, aşa cum este stipulat prin conditiile de contract.

17. In conformitate cu prevederile articolului 53 alin. (1)1 si  ale articolului 57 din Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, declaram prin prezenta ca dorim ca litigiile/revendicarile/disputele ce vor izvori din executarea/ modificarea/ interpretarea  prezentului contract sa fie solutionate de catre:

	a)  Instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii Contractante	SAU
	b) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, prin arbitraj, conform clauzei 70 din Conditiile Generale de Contract aprobate prin Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018.

	[In conditiile in care ofertantul nu selecteaza niciuna dintre aceste doua variante sau ofertantul le va selecta pe amandoua, atunci litigiile/ revendicarile/ disputele ce vor izvori din prezentul contract vor fi solutionate de instanta civila de drept comun in circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii Contractante.]

18. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."


Data _______________				   		Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
						   		    Reprezentant legal Ofertant asociat 1
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
						               	  Reprezentant legal Ofertant asociat n
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	












Formularul E

LOTUL 1	
	MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR

din cadrul contractului 
Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 1 ( Sector 1): Baldana - Targoviste km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie"

	Referinta
	Activitate/Categorie de lucrari



	1
	Proiectare 
[Beneficiarul va plati 3.50% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	1.1
	Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare, inclusiv studii teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei [Beneficiarul va plati 70% din Valoarea Activitatii de Proiectare]

	1.1.1
	20% din valoare - dupa finalizarea Studiilor de Teren

	1.1.2
	40% din valoare - dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie

	1.1.3
	30% din valoare - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor 

	1.1.4
	10% din valoare - dupa Receptia Finala a Lucrarilor

	1.2
	Asistenta tehnica [Beneficiarul va plati 30% din Valoarea Activitatii de Proiectare]

	1.2.1
	80% din valoare - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor

	1.2.2
	20% din valoare - dupa Receptia Finala a Lucrarilor

	2
	Largire Drum [Beneficiarul va plati 60% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	2.1
	Lucrari preliminare/pregatitoare pentru largirea drumului [Beneficiarul va plati 1.5% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.1.1
	90% din valoare  - dupa Receptia Lucrarilor Preliminare

	2.1.2
	10% din valoare - dupa Receptia finala a Lucrarilor aferente obiectivului de investitii

	2.2
	Terasamente [Beneficiarul va plati 9% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.2.1
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 10% 

	2.2.2
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 20% 

	2.2.3
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 30% 

	2.2.4
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 40% 

	2.2.5
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 50% 

	2.2.6
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 60% 

	2.2.7
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 70% 

	2.2.8
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 80% 

	2.2.9
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 90% 

	2.2.10
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 100% 

	2.3
	Suprastructura, inclusiv structura rutiera [Beneficiarul va plati 61% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.3.1
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 10% 

	2.3.2
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 20% 

	2.3.3
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 30% 

	2.6.4
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 40% 

	2.3.5
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 50% 

	2.3.6
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 60% 

	2.3.7
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 70% 

	2.3.8
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 80% 

	2.3.9
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 90% 

	2.3.10
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 100%

	2.4
	Sistem drenare/scurgere a apelor pluviale (sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului; evacuarea apei pluviale; facilitati pentru evacuarea controlata a apelor pluviale; intretinere) [Beneficiarul va plati 13% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.5
	Trotuare si borduri [Beneficiarul va plati 2% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.5.1
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 20% 

	2.5.2
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 40% 

	2.5.3
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 60% 

	2.5.4
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 80% 

	2.5.5
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 100% 

	2.6
	Accese la proprietati [Beneficiarul va plati 1% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.6.1
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 25% 

	2.6.2
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 50% 

	2.6.3
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 75% 

	2.6.4
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 100% 

	2.7
	Podete (inclusiv lucrari hidrotehnice aferente) [Beneficiarul va plati 1.5% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.7.1
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 25% 

	2.7.2
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 50% 

	2.7.3
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 75% 

	2.7.4
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 100% 

	2.8
	Parcari de scurta durata [Beneficiarul va plati 2% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.8.1
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 20% 

	2.8.2
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 40% 

	2.8.3
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 60% 

	2.8.4
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 80% 

	2.8.5
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 100% 

	2.9
	Parcari si statii autobuz [Beneficiarul va plati 1% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.9.1
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 20% 

	2.9.2
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 40% 

	2.9.3
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 60% 

	2.9.4
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 80% 

	2.9.5
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 100% 

	2.10
	Amenajari intersectii drumuri laterale si restabiliri legaturi rutiere [Beneficiarul va plati 8% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.10.1
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 20% 

	2.10.2
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 40% 

	2.10.3
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 60% 

	2.10.4
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 80% 

	2.10.5
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 100% 

	3
	Poduri si pasaje [Beneficiarul va plati 4% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	3.1
	Pod peste paraul Ilfovat la Racani km 6+820 (6+796 proiectat)- construire pod nou [Beneficiarul va plati 8% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.1.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.1.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.1.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.1.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.1.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.2
	Pod peste raul Ilfov la Ghergani km 8+726 (8+746 proiectat) - reabilitare si largire pod existent [Beneficiarul va plati 6% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.2.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.2.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.2.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.2.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.3
	Pasaj peste CF la Balteni km 10+350 (10+321 proiectat) - reabilitare pasaj existent [Beneficiarul va plati 10% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.3.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.3.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.3.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.3.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.4
	Pasaj peste CF la Balteni km 10+350 (10+321 proiectat) - construire pasaj nou [Beneficiarul va plati 54% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.4.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.4.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.4.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.4.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.4.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.5
	Pod peste canal scurgere la Cuza Voda km 23+677 (23+707 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 6% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.5.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.5.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.5.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.5.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.5.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.6
	Pod peste raul Ilfov la Cuza Voda km 23+906 (24+051 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 16% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.6.1
	18% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.6.2
	6% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.6.3
	62% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.6.4
	2% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.6.5
	12% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	4
	Consolidari [Beneficiarul va plati 2% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	4.1
	Rigole ranforsate [Beneficiarul va plati 11.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.1.1
	25% din valoarea rigolelor - la o executie fizica de 25% 

	4.1.2
	25% din valoarea rigolelor - la o executie fizica de 50% 

	4.1.3
	25% din valoarea rigolelor - la o executie fizica de 75% 

	4.1.4
	25% din valoarea rigolelor - la o executie fizica de 100% 

	4.2
	Fundatii adancite de parapet [Beneficiarul va plati 17% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.2.1
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 25% 

	4.2.2
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 50% 

	4.2.3
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 75% 

	4.2.4
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 100% 

	4.3
	Ziduri de sprijin debleu din beton simplu [Beneficiarul va plati 2 % din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.3.1
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 25% 

	4.3.2
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.3.3
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 75% 

	4.3.4
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.4
	Ziduri de pamant armat cu geogrile [Beneficiarul va plati 25% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.4.1
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 25% 

	4.4.2
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 50% 

	4.4.3
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 75% 

	4.4.4
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 100% 

	4.5
	Piloti forati 500 mm [Beneficiarul va plati10% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.5.1
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 25% 

	4.5.2
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 50% 

	4.5.3
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 75% 

	4.5.4
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 100% 

	4.6
	Piloti de indesare 500 mm [Beneficiarul va plati 3.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.6.1
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 25% 

	4.6.2
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 50% 

	4.6.3
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 75% 

	4.6.4
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 100% 

	4.7
	Ziduri de sprijin din beton armat [Beneficiarul va plati 18.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.7.1
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 25% 

	4.7.2
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.7.3
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 75% 

	4.7.4
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.8
	Perne de balast [Beneficiarul va plati 11.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.8.1
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 25% 

	4.8.2
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 50% 

	4.8.3
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 75% 

	4.8.4
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 100% 

	4.9
	Protectie taluz cu geocelule [Beneficiarul va plati 1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.9.1
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 25% 

	4.9.2
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 50% 

	4.9.3
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 75% 

	4.9.4
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 100% 

	5
	Lucrari hidrotehnice [Beneficiarul va plati 7% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	5.1
	Lucrari aparari mal [Beneficiarul va plati 15% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]
	

	5.1.1
	50% din valoarea lucrarilor de aparare mal - la o executie fizica de 50% 

	5.1.2
	50% din valoarea lucrarilor de aparare mal - la receptia la terminarea lucrarilor 

	5.2
	Lucrari de canalizare [Beneficiarul va plati 75% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]

	5.2.1
	50% din valoarea lucrarilor de canalizare - la o executie fizica de 50% 

	5.2.2
	50% din valoarea lucrarilor de canalizare - la receptia la terminarea lucrarilor

	5.3
	Lucrari hidrotehnice la poduri [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]
	

	5.3.1
	50% din valoarea lucrarilor hidrotehnice la poduri - la o executie fizica de 50% 

	5.3.2
	50% din valoarea lucrarilor hidrotehnice la poduri - la receptia la terminarea lucrarilor

	5.4
	Lucrari de deviere canale de desecare [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]
	

	5.4.1
	50% din valoarea lucrarilor de deviere - la o executie fizica de 50% 

	5.4.2
	50% din valoarea lucrarilor de deviere - la receptia la terminarea lucrarilor

	6
	Iluminat [Beneficiarul va plati 2% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	6.1
	Iluminat giratii/noduri/intersectii in afara localitatilor [Beneficiarul va plati 15% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.1.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.1.2
	50% din valoare- la receptia la terminarea lucrarilor

	6.2
	Iluminat in localitatisigiratii/noduri/intersectii in localitati [Beneficiarul va plati 70% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.2.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.2.2
	50% din valoare - la receptia la terminarea lucrarilor

	6.3
	Iluminat parcare scurta durata [Beneficiarul va plati 7% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.3.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.3.2
	50% din valoare- la receptia la terminarea lucrarilor

	6.4
	Iluminat poduri si pasaje [Beneficiarul va plati 8% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.4.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.4.2
	50% din valoare- la receptia la terminarea lucrarilor

	7
	Siguranta circulatiei [Beneficiarul va plati 10% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	7.1
	Marcaje si semnalizare temporara (pe timpul executiei lucrarilor) [Beneficiarul va plati 3% din Valoarea Activitatii "Siguranta Circulatiei"]
	

	7.2
	Marcaje si semnalizare definitiva (la/dupa terminarea lucrarilor) [Beneficiarul va plati 35% din Valoarea Activitatii "Siguranta Circulatiei"]
	


	7.3
	Parapeti si imprejmuiri [Beneficiarul va plati 55% din Valoarea Activitatii "Siguranta Circulatiei"]
	

	7.3.1.
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 20% 
	

	7.3.2
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 40% 
	

	7.3.3
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 60% 
	

	7.3.4
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 80% 
	

	7.3.5
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 100% 
	

	7.4
	Orice alte activitati necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari [Beneficiarul va plati 7% din Valoarea Activitatii "Siguranta circulatiei"]
	


	8
	Alte cheltuieli [Beneficiarul va plati 3.48% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	8.1
	Organizarea santierului [Beneficiarul va plati 70% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	8.1.1
	80% din valoare - dupa instalarea Organizarii de Santier 

	8.1.2
	20% din valoare- dupa demontarea Organizarii de Santier

	8.2
	Lucrari /amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala [Beneficiarul va plati 20% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	8.2.1
	80% din valoare - dupa receptia la terminarea lucrarilor 

	8.2.2
	20% din valoare- dupa receptia finala a lucrarilor

	8.3
	Amenajare peisagistica [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	8.4
	Perdele forestiere antiinzapezire [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	9
	Amenajarea terenului [Beneficiarul va plati 8% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	9.1
	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii [Beneficiarul va plati 87% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	9.2
	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [Beneficiarul va plati 2.98% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	9.3
	Identificarea terenului de munitii neexplodate [Beneficiarul va plati 0.02% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	9.4
	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului [Beneficiarul va plati 10% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	10
	Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc.) [Beneficiarul va plati 0.02% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	TOTAL LEI FARA TVA



Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii nu pot extinde Graficul de Esalonare a Platilor nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor. Graficul de Esalonare a Platilor nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura SI procentele mai sus prezentate.




METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI


	Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

	Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A, in limita procentelor stabilite in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.

	Pentru categoriile de lucrari/servicii mentionate la pozitiile 1-9, plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Pentru categoriile de lucrari/servicii care nu prezinta activitati subsidiare, plata se va realiza la atingerea unui progres fizic de 100% a respectivei categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _______________					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat 1
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat n
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	































Formularul E

LOTUL 2	

	MODALITATE DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR

din cadrul contractului 
Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 2 (Sector 2): Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - Drum la 2 benzi)"

	Referinta
	Activitate/Categorie de lucrari


	1
	Proiectare 
[Beneficiarul va plati 3.50% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	1.1
	Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare, inclusiv studii teren, desene conform cu executia si Cartea Constructiei [Beneficiarul va plati 70% din Valoarea Activitatii de Proiectare]

	1.1.1
	20% din valoare - dupa finalizarea Studiilor de Teren

	1.1.2
	40% din valoare - dupa aprobarea Proiectului Tehnic de Executie

	1.1.3
	30% din valoare - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor 

	1.1.4
	10% din valoare - dupa Receptia Finala a Lucrarilor

	1.2
	Asistenta tehnica [Beneficiarul va plati 30% din Valoarea Activitatii de Proiectare]

	1.2.1
	80% din valoare - dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor

	1.2.2
	20% din valoare - dupa Receptia Finala a Lucrarilor

	2
	Largire Drum [Beneficiarul va plati 32% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	2.1
	Lucrari preliminare/pregatitoare pentru largirea drumului [Beneficiarul va plati 2% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.1.1
	90% din valoare  - dupa Receptia Lucrarilor Preliminare

	2.1.2
	10% din valoare - dupa Receptia finala a Lucrarilor aferente obiectivului de investitii

	2.2
	Terasamente [Beneficiarul va plati 6% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.2.1
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 10% 

	2.2.2
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 20% 

	2.2.3
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 30% 

	2.2.4
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 40% 

	2.2.5
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 50% 

	2.2.6
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 60% 

	2.2.7
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 70% 

	2.2.8
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 80% 

	2.2.9
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 90% 

	2.2.10
	10% din valoarea terasamentelor - la o executie fizica de 100% 

	2.3
	Suprastructura, inclusiv structura rutiera [Beneficiarul va plati 51% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.3.1
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 10% 

	2.3.2
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 20% 

	2.3.3
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 30% 

	2.6.4
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 40% 

	2.3.5
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 50% 

	2.3.6
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 60% 

	2.3.7
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 70% 

	2.3.8
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 80% 

	2.3.9
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 90% 

	2.3.10
	10% din valoarea suprastructurii (inclusiv structura rutiera) - la o executie fizica de 100%

	2.4
	Sistem drenare/scurgere a apelor pluviale (sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului; evacuarea apei pluviale; facilitati pentru evacuarea controlata a apelor pluviale; intretinere) [Beneficiarul va plati 14% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.5
	Trotuare si borduri [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.5.1
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 20% 

	2.5.2
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 40% 

	2.5.3
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 60% 

	2.5.4
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 80% 

	2.5.5
	20% din valoarea trotuarelor si bordurilor - la o executie fizica de 100% 

	2.6
	Accese la proprietati [Beneficiarul va plati 2% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.6.1
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 25% 

	2.6.2
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 50% 

	2.6.3
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 75% 

	2.6.4
	25% din valoarea acceselor la proprietati - la o executie fizica de 100% 

	2.7
	Podete [Beneficiarul va plati 6,5% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.7.1
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 25% 

	2.7.2
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 50% 

	2.7.3
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 75% 

	2.7.4
	25% din valoarea podetelor - la o executie fizica de 100% 

	2.8
	Parcari de scurta durata [Beneficiarul va plati 3.5% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.8.1
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 20% 

	2.8.2
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 40% 

	2.8.3
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 60% 

	2.8.4
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 80% 

	2.8.5
	20% din valoarea parcarilor de scurta durata - la o executie fizica de 100% 

	2.9
	Parcari si statii autobuz [Beneficiarul va plati 1% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.9.1
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 20% 

	2.9.2
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 40% 

	2.9.3
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 60% 

	2.9.4
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 80% 

	2.9.5
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 100% 

	2.10
	Amenajari intersectii drumuri laterale si restabiliri legaturi rutiere [Beneficiarul va plati 9% din Valoarea Activitatii "Largire Drum"]

	2.10.1
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 20% 

	2.10.2
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 40% 

	2.10.3
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 60% 

	2.10.4
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 80% 

	2.10.5
	20% din valoarea parcarilor si statiilor de autobuz - la o executie fizica de 100% 

	3
	Poduri si pasaje [Beneficiarul va plati 10% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	3.1
	Pod peste canal scurgere la Aninoasa km 51+540 - construire pod nou [Beneficiarul va plati 2% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.1.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.1.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.1.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.1.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.1.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.2
	Pod peste canal scurgere la Doicesti km 55+787 (55+571 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 1.9% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.2.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.2.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.2.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.2.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.2.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.3
	Pod peste Valea Dracului la Pucioasa km 62+839 (62+624 proiectat) - reabilitare pod existent [Beneficiarul va plati 0.7% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.3.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.3.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.3.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.3.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.4
	Pod peste paraul Bizdidel la Pucioasa km 63+894 (63+665 proiectat) - reabilitare pod existent [Beneficiarul va plati 3.4% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.4.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.4.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.4.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.4.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.5
	Pod peste raul Ialomita la Pucioasa km 68+605 (68+363 proiectat) - reabilitare pod existent [Beneficiarul va plati 3.1% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.5.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.5.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.5.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.5.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.6
	Pasaj peste CF la Pucioasa km 69+500 - construire pasaj nou [Beneficiarul va plati 31% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.6.1
	18% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.6.2
	6% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.6.3
	62% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.6.4
	2% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.6.5
	12% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.7
	Pod peste raul Ialomicioara la Fieni km 73+281 (73+048 proiectat) - reabilitare pod existent [Beneficiarul va plati 3.3% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.7.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.7.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.7.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.7.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.8
	Pod peste Valea Titei la Dealu Mare km 79+563 (79+147 proiectat) - reabilitate pod existent [Beneficiarul va plati 0.6% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.8.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri

	3.8.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.8.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.8.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.9
	Pod peste valea Gae la Pietrosita km 82+135 (81+639 proiectat) - reabilitare pod existent [Beneficiarul va plati 2,2% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.9.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.9.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.9.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.9.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.10
	Pasaj peste CF la Pietrosita km 82+527 (82+063 proiectat) - reabilitare pasaj existent [Beneficiarul va plati 0.3% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.10.1
	10% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.10.2
	60% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.10.3
	5% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.10.4
	15% din valoarea pasajului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.11
	Pod peste raul Ialomita la Pietrosita km 82+544 (82+135 proiectat) - reabilitare pod existent [Beneficiarul va plati 4.3% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.11.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.11.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.11.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.11.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.12
	Pod peste Valea Lupului la Pietrosita km 82+238 (82+796 proiectat) - reabilitare pod existent [Beneficiarul va plati 3.1% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.12.1
	10% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri 

	3.12.2
	60% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.12.3
	5% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.12.4
	15% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.13
	Pod peste paraul Rusetu la Moroieni km 85+700 (85+701 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 2.7% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.13.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.13.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.13.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.13.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.13.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.14
	Pod peste torent la Moroieni km 88+895 (88+900 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 2.2% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.14.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.14.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.14.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.14.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.14.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.15
	Pod peste raul Ialomicioara la Moroieni km 89+667 (89+681 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 4.7% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.15.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.15.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.15.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.15.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.15.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.16
	Pod peste Valea Glodului la Moroieni km 90+527 (90+490 proiectat) - construire pod nou  [Beneficiarul va plati 2.5% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.16.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.16.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.16.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.16.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.16.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.17
	Pod peste scurgere la Moroieni km 92+533 - construire pod nou [Beneficiarul va plati 2.7% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.17.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.17.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.17.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.17.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.17.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.18
	Pod peste torent la Moroieni km 94+165 (94+175 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 2.6% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.18.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.18.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.18.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.18.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.18.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.19
	Pod peste raul Ialomicioara la Carpinis km 95+056 (95+092 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 3% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.19.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.19.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.19.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.19.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.19.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.20
	Pod peste Valea Larga la Carpinis km 95+367 (95+403 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 2.8% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.20.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.20.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.20.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.20.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.20.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.21
	Pod peste Valea Ialomicioara la Carpinis km 95+959 (95+942 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 3.3% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.21.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.21.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.21.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.21.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.21.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.22
	Pod peste paraul Carpinis la Carpinis km 96+836 (96+882 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 4.6% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.22.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.22.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.22.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.22.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.22.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.23
	Pod peste torent la Carpinis km 97+050 (97+062 proiectat) - construire pod nou[Beneficiarul va plati 4.2% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.23.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.23.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.23.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.23.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.23.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	3.24
	Pod peste Valea Izvorul Dorului la Sinaia km 105+683 (106+466 proiectat) - construire pod nou [Beneficiarul va plati 8.8% din Valoarea Activitatii "Poduri si Pasaje"]

	3.24.1
	18% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - fundatii

	3.24.2
	6% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Infrastructuri - elevatii

	3.24.3
	62% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Suprastructuri

	3.24.4
	2% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Racordari cu terasamente

	3.24.5
	12% din valoarea podului la finalizarea lucrarilor pentru Cale+trotuar

	4
	Consolidari [Beneficiarul va plati 29% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	4.1
	Ziduri de sprijin din beton simplu - debleu [Beneficiarul va plati 1.9% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.1.1
	25% din valoarea zidurilor de sprijin (debleu) - la o executie fizica de 25% 

	4.1.2
	25% din valoarea zidurilor de sprijin (debleu) - la o executie fizica de 50% 

	4.1.3
	25% din valoarea zidurilor de sprijin (debleu) - la o executie fizica de 75% 

	4.1.4
	25% din valoarea zidurilor de spijin (debleu) - la o executie fizica de 100% 

	4.2
	Ziduri de sprijin din beton simplu - rambleu [Beneficiarul va plati 0.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.2.1
	25% din valoarea zidurilor de sprijin (rambleu) - la o executie fizica de 25% 

	4.2.2
	25% din valoarea zidurilor de sprijin (rambleu) - la o executie fizica de 50% 

	4.2.3
	25% din valoarea zidurilor de sprijin (rambleu) - la o executie fizica de 75% 

	4.2.4
	25% din valoarea zidurilor de spijin (rambleu) - la o executie fizica de 100% 

	4.3
	Minipiloti injectati  [Beneficiarul va plati 2.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.3.1
	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 25% 

	4.3.2
	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 50% 

	4.3.3
	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 75% 

	4.3.4
	25% din valoarea minipilotilor injectati - la o executie fizica de 100% 

	4.4
	Piloni forati 1200 mm [Beneficiarul va plati 0.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.4.1
	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 25% 

	4.4.2
	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 50% 

	4.4.3
	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 75% 

	4.4.4
	25% din valoarea pilonilor forati - la o executie fizica de 100% 

	4.5
	Ziduri de pamant armat cu geogrile [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.5.1
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 25% 

	4.5.2
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 50% 

	4.5.3
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 75% 

	4.5.4
	25% din valoarea zidurilor de pamant armat - la o executie fizica de 100% 

	4.6
	Perne de balast [Beneficiarul va plati 1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.6.1
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 25% 

	4.6.2
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 50% 

	4.6.3
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 75% 

	4.6.4
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 100% 

	4.7
	Piloti forati 500 mm [Beneficiarul va plati 0.1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.7.1
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 25% 

	4.7.2
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 50% 

	4.7.3
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 75% 

	4.7.4
	25% din valoarea pilotilor forati - la o executie fizica de 100% 

	4.8
	Piloti de indesare [Beneficiarul va plati 0.1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.8.1
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 25% 

	4.8.2
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 50% 

	4.8.3
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 75% 

	4.8.4
	25% din valoarea pilotilor de indesare - la o executie fizica de 100% 

	4.9
	Fundatii adancite de parapet [Beneficiarul va plati.0.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.9.1
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 25% 

	4.9.2
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 50% 

	4.9.3
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 75% 

	4.9.4
	25% din valoarea fundatiilor adancite - la o executie fizica de 100% 

	4.10
	Rigole ranforsate [Beneficiarul va plati 0.2% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.10.1
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 25% 

	4.10.2
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 50% 

	4.10.3
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 75% 

	4.10.4
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 100% 

	4.11
	Protectie taluz cu geocelule [Beneficiarul va plati 0.1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.11.1
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 25% 

	4.11.2
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 50% 

	4.11.3
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 75% 

	4.11.4
	25% din valoarea protectiei taluz - la o executie fizica de 100% 

	4.12
	Ziduri de sprijin din beton armat cu fundare directa (debleu si rambleu) [Beneficiarul va plati 8% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.12.1
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 25% 

	4.12.2
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.12.3
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 75% 

	4.12.4
	25% din valoarea zidurilor de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.13
	Structuri de sprijin din gabioane fundare directa [Beneficiarul va plati 1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.13.1
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 25% 

	4.13.2
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.13.3
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 75% 

	4.13.4
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.14
	Structuri de sprijin din piloti forati d=0.6m [Beneficiarul va plati 4.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.14.1
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 25% 

	4.14.2
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.14.3
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 75% 

	4.14.4
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.15
	Structuri de sprijin din piloti forati d=1.20m [Beneficiarul va plati 53.6% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.15.1
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 25% 

	4.15.2
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.15.3
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 75% 

	4.15.4
	25% din valoarea structurilor de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.16
	Ancore de tip bara [Beneficiarul va plati 10% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.16.1
	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 25% 

	4.16.2
	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 50% 

	4.16.3
	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 75% 

	4.16.4
	25% din valoarea ancorelor - la o executie fizica de 100% 

	4.17
	Rigole ranforsate din beton armat (triunghiulare, dreptunghiuare, sant ranforsat) [Beneficiarul va plati 1.1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.17.1
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 25% 

	4.17.2
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 50% 

	4.17.3
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 75% 

	4.17.4
	25% din valoarea rigolelor ranforsate - la o executie fizica de 100% 

	4.18
	Reparatii ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra [Beneficiarul va plati 0.1 % din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.18.1
	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin- la o executie fizica de 25% 

	4.18.2
	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.18.3
	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 75% 

	4.18.4
	25% din valoarea reparatiilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.19
	Consolidare ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra [Beneficiarul va plati 1.5% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]

	4.19.1
	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 25% 

	4.19.2
	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 50% 

	4.19.3
	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprjin - la o executie fizica de 75% 

	4.19.4
	25% din valoarea consolidarilor ziduri de sprijin - la o executie fizica de 100% 

	4.20
	Dezafectare structuri sprijin existente [Beneficiarul va plati 0.3% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.20.1
	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 25% 

	4.20.2
	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 50% 

	4.20.3
	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 75% 

	4.20.4
	25% din valoarea dezafectarilor - la o executie fizica de 100% 

	4.21
	Perne de balast ranforsate cu geogrile [Beneficiarul va plati 0.8% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.21.1
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 25% 

	4.21.2
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 50% 

	4.21.3
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 75% 

	4.21.4
	25% din valoarea pernelor de balast - la o executie fizica de 100% 

	4.22
	Piloti de indesare 500mm [Beneficiarul va plati 2.8% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.22.1
	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 25% 

	4.22.2
	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 50% 

	4.22.3
	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 75% 

	4.22.4
	25% din valoarea pilotilor - la o executie fizica de 100% 

	4.23
	Drenuri in sapatura [Beneficiarul va plati 3.0% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.23.1
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 25% 

	4.23.2
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 50% 

	4.23.3
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 75% 

	4.23.4
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 100% 

	4.24
	Drenuri forate orizontal [Beneficiarul va plati 0.8% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	4.24.1
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 25% 

	4.24.2
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 50% 

	4.24.3
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 75% 

	4.24.4
	25% din valoarea drenurilor - la o executie fizica de 100% 

	4.25
	Protectie taluz cu pamant vegetal inierbat [Beneficiarul va plati 0.1% din Valoarea Activitatii "Consolidari"]
	

	5
	Lucrari hidrotehnice [Beneficiarul va plati 9% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	5.1
	Lucrari aparari mal [Beneficiarul va plati 15% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]
	

	5.1.1
	50% din valoarea lucrarilor de aparare mal - la o executie fizica de 50% 

	5.1.2
	50% din valoarea lucrarilor de aparare mal - la receptia la terminarea lucrarilor 

	5.2
	Lucrari de canalizare [Beneficiarul va plati 75% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]

	5.2.1
	50% din valoarea lucrarilor de canalizare - la o executie fizica de 50% 

	5.2.2
	50% din valoarea lucrarilor de canalizare - la receptia la terminarea lucrarilor

	5.3
	Lucrari hidrotehnice la poduri [Beneficiarul va plati 3% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]
	

	5.3.1
	50% din valoarea lucrarilor hidrotehnice la poduri - la o executie fizica de 50% 

	5.3.2
	50% din valoarea lucrarilor hidrotehnice la poduri - la receptia la terminarea lucrarilor

	5.4
	Lucrari de deviere canale de desecare [Beneficiarul va plati 2% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]
	

	5.4.1
	50% din valoarea lucrarilor de deviere - la o executie fizica de 50% 

	5.4.2
	50% din valoarea lucrarilor de deviere - la receptia la terminarea lucrarilor

	5.5
	Lucrari hidrotehnice de aparare a rambleului drumului [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Lucrari hidrotehnice"]
	

	5.5.1
	50% din valoarea lucrarilor hidrotehnice de aparare - la o executie fizica de 50% 

	5.5.4
	50% din valoarea lucrarilor hidrotehnice de aparare - la receptia la terminarea lucrarilor

	6
	Iluminat [Beneficiarul va plati 2% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	6.1
	Iluminat giratii/noduri/intersectii in afara localitatilor [Beneficiarul va plati 15% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.1.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.1.2
	50% din valoare- la receptia la terminarea lucrarilor

	6.2
	Iluminat in localitatisigiratii/noduri/intersectii in localitati [Beneficiarul va plati 70% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.2.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.2.2
	50% din valoare - la receptia la terminarea lucrarilor

	6.3
	Iluminat parcare scurta durata [Beneficiarul va plati 7% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.3.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.3.2
	50% din valoare- la receptia la terminarea lucrarilor

	6.4
	Iluminat poduri si pasaje [Beneficiarul va plati 8% din Valoarea Activitatii "Iluminat"]
	

	6.4.1
	50% din valoare - la o executie fizica de 50% 

	6.4.2
	50% din valoare- la receptia la terminarea lucrarilor

	7
	Siguranta circulatiei [Beneficiarul va plati 4% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	7.1
	Marcaje si semnalizare temporara (pe timpul executiei lucrarilor) [Beneficiarul va plati 3% din Valoarea Activitatii "Siguranta Circulatiei"]
	

	7.2
	Marcaje si semnalizare definitiva (la/dupa terminarea lucrarilor) [Beneficiarul va plati 50% din Valoarea Activitatii "Siguranta Circulatiei"]
	


	7.3
	Parapeti si imprejmuiri  [Beneficiarul va plati 40% din Valoarea Activitatii "Siguranta Circulatiei"]
	

	7.1
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 20% 
	

	7.2
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 40% 
	

	7.3
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 60% 
	

	7.4
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 80% 
	

	7.5
	20% din valoarea lucrarilor de parapeti si imprejmuiri  - la o executie fizica de 100% 
	

	7.4
	Orice alte activitati necesare sigurantei circulatiei, inclusiv amenajari [Beneficiarul va plati 7% din Valoarea Activitatii "Siguranta circulatiei"]
	

	8
	Alte cheltuieli [Beneficiarul va plati 3,48% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]

	8.1
	Organizarea santierului [Beneficiarul va plati 70% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	8.1.1
	80% din valoare - dupa instalarea Organizarii de Santier 

	8.1.2
	20% din valoare- dupa demontarea Organizarii de Santier

	8.2
	Lucrari /amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala [Beneficiarul va plati 20% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	8.2.1
	80% din valoare - dupa receptia la terminarea lucrarilor 

	8.2.2
	20% din valoare- dupa receptia finala a lucrarilor

	8.3
	Amenajare peisagistica [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	8.4
	Perdele forestiere antiinzapezire [Beneficiarul va plati 5% din Valoarea Activitatii "Alte cheltuieli"]
	

	9
	Amenajarea terenului [Beneficiarul va plati 7% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	9.1
	Devieri/mutari/relocari/protejari retele de utilitati si instalatii [Beneficiarul va plati 87% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	9.2
	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica [Beneficiarul va plati 2.98% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	9.3
	Identificarea si curatarea terenului de munitii neexplodate [Beneficiarul va plati 0.02% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	9.4
	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului [Beneficiarul va plati 10% din Valoarea Activitatii "Amenajarea terenului"]
	

	10
	Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc.) [Beneficiarul va plati 0.02% din (Pretul Contractului fara Rezerve de implementare)]
	

	TOTAL LEI FARA TVA



Nota 1: Prezentul Grafic de Esalonare a Platilor cuprinde modalitatea de realizare a platilor pentru activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii aferente Contractului de proiectare si executie.

Nota 2: Ofertantii nu pot extinde Graficul de Esalonare a Platilor nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in Graficul de Esalonare a Platilor. Graficul de Esalonare a Platilor nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura SI procentele mai sus prezentate.


METODA DE PLATA A SUMELOR AFERENTE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII IN CADRUL CONTRACTULUI

	Fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii va fi platita pe baza de factura, in functie de activitatile/ lucrarile/ serviciile efectiv realizate de Antreprenor, astfel cum sunt incluse in Situatiile de Lucrari si aprobate prin Certificatele de Plata, in termenele si conditiile prevazute in Contract.

	Pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii prevazuta in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B nu va fi aprobata la plata o suma mai mare decat cea prevazuta de ofertant pentru respectiva activitate/ categorie de lucrari sau servicii in Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B, in limita procentelor stabilite in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor.

	Pentru categoriile de lucrari/servicii mentionate la pozitiile 1-9, plata se va realiza in functie de progresul fizic al lucrarilor/serviciilor/receptiilor, in conformitate cu transele mentionate in prezentul Grafic de Esalonare a Platilor. Pentru categoriile de lucrari/servicii care nu prezinta activitati subsidiare, plata se va realiza la atingerea unui progres fizic de 100% a respectivei categorii de activitate/lucrare/serviciu.

Data _______________					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat 1
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat n
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)



























Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
_______________________ (denumire)

IMPUTERNICIRE


	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Ofertantului asociat/ Tertului sustinator/ Subcontractantului ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. (adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. ………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, să semneze cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, urmatoarele documente depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrari "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________", 
1. Garantia de participare (inclusiv orice alte documente aferente acesteia);
2. Oferta;
3. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE);
4. Documentele de calificare;
5. Raspunsurile la clarificari;
6. Orice alta corespondenta cu Autoritatea Contractanta pe parcursul procedurii de atribuire.
	Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.


Data 								             Denumirea mandantului
…………… 						                 S.C. _________________________
               								reprezentată legal prin
_________________________					            _________________________
(numele persoanei imputernicite)         					    (Nume, prenume)
									     avand functia de
_________________________                                                                   _________________________
(semnatura  persoanei imputernicite)		                                                      (Functie)
                                                                          																      		  ___________________________
                                                                                                                 (Semnătura autorizată şi stampila)









Formularul nr. 2

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din _______________


CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE

si 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Partile convin infiintarea unei Asocieri compusa din: 
· (i -lider de asociere)...............................;
· (ii - Asociat 1) ...........................;
· (iii - Asociat n),  

avand ca scop:
	 a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de C.N.A.I.R. S.A. pentru atribuirea contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________",
	 b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________",  în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, 
cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 
Art. 2.2 Asocierea va incheia Contractul cu Beneficiarul, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale conform prevederilor Documentatiei de Atribuire, in baza ofertei depuse de Asociere si declarate castigatoare urmare transmiterii de catre C.N.A.I.R. S.A. a comunicarii rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridica si nu va putea fi tratata ca o entitate de sine statatoare, neavand calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfasurata in cadrul Asocierii se realizeaza pe baza principiului independentei comerciale si juridice a fiecarei Parti si pe cel al sprijinului reciproc privind obligatiile contractuale asumate in vederea realizarii scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu C.N.A.I.R. S.A., respectiv pâna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta si indeplinirea tuturor obligatiilor asumate de Asociere fata de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR. 

Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ .
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Partile vor raspunde individual si solidar in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate responsabilitatile si obligatiile decurgand din sau in legatura cu Contractul.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apara si va despagubi cealalta Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau in legatura cu incalcarea obligatiilor asumate prin Contract, de catre Partea culpabila. 

Art. 4.5. In situatia in care Beneficiarul sufera un prejudiciu in implementarea / derularea contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________", acesta se va indrepta impotriva oricarui membru al prezentei asocieri, pentru a obtine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent daca respectivul prejudiciu a fost cauzat prin actiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc in urmatoarele cazuri:
a) neincheierea, din orice motiv, a Contractului intre Asociere si Beneficiar;
b) la indeplinirea in integralitate a obiectului contractului
c) la incetarea de plin drept a Contractului incheiat intre Asociere si Beneficiar, in conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________,


Datele de identificare sunt urmatoarele:

Numele titularului de cont: 
Adresa: 
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail: 
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN: 

*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare in cadrul asocierii:
…............................................................................................. % (in litere),
…............................................................................................. % (in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin sa se sustina ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de câte ori situatia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii şi prin obţinerea consimtamantului scris prealabil atât al celorlalte Parti cat şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere impreuna cu toate aspectele si toate efectele ce decurg din, sau in legatura cu acestea,vor fi guvernate de legea romana.
	    (2) Litigiile izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii, sunt supuse instantelor de drept comun.
	    (3) Solutionarea litigiilor izvorate din sau in legatura cu Acordul de Asociere, intre membrii Asocierii si Beneficiar, se va realiza de catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ şi fiscal romana.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat in limba romana.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.

LIDER ASOCIAT	
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
						
 Nume si prenume
....................................
(semnatura si stampila)

ASOCIAT 1
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
						
 Nume si prenume
.....................................
(semnatura si stampila)

ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
						
 Nume si prenume
.....................................
(semnatura si stampila)

Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze.

Nota 2: Lipsa semnaturii reprezentantului legal sau reprezentantului imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.

Nota 3: In prezentul Acord de Asociere, notiunea de reprezentant imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii este diferita de notiunea de reprezentant imputernicit sa semneze oferta, inclusiv orice alte documente aferente acesteia, asa cum este acesta desemnat prin DUAE, Partea a II-a, sectiunea B.

 


Formularul nr. 3A

Terţ susţinător 
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 
referitor la situatia economica si financiara

Către:		Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R.  S.A.), in 			calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 			38, Sector 1, 010873, România


	Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________", pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia economica si financiara.

	Noi ....................... (denumirea terţului susţinător financiar),  în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natură financiara pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

	Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 

	Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde in mod solidar cu ______________(denumirea ofertantului) pentru executarea contractului, in situatia in care nu vom duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

	Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că  invocam susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

	Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), vom raspunde in mod solidar cu ______________(denumirea tertului sustinator) pentru executarea contractului, in situatia in care ______________(denumirea tertului sustinator) nu va duce la indeplinire obligatiile de sustinere asumate prin prezentul angajament.

	Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.6 din Acordul Contractual.

	Acordarea susţinerii privind situatia economica si financiara nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.
	Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul Autorităţii Contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind situatia economica si financiara acordata............................................................ (denumirea ofertantului).

Data completării,						
...........................					Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
							Ofertant..................... (semnătură autorizată)


Nota 1: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 
Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare  pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. 
Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.






















Formularul nr. 3B
Terţ susţinător 
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 
referitor la capacitatea tehnica - experienta similara

Către:		Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA (C.N.A.I.R.  S.A.), in 			calitate de Autoritate Contractanta, avand sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 			38, Sector 1, 010873, România

	Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________", pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - experienta similara.

	Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, Autorității Contractante susținerea necesara pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi Autoritatea Contractantă.

	Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 

	Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
	Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.6 din Acordul Contractual.
	Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.
	Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata ............................................................ (denumirea ofertantului).

Data completării,						
...........................					Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
							Ofertant..................... (semnătură autorizată)
Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 
Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. 
Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.



































Formularul nr. 3 C
Terţ susţinător 
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT FERM
privind susţinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului 
referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice


Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

	Intervenit intre  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului susţinător) si  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________", pentru indeplinirea cerintei de calificare privind capacitatea tehnica - utilaje, instalatii si echipamente tehnice.
	Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnica pe parcursul derulării contractului, garantam neconditionat si irevocabil, autorității contractante susținerea necesara  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
	Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde  faţă de autoritatea contractantă in cazul în care contractantul intampina dificultati in derularea contractului. 
	În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
	Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice, după caz, pe care noi ..................................................  (denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cazul in care contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului sau se afla in imposibilitatea de a derula contractul sunt urmatoarele:
1.....................
2.....................
3.....................etc.

	Astfel, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil sa ducem la îndeplinire integrala, reglementara si la termen obligatiile asumate de ____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumata prin prezentul anagajament. 
	Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea terţului susţinător) pentru indeplinirea contractului mentionat mai sus, asa cum rezultă din prezentul Angajament, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.
	Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea terţului susţinător) pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul angajament ferm, in conformitate cu prevederile art. 5.6 din Acordul Contractual.
	Acordarea susţinerii privind capacitatea tehnica nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiara.

	Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182, alin (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnica acordata ............................................................ (denumirea ofertantului).


Data completării,						
...........................					
Terţ susţinător ..................... (semnătură autorizată)
							
Ofertant..................... (semnătură autorizată)



Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu Angajamentul ferm vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre tertul sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul angajament ferm. 
Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (Utilajele/  instalatiile/ echipamentele tehnice) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului. 
Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. 
Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezinta continutul minim al intelegerii dintre ofertant si tert cu privire la acordarea sustinerii. In cazul in care partile doresc sa stabileasca si alte prevederi/ drepturi/ obligatii, vor redacta o intelegere scrisa separata pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu conditia ca aceasta sa nu contravina prevederilor prezentului angajament.


















Formularul nr. 3D


ACORD DE SUBCONTRACTARE NR. ____________ din data ___________
in vederea participarii la procedura de achizitie publica a contractului 
"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________",
  organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

[Continutul minim al acestui formular va fi respectat numai in situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator]


I. PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Prezentul acord se încheie între :

S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont bancar in care se vor efectua platile de catre Beneficiar ............................................, deschis la .........................................., adresa banca: ....................., reprezentata de ...................................................... având functia de.......................................... , în calitate de Contractant

si 

S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculata la Registrul Comertului din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare ...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, reprezentata de ................................................................., având functia de .......................................... , în calitate de Subcontractant.

II. OBIECTUL ACORDULUI DE SUBCONTRACTARE

Art. 2.1. In situatia in care contractul de achizitie publica va fi incheiat cu Contractantul, partile se angajeaza ca ................................., in calitate de Subcontractant, sa realizeze urmatoarea/ urmatoarele parte/parti sau activitate/ activitati din contractul de achizitie publica ce va fi incheiat intre Contractant si CNAIR SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar:
________________________________
________________________________
________________________________

Art. 2.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct de catre Beneficiar a acestuia, partile declara ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica si enuntate la art. 2.1 sunt in concordanta cu Anexa nr. 3 la Formularul de Propunere Financiara, completata potrivit solicitarilor din Documentatia de Atribuire.

Art. 3.1 Partile se angajeaza ca activitatile ce vor fi indeplinite de Subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica  potrivit art. 2.1 sa fie realizate in aceleasi conditii ca cele stipulate in Contractul de proiectare si executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA, sens in care, in situatia in care Contractantul este desemnat castigator in cadrul procedurii de achizitie publica, Partile vor  incheia un Contract de Subcontractare in conformitate cu oferta depusa de Contractant, care va contine cel putin informatiile din prezentul Acord de Subcontractare cu privire la activitatile ce vor fi indeplinite de subcontractant, procentul si valoarea partilor subcontractate si optiunea privind efectuarea platilor direct de catre Beneficiar catre Subcontractant.

Art. 3.2. Avand in vedere optiunea exprimata la Art. 5 de catre Subcontractantul ................. privind plata direct de catre Beneficiar a acestuia, Contractul de Subcontractare prezentat anterior semnarii contractului intre Contractant si Beneficiar va contine, suplimentar fata de informatiile minim obligatorii mentionate la art. 3.1 o anexa specifica privind plata directa, in care partile:
a) vor consemna optiunea privind realizarea platii Subcontractantului direct de catre Beneficiar;
b) vor preciza contul bancar al Subcontractantului;
c) vor indica, pentru fiecare articol din Anexa nr.  1 la Formularul de Propunere Financiara aferent partii din Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma aferenta Subcontractantului, in conformitate cu Anexa nr.  3 la Formularul de Propunere Financiara, precum si modul de tratare si aplicare a elementelor listate la punctele a)-f) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, astfel incat sa fie stabilita metoda concreta de evaluare si certificare a partii aferente Subcontractantului din fiecare plata efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [Plati] si 51 [Plata finala] din Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie.

 III. VALOAREA PRESTATIILOR SUBCONTRACTATE SI MODALITATEA DE PLATA

Art. 4. Partile convin ca valoarea activitatilor ce vor fi indeplinite de Subcontractant potrivit art. 2 sa fie in procent de ________________ din Pretul Contractului de proiectare si executie incheiat intre Contractant si CNAIR SA.

Art. 5. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ..................................., in calitate de Subcontractant, opteaza/ nu opteaza pentru a fi platit direct de catre CNAIR SA, in calitate de Autoritate Contractanta/ Beneficiar al Contractului de proiectare si executie “Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________,"


IV. ANGAJAMENTUL FERM PRIVIND SUSTINEREA ACORDATA CONTRACTANTULUI

Art. 6	In situația în care ........................... (denumirea Contractantului) întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA, noi, ......................(denumirea Subcontractantului tert sustinator),  garantam Autorității Contractante, neconditionat si irevocabil, acordarea susținerii necesare  pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a obligatiilor asumate de Contractant prin contractul ce urmează a fi încheiat între acesta şi CNAIR SA.

Art. 7 Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), vom raspunde  faţă de Autoritatea Contractantă in cazul în care ............................... (denumirea Contractantului) intampina dificultati in derularea contractului. În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia Contractantului resursele necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică, pentru partea/partile de contract pe care urmeaza sa le realizam potrivit art. 2.

Art. 8 Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), declarăm că vom invoca susținerea acordata de ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator) pentru indeplinirea Contractului de proiectare si executie, in cazul in care vom intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, si garantam materializarea aspectelor ce fac obiectul sustinerii acordate de ............................. (denumirea Subcontractantului tert sustinator).
Art. 9 Noi, ............................................ (denumirea Contractantului), intelegem ca Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care noi am putea sa o avem impotriva ________________ (denumirea Subcontractantului tert sustinator)  pentru nerespectarea de catre acesta a obligatiilor asumate prin prezentul Acord de Subcontractare si angajament ferm, in conformitate cu prevederile Contractului de proiectare si executie.

Art. 10 Noi, ............................................ (denumirea Subcontractantului tert sustinator), ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului) utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice SI/SAU personalul necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
	Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice SI/SAU personalul, după caz, pe care noi ..................................................  (denumirea terţului susţinător) le vom mobiliza in cadrul contractului  sunt urmatoarele:
1.....................
2.....................
3.....................etc.

Art. 11 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru CNAIR SA, cu excepţia celor incluse de Contractant in Propunerea sa Financiara.

Art. 12 Prezentul Acord de Subcontractare reprezintă totodata si angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 48 din HG 395/2016 si ale art. art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016, care dă dreptul CNAIR SA de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin prezentul angajament de susținere privind capacitatea tehnica.

Nota 1: Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele minime obligatorii, partile putând adăuga orice alte clauze privind obligatiile asumate.

Nota 2: In sensul art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand cont de prevederile art. 48 alin. (1), impreuna cu Acordul de Subcontractare care este, totodata, si Angajament ferm, vor fi anexate documentele transmise ofertantului de catre Subcontractantul tert sustinator din care va rezulta modul efectiv prin care acesta din urma va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Acestea se vor constitui in anexe la prezentul Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm. 
Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ utilaje/instalatii/echipamente/financiare, etc.) pe care Subcontractantul tert sustinator le va mobiliza in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului de proiectare si executie incheiat cu CNAIR SA sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de Contractant si Subcontractantul tert sustinator prin Acordul de Subcontractare/ Angajamentul ferm. 
Subcontractantul tert sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Nota 3: In situatia in care subcontractantul este si tert sustinator cu privire la capacitatea profesionala a ofertantului, in prezentul acord de subcontractare va/vor fi nominalizata/e persoana/persoanele propusa pentru pozitiile care reprezinta cerinte minime de calificare potrivit Instructiunilor catre ofertanti.






Formularul nr. 4A
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)


PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
	Lot 1 ( Sector 1): Baldana - Targoviste km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie"


	A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme.


	B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente: 

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI, intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

	1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului, precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

	2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc.);

	3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv  a detaliilor de executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

	4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic;

	5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

	6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind exproprierea suprafetelor suplimentare de teren necesare executiei lucrarilor;

	7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

	8. Descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.
	
	9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, pod, pasaj, viaduct etc.) in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

	10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, strat de piatra sparta, start de forma, strat din agregate naturale, asternere mixturi asfaltice, fundatii, consolidari, siguranta circulatiei, iluminat etc.), in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

	11. Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;

	12.  Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.
	
	Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. 

	Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta.
	
	Programul de lucrari trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor.

II. METODOLOGIA DE LUCRU PROPUSA PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

	a) Ofertantii vor realiza o descriere a  fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. 
	Ofertantii vor prezenta in cadrul Metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.
	Ofertantii vor descrie in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.
	

	b) Ofertantii vor realiza o descriere a modului in care vor executa Lucrarile tinand cont si de activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, precum si solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.
	Ofertantii vor prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de executie a lucrarilor toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.
	Ofertantii vor descrie in Metodologia de executie a Lucrarilor activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.

	
III. SCHITA DE PROIECT

	Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel putin urmatoarele:

- Traseul in plan;
- Tabel cu lungimea podurilor si pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive pentru infrastructura si suprastructura;
- Descriere Structura rutiera;
- Planse generale Lucrari de consolidare;
- Descrierea umpluturilor din Terasamente;

	Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Capitolul 11 - Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului.
	
	In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala partea scrisa.


IV. Planul de Calitate al Proiectului 
	Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu  prevederile capitolului 20.123 din Cerintele Beneficiarului.

V. Organizarea de Santier si Surse de Materiale

	A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

1. Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

 B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor, precizand urmatoarele:

1. Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;

1. Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

VI. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului 

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:

	Nr.crt
	Denumire utilaj 
(tip / provenienţă / model)
	Putere/ Capacitate
	Nr. de unităţi
	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor
(ofertantul are la dispozitie / are acces la)

	1
	 Statie de asfalt
	
	2
	

	2
	Statie de betoane
	
	1
	

	3
	Cisterne
	
	2
	

	4
	Autobasculante
	
	40
	

	5
	Autobetoniere
	
	3
	

	6
	Excavatoare
	
	6
	

	7
	Autogreder
	
	6
	

	8
	Cilindri compactori pe pneuri
	
	4
	

	9
	Cilindri compactori cu rulouri netede
	
	2
	

	10
	Repartizatoare - finisoare de asfalt
	
	2
	

	11
	Gudronator emulsie bituminoasa
	
	2
	

	12
	Buldozer
	
	3
	

	13
	Automacara
	
	2
	

	14
	Compactoare terasament 

	
	4
	

	...
	
	
	
	

	n
	
	
	
	




Nota: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2 vor propune utilaje distincte, pentru fiecare lot in parte.

· Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/ echipamentele/ instalatiile listate la pct. 1-14 de mai sus. 
· Tabelul poate fi extins cu orice alt echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.
· Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa tinand cont si de puterea si capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in timpul alocat executiei acestora.
· Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.
· Ofertantul va furniza informatii privind locatia unde se afla echipamentele disponibile pentru acest contract.
· Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.

VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului

	Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului. 


A. MANAGER DE PROIECT

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Manager de Proiect
	1
	
	



Nota 1: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor propune personal diferit, pentru fiecare lot in parte.

Nota 2: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 
In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare stabilit pentru acest expert, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.


B. PERSONAL PROIECTARE

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/   conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Sef Echipa Proiectare
	1
	
	

	2
	Inginer Proiectant Poduri
	1
	
	

	3
	Inginer Proiectant Drumuri
	1
	
	

	4
	Inginer Proiectant Lucrari de consolidare
	1
	
	

	5
	Specialist Geotehnica si Fundatii
	1
	
	

	6
	Topograf, autorizat categoria A sau D
	1
	
	



Nota 1: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor propune personal diferit, pentru fiecare lot in parte.

Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1-5 din tabelul B, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate, CV-urile din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 
In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-4, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.
	
Nota 3: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitia 6 din tabelul B, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice autorizatia solicitata prin Cerintele Beneficiarului. Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,  momentul in care acestia va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
 
Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru desfasurarea activitatilor de proiectare.

C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/   conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Sef de santier
	1
	
	

	2
	Inginer asigurarea calitatii 
	1
	
	

	3
	Responsabil tehnic cu executia
	1
	
	

	4
	Topograf,  autorizat categoria A sau D
	1
	
	

	5
	Sef laborator
	1
	
	

	6
	Responsabil SSM
	1
	
	

	7
	Specialist de mediu 
	1
	
	



Nota 1: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor propune personal diferit, pentru fiecare lot in parte.

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitia 1 se vor prezenta documente justificative din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate prin Cerintele Beneficiarului (Diplome, CV, etc). 
Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 2, 5 si 7 din tabelul C,  documentele justificative care atesta indeplinirea cerintelor minime de calificare vor fi prezentate cu respectarea Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. 

Nota 4: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 3,4 si 6 din tabelul C, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice autorizatiile/ atestarile solicitate prin Cerintele Beneficiarului. Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica,  momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016

	Nr. crt.
	Denumire furnizor materiale de constructie
	Date de identificare furnizor:

· Sediul………;
· Telefon…..; fax……..;
· Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..;
· cod unic de inregistrare…………;
· cont bancar……….., banca la care este deschis………….;
· numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia …………………
	Tipuri si cantitati de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului
	Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie
(lei fara TVA)




Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului

	Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - VIII din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.
	
***

	Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul nr. 4A "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. 4. De asemenea, in cazul personalului care reprezinta cerinte minime de calificare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2 "Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4A.


b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

c) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. 

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

***
Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

I. A. Perioada de garantie a lucrarilor 

	
Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni)
	

__________ luni
	




Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.
Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 luni. Ofertantii care ofera o perioada de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj. 
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor mai mare de 120 luni (inclusiv) vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,25 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.
Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1942 de zile = 1942 zile/30 zile = 64,73 luni - se puncteaza 64 de luni; ex. 2: 68,6 luni se puncteaza 68 de luni).
Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. Prin propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectului si executarea lucrarilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

I. B. Perioada de garantie a dispozitivelor de acoperire a aparatelor de reazem

	Perioada totala de garantie a aparatelor de reazem (intre 15-20 de ani)

	__________ ani
	



Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garantia exprimata in numar de zile sau luni sau ani sub forma de zecimala se va lua in considerare doar numarul intreg de ani. (ex 1: 6624 de zile = 6624 zile/365 zile = 18,15 ani - se puncteaza 18 ani; ex. 2: 185 luni = 185 luni/12 = 15,41 ani - se puncteaza 15 ani; ex. 3: 19,6 ani se puncteaza 19 ani). 
Nota 2: Ofertantii vor oferta pentru perioada de garantie inscriind in cadrul tabelului o perioada intre 15 si 20 ani. De asemenea, optiunea aleasa va fi confirmata prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in casuta adiacenta.
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie mai mare de 20 de ani vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare. Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie de 15 ani nu vor primi punctaj.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 16 ani (inclusiv) si 19 ani (inclusiv) cate 0,5 puncte pentru fiecare an acordat suplimentar.

I. C. Perioada de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie

	Perioada totala de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie (intre 10-15 de ani)

	__________ ani
	



Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garantie exprimata in numar de zile sau luni sau ani sub forma de zecimala se va lua in considerare doar numarul intreg de ani. (ex 1: 4624 de zile = 4624 zile/365 zile = 12,66 ani - se puncteaza 12 ani; ex. 2: 185 luni = 185 luni/12 = 15,41 ani - se puncteaza 15 ani; ex. 3: 11,6 ani se puncteaza 11 ani). 
Nota 2: Ofertantii vor oferta pentru perioada de garantie inscriind in cadrul tabelului o perioada intre 10 si 15 ani. De asemenea, optiunea aleasa va fi confirmata prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in casuta adiacenta.
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie mai mare de 15 de ani vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare. Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie de 10 ani nu vor primi punctaj.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 11 ani (inclusiv) si 14 ani (inclusiv) cate 0,5 puncte pentru fiecare an acordat suplimentar. 

II. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate la capitolul "VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului" de mai sus.





Data ______________  				        Reprezentant imputernicit al Ofertantului 
						(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 						          	si denumirea reprezentantului imputernicit)
							     ________________ (semnatura si stampila)











Formularul nr. 4B
OFERTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)


PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
	Lot 2 (Sector 2): Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - Drum la 2 benzi)"


	A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului". Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in "Cerintele Beneficiarului" vor fi declarate neconforme.


	B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente: 

I. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI, intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt, ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

	1. Reprezentarea grafica si descrierea punctelor de referinta, astfel cum au fost acestea definite in Cerintele Beneficiarului, precum si modalitatea de indeplinire a acestora;

	2. Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspectiile, testarea, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc.);

	3. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste investigatiile de teren, etapele intermediare de proiectare (elaborarea si aprobarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, inclusiv a Detaliilor de executie), verificarea documentatiilor aferente proiectului (a Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire - PAC si a Proiectului tehnic de executie, inclusiv  a detaliilor de executie), aprobarea si/sau transmiterea spre aprobare a documentatiilor aferente proiectului;

	4. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind componenta de arheologie in ceea ce priveste identificarea siturilor arheologice si a zonelor cu potential arheologic;

	5. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind identificarea utilitatilor;

	6. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind exproprierea suprafetelor suplimentare de teren necesare executiei lucrarilor;

	7. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de avize/ acorduri/ autorizatii, inclusiv reprezentarea grafica a momentului in care se obtine Autorizatia de Construire precum si descrierea pasilor necesari in vederea obtinerii acesteia;

	8. Descrierea activitatilor aferente etapei de proiectare in ceea ce priveste partea de servicii realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.
	
	9. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile (drum, pod, pasaj, viaduct etc.) in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

	10. Reprezentarea grafica si descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (terasamente, strat de piatra sparta, start de forma, strat din agregate naturale, asternere mixturi asfaltice, fundatii, consolidari, siguranta circulatiei, iluminat etc.), in corelare si cu Graficul de Esalonare a Platilor depus in cadrul ofertei;

	11. Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;

	12.  Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare si, dupa caz, cu Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara.
.
	
	Durata activitatilor de proiectare si executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc. 

	Succesiunea activitatilor de proiectare si executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie, dar si in termenele intermediare prevazute in Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referinta.
	
	Programul de lucrari trebuie fie in concordanta cu succesiunea normala a activitatilor de proiectare si de executie a lucrarilor.

II. METODOLOGIA DE LUCRU PROPUSA PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

	a) Ofertantii vor realiza o descriere a  fazelor de proiectare pornind de la activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor de proiectare pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului si de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului. 
	Ofertantii vor prezenta in cadrul Metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare si resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.
	Ofertantii vor descrie in Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor/ acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, etc., pe care si le vor asuma si insusi.
	

	b) Ofertantii vor realiza o descriere a modului in care vor executa Lucrarile tinand cont si de activitatile reprezentate pentru aceasta etapa in Programul de Lucrari, precum si a metodelor/ tehnologiilor de executie pe care le vor utiliza, tinand cont de caracteristicile imperative din Cerintele Beneficiarului, de orice alte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, precum si solutiile tehnice propuse in etapa de proiectare.
	Ofertantii vor prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati. Ofertantii vor include in Metodologia de executie a lucrarilor toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.
	Ofertantii vor descrie in Metodologia de executie a Lucrarilor activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape, tinand cont si de riscurile specifice identificate in Cerintele Beneficiarului, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, riscul geotehnic al amplasamentului, riscurile cu privire la reobtinerea/revizuirea/completarea avizelor /acordurilor obtinute sau in curs de obtinere, riscurile privind investigatiile arheologice, riscul privind exproprierile suplimentare din orice cauze, riscul privind conditiile fizice, riscul privind utilitatile subterane, riscul privind mobilizarea necorespunzatoare a personalului si utilajelor, riscul privind alocarea insuficienta a resurselor financiare, etc., pe care si le vor asuma si insusi.
	
III. SCHITA DE PROIECT

	Ofertantii vor include in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice Schita de Proiect, care va contine cel putin urmatoarele:

- Traseul in plan;
- Tabel cu lungimea podurilor si pasajelor cu precizari la nivel de solutii constructive pentru infrastructura si suprastructura;
- Descriere Structura rutiera;
- Planse generale Lucrari de consolidare;
- Descrierea umpluturilor din Terasamente;

	Pentru fiecare dintre punctele de mai sus, vor fi prezentate toate informatiile/documentele solicitate in Capitolul 11 - Schita de Proiect din Cerintele Beneficiarului.
	
	In cazul unor discrepante/ necorelari/ diferente intre partea scrisa si partea desenata, va prevala partea scrisa.


IV. Planul de Calitate al Proiectului 
	Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu  prevederile capitolului 20.123 din Cerintele Beneficiarului.


V. Organizarea de Santier si Surse de Materiale

	A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

1. Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

 B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor, precizand urmatoarele:

1. Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armaturi, beton) pentru lucrările prevăzute în Cerintele Beneficiarului;

1. Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;


VI. Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului 

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:

	Nr.crt
	Denumire utilaj 
(tip / provenienţă / model)
	Putere/ Capacitate
	Nr. de unităţi
	Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor
(ofertantul are la dispozitie / are acces la)

	1
	 Statie de asfalt
	
	2
	

	2
	Statie de betoane
	
	1
	

	3
	Cisterne
	
	2
	

	4
	Autobasculante
	
	30
	

	5
	Autobetoniere
	
	5
	

	6
	Excavatoare
	
	4
	

	7
	Autogreder
	
	5
	

	8
	Cilindri compactori pe pneuri
	
	2
	

	9
	Cilindri compactori cu rulouri netede
	
	2
	

	10
	Repartizatoare - finisoare de asfalt
	
	2
	

	11
	Buldozer
	
	3
	

	12
	Automacara
	
	2
	

	13
	Compactoare terasament 

	
	3
	

	...
	
	
	
	

	n
	
	
	
	




Nota: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2 vor propune utilaje distincte, pentru fiecare lot in parte.

· Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/ echipamentele/ instalatiile listate la pct. 1-13 de mai sus. 
· Tabelul poate fi extins cu orice alt echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.
· Ofertantul va prezenta informaţii referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuţie a lucrărilor când va intenţiona să utilizeze aceste echipamente şi va justifica propunerea sa tinand cont si de puterea si capacitatea echipamentelor necesare pentru execuţia corespunzătoare a lucrărilor in timpul alocat executiei acestora.
· Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.
· Ofertantul va furniza informatii privind locatia unde se afla echipamentele disponibile pentru acest contract.
· Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de Lucrari.



VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului

	Ofertantul va prezenta in tabelele A, B si C personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul indicat in tabelele de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului. 

A. MANAGER DE PROIECT

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/  conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Manager de Proiect
	1
	
	



Nota 1: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor propune personal diferit, pentru fiecare lot in parte.

Nota 2: Pentru Managerul de Proiect, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 
In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare stabilit pentru acest expert, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

B. PERSONAL PROIECTARE

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/   conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Sef Echipa Proiectare
	1
	
	

	2
	Inginer Proiectant Poduri
	1
	
	

	3
	Inginer Proiectant Drumuri
	1
	
	

	4
	Inginer Proiectant Lucrari de consolidare
	1
	
	

	5
	Specialist Geotehnica si Fundatii
	1
	
	

	6
	Topograf, autorizat categoria A sau D
	1
	
	



Nota 1: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor propune personal diferit, pentru fiecare lot in parte.

Nota 2: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitiile 1- 5 din tabelul B, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii solicitate, CV-urile din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. 
In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorilor de evaluare stabiliti pentru expertii nominalizati la pozitiile 1-4, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.
	
Nota 3: Pentru personalul de proiectare nominalizat la pozitia 6 din tabelul B, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice autorizatia solicitata prin Cerintele Beneficiarului. Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,  momentul in care acestia va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.
 
Nota 4: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru desfasurarea activitatilor de proiectare.


C. PERSONAL EXECUTIE LUCRARI

	Nr.
crt
	Categorie de personal
	Numar de personal
	Nume si prenume expert 
	Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/   conlucrare/ subcontractare etc.)

	1
	Sef de santier
	1
	
	

	2
	Inginer asigurarea calitatii 
	1
	
	

	3
	Responsabil tehnic cu executia
	1
	
	

	4
	Topograf,  autorizat categoria A sau D
	1
	
	

	5
	Sef laborator
	1
	
	

	6
	Responsabil SSM
	1
	
	

	7
	Specialist de mediu 
	1
	
	



Nota 1: Operatorii economici care depun oferte atat pentru Lotul 1 cat si pentru Lotul 2, vor propune personal diferit, pentru fiecare lot in parte.

Nota 2: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitia 1 se vor prezenta documente justificative din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate prin Cerintele Beneficiarului (Diplome, CV, etc). 
Nota 3: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 2, 5 si 7 din tabelul C,  documentele justificative care atesta indeplinirea cerintelor minime de calificare vor fi prezentate cu respectarea Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea - III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala. 

Nota 4: Pentru personalul de executie nominalizat la pozitiile 3,4 si 6 din tabelul C, ofertantii vor prezenta in  mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice autorizatiile/ atestarile solicitate prin Cerintele Beneficiarului. Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acesti experti trebuie descris, in Propunerea tehnica,  momentul in care acestia vor interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora.
Nota 5: Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

VIII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin OUG 55/2016

	Nr. crt.
	Denumire furnizor materiale de constructie
	Date de identificare furnizor:

· Sediul………;
· Telefon…..; fax……..;
· Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..;
· cod unic de inregistrare…………;
· cont bancar……….., banca la care este deschis………….;
· numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia …………………
	Tipuri si cantitati de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului
	Valoarea prestaţiilor Furnizorului de materiale de constructie
(lei fara TVA)



Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

IX. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului

	Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - VIII din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.
	
***

	Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul nr. 4B "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Anexa nr. 1 "Curriculum Vitae" la Formularul nr. De asemenea, in cazul personalului care reprezinta cerinte minime de calificare, Ofertantii vor prezenta si Anexa nr. 2 "Declaratia de disponibilitate" la Formularul nr. 4B.
b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului.

c) Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. 

d) Formularul nr. 6 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea  „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG 395/2016.

***
Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

I. A. Perioada de garantie a lucrarilor 

	
Perioada totala de garantie a lucrarilor (intre 60-120 de luni)
	

__________ luni
	




Nota 1: Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor acordata si o vor confirma prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in coloana nr. 3.
Nota 2: Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 60 luni. Ofertantii care ofera o perioada de garantie a lucrarilor de 60 de luni nu vor primi punctaj. 
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie a lucrarilor mai mare de 120 luni (inclusiv) vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,25 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.
Nota 5: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex 1: 1942 de zile = 1942 zile/30 zile = 64,73 luni - se puncteaza 64 de luni; ex. 2: 68,6 luni se puncteaza 68 de luni).
Nota 6: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. Prin propunerea tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (proiectului si executarea lucrarilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

I. B. Perioada de garantie a dispozitivelor de acoperire a aparatelor de reazem

	Perioada totala de garantie a aparatelor de reazem (intre 15-20 de ani)

	__________ ani
	



Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garantia exprimata in numar de zile sau luni sau ani sub forma de zecimala se va lua in considerare doar numarul intreg de ani. (ex 1: 6624 de zile = 6624 zile/365 zile = 18,15 ani - se puncteaza 18 ani; ex. 2: 185 luni = 185 luni/12 = 15,41 ani - se puncteaza 15 ani; ex. 3: 19,6 ani se puncteaza 19 ani). 
Nota 2: Ofertantii vor oferta pentru perioada de garantie inscriind in cadrul tabelului o perioada intre 15 si 20 ani. De asemenea, optiunea aleasa va fi confirmata prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in casuta adiacenta.
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie mai mare de 20 de ani vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare. Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie de 15 ani nu vor primi punctaj.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 16 ani (inclusiv) si 19 ani (inclusiv) cate 0,5 puncte pentru fiecare an acordat suplimentar.

I. C. Perioada de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie

	Perioada totala de garantie a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie (intre 10-15 de ani)

	__________ ani
	



Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 an. Pentru ofertele care prezinta garantie exprimata in numar de zile sau luni sau ani sub forma de zecimala se va lua in considerare doar numarul intreg de ani. (ex 1: 4624 de zile = 4624 zile/365 zile = 12,66 ani - se puncteaza 12 ani; ex. 2: 185 luni = 185 luni/12 = 15,41 ani - se puncteaza 15 ani; ex. 3: 11,6 ani se puncteaza 11 ani). 
Nota 2: Ofertantii vor oferta pentru perioada de garantie inscriind in cadrul tabelului o perioada intre 10 si 15 ani. De asemenea, optiunea aleasa va fi confirmata prin aplicarea stampilei si a semnaturii de catre reprezentantul legal in casuta adiacenta.
Nota 3: Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie mai mare de 15 de ani vor primi punctajul maxim alocat factorului de evaluare. Ofertantii care vor prezenta o perioada de garantie de 10 ani nu vor primi punctaj.
Nota 4: Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 11 ani (inclusiv) si 14 ani (inclusiv) cate 0,5 puncte pentru fiecare an acordat suplimentar. 

II. Punctajul aferent expertilor pentru care au fost stabiliti factori de evaluare se va calcula in baza informatiilor din Instructiunile catre Ofertanti, precum si a informatiilor si documentelor mentionate la capitolul "VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului" de mai sus.



Data ______________  				        Reprezentant imputernicit al Ofertantului 
					(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 						          	si denumirea reprezentantului imputernicit)
							     ________________ (semnatura si stampila)
















Anexa nr. 1 la Formularul nr.  4A si 4B

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul contractului: __________________________________
1. Nume: __________________________________
2. Prenume: ________________________________
3. Data nasterii: _____________________________
4. Nationalitate: _____________________________
5. Stare civila: ______________________________
6. Educatie:
	Instituţia

	Perioada studiilor

	Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute:

	
	
	

	
	
	


7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: ____________________
8. Alte calificari (relevante pentru contract): ___________________________
9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): __________________________
10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI: ___________________
11. EXPERIENTA PROFESIONALA: (fiecare expert va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea calcularii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul indicat in Documentatia de Atribuire sau, dupa caz, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului)
	Nr. crt.
	Perioada 

	Locul
	Operatorul economic
	Poziţia ocupata
	Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului/ in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii solicitate prin Cerintele Beneficiarului

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	


12. Alte informaţii relevante 
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la " Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ".


Data ______________  				         		Nume, Prenume expert in clar
					        			________________________________
									         (semnatura) 





Anexa nr. 2 la Formularul nr.  4A si 4B


DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului: "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________"

Subsemnatul …………………………. (nume/prenume ale expertului cheie propus) declar că sunt de acord să particip cu ofertantul ………………………………………. (numele/denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menţionată, si ca sunt disponibil sa ocup pozitia de ...................................in cadrul contractului.............................................., in situatia in care ofertantul este declarat castigator. 

Declar că informatiile prezentate in Curriculum Vitae din oferta sunt conforme cu realitatea. 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ". 



Data completarii …………………		             …………………………………….
                                                                              		   (Semnatura expertului propus)

	












Formularul nr. 5
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)




Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca



	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de lucrari "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot (Sector) _____________" organizată de Compania Nationala de Administrare a  Infrastructurii Rutiere SA, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
	De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia lucrarilor.
	

	Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".



Data ______________  			Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului 
					        (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 						           si denumirea reprezentantului imputernicit)
							_________________ (semnatura si stampila)	





Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de reprezentantii legali ai acestora.




Formularul nr. 6
OFERTANT UNIC/OFERTANT ASOCIAT 
________________________________________



DECLARAŢIE
privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential

Titlul Contractului: "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Sector ______"



	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – Lider (se completeaza dupa caz),
	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

precizez/precizam  ca urmatoarele parti/informatii din Propunerea Tehnica si  din Propunerea Financiara depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Sector ______":
	a. __________________________________
	b. __________________________________
	c. __________________________________
au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, avand in vedere:

1. obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale,inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1)  din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la
informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217 alin. (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile din cadrul  documentelor de calificare, precum si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 " La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016  "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit  si vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

	De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1)  din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si  din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________


Data _______________					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							  Reprezentant legal Ofertant asociat 1
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							 Reprezentant legal Ofertant asociat n
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	













Formularul nr. 7A
OFERTANT
___________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)


FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului: "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
	Lot 1 ( Sector 1): Baldana - Targoviste km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie"



	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),
	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi : Lot 1 ( Sector 1): Baldana - Targoviste km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),  

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE: 
____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, fara TVA, 
respectiv
_____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, cu TVA. 

	De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de .............%, aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.



Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului Formular.

Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:
· Anexa nr. 1:  Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii 
· Anxea nr. 2:  Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare
· Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate
Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1 - Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii cu valoarea totala a Rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.





Data _______________						Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	

								 Reprezentant legal Ofertant asociat 1
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	

								 Reprezentant legal Ofertant asociat n
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	





















Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7A



PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
aferente contractului
"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 1 ( Sector 1): Baldana - Targoviste km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie"



	Referinta
	Activitate/Categorie de lucrari sau servicii
	
Valoare Lei fara TVA (doua zecimale)


	1
	Proiectare (1=1.1+1.2)
	

	1.1
	Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare, inclusiv studii teren, desene conform cu executia si Cartea constructiei
	

	1.2
	Asistenta tehnica
	

	2
	Largire Drum (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)
	

	2.1
	Lucrari preliminare/ pregatitoare pentru largirea drumului
	

	2.2
	Terasamente
	

	2.3
	Suprastructura inclusiv structura rutiera
	

	2.4
	Sistem drenare/ scurgere a apelor pluviale (sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului; evacuarea apei pluviale; facilitati pentru evacuarea controlata a apelor pluviale; intretinere)
	

	2.5
	Trotuare si borduri
	

	2.6
	Accese la proprietati
	

	2.7
	Podete (inclusiv lucrarile hidrotehnice aferente)
	

	2.8
	Parcari de scurta durata
	

	2.9
	Parcari si statii autobuz
	

	2.10
	Amenajari intersectii drumuri laterale si restabiliri legaturi rutiere
	

	3
	Poduri si Pasaje (3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)
	

	3.1
	Pod peste paraul Ilfovat la Racari km 6+820 (6+796 proiectat) - construire pod nou
	

	3.2
	Pod peste raul Ilfov la Ghergani km 8+726 (8+746 proiectat) - reabilitare si largire pod existent
	

	3.3
	Pasaj peste CF la Balteni km 10+350 (10+321 proiectat) - reabilitare pasaj existent
	

	3.4
	Pasaj peste CF la Balteni km 10+350 (10+321 proiectat) - construire pasaj nou
	

	3.5
	Pod peste canal scurgere la Cuza Voda km 23+677 (23+707 proiectat) - construire pod nou
	

	3.6
	Pod peste raul Ilfov la Cuza Voda km 23+906 (24+051 proiectat) - construire pod nou
	

	4
	Consolidari (4=4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+4.8+4.9)
	

	4.1
	Rigole ranforsate
	

	4.2
	Fundatii adancite de parapet
	

	4.3
	Ziduri de sprijin debleu din beton simplu
	

	4.4
	Ziduri de pamant armat cu geogrile
	

	4.5
	Piloti forati 500mm
	

	4.6
	Piloti de indesare 500 mm
	

	4.7
	Ziduri de sprijin din beton armat
	

	4.8
	Perne de balast
	

	4.9
	Protectie taluz cu geocelule
	

	5
	Lucrari Hidrotehnice (5=5.1+5.2+5.3+5.4)
	

	5.1
	Lucrari aparari mal
	

	5.2
	Lucrari canalizare
	

	5.3
	Lucrari hidrotehnice la poduri
	

	5.4
	Lucrari de deviere canale de desecare
	

	6
	Iluminat (6=6.1+6.2+6.3+6.4)
	

	6.1
	Iluminat giratii/noduri/ intersectii in afara localitatilor
	

	6.2
	Iluminat in localitati si giratii/ noduri/ intersectii in localitati
	

	6.3
	Iluminat parcare scurta durata
	

	6.4
	Iluminat poduri si pasaje
	

	7
	Siguranta circulatiei (7=7.1+7.2+7.3+7.4)
	

	7.1
	Marcaje si semnalizare temporara (pe timpul executiei lucrarilor)
	

	7.2
	Marcaje si semnalizare definitiva (la /dupa terminarea lucrarilor)
	

	7.3
	Parapeti si imprejmuiri
	

	7.4
	Orice alte activitati necesare sigurantei  circulatiei, inclusiv amenajari
	

	8
	Alte cheltuieli (8=8.1+8.2+8.3+8.4)
	

	8.1
	Organizarea santierului
	

	8.2
	Lucrari/ amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
	

	8.3
	Amenajare peisagistica
	

	8.4
	Perdele forestiere antiinzapezire
	

	9
	Amenajarea terenului (9=9.1.+9.2+9.3+9.4)
	

	9.1
	Devieri/ mutari/ relocari/ protejari retele de utilitati si instalatii
	

	9.2
	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica
	

	9.3
	Identificare terenului de munitii neexplodate
	

	9.4
	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului
	

	10
	Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului  (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc)
	

	
	TOTAL LEI  FARA TVA
	

	
	TVA
	

	
	TOTAL  LEI CU TVA
	





Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii nu pot extinde Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel. Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura mai sus prezentata.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.
	In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii. 
	In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _______________					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
								Reprezentant legal Ofertant asociat 1
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
								Reprezentant legal Ofertant asociat n
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	






























Anexa nr. 2  la Formularul nr. 7A

SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE
aferente contractului 
"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 1 ( Sector 1): Baldana - Targoviste km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie"

Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare
	Nr. crt.
	Categoria de cheltuieli
	Pret lei fara TVA (doua zecimale)

	1. 
	Cheltuieli privind protectia mediului
	1.555.401,77

	2. 
	Cheltuielile privind relocările de utilităţi
	3.515.208,01

	3. 
	Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice
	591.052,68

	4. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar
	311.080,35

	5. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare 
	155.540,18

	6. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii / autoritati / entitati pentru obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor
	217.756,25

	7. 
	Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii / autoritati / entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie
	933.241,07

	8. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice
	348.409,99

	9. 
	Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului (ex. terenuri care au devenit mlastinoase, ape/torenti care si-au schimbat cursul, etc)
	933.241,07

	10. 
	Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic exceptie facand erorile de proiectare
	1.555.401,77

	11. 
	Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale. 
	6.369.681,36

	12. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului;
	777.700,89

	13. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol;
	3.516.452,34

	14. 
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare
	3.421.883,91

	15. 
	Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului
	1.306.537,49

	16. 
	Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren
	1.837.023,46

	
	Rezerve de implementare conform OUG 83 / 2016
	27.345.612,59


Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare -  parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea contractanta mai sus.
[bookmark: _GoBack]Nota 2: Sumele stabilite de Autoritatea contractanta pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate  de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor a acestor categorii de cheltuieli, respectiv 27.345.612,59 lei fara TVA va fi defalcata de fiecare Ofertant in cadrul celor 16 categorii de cheltuieli din prezenta anexa. 
Nota 3: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.
Nota 4: Este permisa realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
- sa  se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna
- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului
- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din Rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea contractanta in documentatia de atribuire.

METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN REZERVELE DE IMPLEMENTARE
Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata la art. 5.10 din Acordul Contractual. 
Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual. 

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data _______________					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat 1
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat n
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7A

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate
in cadrul contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 1 ( Sector 1): Baldana - Targoviste km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie"
[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare]
Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:
	Ref
	Activitate/Categorie de lucrari
	Suma care ii revine fiecarui subcontractant pentru partea realizata de acesta din fiecare activitate/categorie de lucrari sau servicii
(Lei fara TVA)

	1
	2
	3

	
	Exemplu 
	Exemplu

	1
	Proiectare
	Se va completa o suma din valoarea totala a activitatii de proiectare aferenta partii subcontractante.

	2
	Largire drum
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	2.2
	Terasamente
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	3.1
	Pod peste paraul Ilfovat la Racani km 6+820 (6+796-proiectat)
	

	3.1.1
	Infrastructuri-fundatii
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari a podului aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	3.1.3	
	Suprastructuri
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari a podului aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	
	TOTAL LEI FARA TVA
	



Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu. 

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Propunerea Financiara care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de subcontractare.

Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate. 

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare subcontractant in parte.

Data _______________				Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat 1
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat n
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							________________




							Reprezentant legal Subcontractant
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							________________




















Formularul nr. 7B
OFERTANT
___________
(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)


FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA

Titlul Contractului: "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 2 (Sector 2): Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - Drum la 2 benzi)"



	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat – lider (se completeaza dupa caz),
	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant asociat (in cazul unei Asocieri se va completa cate un paragraf separat de fiecare membru al Asocierii),

declar/ declaram in calitatea mea/ noastra de Ofertant unic/ Ofertanti asociati la procedura pentru atribuirea contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :Lot 2 (Sector 2): Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - Drum la 2 benzi)", sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că prezenta oferta este depusa de Ofertantul ________________________ (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri), al carui Lider desemnat de Asociere este ________________________ (denumirea Ofertantului asociat desemnat Lider),  

iar PRETUL OFERTEI NOASTRE ESTE DE: 
____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, fara TVA, 
respectiv
_____________________ (cifre)  __________________________ (litere) Lei, cu TVA. 

	De asemenea, declaram ca Pretul ofertat mai sus include si cota de profit de .............%, aplicabila in mod unitar pentru toate lucrarile executate si serviciile prestate in cadrul Contractului.



Nota 1: Este obligatorie completarea cotei de profit in sectiunea indicata in cuprinsul prezentului Formular.

Nota 2: Formularul de Propunere Financiara include si urmatoarele anexe:
· Anexa nr. 1:  Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii 
· Anxea nr. 2:  Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare
· Anexa nr. 3: Defalcarea sumelor din propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate

Nota 3: Pretul ofertei se va determina prin insumarea valorii totale inscrise in Anexa nr. 1 - Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii cu valoarea totala a Rezervelor de implementare inscrisa in Anexa nr. 2 - Sume provizionate reprezentand rezerve de implementare.



Data _______________						Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	

								 Reprezentant legal Ofertant asociat 1
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	

								 Reprezentant legal Ofertant asociat n
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	


















Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7B


PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII
aferente contractului
"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 2 (Sector 2): Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - Drum la 2 benzi)"


	Referinta
	Activitate/Categorie de lucrari sau servicii
	
Valoare Lei fara TVA (doua zecimale)


	
	
	

	1
	Proiectare (1=1.1+1.2)
	

	1.1
	Realizarea proiectarii lucrarilor conform normativelor in vigoare, inclusiv studii teren, desene conform cu executia si Cartea constructiei
	

	1.2
	Asistenta tehnica
	

	2
	Largire Drum (2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)
	

	2.1
	Lucrari preliminare/ pregatitoare pentru largirea drumului
	

	2.2
	Terasamente 
	

	2.3
	Suprastructura inclusiv structura rutiera
	

	2.4
	Sistem drenare/ scurgere a apelor pluviale (sistem de drenare pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafata drumului; evacuarea apei pluviale; facilitati pentru evacuarea controlata a apelor pluviale; intretinere)
	

	2.5
	Trotuare si borduri
	

	2.6
	Accese la proprietati
	

	2.7
	Podete (inclusiv lucrarile hidrotehnice aferente)
	

	2.8
	Parcari de scurta durata
	

	2.9
	Parcari si statii autobuz
	

	2.10
	Amenajari intersectii drumuri laterale si restabiliri legaturi rutiere
	

	3
	Poduri si Pasaje (3=3.1+3.2+...+3.24)
	

	3.1
	Pod peste canal scurgere la Aninoasa km 51 +540 - construire pod nou
	

	3.2
	Pod peste canal scurgere la Doicesti km 55+787(55+571 proiectat) - construire pod nou
	

	3.3
	Pod peste valea Dracului la Pucioasa km 62+839(62+624 proiectat) - reabilitare pod existent
	

	3.4
	Pod peste paraul Bizdidel la Pucioasa km 63+894(63+665 proiectat) - reabilitare pod existent
	

	3.5
	Pod peste raul Ialomita la Pucioasa km 68+605(68+363 proiectat) - reabilitare pod existent
	

	3.6
	Pasaj peste CF la Pucioasa km 69+500 -  construire pasaj nou
	

	3.7.
	Pod peste raul Ialomicioara la Fieni km 73+281(73+048 proiectat) - reabilitare pod existent
	

	3.8
	Pod peste valea Titei la Dealu Mare km 79+563( 79+147 proiectat) - reabilitare pod existent 
	

	3.9
	Pod peste valea Gae la Pietrosita km 82+135(81+693 proiectat) - reabilitare pod existent
	

	3.10
	Pasaj peste CF la Pietrosita km 82+527(82+063 proiectat) - reabilitare pasaj existent
	

	3.11
	Pod peste raul Ialomita la Pietrosita km 82+544(82+135 proiectat) - reabilitare pod existent
	

	3.12
	Pod peste valea Lupului la Pietrosita km 83+238(82+796 proiectat) - reabilitare pod existent 
	

	3.13
	Pod peste paraul Rusetu la Moroieni km 85+700(85+701 proiectat) - construire pod nou
	

	3.14
	Pod peste torent la Moroieni km 88+895(88+900 proiectat) - construire pod nou
	

	3.15
	Pod peste raul Ialomicioara la Moroieni km 89+667(89+681 proiectat) - construire pod nou
	

	3.16
	Pod peste valea Glodului la Moroieni km 90+527(90+490 proiectat) - construire pod nou
	

	3.17
	Pod peste scurgere la Moroieni km 92+533 - construire pod nou
	

	3.18
	Pod peste torent la Moroieni km 94+165(94+175 proiectat) - construire pod nou
	

	3.19
	Pod peste raul Ialomicioara la Carpinis km 95+056(95+092 proiectat) -construire pod nou
	

	3.20
	Pod peste valea Larga la Carpinis km 95+367(95+403 proiectat) - construire pod nou
	

	3.21
	Pod peste valea Ialomicioara la Carpinis km 95+959(95+942 proiectat) - construire pod nou
	

	3.22
	Pod peste paraul Carpinis la Carpinis km 96+836(96+882 proiectat) - construire pod nou 
	

	3.23
	Pod peste torent la Carpinis km 97+050(97+062 proiectat) - construire pod nou
	

	3.24
	Pod peste valea Izvorul Dorului la Sinaia km 105+683(106+466 proiectat) - construire pod nou
	

	4
	Consolidari (4= 4.1+4.2+...+4.25)
	

	4.1
	Ziduri de sprijin din beton simplu - debleu
	

	4.2
	Ziduri de sprijin din beton simplu - rambleu
	

	4.3
	Minipiloti injectati
	

	4.4
	Piloti forati 1200mm
	

	4.5
	Ziduri de pamant armat cu geogrile
	

	4.6
	Perne de balast 
	

	4.7
	Piloti forati 500mm
	

	4.8
	Piloti de indesare
	

	4.9
	Fundatii adancite de parapet
	

	4.10
	Rigole ranforsate
	

	4.11
	Protectie taluz cu geocelule
	

	4.12
	Ziduri de sprijin din beton armat cu fundare directa (debleu si rambleu)
	

	4.13
	Structuri de sprijin din gabioane fundare directa
	

	4.14
	Structuri de sprijin din piloti forati d=0.6m
	

	4.15
	Structuri de sprijin din piloti forati d=1.20m
	

	4.16
	Ancore tip bara
	

	4.17
	Rigole ranforsate din beton armat (triunghiulare, dreptunghiulare, sant ranforsat)
	

	4.18
	Reparatii ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra
	

	4.19
	Consolidare ziduri de sprijin existente din beton sau zidarie de piatra
	

	4.20
	Dezafectare structuri sprijin existente
	

	4.21
	Perne de balast ranforsate cu geogrile
	

	4.22
	Piloti de indesare 500 mm
	

	4.23
	Drenuri in sapatura 
	

	4.24
	Drenuri forate orizontal
	

	4.25
	Protectie taluz cu pamant vegetal inierbat
	

	5
	Lucrari Hidrotehnice (5=5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
	

	5.1
	Lucrari aparari mal
	

	5.2
	Lucrari canalizare
	

	5.3
	Lucrari hidrotehnice la poduri
	

	5.4
	Lucrari de deviere canale de desecare
	

	5.5
	Lucrari hidrotehnice de aparare a rambleului drumului
	

	6
	Iluminat (6=6.1+6.2+6.3+6.4)
	

	6.1
	Iluminat giratii/noduri/ intersectii in afara localitatilor
	

	6.2
	Iluminat in localitati si giratii/ noduri/ intersectii in localitati
	

	6.3
	Iluminat parcare scurta durata
	

	6.4
	Iluminat poduri si pasaje
	

	7
	Siguranta circulatiei (7=7.1+7.2+7.3+7.4)
	

	7.1
	Marcaje si semnalizare temporara (pe timpul executiei lucrarilor)
	

	7.2
	Marcaje si semnalizare definitiva (la /dupa terminarea lucrarilor)
	

	7.3
	Parapeti si imprejmuiri
	

	7.4
	Orice alte activitati necesare sigurantei  circulatiei, inclusiv amenajari
	

	8
	Alte cheltuieli (8=8.1+8.2+8.3+8.4)
	

	8.1
	Organizarea santierului
	

	8.2
	Lucrari/ amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
	

	8.3
	Amenajare peisagistica
	

	8.4
	Perdele forestiere antiinzapezire
	

	9
	Amenajarea terenului (9=9.1.+9.2+9.3+9.4)
	

	9.1
	Devieri/ mutari/ relocari/ protejari retele de utilitati si instalatii
	

	9.2
	Investigatii arheologice (cercetare si descarcare) si supraveghere arheologica
	

	9.3
	Identificare terenului de munitii neexplodate
	

	9.4
	Orice alte activitati necesare amenajarii terenului
	

	10
	Activitatile necesare implementarii planului de actiune pentru promovarea contractului  (panouri temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc)
	

	
	TOTAL LEI  FARA TVA
	

	
	TVA
	

	
	TOTAL  LEI CU TVA
	



Nota 1: Toate activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii vor fi pretuite, fara exceptie. In cazul in care o activitate/categorie de lucrari sau servicii nu este pretuita (este lasata fara pret) sau este pretuita cu "zero", va conduce la respingerea ofertei depuse.

Nota 2: Se considera ca preturile introduse in tabelul de mai sus vor fi pentru activitatile/categoriile de lucrari  sau servicii complet finalizate din toate punctele de vedere. La preturile introduse va fi obligatoriu sa fie luate in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii din prezentul tabel in mod corespunzator. Preturile trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute si riscurile de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca in tabelul de mai sus nu se mentioneaza separat anumite categorii de cheltuieli aferente activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.

Nota 3: Se considera ca inainte de depunerea ofertei, orice ofertant s-a informat cu privire la corectitudinea si suficienta ofertei, precum si a pretului contractului si a sumelor care compun pretul si care acopera toate obligatiile prevazute in contract. De asemenea, se considera ca preturile ofertate in tabelul de mai sus au fost stabilite in baza conditiilor de preturi si piata in vigoare la Data de Referinta, si ca acestea includ si cota de profit, astfel cum a fost aceasta declarata in cuprinsul Formularului de Propunere Financiara.

Nota 4: Se considera ca ofertantii si-au stabilit oferta financiara, inclusiv preturile de mai sus, in baza propriilor calcule, operatiuni si estimari, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar daca pentru anumite obligatii sau lucrari sumele alocate mai sus sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare.

Nota 5: Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul nu va fi indeptatit sa solicite o crestere a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca sau a costat mai mult decat anticipat initial, iar Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o diminuare a preturilor stabilite in tabelul de mai sus invocand motive opuse celor anterior mentionate.

Nota 6: Ofertantii nu pot extinde Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nici prin includerea de noi activitati/ categorii de lucrari sau servicii, nici prin detalierea activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii incluse in acest tabel. Tabelul cu Preturile activitatilor/ categoriilor de lucrari sau servicii nu va fi modificat de ofertanti, ci va respecta intocmai structura mai sus prezentata.

Nota 7: In situatia in care un Subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, plata sumelor datorate Subcontractantului se va realiza in conformitate cu prevederile Contractului si cu respectarea valorilor indicate in Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara si in Anexa la Contractul de Subcontractare.
	In Anexa nr. 3 la Propunerea Financiara se va mentiona in mod obligatoriu, pentru fiecare activitate/ categorie de lucrari sau servicii pentru care Antreprenorul a stabilit ca o va realiza cu Subcontractant/Subcontractanti, valoarea care ii revine fiecarui Subcontractant din suma corespunzatoare respectivei activitati/ categorii de lucrari sau servicii. 
	In vederea realizarii platii directe de catre Beneficiar catre Subcontractant, Factura va include o defalcare a sumelor pe subcontractanti in conformitatea cu prevederile Anexei nr. 3 la Propunerea Financiara si ale anexei la Contractul de subcontractare. De asemenea, Situatia de Lucrari si Certificatul de Plata vor include o defalcare a sumelor aferente Subcontractantilor.

Data _______________					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
								Reprezentant legal Ofertant asociat 1
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
								Reprezentant legal Ofertant asociat n
						(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	

































Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7B


SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE
aferente contractului
"Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi :
Lot 2 (Sector 2): Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - Drum la 2 benzi)"



Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare
	Nr. crt.
	Categoria de cheltuieli
	Pret lei fara TVA (doua zecimale)

	1.
	Cheltuieli privind protectia mediului
	2.150.788,91

	2
	Cheltuielile privind relocările de utilităţi
	4.860.782,94

	3.
	Cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice
	817.299,79

	4.
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor servicii de cadastru si evaluare din cauza aparitiei exproprierilor suplimentare fata de coridorul de expropriere pus la dispozitie de Beneficiar
	430.157,78

	5.
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare 
	215.078,89

	6.
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborarii unor documentatii tehnice solicitate de diverse institutii / autoritati / entitati pentru obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor
	301.110,44

	7.
	Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii / autoritati / entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie
	1.290.473,34

	      8.
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice
	481.776,72

	9.
	Cheltuieli care rezulta din modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii proiectului (ex. terenuri care au devenit mlastinoase, ape/torenti care si-au schimbat cursul, etc)
	1.290.473,35

	10.
	Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul CTE Siguranta Circulatiei al CNAIR SA de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic exceptie facand erorile de proiectare
	2.150.788,91

	11.
	Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale. 
	8.807.910,75

	12.
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor accese la proprietati suplimentare datorita situatiei existente in teren ulterior semnarii contractului;
	1.075.394,45

	13.
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate in/pe subsol/sol;
	4.862.503,57

	14.
	Cheltuieli care rezulta din necesitatea implementarii recomandarilor/observatiilor/conditiilor stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana in auditurile/studiile efectuate cu privire la Siguranta rutiera, exceptie facand erorile de proiectare
	4.731.735,60

	15.
	Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/Normative/Standarde/STAS-uri pe parcursul derularii contractului
	1.806.662,68

	16.
	Cheltuieli care rezulta din modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren
	2.540.211,62

	
	Rezerve de implementare conform OUG 83 / 2016
	37.813.149,74



Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare -  parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Autoritatea contractanta mai sus.
Nota 2: Sumele stabilite de Autoritatea contractanta pentru fiecare categorie de cheltuieli in parte nu vor putea fi modificate  de ofertanti in cursul elaborarii ofertelor a acestor categorii de cheltuieli, respectiv 37.813.149,74 lei fara TVA va fi defalcata de fiecare Ofertant in cadrul celor 16 categorii de cheltuieli din prezenta anexa. 
Nota 3: Categoriile de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare nu fac obiectul unor actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.
Nota 4: Este permisa realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
- sa  se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna
- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului
- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din Rezervele de implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata de Autoritatea contractanta in documentatia de atribuire.
METODA DE PLATA A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CE SE FINANTEAZA DIN REZERVELE DE IMPLEMENTARE
Sumele aferente categoriilor de cheltuieli pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare vor fi platite in conformitate cu Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare asa cum este specificata la art. 5.10 din Acordul Contractual. 

Realizarea de compensari/ relocari intre categoriile de cheltuieli de mai sus este permisa doar in conditiile descrise in Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare din Acordul Contractual. 

Sumele aferente rezervelor de implementare solicitate la plata vor fi evidentiate in mod separat in Situatiile de Lucrari si in Certificatele de Plata.

Data _______________					Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat 1
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat n
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	

Anexa nr. 3 la Formularul nr. 7B

Defalcarea sumelor din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara aferente activitatilor subcontractate
in cadrul contractului "Modernizare DN71 Baldana - Targoviste - Sinaia, km. 0+000 - km. 44+130 largire la 4 benzi de circulatie si km. 51+041 - km. 109+905 drum la 2 benzi:
 Lot 2 (Sector 2): Targoviste - Sinaia km. 51+041 - km. 109+905 - Drum la 2 benzi)"
[Acest Formular va fi completat doar in situatia in care Subcontractantii declarati in oferta au optat pentru a fi platiti direct de catre Beneficiar, in conformitate cu mentiunile din Acordul de Subcontractare]

Sumele din Anexa nr. 1 la Propunerea Financiara corespunzatoare activitatilor/ categoriilor de lucrari sau a unor parti din acestea ce vor fi desfasurate/ realizate de subcontractanti sunt urmatoarele:
	Ref
	Activitate/Categorie de lucrari
	Suma care ii revine fiecarui subcontractant pentru partea realizata de acesta din fiecare activitate/categorie de lucrari sau servicii
(Lei fara TVA)

	1
	2
	3

	
	Exemplu 
	Exemplu

	1
	Proiectare
	Se va completa o suma din valoarea totala a activitatii de proiectare aferenta partii subcontractate.

	2
	Largire drum
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractate.

	...
	
	

	2.2
	Terasamente
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari aferenta partii subcontractate.

	...
	
	

	3.1
	Pod peste paraul canal scurgere la Aninoasa km 51+540 - construire pod nou  
	

	3.1.1
	Infrastructuri-fundatii
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari a podului aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	3.1.3	
	Suprastructuri
	Se va completa o suma din valoarea totala a categoriei de lucrari a podului aferenta partii subcontractante.

	...
	
	

	
	TOTAL LEI FARA TVA
	



Nota 1: Liniile aferente Graficului de mai sus au fost completat doar cu titlu de exemplu. 

Nota 2: Ofertantii vor completa Graficul de mai sus cu toate liniile din Propunerea Financiara care corespund unor activitati/ categorii de lucrari sau servicii si/sau unor subdiviziuni ale acestora care vor fi realizate de Subcontractanti, cu respectarea integrala a informatiilor din anexa la Contractul de subcontractare.

Nota 3: Activitatile/ categoriile de lucrari sau servicii si/sau subdiviziunile acestora pe care Antreprenorul nu le-a subcontractat nu vor fi incluse in Graficul de mai sus. In situatia in care o activitate/ categorie principala de lucrari sau servicii cuprinde mai multe sub-activitati/ sub-categorii de lucrari si doar unele dintre acestea sau parti din acestea sunt realizate de Subcontractanti, Ofertantii vor include in Graficul de mai sus atat activitatea/ categoria principala de lucrari sau servicii, cat si acele sub-activitati/ sub-categorii de lucrari sau servicii total sau partial subcontractate. 

Nota 4: In cazul in care aceeasi activitate/ categorie de lucrari sau servicii, subdiviziuni ale acestora sau parti ale acestora sunt subcontractate catre mai multi Subcontractanti, vor fi indicate valorile in mod distinct pentru fiecare Subcontractant in parte, iar aceasta anexa va fi depusa pentru fiecare subcontractant in parte.

Data _______________				Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat 1
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							_________________ (semnatura si stampila)	
							Reprezentant legal Ofertant asociat n
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
							________________




							Reprezentant legal Subcontractant
					(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
                                              ________________
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