
CONTRACT DE SERVICII

SERVICII DE SORTARE, TRANSPORT SI VALORIFICARE/ELIMINARE DESEURI REZULTATE IN URMA ECOLOGIZARII TRONSONULUI SENS GIRATORIU SUD, IN SCOPUL REALIZARII PROIECTULUI “DRUM DE LEGATURA DN5 - KM 60+500 SOSEAUA DE CENTURA - POD PRIETENIEI”


Preambul

In temeiul Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si in baza Raportului Procedurii de Atribuire a contractului de achizitie publica nr. ................ s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, (denumit în continuare „Contractul”), intre:

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R., persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, având cont bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirea, legal reprezentată prin .........................., Director General, (denumită în continuare “Autoritate Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte,

și
........................................, persoană juridică ..........cu sediul în .........................................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare ................., cont bancar nr. ......................................deschis la ..................................., legal reprezentată prin .....................,  (denumită în continuare “Prestator”), de cealaltă parte,

(denumite în continuare „Părțile”).

Părţile au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiţii:


Articol 1 Obiectul Contractului de Servicii. Scopul contractului

Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de sortare, transport si valorificare/eliminare deseuri rezultate in urma ecologizarii tronsonului sens giratoriu sud, in scopul realizarii proiectului “Drum de legatura DN5 - km 60+500 Soseaua de Centura - Pod Prieteniei”.
Scopul principal al contractului de servicii este ecologizarea tronsonului sens giratoriu sud pentru a asigura condițiile necesare continuării lucrărilor la drumul de legătură DN 5 fiind astfel necesară sortarea materialului stocat temporar, rezultat în urma excavării materialului (pământ în amestec cu deșeuri), transportul si valorificarea/eliminarea deșeurilor în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

Articolul 2 Termeni și definiții

2.1 Următoarele definiții sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:
Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a contractantului, cum ar fi, dar fara a se limita la, încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator;
Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi, dar fara a se limita la, încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă;
Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile Contractului;
Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă prețul contractului care cuprinde toate cheltuielile necesare realizării Contractului;
Autoritate Contractantă/Beneficiar: reprezintă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), beneficiară a tuturor serviciilor realizate de Prestator în conformitate cu prevederile contractuale. In cuprinsul prezentului contract, orice referire la Autoritate Contractanta si/sau Beneficiar se va citi ca referire la Autoritate Contractanta/Beneficiar;
Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de către Beneficiar, care explică obiectivele, scopul serviciilor, activităţile, sarcinile ce trebuie îndeplinite, obligaţiile Prestatorului şi cele ale Beneficiarului, precum şi rezultatele concrete pe etape de realizare a contractului;
Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;
CE: Comunitatea Europeană;
Comisia: Comisia Europeană;
Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și se completează cu reglementările incidente și ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru POST/POIM;
Contract de achiziție publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
Contract de Servicii sau Contract: contractul de achiziţie publică semnat și încheiat de către Părți, care are ca obiect prestarea de servicii, incluzând toate anexele la acesta și toate documentele încorporate în acesta, împreună cu orice Acte Adiționale.
Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform Articolului 4 din Contractul de Servicii;
Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părti a Contractului de Servicii;
Denunțarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut Beneficiarului privind desființarea unui contract prin voința unilaterală a Beneficiarului;
Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte; 
Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a obligațiilor bănești și se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale;
Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
Durata contractului: intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile pe care le presupune îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data de începere a contractului;
Forța majoră: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerată forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;
Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Prestator în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de Servicii;
Lună: luna calendaristică;
Legislaţia: reprezintă aplicabilitatea în totalitate a legilor, standardelor, normelor, normativelor etc. naţionale şi europene;
Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării Contractului de Servicii în numele Beneficiarului;
Măsuri de remediere: acele măsuri adoptate de autoritatea contractantă, în urma primirii unei contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire; Acest termen are semnificatia data de Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Moneda națională: Leu;
Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire;
Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi;
Ordin administrativ/dispoziție administrativă: orice instrucțiune, modificare, comandă sau dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, şi/sau modifica termenii şi condiţiile Contractului;
Ordin de mobilizare/demobilizare: documentul emis de Beneficiar prin care se solicita de catre acesta mobilizarea/ demobilizarea personalului Prestatorului;
Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de către Autoritatea Contractantă prin care înștiințează Prestatorul asupra datei la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a contractului);
Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere, faţă de Termenele Limită, astfel cum au fost stabilite între părti. 
Personalul Prestatorului: este format din personalul nominalizat conform Capitolului 9 din Caietul de Sarcini, la care se poate adăuga și personalul subcontractanților, dacă e cazul, însărcinați cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;
Personal temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului, care preia atribuțiile unei alte persoane care nu își mai poate continua activitatea în cadrul contractului de servicii;
[bookmark: _Hlk56157205]Prestator: operatorul economic care a devenit parte în Contractul de Servicii pentru a desfășura Servicii;
Prețul Contractului: Prețul serviciilor prestate, fără TVA, menționat la Articolul 3 al Contractului de Servicii, ce va fi plătit de către Beneficiar pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt prestate serviciile în baza prezentului Contract;
Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, stabilite de Beneficiar;
Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Beneficiar;
Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fără ca aceasta să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
Reprezentantul autorizat al Autorității Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană fizică sau juridică, desemnată de către Beneficiar ulterior semnării Contractului și ale cărei atribuții vor fi stabilite de către Beneficiar. În acest sens, Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului său autorizat;
Servicii: reprezinta activităţile ce trebuie realizate de către Prestator în conditiile prezentului contract. 
Stat Autoritate contractanta: România.
Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;
Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie;
Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este pus la dispoziţia publicului;
Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care este pus la dispoziţia publicului;
Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la dispoziţia publicului;
Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa Prestatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
Termene Limită: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lia]a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lib]b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lic]c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lid]d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
[bookmark: do|caI|si2|ar3|al2|lie]e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.
[bookmark: do|caIV|si6|ss3|ar184|pa1]Tert susținător: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziţia Prestatorului resursele financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest Angajament ferm de susținere, confirmă faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării prezentului contract. Terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de către Prestatorul căruia i-a fost acordata susținere.
UE: Uniunea Europeană.
Zi/Zile: zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
Zi/Zile lucratoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează;
Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează;
2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.
2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părți vor include societățile și companiile, precum și orice organizație având personalitate juridică.

Articolul 3 Preţul Contractului

3.1 Preţul Contractului este de ....................... Lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. conform prevederilor legale. Prețul Contractului reprezintă suma ce va fi plătita Prestatorului pentru serviciile prestate de acesta.
Plățile vor fi efectuate de Beneficiar către Prestator numai pe baza facturilor însoțite de documente justificative.
3.2 Preţul Contractului este ferm si nu va fi ajustat.
	
Articolul 4 Durata Contractului de Servicii

4.1 Durata Contractului este de 3 luni de la Data de Începere a Contractului, notificată de către Beneficiar în cadrul Ordinului de Începere.
4.2 (1) Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție în forma, perioada si cuantumul agreate de Beneficiar, precum și în termenul și conditiile prevăzute la Articolul 23 din prezentul contract, cât si sub condiția încheierii polițelor de asigurare, în conformitate cu prevederile Articolului 13 din prezentul contract de servicii.  
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Prestatorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii.
4.3 Data de Începere a Contractului de prestări de servicii va fi notificată de către Beneficiar în cadrul Ordinului de Începere, după data intrării în vigoare a contractului.
4.4 Durata Contractului se poate prelungi conform prevederilor Articolului 17 - Modificarea Contractului de Servicii.
4.5 Contractul de servicii operează valabil între părți pe toată durata acestuia.

Articolul 5 Documentele Contractului de Servicii

5.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite în prezentul Contract de Servicii care include, în ordinea enumerării, prezentul înscris împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:
	Anexa I:     
	Caietul de Sarcini, inclusiv clarificările/ modificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor (dacă este cazul);

	Anexa II:    
	Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv clarificările/modificările din perioada de evaluare;

	Anexa III:  
	Instrumentul de garantare emis în condițiile legii pentru constituirea garanției de bună execuție;

	Anexa IV:
	Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, precum si anexele acestuia (dacă este cazul);

	Anexa V:  
	Contractele încheiate de Prestator cu subcontractanții nominalizați în ofertă (dacă este cazul);

	Anexa VI:
	Acordul de Asociere autentificat (dacă este cazul);

	Anexa VII:
	Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau Modificări).


5.2 Toate clarificările/ completarile/ modificarile și/sau măsurile de remediere publicate până la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire. 
5.3 În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contractul de servicii, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată la Articolului 5.1.
5.4 În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, prevalează prevederile Caietului de Sarcini.

Articolul 6 Notificări si comunicări scrise

6.1 Notificările si orice altă eventuală corespondentă in legătură cu indeplinirea prezentului Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte contractantă celeilalte părti, in scris, prin scrisoare recomandată la adresele mentionate in contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consideră efectuată si dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
6.3 Atunci cand există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. In toate situatiile, expeditorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicărilor.
6.4 Orice notificare, consimtămant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Prestatorului sau a reprezentantului autorizat al Autorității Contractante conform Contractului de Servicii, va fi formulata în scris, dacă nu se prevede altfel.
6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris.
6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine opozabilă celeilalte părţi numai dacă a fost notificată în condiţiile stabilite in prezentul articol.
6.7 Orice modificare a contului si a băncii în care se efectuează platile trebuie notificată de Prestator Autoritatii Contractante.
6.8 Autoritatea Contractantă va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris Autoritatea Contractantă cu privire la numele persoanei sale de contact, precum și cu privire la modificarea contului bancar.

Articolul 7 Subcontractare

7.1 Prestatorul va prezenta contractele încheiate cu subcontractantul/ subcontractanţii, care vor cuprinde denumirea subcontractanului/subcontractanţilor şi datele de contact ale acestuia/acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta/aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, cesiunea de creanta, precum şi acordul subcontractantului/subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul/subcontractantii opteaza/nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între Subcontractant şi Beneficiar.
7.2 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Prestator pe parcursul contractului poate interveni în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de servicii în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora. 
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de servicii.
7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele încheiate între Prestator şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin elementele menționate la Articolul 7.1. 
7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a Propunerii tehnice depuse de către Prestator la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării. 
7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 
(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autorității Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de Prestator în conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă. 
(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu subcontractanţii propuşi.
(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Prestator în situația în care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
(5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de Prestator, Autoritatea Contractantă va solicita Prestatorului să înlocuiască subcontractantul propus în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. 
(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de înregistrare a subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul propus. 
(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Prestator să deţină o autorizaţie specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să demonstreze că subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că este membru al unei astfel de organizaţii, iar Prestatorul are obligația de a pune la dispozitia Autorității Contractante documente relevante în acest sens. 
(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Prestatorului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv.
(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge subcontractantul propus. 
7.7 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Prestator, în perioada de implementare a contractului, se realizează numai dupa obtinerea acordului scris al Autorităţii Contractante.
7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată. 
(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 
(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică. 
7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor; 
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea Contractantă şi Prestator; 
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică; 
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi. 
7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile Articolului 7.8.
7.12 Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanți pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii. 
7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata executării contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii Contractante.
7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub supravegherea Prestatorului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă pentru calitatea prestației subcontractantului, Prestatorul având însă drept de regres împotriva subcontractantului.
7.15 În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de subcontractare față de Prestator, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect poate solicita Prestatorului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un subcontractant având calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el însuşi executarea contractului. 
7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau orice încredinţare a activităților stabilite în cadrul prezentului contract de către subcontractant către terţe părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a contractului, situație care îndreptățește Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități Prestatorului, în cuantum de 20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare caz în parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare.
7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligația de a nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâstigători în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică. 
7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi considerată o încălcare a prezentului contract.

Articolul 8 Obligatiile Autoritatii Contractante

8.1 Autoritatea Contractanta trebuie sa se asigure ca Prestatorul deține toate permisele, aprobările, avizele, autorizațiile sau licențele necesare în vederea prestării serviciilor desfășurate conform Caietului de sarcini pe toata durata derulării serviciilor.
8.2 Autoritatea Contractanta trebuie sa verifice documentația doveditoare a valorificării/eliminării deșeurilor rezultate în urma sortării materialului.
8.3 Autoritatea Contractanta trebuie sa urmărească realizarea corectă a serviciilor în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, reglementările tehnice și legislației în vigoare.
8.4 Autoritatea Contractanta trebuie sa realizeze controlul corespunzător al documentelor prin înregistrarea, păstrarea și arhivarea acestora.
8.5 Autoritatea Contractanta trebuie sa pună la dispoziția Prestatorului toate avizele și acordurile obținute în cadrul acestui proiect, precum și a altor informații/documente solicitate de Prestator o dată cu acordarea accesului la amplasamentul de stocare temporară.
8.6 Autoritatea Contractanta trebuie sa comunice Prestatorului orice plângere sau reclamație privind derularea contractului, în cel mai scurt timp.
8.7 Autoritatea Contractanta trebuie sa verifice și să recepționeze serviciile prestate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, la termenul stabilit sau la cererea Prestatorului.
8.8 Autoritatea Contractanta trebuie sa efectueze plata către Prestator, în urma acceptării la plată a Rapoartelor financiare și a documentelor justificative la termenul stabilit.
8.9 Autoritatea Contractanta va facilita legatura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati locale etc.
8.10 Autoritatea Contractanta va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau copii ale documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractantela sfârşitul perioadei de prestare a serviciilor sau la solicitarea Autoritatii Contractante.
8.11 Autoritatea Contractanta va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita, atata timp cat solicitarile sale se incadreaza in limite rezonabile si in masura in care aceste informatii se afla in posesia Autoritatii Contractante.
8.12 Prestatorul poate solicita sprijinul Autoritatii Contractante pentru obţinerea de informaţii despre cutumele locale sau despre ordine şi decizii locale ale C.N.A.I.R.


Articolul 9 Obligaţii Generale ale Prestatorului

9.1 Prestatorul va presta Serviciile în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul Contract de Servicii.
9.2 Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România, inclusiv în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. In procedura de verificare se vor respecta toate standardele, normele, normativele si alte documente ce nu contravin legislatiei in vigoare. Prestatorul va despăgubi Autoritatea Contractantă în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
9.3 Prestatorul va realiza Serviciile în baza Contractului de Servicii cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, conform celor mai înalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare etapă de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor prezentului contract si a Anexei I: Caietul de Sarcini la acesta.
9.4. Prestatorul se va informa și va respecta pe toată durata contractuală prevederile menționate în cadrul Instrucțiunilor/Circularelor emise de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare-AM POIM, Ministerul Transporturilor-Organismul Intermediar sau de orice entitate legal constituită ce gestionează sau are atribuții în gestionarea fondurilor nerambursabile care respectă prevederile legale aplicabile.
9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative date de Managerul de Proiect. Când Prestatorul apreciază că Ordinele Administrative sunt emise cu depăşirea competenţei Managerului de Proiect ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data primirii respectivului Ordin. Executarea Ordinului Administrativ nu va fi suspendată prin această notificare.
9.6 Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie, referitoare la Contractul de Servicii, drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului în care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fără acordul scris prealabil al Autorităţii Contractante ori al Managerului de Proiect. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul realizării Contractului de Servicii, decizia finală va aparţine Autorităţii Contractante.
9.7 Dacă Prestatorul este o Asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi ţinute individual şi solidar responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de Servicii. Persoana desemnată de Asociere să acţioneze în numele sau în cadrul Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual Asocierea.
9.8 În cazul în care Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, iar una sau mai multe persoane se află în imposibilitatea derulării contractului, asociatul/asociații rămas/rămași vor îndeplini în mod solidar obligațiile rămase de executat.
9.9 Orice modificare a componenţei Asocierii fără acordul prealabil scris al Autorităţii Contractante va fi considerată o încălcare a Contractului de Servicii şi nu va avea nici un efect asupra Contractului de Servicii, părţile iniţiale ale Asocierii fiind în continuare ţinute individual şi solidar responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din Contractul de Servicii.
[bookmark: _Hlk102121820]9.10 (1) Prestatorul isi asuma raspunderea pentru daunele/prejudiciile suferite de catre Beneficiar, pe perioada de derulare a prezentului contract de servicii.
(2) Situatia producerii de daune/prejudicii de catre Prestator Beneficiarului, mentionate la alin. (1), va fi considerata o incalcare a Contractului in sensul Articolului 24 din prezentul Contract.  

Articolul 10 Obligaţii specifice ale Prestatorului

10.1. [bookmark: _Hlk101866914]Obligaţiile specifice ale Prestatorului sunt cele menţionate în Anexa I: Caietul de Sarcini şi constau în prestarea serviciilor de sortare, transport si valorificare/eliminare deseuri rezultate in urma ecologizarii tronsonului sens giratoriu sud, in scopul realizarii proiectului “Drum de legatura DN5 - km 60+500 Soseaua de Centura - Pod Prieteniei”, respectiv:
(1) Servicii de execuție a lucrărilor:
· sortarea deșeurilor;
· depozitarea separată a deșeurilor; 
· prelevarea de probe și realizarea analizelor fizico - chimice necesare încadrării pe coduri de deșeuri și desfășurării activității de valorificare/eliminare prin laboratoare acreditate;
· încadrarea pe coduri conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
· încărcarea materialului sortat (pământ și deșeuri) în mijloace de transport;
· întocmirea tuturor formularelor, avizelor, tichetelor de cântar și a altor documente necesare încărcării, transportului și valorificării/eliminării deșeurilor inclusiv a pământului rezultat, conform legislației de mediu și cea a contabilității;
· transportul deșeurilor în vederea valorificării/eliminării finale de către firme autorizate conform legislației în vigoare privind transportul deșeurilor și protecția mediului;  
· valorificare deșeuri prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului;
· eliminarea deșeurilor prin depozitare definitivă în depozite conforme autorizate din punct de vedere al protecției mediului;
· furnizarea către Beneficiar, la finalul activității, a tuturor documentelor de trasabilitate privind cantitatea deșeurilor nepericuloase/periculoase ridicate de pe amplasament;
(2) Servicii privind asigurarea amplasamentului de sortare în timpul lucrărilor
· asigurarea si mentinerea sigurantei pe amplasamentul de sortare în zona de lucru si în afara acesteia pe perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract, acordând o atenție specială:
· asigurării unor condiții corespunzătoare de lucru în siguranță pentru persoanele ce întreprind activități pe amplasament;
· asigurării zonei amplasamentului pentru a nu avea acces persoane neautorizate;
· respectarea măsurilor și condițiilor necesare de protecția mediului;
· asigurarea protectiei mediului în perioada executării lucrărilor, respectiv asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru protejarea mediului înconjurător, în zona amplasamentului de sortare acordând o atenție specială prevenirii și limitării:
· zgomotului;
· emisiilor de pulberi în atmosferă;
· poluării apelor subterane;
· poluării solului și subsolului.
Astfel se vor avea în vedere cel puțin următoarele:
· verificarea funcționării corecte a tuturor utilajelor, instalațiilor, echipamentelor și autovehiculelor utilizate conform unui program bine stabilit privind zgomotul și emisiile de poluanți din gazele de eșapament;
· aplicarea unor metodologii adecvate pentru utilizarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor, verificarea gradului lor de uzură, evitarea suprasolicitărilor, evitarea funcționarii în gol și a consumului inutil de carburanți și lubrifianți;
· instruirea corespunzătoare a personalului angajat pentru manipularea deșeurilor (amestec de pământ și deșeuri) în vederea limitării emisiilor de pulberi;
· acoperirea corectă cu prelată a tuturor benelor autovehiculelor ce transportă deșeuri;
· întreținerea corespunzătoare a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor, efectuarea reparațiilor si reviziilor periodice pentru a asigura funcționarea corectă a acestora în limitele de emisii impuse de legislația în vigoare;
· limitarea funcționării utilajelor la strictul necesar, fără suprasolicitarea acestora;
· asigurarea de materiale absorbante pentru cazurile de scurgeri accidentale de combustibil sau lubrifianți;
· menținerea permanentă a curățeniei și ordinii în spațiile de lucru de pe platformă;
· deșeurile generate din alte activități desfășurate pe amplasament vor fi colectate corespunzător și vor fi valorificate/eliminate de către Prestator prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului acesta fiind singurul responsabil privind generarea acestor deșeuri, respectând legislația specifică în vigoare.
(3) Servicii privind organizarea activității pe amplasament conform graficului de lucrări întocmit de către Prestator și aprobat de către Beneficiar, conform prevederilor Caietului de sarcini.
(4) Servicii privind sortarea deseurilor
· activitatea de sortare a materialului excavat se va desfășura pe amplasamentul/platforma pe care este stocat temporar materialul, cu suprafață de 7000 mp, impermeabilizat, împrejmuit și supravegheat și presupune amplasarea cel puțin a unei stații de sortare;
· instalația de sortare va separa pământul de deșeurile din amestecul ce reprezintă materialul excavat stocat temporar pe platformă;
· în funcție de natura și categoria deșeurilor activitatea de sortare poate presupune și o sortare manuală a eventualelor deșeuri înainte și/sau după introducerea acestora în stația de sortare;
· deșeurile rezultate în urma sortării materialului excavat se vor stoca temporar în locuri corespunzătoare, colectate selectiv si separat, astfel încât să poată fi evacuate și transportate la amplasamentele de valorificare/eliminare;
· încărcarea deșeurilor în stația de sortare și în mijloacele de transport va fi efectuată de către Prestator cu utilaje proprii.
(5) Servicii privind transportul deșeurilor
· transportul deseurilor se va realiza cu autovehicule speciale si/sau nespeciale autorizate pentru transportul de deseuri având documente justificative (autorizații, licente de transport), conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul de deșeuri periculoase și nepericuloase pe teritoriul României; 
· transportul deșeurilor rezultate în urma operației de sortare, se va efectua numai la instalații autorizate, din punct de vedere al protecției mediului, respectând prevederile legale în vigoare privind transportul deșeurilor și protecția mediului; 
· transportul deșeurilor nepericuloase va fi însoțit obligatoriu de documente justificative (tichet de cântar, aviz de însoțire; Anexa 3 - H.G. 1061/2008); 
· transportul deșeurilor periculoase (daca este cazul) rezultate în urma sortării va fi însoțit obligatoriu de documente justificative (tichet de cântar, aviz de însoțire; Anexa 2 - H.G. 1061/2008, Anexa 1 - H.G. 1061/2008 pentru deșeuri periculoase generate în urma sortării în cantitate mai mare de 1 tona/an daca este cazul);
· valorificarea/eliminarea deșeurilor va fi efectuată numai de către firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecția mediului.
10.2. Prestatorul are obligaţia de a respecta întocmai termenele de predare şi perioadele de prestare a serviciilor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini. 
10.3. (1) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, are si următoarele obligații si responsabilități:
a) să prezinte toate autorizațiile si licențele necesare conform legislației in vigoare, menționate la Punctul 14 in Caietul de Sarcini, în vederea prestării serviciilor conform Caietului de sarcini;
b) să întocmească și să transmită Beneficiarului memoriul tehnic;
c) să întocmească și să transmită Beneficiarului planul/planurile de intervenție pentru preîntâmpinarea apariției unor situații excepționale (situații de urgentă);
d) să întocmească graficul de execuție a serviciilor și să-l transmită Beneficiarului pentru aprobare;
e) să demonstreze experiență în domeniul protecției mediului și în special în domeniul gestionarii deșeurilor;
f) să respecte legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și stingerea incendiilor în amplasament;
g) să asigure și să respecte măsurile de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în vederea desfășurării activității în condiții normale de muncă;
h) să dețină/să asigure dotările și echipamentele necesare personalului implicat în desfășurarea activităților care fac obiectul contractului;
i) [bookmark: _Hlk84405266]să aibă un expert în domeniul gestionării deșeurilor care va prezenta diplomă/adeverință ca urmare a absolvirii cursului de specialitate;
j) să răspundă, după preluarea deșeurilor pe baza de Proces verbal, privind gestionarea acestora până la îndeplinirea operațiunilor de valorificare/eliminare (Prestatorul fiind singurul responsabil privind gestionarea deșeurilor după preluarea acestora);
k) [bookmark: _Hlk84342198]să asigure încadrarea pe coduri de deșeuri a deșeurilor rezultate în urma activității de sortare, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
l) sa prezinte Procese verbale de prelevare probe emise de către laboratorul acreditat ce a efectuat prelevările;
m) să asigure prelevarea și realizarea analizelor fizico-chimice de către laboratoare care dețin Certificat de Acreditare pentru SR EN ISO/IEC 17025:2018 și care vor respecta legislația în vigoare privind protecția mediului și managementul deșeurilor;
n) sa transmita Beneficiarului, in original, rezultatele probelor analizate de către laboratoare acreditate;
o) să execute și să finalizeze serviciile care fac obiectul contractului, conform prevederilor contractuale si ale Caietului de Sarcini;
p) să stabilească și să asigure utilajele, echipamentele, documentele, personalul, bunurile, consumabilele și alte produse sau servicii necesare pentru prestarea serviciilor conform graficului de eșalonare calendaristică;  
q) să utilizeze mijloace de transport speciale/nespeciale corespunzătoare categoriei / categoriilor de deșeuri transportate,  autorizate din punct de vedere al legislației in vigoare;
r) să presteze serviciile numai cu mijloace de transport în stare bună de funcționare și care nu prezintă scurgeri de fluide, carburanți sau deșeuri pe durata prestării serviciilor;
s) să asigure verificarea periodică, conform unui program bine stabilit, a funcționării corecte a tuturor utilajelor, echipamentelor și mașinilor utilizate, privind emisiile de poluanți din gazele de eșapament;
t) să asigure întreținerea periodică corespunzătoare a utilajelor, echipamentelor, instalațiilor și autovehiculelor utilizate asigurând reparațiile și reviziile periodice conform programului de revizii și reparații stabilit;
u) să evite funcționarea în gol a utilajelor, echipamentelor, instalațiilor și autovehiculelor în vederea asigurării încadrării în limitele de emisii de poluanți și zgomot impuse de legislația în vigoare;
v) să asigure materiale absorbante pe amplasament pentru cazurile de scurgeri accidentale;
w) să asigure și să mențină permanent curățenia și ordinea in spațiile de lucru de pe amplasament;  
x) [bookmark: _Hlk79575540]să asigure colectarea separată și să nu amestece deșeurile nepericuloase/periculoase rezultate în urma sortării cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale la preluarea de pe amplasamentul Beneficiarului și în timpul transportului;
y) să transporte, să valorifice/elimine deșeurile numai la instalații/amplasamente autorizate din punct de vedere al protecției mediului;
z) [bookmark: _Hlk84403266]să transmită Beneficiarului dovada autorizării din punct de vedere al protecției mediului al amplasamentului/amplasamentelor valorificatorului/eliminatorului final al deșeurilor;
aa) să cântărească deșeurile cu dispozitive de cântărire omologate, verificate metrologic, în prezența și să emită bon de cântar în acest sens;
ab) să asigure continuitatea activității, indiferent de anotimp și de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 
ac) să întocmească formularul Anexa 1 Formular pentru aprobarea transportului de deșeuri periculoase, anexa la H.G. nr. 1061/2008 (dacă este cazul) pentru o cantitate de deșeuri generată în urma lucrărilor de sortare mai mare de o tonă pe an; 
ad) [bookmark: _Hlk82513398]să întocmească pentru fiecare transport de deșeuri nepericuloase Anexa 3  Formular de încărcare - descărcare deșeuri nepericuloase, anexa la H.G. nr. 1061/2008;
ae) să întocmească pentru fiecare transport de deșeuri periculoase (dacă este cazul) Anexa 2 Formular de expediție/transport deșeuri periculoase, anexa la H.G. nr. 1061/2008;  
af) să transmită Beneficiarului formularele de transport semnate și ștampilate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare în domeniul protecției mediului;
ag) să înregistreze reclamațiile și sesizările și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;
ah) să soluționeze orice plângere sau reclamație, ce apare în timpul derulării contractului, în termen de 7 zile de la data comunicării acesteia;
ai) să achite taxa (reținerea de 3%) la fondul de mediu pentru deșeurile metalice feroase si neferoase, rezultate în urma sortării, preluate de pe amplasamentul Beneficiarului;
aj) să evacueze întreaga cantitate de material (amestec pământ și deșeuri) stocată temporar pe platforma amenajata special;
ak) să respecte masurile și condițiile stabilite prin Decizia nr. 7360/27.08.2021 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu, anexa la Caietul de Sarcini.
(2) Deșeurile de pământ rezultate din activitatea de sortare vor rămâne în administrarea Prestatorului, acesta având obligația de valorificare a acestor deșeuri (terasamente, umpluturi, ecologizări, etc), conform prevederilor Propunerii Tehnice, fără a genera costuri suplimentare pentru Beneficiar.
10.4. Prestatorul are obligatia de a gestiona/furniza toate materialele/echipamentele și utilajele necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului, inclusiv transportul deșeurilor la instalații/depozite autorizate pentru valorificare/eliminare, cu respectarea normelor de poluare în vigoare.
10.5. Prestatorul va dispune de resurse umane și mijloace tehnice specifice necesare desfășurării activităților de încărcare și evacuare a deșeurilor, respectiv:
·  forța de muncă calificată și pregătită în utilizarea echipamentelor folosite;
·  mijloace tehnice corespunzătoare, proporționale cu cantitățile de deșeuri necesar a fi evacuate de pe amplasament în termenul stabilit de către Beneficiar.

Articolul 11 Codul de conduită

11.1 Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Autoritatea Contractantă conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu Proiectul sau Serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Autorităţii Contractante, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu Autoritatea Contractantă. Nu va angaja Autoritatea Contractantî în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.
11.2 Când Prestatorul sau personalul, experţii, agenţii sau subordonatii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractantă, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate decide încetarea Contractului de Servicii conform Articolului 28, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator în baza Contractului de Servicii.
11.3 Plătile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Prestatorul, cat si personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plată indirectă ori orice altă forma de retributie in legătură cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.
11.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă in scris a Autoritatii contractante.
11.5 Prestatorul si personalul său vor respecta secretul profesional pe perioada implementarii Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, si după incetarea Contractului de Servicii. 
În acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii contractante, Prestatorul si personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităti, nicio informatie confidentială divulgată lor sau despre care au luat cunostintă si nu vor face publică nicio informatie referitoare la recomandările primite in cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul si personalul său nu vor utiliza in dauna Autoritatii contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăsurate in cursul sau in scopul executării Contractului de Servicii, cu consecinta platii de despagubiri in cuantum de 5% din Preţul Contractului, în situația nerespectării acestei obligații.
11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta conform Articolului 28 din prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăti care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusă.
[bookmark: _Hlk80961088]11.7 Prestatorul va furniza Autorităţii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile în care se execută Contractul de Servicii. Autoritatea Contractantă va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului, ori va solicita informatii si documente, actiuni, pe care le consideră necesare pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale.
11.8 Pe toată perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul şi personalul său și/sau subcontractantul/ții acestuia și/sau terțul/ii susținător/i, vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere drepturilor fundamentale si prevederilor legale și vor respecta obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică.

Articolul 12 Conflictul de interese

12.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării oricarei situatii care ar putea compromite executarea obiectivă si impartială a Contractului de Servicii. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere.
12.2 Autoritatea Contractanta isi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare si poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. 
12.3 (1) În cazul în care Autoritatea Contractantă identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Prestatorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Autorităţii Contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.
[bookmark: do|caII|si4|ar62|al2](2) În cazul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Contractantă solicită Prestatorului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.
[bookmark: do|caII|si4|ar62|al3](3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă stabileşte că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese Autoritatea Contractanta poate dispune încetarea contractului.
12.4 Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/foști angajati ai Autoritatii Contractante sau ai Prestatorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care Autoritatea Contractanta/ Prestatorul implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

[bookmark: _Hlk56088566]Articolul 13 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă. Măsuri privind apărarea împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea muncii

13.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Prestatorul lucrează independent cu personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate și sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. Prestatorul are obligația de a asigura personalului propriu, precum și pentru alți lucrători care desfășoară activități pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor.
13.2 Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor.
13.4 Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Prestator.
13.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale.
13.6 Prestatorul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care desfășoară activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. Lucrătorii Prestatorului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție împotriva incendiilor, afișate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  contractului, produs din cauza lucrătorilor Prestatorului, va fi înregistrat de Prestator, conform legislației în vigoare.
13.7 Pe toata durata Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu. 
13.8 În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere profesională cu despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, asigurare ce va acoperi în integralitate, atât durata Contractului de Servicii, cât şi orice perioadă de prelungire a duratei Contractului de Servicii, precum si urmatoarele aspecte:
a) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea Contractului de Servicii (daca este cazul);
c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Beneficiarului, ori salariaţilor ori agenţilor Beneficiarului, ca urmare a executării Contractului de Servicii;
d) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către Prestator sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanti în legătură cu Contractul de Servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile.
13.9 (1) Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.
(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare în termen de 10 zile lucrătoare de la data prelungirii poliţei de asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar Beneficiarul este îndreptăţit să aplice penalităţi în cuantum de 100 Lei pentru fiecare zi de întârziere de la data la care Prestatorul trebuia să transmită documentele şi până la data la care acestea au fost transmise.
13.10 Prestatorul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau poliţele de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a poliței de asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului și vor fi suportate integral de Prestator.
13.11 Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. Dacă Beneficiarul ori Prestatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de urgenţă Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 27 din Contract.
13.12 Prestatorul trebuie să incheie şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina subcontractanţii/terţii susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile aprobate de Beneficiar, poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire minimă în cadrul Preţului Contractului şi, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care să arate că asemenea asigurare a fost facută şi menţinută valabilă, precum şi că taxele curente aferente au fost astfel plătite. 

[bookmark: _Hlk102126053]Articolul 14 Sanctiuni pentru neîndeplinirea obligatiilor

14.1 [bookmark: _Hlk102126183]Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agenţii şi salariaţii acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractantilor săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea serviciilor, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.
14.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, cu conditia ca:
a) Prestatorul să fie notificat de către Beneficiar despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă despre acestea;
b) plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Pretul Contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terţilor de către Prestator ori ca urmare a abaterilor săvârşite de Prestator, situatie în care răspunderea se întinde pentru întreaga daună pe care Beneficiarul o poate demonstra.
14.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Beneficiarului, va limita într-un termen de maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri orice executare necorespunzătoare a serviciilor care fac obiectul contractului.
14.4 Prestatorul nu va răspunde pentru orice acțiuni, plângeri, pierderi și pagube ocazionate de îndeplinirea necorespunzătoare a instrucţiunilor Prestatorului de către agenţi, salariaţi ori consultanţi independenţi ai Beneficiarului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale Beneficiarului și sub condiția ca această executare necorespunzătoare să nu fie datorată vreunei constrângeri legale și/sau deontologice.
14.5 După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ţinut răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează Contractul.
14.6 Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o va comunica Prestatorului pentru plată.
14.7 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitătilor contractuale depășește mai mult de 50% din Preţul Contractului de Servicii, Beneficiarul, după notificarea Prestatorului, este îndreptăţit sa rezilieze Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile Articolului 28 din Contractul de Servicii.
14.8  Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in vigoare.
14.9  Prestatorul isi va asuma riscurile stabilite in sarcina acestuia si mentionate in Caietul de Sarcini, iar prin semnarea contractului nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora.
14.10  Prestatorul nu va avea nicio pretenție de orice natură (materială, financiară, etc.) în cazul apariției oricaruia dintre riscurile prevazute mai jos sau in cazul aparitiei riscurilor prevazute in Caietul de Sarcini, care sunt in responsabilitatea Prestatorului.
14.11 (1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:
a) Riscul privind intarzieri si/sau dificultăți în obținerea/prelungirea de către Prestator a avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare desfășurării activităților;
b) Riscul privind intarzieri in mobilizarea personalului Prestatorului;
c) Riscul privind intarzieri in asigurarea suficientă și la timp de către Prestator a materialelor/echipamentelor/ utilajelor necesare;
d) Riscul privind intarzieri in apariția unor defecțiuni la instalația de sortare și/sau mijloacelor de transport, defecțiuni ce pot conduce la nerespectarea termenelor stabilite prin contract.
e) Riscul privind schimbarile in structura organizatiei precum si riscul privind schimbarea/inlocuirea personalului (cheie, non-cheie). In aceasta din ultima situatie, Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la aplicarea prevederilor Articolului 15. 
f) Riscul privind calitatea slaba a documentelor furnizate. In acesta situatie, Beneficiarul va informa Prestatorul, va stabili intalniri cu acesta, si de asemenea va aplica penalitatile mentionate in contract;
g) Riscul privind neindeplinirea obligatiilor de catre Prestator, în conformitate cu prevederile contractuale, ceea ce conduce la întârzieri in indeplinirea obiectului contractului;
h) Riscul privind suspendarea Contractului de servicii din cauza forei majore independente de Beneficiar;
i) Riscul privind rezilierea contractului de servicii din cauza neîndeplinirii la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor de către Prestator.
(2) In cazul aparitiei unuia din factorii de risc atribuiti Prestatorului, Prestatorul are obligaria de a-l gestiona in interesul contractului. Negestionarea corespunzatoare a acestor riscuri indreptateste Autoritatea Contractanta la aplicarea de sanctiuni conform prevederilor prezentului Contract de servicii.

Articolul 15 Mobilizarea Personalului şi a echipamentului. Inlocuirea personalului.

15.1. Prestatorul are obligația de a asigura întreg personalul si echipamentul necesar care să îndeplinească cerințele menționate în Documentația de atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare.
15.2. Primul Ordin de mobilizare poate fi emis de către Beneficiar în cadrul Ordinului de începere sau ulterior. Beneficiarul va nominaliza Prestatorii atestați care vor fi mobilizați.
15.3. Prestatorul, în baza instrucțiunilor emise de către Beneficiar, va face pregătirile necesare pentru mobilizarea echipei și echipamentelor necesare implementării Contractului de servicii. 
15.4. În cazul în care mobilizarea Prestatorului nu este necesară, Beneficiarul poate emite Ordin de demobilizare.
15.5. (1) Prestatorul are obligația mobilizării personalului minim solicitat prin Documentația de Atribuire și nominalizat în cadrul ofertei și, dacă este cazul, a altui personal necesar, precum și a echipamentelor necesare pentru derularea prezentului Contract și pe care le va menține mobilizate pe întreaga perioadă în care trebuie să-și execute sarcinile conform contractului, după caz.
(2) Nu se va achiziționa și nu se va transfera la încheierea contractului niciun echipament către Autoritatea Contractantă ca parte a acestui contract de servicii. Prestatorul va face demersurile necesare pentru închirierea sau transferul echipamentului către sediul său de lucru din România.
15.6. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia. 
15.7. Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în ofertă, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita alte costuri suplimentare. În acest caz, Prestatorul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie. 
15.8. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului nu va genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Prestatorul si/sau Autoritatea contractanta identifica situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, se vor aplica prevederile Articolul 12 Conflictul de interese din prezentul Contract.
15.9. Prestatorul are obligația de a menține Personalul nominalizat în ofertă și/sau aprobat ulterior pe întreaga durată de prestare a serviciilor.
15.10. Prestatorul nu va efectua înlocuiri ale personalului cheie fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante.
15.11. Prestatorul trebuie să propună, din proprie inițiativă, înlocuirea personalului, în următoarele situații:
a) suspendarea Contractului de Servicii conform prevederilor contractuale (doar în condițile în care personalul respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării), 
b) deces (se vor prezenta certificate de deces), 
c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de Autoritate Contractantă ca document justificativ),
d) demisia - actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia salariatului fiind inaintata Prestatorului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) încetarea activității expertului în cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative;
f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente justificative; 
g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv (doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil). 
15.12. [bookmark: do|caIV|si2|ar162|al2]Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante.
Autoritatea Contractantă nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care:
a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire.
b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. 
În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
15.13. In situaţiile prevăzute la art. 15.13, Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului de Sarcini si documentatiei de atribuire, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz).
15.14. Prestatorul trebuie să se asigure că personalul propus își va îndeplini, pe întreaga perioadă de prestare a serviciilor, obligațiile stabilite în sarcina acestuia.
15.15. In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la Articolul 15.11 (respectiv nu mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior, pe intreaga durata a contractului), pentru fiecare expert inlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 10.000 Lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand situatiile indicate la Articolul 15.13 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. f) si lit. g). Situatia mentionata la Articolul 18.1 alin. (2) lit. d) si numai in situatiile prevazute la Art. 15.23 din prezentul contract, Autoritatea contractanta nu va aplica penalitatea de 10.000 lei. Situatia mentionata la Articolul 15.11 alin. (2) lit. e), nu exonereaza Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incalcarii ei. Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru expertii ale caror nume si CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.
15.16. Beneficiarul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru expertii ale caror nume si CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.
15.17. (1) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii.
(2) În situația în care oricare membru al personalului va fi înlocuit, Prestatorul va transmite Autorității Contractante CV-ul în original al noului expert propus împreună cu documentele justificative menționate în documentatia de atribuire si/sau în Caietul de Sarcini, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusă în documentația de atribuire și/sau îndeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini acestea. Dacă persoana înlocuită a facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatorul va propune o persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită.
(3) În cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele respingerii. În caz de respingere, Autoritatea Contractantă va fi îndreptățită să solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalități de întarziere în cuantum de 500 Lei pe zi de întârziere/per persoană, penalități care vor curge de la data comunicării respingerii personalului propus și până la data aprobării de către Autoritatea Contractantă a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus şi acceptat iniţial, la momentul aplicării factorilor de evaluare solicitați în Documentația de Atribuire sau după caz a care sa indeplineasca calificării/experienței/studiilor/atestatelor cerintele solicitate prin Caietul de Sarcini/documentatia de atribuire.
(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului. În cazul în care expertul nu este înlocuit imediat și sarcinile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita Prestatorului să desemneze un expert temporar pentru contract, până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenta temporară a expertului respectiv. 
15.18. În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească:
a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Instructiuni catre Ofertanti, de către expertul care urmează a fi înlocuit 
si/sau
b) cerințele din documentatia de atribuire/Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decât experții ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, Autoritatea Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu prevederile contractuale.
15.19. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea realiza cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de Servicii şi Documentatia de Atribuire, astfel:
a) pentru expertii la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui Act Aditional; 
b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui Ordin Administrativ.
15.20. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului.
15.21. Aprobarea si/sau înlocuirea personalului, altul decat experții ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii şi Caietul de Sarcini prin corespondență scrisă între părți. După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului.
15.22. Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situații de natură conflictului de interese. În situația în care Prestatorul și/sau Autoritatea Contractantă descoperă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se vor aplica prevederile Articolului 12 Conflictul de interese.
15.23. a) Situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul prezentului contract, fara insa a inceta activitatea in cadrul Prestatorului nu reprezinta demisie in sensul prevederilor art. 15.11 alin. (2) d). In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul are dreptul fie de a nu aproba incetarea activitatii in cadrul prezentului contract a personalului respectiv, fie de a aproba incetarea activitatii acestuia, in aceasta din urma situatie fiind aplicabila penalitatea prevazuta la art. 15.15; 
b) In situatia in care personalul mobilizat efectiv isi inceteaza activitatea in cadrul Prestatorului prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, insa continua activitatea in cadrul prezentului contract sub alta forma legala de conlucrare (contract de subcontractare/ contract de colaborare/ contract de prestari servicii etc) nu se va aplica penalitatea prevazuta la art. 15.15. 
c) In conditiile in care personalul mobilizat efectiv inceteaza activitatea atat din cadrul Prestatorului, prin demisie sau desfacere disciplinara a Contractului Individual de Munca, cat si in cadrul prezentului Contract, penalitatea prevazuta la art. 15.15 nu se va aplica sub conditia prezentarii unei Declaratii de proprie raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul Penal, de catre Prestator prin care sa se ateste faptul ca, in cazul demisiei, decizia personalului nu a fost in niciun fel alterata/influentata de catre Prestator sau, in cazul desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Munca, ca aceasta masura adoptata de catre Prestator este rezultatul corectei aplicari a prevederilor legale si contractuale in relatia de munca cu personalul respectiv. In oricare dintre situatii, este necesar sa se ateste faptul ca instrumentul demisiei sau, dupa caz, al desfacerii disciplinare a Contractului Individual de Munca, nu este folosit nelegitim in scopul eludarii aplicarii mecanismelor contractuale (penalitati) in cazul fluctuatiei de personal in cadrul prezentului contract. 
d) Incetarea prin acordul partilor a Contractului Individual de Munca este asimilata situatiilor prevazute la art. 15.11 alin. (2) lit. e) din cadrul prezentului Contract si prin urmare va atrage penalitatea prevazuta la art. 15.15, intrucat reprezinta o situatie aflata in sfera de control a Prestatorului.

Articolul 16 Zilele si orele lucrătoare. Dreptul la concediu

16.1 Zilele și orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului din Statul Autorității Contractante vor fi stabilite în baza legilor, reglementărilor și uzanțelor specifice din Statul Autorității Contractante și în acord cu prevederile Contractului de Servicii.
16.2 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Prestatorului (concediu medical, concediu de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate Prestatorului, care raspunde de personalul angajat, insa are obligatia informarii din timp a Autoritatii Contractante asupra concediilor acordate expertilor/persoanelor.
16.3 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucrătoare. 

Articolul 17 Modificarea Contractului de Servicii  

17.1 (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, în condițiile stipulate în prezentul articol.
(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care să reflecte modificările de la pct. a) si b) de mai jos, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în cazul în care: 
a) Prestatorul și-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societății;
b) Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, în situația în care drepturile şi obligaţiile Prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Modificările ce derivă din alte clauze de revizuire și opțiuni (dacă nu reprezintă modificări substanţiale), modificările nesubstanțiale (în sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare), precum și cele cu privire la introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului, se pot realiza, după caz, prin Ordin de Modificare/Act Adiţional. 
(4) Modificările contractului:
a) generate de schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc.;
b) generate de solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu contractul (MTI, MFE, Jaspers, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, daca este cazul, etc.); 
c) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/ documentației) precizate în Caietul de Sarcini, în condițiile în care nu se prelungește durata contractului;
d) generate de mobilizarea slabă a personalului Prestatorului;
e) generate de înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare;
f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv: 
f1 - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;
f2 - completarea documentației (Autoritatea Contractantă/Beneficiarul poate solicita completări suplimentare la documentație, chiar dacă aceasta este întocmită în conformitate cu prevederile legale, datorită exigențelor MT, MFE, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, etc., pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de acuratete/incredere);
f3 - întârzieri și/sau alte dificultăți în obținerea de către Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor necesare;
g) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților;
h) generate de inlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului, la care nu s-au aplicat factori de evaluare;
se realizează în conformitate atât cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cât și cu prevederile contractuale și nu vor afecta caracterul general al contractului.
(5) Durata contractului va putea fi extinsă atunci când apar situații independente de voința Prestatorului.
[bookmark: _Hlk56152219](6) Pentru motivele menționate la Articolul 17.1 alin. (4) si prin excepţie de la prevederile Articolului 4.1, conform prevederilor din Documentația de atribuire, pentru evitarea blocajelor, obținerea documentației necesare și finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungită prin Act Adițional, fără suplimentarea valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalități de întârziere sau de a solicita despăgubiri. 
(7) Modificările specificate la Articolul 17.1 alin. (4) lit. a), b), c), d), g), h) se realizează, în scris, prin Ordin Administrativ.  
(8) Modificările specificate la Articolul 17.1 alin. (4) lit. e) (asa cum sunt prevazute si la Articolul 15.21) și lit. f) se realizează în scris prin Act Adițional.
(9) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, sau a titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificată de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directă și vor fi considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de către Părți.
(10) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Prestatorul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire. 
Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului Adiţional/Ordinului de Modificare. 
(11) Autoritatea Contractanta va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele şi adresa persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va notifica în scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele şi datele de contact ale persoanei care se va ocupa de implementarea contractului. 
(12) Modificările substanțiale așa cum sunt acestea definite la art. 221 alin (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(13) În situația nerespectării prevederilor alin. (12), Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publicat inițial.
17.2 În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte prevederile art. 221 și ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
17.3 Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevederilor Art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care nu conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al contractului. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional.
17.4 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive.
17.5 Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............  :
a) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se în acest sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia de Atribuire; 
b) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii: ....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, obţinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele .............. la Contract, în care sunt incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor);
Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la obţinerea unui punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.  

Articolul 18 Arhivele

18.1 Prestatorul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la Serviciile prestate. 
18.2 Rapoartele menționate la Articolul 20 trebuie păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o încălcare a Contractului şi va duce automat la plata de către Prestator a oricărui prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului de către orice autoritate sau organism de control.
18.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe abilitate, să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate şi să facă copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor respective. 
18.4 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia Prestatorului în legătură cu prezentul contract de servicii, precum și orice rapoarte și date cum ar fi hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să fie corespunzător.
18.5 Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricând o copie în format electronic a oricărui document din cele menționate anterior, Prestatorul punându-l la dispoziție Beneficiarului într-un termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Articolul 19 Verificarea de către organismele CE si/sau române

19.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European și/sau Român Antifraudă, Comisiei Europene, Curții Europene de Audit sau Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României și altor autorități abilitate ale statului, să verifice, examinând pe loc documentele originale, implementarea Contractului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, pe baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a oricăror alte documente relevante pentru finanțarea Contractului. Aceste verificări se pot face într-un termen de până la 7 ani după realizarea plății finale aferente Contractului.
19.2 În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze verificări imediate/pe loc în concordanță cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și altor nereguli.
19.3 În acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române abilitate, în locurile unde Contractul se îndeplinește, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, și, de asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică și financiară a Contractului și să ia toate măsurile pentru facilitarea accesului la informatie/documente. Accesul permis agenților Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române abilitate trebuie să se realizeze având la bază confidențialitatea și respectul față de terți, fără a aduce prejudicii obligațiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. Documentele trebuie să fie accesibile și arhivate în așa fel încât să ușureze examinarea lor. Prestatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact de desfășurare a Contractului.

Articolul 20 Livrabile ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Prestator

20.1. Prestatorul are obligația de a elabora, pe parcursul contractului, livrabilele specificate în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, precum și orice alte rapoarte solicitate de Beneficiar conform prevederilor cuprinse în Anexa I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii. Documentele vor fi elaborate, revizuite și actualizate astfel încât să respecte prevederile Anexei I: Caietul de Sarcini la prezentul Contract de Servicii, conform normativelor tehnice în vigoare, precum și în conformitate cu legislația română relevantă în acest domeniu.
20.2. Prestatorul are obligatia de a transmite către Beneficiar, cu adresă de înaintare, urmatoarele livrabile:
- Raport de activitate săptămânal cu prezentarea activităților realizate în saptămâna respectivă - termen de predare - fiecare zi de miercuri ale săptămânii următoare;
- Raport de activitate lunar cu prezentarea activităților realizate în luna respectiva - termen de predare - până în 10 ale lunii următoare;
- Rapoarte financiare lunare însoțite de documente justificative - termen predare - până în 10 ale lunii următoare;
[bookmark: _Hlk88576556]- Raport final de activitate cu prezentarea tuturor activităților desfășurate - în termen de 10 zile de la finalizarea serviciilor prestate; 
- Raport financiar final însoțit de documente justificative - în termen de 10 zile de la finalizarea serviciilor prestate.
20.3. In termen de 5 zile de la primirea Ordinului de începere, Prestatorul are obligatia de a preda Beneficiarului: 
- Planul de securitate si sănătate în muncă;
- Planul de Management de Mediu;
- Planul de Management al Deșeurilor;
- Planul/Planurile de prevenire și intervenție în situații de urgență.
20.4. (1) In termen de 3 zile de la transmiterea documentelor de catre Prestator, Beneficiarul le va analiza si va transmite Prestatorului eventualele observatii/comentarii, daca este cazul, in vederea implementarii acestora de catre Prestator, la nivelul documentelor in cauza. Prestatorul are obligatia de a implementa in termen de 3 zile de la primire, observatiile/comentariile transmise de Beneficiar cu privire la livrabilele supuse analizei.
(2) Rapoartele de activitate si Rapoartele financiare care corespund solicitarii Beneficiarului vor fi aprobate/confirmate de catre acesta in termen de 3 zile de la primirea acestora de la Prestator.

Articolul 21 Plăți 

21.1. Autoritatea contractanta se angajeaza sa efectueze plata Pretului Contractului catre  Prestator exclusiv sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzator a obligatiilor contractuale, acceptate prin aprobarea rapoartelor corespunzatoare de catre Autoritatea Contractanta.
21.2. (1) Platile vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate in mod corespunzator de catre Prestator in conformitate cu solicitarile Caietului de sarcini si a celorlalte prevederi cuprinse in prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzatoare, acceptate de catre Autoritatea Contractanta ca fiind conforme prin acceptarea Rapoartelor de activitate si a Rapoartelor financiare insotite de documente justificative aferente, astfel:
· plăți intermediare lunare în urma aprobării Raportului de activitate lunar si a Raportului financiar lunar, aferente perioadei de prestare a serviciilor solicitate la plata.
Raportul de activitate lunar va contine descrierea activitatilor prestate de catre Prestator, in vederea indeplinirii obiectului contractului de servicii.
Raportul financiar lunar va contine cantitatile real executate si activitatile prestate (sortarea materialului excavat, analize de laborator, transporul deseurilor rezultate din activitatea de sortare, incarcare si depozitare in depozit autorizat in scopul eliminarii deseurilor rezultate) realizate de catre Prestator, in vederea indeplinirii obiectului contractului. Cuantificarea valorii Raportului financiar lunar se realizeaza exclusiv pe cantitatile real executate si/sau volumele realizate. 
Valoarea Platilor intermediare lunare se va calcula atat pe baza cantitatilor real executate de Prestator aferente fiecarei categorii in parte, cat si pe baza activitatilor si analizelor de laborator din cadrul Anexei la Formularul de Propunere Financiara - Bugetul Contractului. 
· o plata finală în urma aprobării Raportului Final și a Raportului Financiar Final, prevazute in cadrul Articolului 20.2. in prezentul contract si la Cap. 11 din Caietul de Sarcini, precum si a Procesului-verbal prevazut  la Articolul 30.2. alin. (2).
(2) Serviciile prestate se platesc de catre Beneficiar pe baza verificarii si confirmarii/aceptarii de catre acesta conform Art. 20.4 a Rapoartelor de activitate si a Rapoartelor financiare insotite de documente justificative aferente, in termenul prevazut 21.3 din prezentul contract.
21.3. Partile sunt de acord ca Autoritatea Contractanta va efectua platile în termen de 60 de zile de de la data confirmarii primirii facturii la sediul Autorității Contractante, daca serviciile au fost deja receptionate sau in termen de 60 de zile de la data acceptarii serviciilor, conform Articolului 21.2, daca factura a fost emisa anterior. 
21.4. Termenul de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestor servicii, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si/sau aprobate inainte de realizarea platilor. 
21.5. Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autoritatii Contractante.
21.6. Factura se transmite Beneficiarului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat al Beneficiarului. In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Beneficiar o constituie dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de registratura Beneficiarului pe document. Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale prezentului Contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Beneficiarul sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate si solicita acestuia corectarea facturilor, in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Beneficiar a noii facturi prezentate de catre Prestator completata cu date corecte, potrivit legii si Contractului.
21.7. Serviciile vor fi considerate complete si acceptate de catre Autoritatea Contractanta numai dupa indeplinirea de catre Prestator a tuturor obligatiilor sale si de aprobare de catre Autoritatea Contractanta a partii finale a serviciilor, respectiv Raportul Final.
21.8. În cazul în care Beneficiarul, din culpa sa, nu-și îndeplinește obligațiile cu privire la plățile efectuate în cadrul contractului, Prestatorul va avea dreptul de a calcula o dobândă legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, calculată pentru suma datorata.
21.9. (1) În situatia în care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator, urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractantă, atunci Autoritatea Contractantă va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita de catre acesta cu respectarea prevederilor Articolului 21, urmand ca plata directă către subcontractant/i să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o acesta, în conformitate cu prevederile Articolului 21.
(2) Plata directă către subcontractori, în cazul în care aceștia optează pentru aceasta, se va realiza numai după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a livrabilelor, după caz, în condițiile prezentate mai sus [Articolul 21.2].
Plata/ Plățile se va/vor face pentru activitățile realizare în conformitate cu contractul de subcontractare, în limita sumelor menționate în acesta, în baza prezentării de către subcontractor ca document justificativ - suplimentar fata de documentele menționate mai sus [Articolul 21.2] a unui Proces verbal de recepție calitativă a documentelor/ rapoartelor/activităților/serviciilor prevăzute în contractul de subcontractare și realizate de către subcontractor.
În condițiile prezentului articol, pentru a putea fi luat în considerare ca document justificativ al plății, Procesul verbal de recepție calitativă va fi semnat de către Prestator, subcontractantul Prestatorului și Autoritatea Contractantă, sau de către Autoritatea Contractantă și subcontractantul Prestatorului, în cazul în care Prestatorul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor asumate de către subcontractant.
(3) În situația în care, Prestatorul a declarat că prezentul contract va fi îndeplinit cu sprijinul unui/unor subcontractant/i, iar opțiunea subcontractantului de a fi plătit/i direct de către Autoritatea Contractantă a fost menționată în contractul de subcontractare și sunt îndeplinite condițiile prevăzute la Articolul 7 Subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona subcontractantului dreptul său de creanță asupra Autorității Contractante cu privire la sumele cuvenite pentru partea din contract realizată de subcontractant. Prestatorul și Subcontractantul vor include în mod obligatoriu în contractul de subcontractare o clauza în acest sens. 
(4) Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica plătile efectuate, astfel incat valoarea aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator și subcontractant/i sa nu depaseasca pretul contractului stabilit la Articolul 3.1.
(5) Astfel, Autoritatea Contractantă are obligația de a verifica factura şi documentele care justifica sumele solicitate la plată de către subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plată de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plată de către Prestator.	
(6) Autoritatea Contractantă se va asigura că sumele plătite Subcontractantului nu vor fi plătite Prestatorului.
(7) În situația în care Autoritatea Contractantă a efectuat plata, a cărei valoare cumulată depăşește prețul contractului stabilit la Articolul 3.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului 22.

Articolul 22 Recuperarea creanțelor de la Prestator

22.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autorității Contractante și care i-au fost plătite în plus față de valoarea certificată, în termen de maxim 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.
22.2 Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Autoritatea Contractantă poate mări sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi legale penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară comunicată de Banca Națională a României plus 8 puncte procentuale. Dobânda pentru plata cu întârziere se va percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (exclusiv) și data la care este creditat contul Autorității Contractante (exclusiv). Orice plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite. 
22.3 Sumele care trebuie restituite Autorității Contractante pot fi deduse din sumele de orice natură datorate Prestatorului, cu excepția dobânzilor și a penalităților. În situația nerestituirii sumelor de bani în perioada solicitată de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate să recurgă la executarea garanției de bună execuție. 
22.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autorității Contractante vor fi suportate în întregime de către Prestator.

Articolul 23 Garanția de Bună Execuție

23.1 (1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Prestatorul va furniza Beneficiarului/Autorității Contractante Garanţia de Bună Execuţie în original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării Contractului.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Prestatorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii.
23.2 Prestatorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în lei, în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără TVA, precum şi în forma integrală inclusa in documentatia de atribuire, fără completări și/sau modificări. 
23.3 Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului.
23.4 (1) Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
a) prin virament bancar; sau
b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar din Romania sau din alt stat;
b) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat;
c) asigurare de garantii emisa:
· fie de o societate de asigurare care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
· fie de o societate de asigurare dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. 
 (2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Prestator Beneficiarului, in original, si va deveni document al contractului.
23.5 Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă şi trebuie sa prevada că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
23.6 In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Prestator si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. este singurul document opozabil acesteia.
23.7 Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Prestator si Asigurator, Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante/Beneficiarului in original in forma letrica in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator.
23.8 Nerespectarea condiţiilor prevazute la Articolul 23.6 si Articolul 23.7 va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractantă în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul şi executa Garanţia de Participare. 
23.9 Prestatorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligațiilor contractuale asumate prin Contract.
23.10 Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, Prestatorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligatiile contractuale vor fi indeplinite. 
23.11 Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Prestatorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului/Autorității Contractante costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile Articolului 23. 
	Prestatorul va prezenta Beneficiarului/Autorității Contractante aceasta noua Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Beneficiar/Autoritatea Contractantă, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Prestator. 
23.12 In cazul in care Prestatorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul mentionat la Articolul 23.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este îndreptățit/ă să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsura în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură. 
23.13 Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Beneficiarul va notifica Prestatorul pentru a elibera o nouă Garanţie de Buna Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. In cazul în care Prestatorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate rezilia Contractul.
23.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Beneficiarului, şi care va fi apreciat de către acesta, în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, oricare din obligaţiile asumate prin Contract. 
23.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în oricare dintre cazurile de mai jos:
	(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin Contract până la acea dată, Beneficiarul/ Autoritatea Contractantă va cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie înainte de expirarea Garanţiei de Bună Execuţie, în situația în care Prestatorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligațiile contractuale vor fi îndeplinite. 
	(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliază Contractul potrivit prevederilor Articolului 28, situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantă poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.
23.16 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât Prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 
23.17 De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantă reziliaza Contractul potrivit Articolului 28 sau Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Prestatorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de prestat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Beneficiar/Autoritatea Contractantă.
23.18 (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Preţul Contractului este modificat, Prestatorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preț al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare.
(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garanţiei de Bună Execuţie, Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, sa prelungeasca valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante in acest sens.
23.19 Autoritatea Contractanta/ Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui Garantia de Bună Executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligatiilor asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea data pretentii asupra ei, conform Art. 42 (2) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
23.20 În cazul în care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Prestatorul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional în care este consemnată modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garanțiiilor din Contract. În cazul în care Prestatorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Prestatorului.
23.21 In situatia neîndeplinirii obligatiilor privind prelungirea / completarea / reîntregirea / amendarea Garantiei de Buna Executie în interiorul termenelor mentionate la Articolul 23.10, Articolul 23.11, Articolul 23.13, Articolul 23.17, Articolul 23.18 si Articolul 23.20, Beneficiarul/Autoritatea Contractantă este indreptatit/ă să aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenelor mentionate la Articolul 23.10, Articolul 23.11, Articolul 23.13, Articolul 23.17, Articolul 23.18 si Articolul 23.20 şi până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul in conformitate cu conditiile Articolului 28 si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie.

Articolul 24 Incalcarea Contractului de Servicii

24.1 În cazul în care, fie Prestatorul, fie Beneficiarul nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată (după caz, Beneficiarul sau Prestatorul) va fi îndreptățită la următoarele remedii:
a) despăgubiri, daune și/sau
b) rezilierea Contractului de Servicii;
c) executarea garanției de bună execuție a contractului.
24.2 Despăgubirile pot fi:
a) Despăgubiri Generale și
b) Penalități contractuale
c) Dobânda legală penalizatoare.
24.3 [bookmark: _Hlk80962276]În orice situație în care Autoritatea Contractantă este îndreptățită la despăgubiri, inclusiv orice penalități de întârziere, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanția de bună execuție si poate emite pretentii asupra asigurarilor constituite de catre Prestator. 
24.4 Pentru orice prejudiciu direct cauzat prin executarea în mod necorespunzător de către Prestator a Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractantă va avea dreptul la despăgubiri, in conformitate cu prevederile contractuale privind Despagubirile generale. 
24.5 Dacă Prestatorul nu presteaza serviciile la termenele stabilite în contract sau le prestează necorespunzător, Beneficiarul este indreptătit, fără necesitatea vreunei notificări si fără a exclude alte căi de sanctiune din contract, să pretindă penalităti pentru fiecare zi, care va trece de la momentul termenului/lor specificat/e in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii si pana la momentul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.
24.6 Daca Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice alte documente menționate în prezentul Contract sau le prezintă necorepunzător in perioadele specificate in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii, Beneficiarul va fi indreptatit, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, datorate pentru fiecare zi de intarziere, care va începe din momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii, până în momentul efectiv al transmiterii acestor documente și/sau până la efectuarea modificărilor solicitate.
24.7 Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Prestator prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Beneficiar. In situatia in care Prestatorul nu efectueaza plata in termenul solicitat recuperarea penalitatilor datorate se va face prin executarea Garantiei de Buna Executie.
24.8 Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători si a Prestatorului se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către terţul/terţii susţinător/susţinători a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.
24.9 In cazul in care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în angajamentul de susținere acordat Prestatorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la aceștia despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate.
24.10 În cazul în care Prestatorul este în imposibilitatea derulării contractului, dar este susținut de către terț/i susținător/i, iar aceștia nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin angajamentele de susținere încheiate, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de la terțul/terții susținător/i, despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate.
24.11 În cazul în care prezentul contract de achiziție publică este finanțat din fonduri europene nerambursabile, iar prin neîndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul Angajamentului ferm de susținere, terţul/terţii susţinător/susţinători au provocat întârzieri în derularea contractului și/sau au condus la rezilierea acestuia, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la terţul/terţii susţinător/susţinători, despăgubiri suplimentare față de despăgubirile precizate la Articolele 33.2 si 33.4, reprezentând sumele care nu au mai putut fi solicitate la rambursare în cadrul prezentului contract.
24.12 Beneficiarul va urmări orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva subcontractantului/lor pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul/e de subcontractare. Subcontractantul/ii răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în contractul/ele de subcontractare, acesta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva subcontractantului/ilor.
24.13 În cazul în care Prestatorul se află în imposibilitatea derulării contractului și Beneficiarul solicită subcontractantului/ilor îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prin contractul/ele de subcontractare, iar subcontractantul/ii nu și le îndeplinește/îndeplinesc, atunci orice pretenție la daune pe care Prestatorul o va avea împotriva subcontractantului/ilor pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul/ele de subcontractare va fi cesionată de către Prestator către Beneficiar, cu titlu de garanție.



Articolul 25 Penalități pentru întârzierea în executarea Contractului

25.1 Dacă Prestatorul nu prestează Serviciile la termenele stabilite în Caietul de Sarcini / Contract/ Ordine Administrative/ Ordine de Modificare sau presteaza serviciile necorespunzator, Autoritatea Contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din Contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi, care va trece de la momentul Termenului specificat în Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de Sarcini)/Ordine Administrative/Ordine de Modificare și până la momentul îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate. 
25.2 (1) Dacă Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente menționate în prezentul Contract, în perioadele specificate în Anexa  I: Caietul de Sarcini, la prezentul contract, sau in Ordinele Administrative, Autoritatea Contractantă va fi îndreptăţită, fără a mai fi necesară nicio notificare în acest sens, la sume reprezentând penalități de întarziere, pentru fiecare zi de întârziere, care va trece din momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în Caietul de Sarcini (Anexa I la prezentul contract) până în momentul efectiv al transmiterii acestor documente.
(2) Valoarea penalităților este de 0,01 %/zi de intarziere din valoarea reprezentand diferenta intre Pretul Contractului fara TVA si valoarea serviciilor prestate pana la indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor.
25.3 Contravaloarea penalităților va fi de maxim 50% din Prețul Contractului.
25.4 Autoritatea Contractantă poate încasa penalitățile datorate de către Prestator prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform prevederilor contractuale. Prestatorul are obligația de a plăti aceasta factura în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii în contul indicat de către Autoritatea Contractantă. În situația în care Prestatorul nu efectuează plata în termenul solicitat, Autoritatea Contractantă va executa garanția de bună execuție sau, după caz, Autoritatea Contractantă va deduce contravaloarea penalităților din contravaloarea serviciilor prestate ce urmează a fi plătite.
25.5 Dacă valoarea penalităților de întarziere atinge pragul maxim de 50% din Prețul Contractului, Autoritatea Contractantă, după notificarea prealabilă a Prestatorului, este îndreptățită:
a) să dispună încetarea Contractului de Servicii, în baza unui raport justificativ, sau
b) să finalizeze serviciile cu același Prestator fără ca acesta să solicite eventualele sume reținute drept contravaloare a penalităților, sau
c) să finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, dacă se convine de comun acord în acest sens.

Articolul 26 Despăgubiri generale

26.1 Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra pe cheltuiala sa Autoritatea Contractantă, pe agentii și salariații acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricărei incălcări a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor. 
26.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja și apăra Autoritatea Contractantă, agentii și salariatii acestuia, pentru și impotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor și pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în conditiile în care: 
a) Prestatorul este notificat de către Autoritatea Contractantă despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, după ce Autoritatea Contractantă a luat cunostintă despre acestea; 
b) Plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul Contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de către Prestator ori ca urmare a abaterilor săvarsite de Prestator. 
26.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorităţii Contractante, va limita intr-un termen de maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor în cazul în care Prestatorul nu își execută obligațiile din Contractul de Servicii. 
26.4 Prestatorul nu va răspunde pentru acțiuni, revendicări, pierderi și pagube ocazionate de: 
a) omisiunea Autorității Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care își exprimă serioase rezerve, în măsura în care Autoritatea Contractantă a acționat fără bună credință sau fără o altă justificare rezonabilă, fiind necesară totodată existența unui justificări temeinice din partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau 
b) executarea necorespunzătoare a instrucțiunilor Prestatorului de către agenți, salariați ori consultanți independenți ai Autorităţii Contractante, cu condiția ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicațiilor exprese ale Autorității Contractante, caz în care prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica și sub condiția ca aceasta executare necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice. 
26.5 In cazul elaborarii unor livabile incomplete, care prezintă informatii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al serviciilor, care fac obiectul prezentului contract, Prestatorul are obligaţia de a completa/reface livrabilele respective, pe cheltuială proprie. 

Articolul 27 Suspendarea Contractului de Servicii din iniţiativa Beneficiarului

27.1 În cazul în care procedura de acordare sau executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Autoritatea Contractanta va suspenda executarea Contractului de Servicii.
27.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Prestatorului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei. În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, Autoritatea contractanta se va îndrepta împotriva Prestatorului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul descoperirii faptei.
27.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii, fără ca Prestatorul sa fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii, Beneficiarul platind serviciile prestate si aprobate anterior suspendarii.
27.4 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a efectua nici o plată către Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si aprobate anterior suspendarii.
27.5 In cazul în care, din diferite motive:
a) contractul de servicii se va suspenda, până la reglementarea situatiei contractului de lucrări;
b) contractul de servicii va fi reziliat, Prestatorul are obligatia de a realiza toate activitatile si de a elabora toate documentele solicitate de catre Autoritatea Contractanta ca urmare a rezilierii contractului de servicii si, totodata, Prestatorul are obligatia de a emite Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat de catre Autoritatea Contractanta. Dupa indeplinirea acestor obligatii, Autoritatea Contractanta poate suspenda Contractul de Servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice fel de costuri suplimentare/daune aferente suspendarii.
27.6 In cazul în care Autoritatea Contractanta suspendă executarea Contractului de servicii, perioada de prestare a serviciilor aferenta acestuia se va prelungi cu perioada ramasa de prestat inaintea suspendarii, partile semnand in acest sens un Act aditional.
27.7 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii in functie de circumstante.In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, Autoritatea Contractanta are dreptul în mod unilateral, de a rezilia Contractul, fără ca Prestator să fie îndreptătit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.
27.8 Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii si in lipsa existentei alocarii finaciare, cu informarea prealabila a Prestatorului, acesta din urma nefiind indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare / daune Beneficiarului, aferente suspendarii.

Articolul 28 Încetarea şi Rezilierea Contractului de Servicii din inițiativa Autorității  Contractante

28.1 În situația în care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou Prestator, la încetarea anticipată a contractului de servicii, Prestatorul inițial cesionează Autorității Contractante contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia.
28.2	(1) Prezentul Contract va înceta dacă: 
a) obiectul Contractului a fost realizat;
b) prin acordul scris al Părților;
c) a intervenit forța majoră si/sau cazul fortuit, conform prevederilor Articolului 32;
d) Contractul a fost reziliat;
e) Prestatorul finalizează serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 4.1 din Contractul de Servicii si Prestatorul și-a îndeplinit toate activitățile prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini, la prezentul contract;
f) prin reziliere conform prevederilor prezentului Contract;
g) prin denuntare unilaterala conform prevederilor prezentului Contract;
h) alte situații prevăzute în Contract.
(2) Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată şi/sau arbitrale.
(3) Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Autorității Contractante şi Prestatorului dobândite în baza prezentului Contract.
28.3 (1) Autoritatea Contractantă poate printr-o notificare scrisă comunicată Prestatorului cu 7 zile înainte, dacă în contract nu s-a prevăzut altfel, să declare contractul reziliat de plin drept, fără să mai fie necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti/arbitrale, în următoarele situații, dar nelimitându-se la acestea, Prestatorul nefiind îndreptăţit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, dacă:
a) Prestatorul nu prestează serviciile conform cu prevederile Contractului;
b) Prestatorul nu se conformează, într-o perioadă de timp rezonabilă, notificării emise de către reprezentantul Autorității Contractante, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a obligaţiilor contractuale ale Prestatorului;
c) Prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire notificările/ordinele emise de către reprezentantul Autorității Contractante;
d) Prestatorul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul contractului de achiziţie publica;
e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, administrare/ supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat/incetat activitatea sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional. 
f) Prestatorul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar Autoritatea Contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
g) Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Autorității Contractante;
h) Prestatorul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adiţional la prezentul Contract;
k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului;
l) Prestatorul eşuează în a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garanţiile sau asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
m) în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public pentru care se prestează serviciile care fac obiectul contractului;
n) Prestatorul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică;
o) Prestatorul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
o1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
o2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
o3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
o4) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
[bookmark: _Hlk80961542]o5) spălarea banilor, prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
o6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
o7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
p) nu este în măsură să furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 15 referitoare la inlocuirea personalului;
q) Cuantumul despagubirilor și penalitătilor contractuale datorat de către Prestator Autoritatii contractante conform prezentului Contract depășește 50% din Prețul Contractului.
(2) Dreptul Autorității Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile articolului 32.3 alin. (1) lit o) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
28.4	Dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile Articolului 28.3. alin. (1) lit. f) sunt aplicabile şi în situaţia în care Prestatorul sau una dintre persoanele prevăzute la Articolul 28.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la articolul 32.3 alin. (1) lit. o).
28.5	În sensul dispoziţiilor Articolului 28.3 (1) lit. d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract.
28.6	Prin excepţie de la dispoziţiile Articolului 28.3 (1) lit. e), Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvența, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. Aceasta presupune că Prestatorul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 
28.7	Punerea în intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute în cadrul prezentului contract.
28.8	Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil în materie. 
28.9	De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, reprezentantul Autorității Contractante va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.
28.10	Dacă Autoritatea Contractantă reziliază Contractul, va fi îndreptăţită să recupereze de la Prestator, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţita în baza Contractului, orice daună sau prejudiciu suferit.
28.11 	Fără a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea Contractantă este îndreptăţita să execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie.

Articolul 29 Încetarea Contractului de către Autoritatea Contractantă prin denunțare unilaterală

29.1 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul de Servicii in cazul aparitiei unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale, în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
29.2 Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea resurselor financiare a fost sistată/ modificata.
29.3 În cazul prevăzut la Articolele 29.1 și 29.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese.
29.4 Orice modificare a contractului de achiziţie publică de servicii în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevazute la art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016. 
29.5 În situaţia nerespectării dispoziţiilor Articolului 29.4 din prezentul contract, Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii.
29.6 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Autoritatea Contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii în perioada de valabilitate a acestuia si în una dintre următoarele situaţii:
[bookmark: do|caVI|ar223|al1|lia]		a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
[bookmark: do|caVI|ar223|al1|lib]		b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
29.7 In situatia prezentata la Articolul 29.6, Prestatorul are obligatia de a restitui integral toate sumele platite de Autoritatea contractanta acestuia.


Articolul 30 Recepția serviciilor

30.1 Recepția serviciilor realizate constă în aprobarea de către Beneficiar a Raportului financiar emis si transmis de Prestator care va cuprinde situația sortării deșeurilor și a valorificării/eliminării acestora, precum și a tuturor documentelor justificative ce atestă cantitățile de material excavat, sortat și evacuat de pe amplasamentul amenajat pentru stocare temporară în vederea valorificării sau eliminării.
30.2 (1) La finalizarea tuturor activităților necesare ecologizării suprafeței de teren aferent tronsonului sens giratoriu sud pe care sunt depozitate deșeuri, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu va  efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării condițiilor din Decizia etapei de încadrare nr. 7360/27.08.2021. 
(2) În urma controlului efectuat de către autoritatea competentă de mediu, prevazut la alin. (1) se va încheia  un Proces-verbal care va sta la baza recepției, ce se va realiza de către Beneficiar, a serviciilor prestate și la efectuarea plății către Prestator. 

Articolul 31 Garanţia pentru returnarea avansului

31.1. În cadrul prezentului Contract de Servicii nu se acordă avans. 

Articolul 32 Forța majoră și cazul fortuit

32.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
32.2 Forță majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acționează. 
32.3 Daca legea nu prevede altfel sau Partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora.
32.4 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.
32.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor, respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile pentru inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de Servici.
32.6 Prestatorului nu i se vor percepe penalităti contractuale sau nu se va solicita rezilierea Contractului pentru neîndeplinirea obligatiilor dacă, si în măsura în care, întârzierea în îndeplinirea obligatiilor sau altă neîndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul unui eveniment de fortă majoră. În mod similar, Autoritatea Contractanta nu va datora penalităti pentru plătile cu întârziere, pentru neîndeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neîndeplinirea obligatiilor, dacă, si în măsura în care, întârzierea Autoritatii Contractante sau alta neîndeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.
32.7 Dacă oricare parte considera că au intervenit împrejurări de fortă majoră care pot afecta îndeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte părti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al împrejurării de fortă majoră. În lipsa unor instructiuni scrise contrare ale Autoritatii Contractante, Prestatorul va continua îndeplinirea obligatiilor sale în baza Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil si va căuta toate mijloacele alternative pentru îndeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instructiunilor în acest sens ale Autoritatii Contractante.
32.8 În situaţia în care au intervenit evenimente de forţă majoră, care persistă pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, atunci, în ciuda perioadei de extindere a execuţiei contractului, la care este îndreptăţit Prestatorul şi care îi este acordată, oricare dintre părţi poate solicita incetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Dacă la expirarea perioadei de 30 de zile evenimentul de forţă majoră încă persistă, contractul va inceta şi prin urmare, părţile vor fie scutite de obligaţiile contractuale.
32.9  Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

Articolul 33 Terțul susținător - daca este cazul

33.1 (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, Prestatorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.
(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 
(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului cu privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Prestatorului prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului resursele invocate ca element de sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritatea Contractanta, tertul sustinator si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:
a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si
b) prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni aplicabile tertului sustinator.
[bookmark: _Hlk56153089](5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 
(6) Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.
33.2 Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor Articolul 32.4.
33.3 In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea Contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea Contractanta o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Autoritate Contractanta cu titlu de garantie.
33.4 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in Angajamentul de sustinere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligaţiilor asumate.

Articolul 34 Cesiunea

34.1 Cesiunea este orice convenție prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a acestuia către o terță parte.
34.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la Articolul 34.3.
34.3 În situația în care Prestatorul cu care Autoritatea Contractantă a încheiat  inițial Contractul de Servicii este înlocuit de un nou Prestator, respectiv când drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege sau la încetarea anticipată a Contractului de Servicii, Prestatorul inițial are obligația  de a cesiona Autorității Contractante contractele de subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la care constată acest fapt.
34.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creanțele aferente serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare.

Articolul 35 Soluționarea litigiilor

35.1 Autoritatea Contractanta şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin tratative directe, a oricărui litigiu care a apărut între aceştia în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea Contractului.
35.2 [bookmark: _Hlk56153128]Litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. 
35.3 Pe perioada solutionării litigiului, Prestatorul este obligat să continue să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. În situaţia nerespectării prezentei obligaţii, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul este indreptatita/indreptatit la despăgubiri în valoare de 0,1%/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceste sume urmând a fi reţinute din plata ce urmează a fi efectuată sau din garanţia de bună execuţie.

Articolul 36 Legea aplicabilă și limba Contractului de Servicii

36.1 Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română, Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.
36.2 Limba care guvernează Contractul este limba română.

Articolul 37 Plata taxelor

37.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române.

Articolul 38 Alte dispoziții

38.1 In situatia in care prevederile prezentului Contract de servicii intra in contradictie cu prevederile Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016.
38.2 (1) Autoritatea contractanta poate deduce sume aprobate si platite Prestatorului care au fost declarate de către de organele de control abilitate ca fiind necuvenite/nelegale, din sumele ramase de achitat.
(2) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Prestatorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica Prestatorului acest fapt, Prestatorul avand obligatia de a returna Beneficiarului aceste sume in termen de 60 de zile, daca nu, se vor putea aplica prevederile alin (1).

Prezentul contract a fost încheiat în limba română în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare fiind pentru Autoritatea Contractantă si 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ..................., data de la care prezentul contract isi produce efectele.

	Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar,
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII S.A.

	[bookmark: _GoBack]Pentru Prestator,



[bookmark: _Hlk101860370]Servicii de sortare, transport si valorificare/eliminare deseuri rezultate in urma ecologizarii tronsonului sens giratoriu sud, in scopul realizarii proiectului “Drum de legatura DN5 - km 60+500 Soseaua de Centura - Pod Prieteniei”
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