CONTRACT DE SERVICII 
INTOCMIRE DOCUMENTATII CADASTRALE SI RAPOARTE DE EVALUARE IN VEDEREA DOBANDIRII PRIN EXPROPRIERE / TRANSFER A 197 DE IMOBILE, REPREZENTAND IMOBILE DE EXPROPRIAT NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE „REALIZAREA A TREI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZILE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD – EST A ROMANIEI – NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ 702F, LA IONEȘTI”
In temeiul Legii privind achizitiile publice nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in baza Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. .............................. s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, (denumit in continuare „Contractul de Servicii” sau „Contractul”),
intre: 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., denumita in continuare C.N.A.I.R., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut fiscal RO, avand cont bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Unirea, legal reprezentata prin dl ing Cristian PISTOL, Director General, (denumita in continuare “Autoritate Contractanta/Beneficiar”), pe de o parte,

si 
....................................., persoana juridica .......... cu sediul in .........................................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................, Cod Unic de Inregistrare ................., Identificator Unic la Nivel European (EUID): .................., cont bancar nr. ......................................deschis la ..................................., legal reprezentata prin ....................., in calitate de “Expert Autorizat/Prestator”, de cealalta parte,

(denumite in continuare fiecare in parte „Partea” si in mod colectiv „Partile”).
Partile au convenit incheierea prezentului contract, in urmatoarele conditii: 
I. TERMENI SI DEFINITII

1.1.
Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionala: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a Expertului Autorizat/Prestatorului, cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator;

Abatere profesionala grava: orice abatere comisa de Expertul Autorizat/Prestator care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita cu intentie sau din culpa grava;

Act Aditional: document semnat de Parti, care completeaza si/sau modifica termenii si conditiile Contractului;

ANAP: reprezinta Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

A.N.C.P.I.: reprezinta Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

ANEVAR: reprezinta Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania;
Autoritate Contractanta/Beneficiar: reprezinta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R.), beneficiara a tuturor serviciilor prestate de Expertul Autorizat/Prestator;
Caiet de Sarcini: documentul reprezentand Anexa I a Contractului de Servicii, alcatuit de catre Autoritatea Contractanta care explica obiectivele, scopul lucrarii, activitatile, sarcinile ce trebuie indeplinite, obligatiile Prestatorului si cele ale Autoritatii Contractante, precum si rezultatele concrete pe etape de realizare a lucrarii;
Conflict de interese: orice situatie in care membrii personalului Autoritatii contractante sau ai unui prestator de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificatia data de Legea nr. 98/2016 privind achizitiilor publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect prestarea de servicii;

Contract de servicii: reprezinta contractul semnat si incheiat de catre Parti, care are ca obiect realizarea serviciilor detaliate in Caietul de Sarcini;
Coridorul de expropriere: reprezinta suprafata de teren cu sau fara alte imobile aferente, ce urmeaza a fi afectata de lucrarile de utilitate publica, stabilita pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentatiilor de urbanism, dupa caz, aprobate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si delimitata in baza unui plan topografic realizat in sistemul national de proiectie STEROGRAFIC 1970 si include lista imobilelor expropriate, precum si lista imobilelor proprietate publica;
Data de Incepere a Prestarii Serviciilor: data inscrisa in Ordinul de Incepere, de la care Prestatorul incepe prestarea serviciilor;

Denuntarea unilaterala a contractului de catre Autoritatea Contractanta: reprezinta dreptul recunoscut al Autoritatii contractante privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a Autoritatii contractante;

Despagubire Generala: suma, neprevazuta expres in Contractul de Servicii, care este acordata de catre instanta de judecata sau este convenita de catre Parti ca despagubire platibila partii prejudiciate in urma incalcarii Contractului de Servicii de catre cealalta parte;

Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;

Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori caietul de sarcini, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile; 

Durata contractului reprezinta intervalul de timp in care opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data semnarii acestuia si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce si este de 24 de luni de la data semnarii Contractului.

Expert Autorizat/Prestator: se defineste conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 107/2010; 

Expert Autorizat Cadastru - persoana fizica sau juridica autorizata: se defineste conform Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010;
Expert Evaluator: este acea persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniul imobiliar, competenta in evaluare pe piata imobiliara, care cunoaste, intelege si poate pune in aplicare in mod corect acele metode si tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluari credibile in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, si care este membru al unei asociatii nationale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica, avand calitatea de expert evaluator imobiliar independent. Prin evaluatori imobiliari denumim persoanele fizice sau juridice autorizate in vederea intocmirii de rapoarte de evaluare pentru proprietatile imobiliare. Conform standardelor internationale de evaluare, aceste persoane trebuie sa fie autorizate ANEVAR. Un evaluator imobiliar trebuie sa fie calificat pe specializarea EPI (Evaluare de Proproprietati Imobiliare);
Forta majora: conform art. 1351 din Codul Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil;
Garantia de Buna Executie: garantia constituita de Expertul Autorizat/Prestator in scopul asigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului de Servicii;

Legea Aplicabila este Legea romana
Luna: luna calendaristica;

Masuri de remediere: acele masuri adoptate de Autoritatea Contractanta, in urma primirii unei notificari prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire; Acest termen are semnificatia data de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Moneda nationala: LEU;

Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde, daca este cazul, propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;

O.C.P.I.: inseamna Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara; 

Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin Administrativ: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Beneficiar catre Expertul Autorizat/Prestator privind prestarea serviciilor din cadrul Contractului sau pentru a clarifica, completa, si/sau modifica termenii si conditiile Contractului;

Ordin de Incepere Prestare Servicii: reprezinta notificarea emisa de Autoritatea Contractanta dupa data intrarii in vigoare a Contractului (dupa constituirea garantiei de buna executie) si in care se mentioneaza Data de Incepere a Prestarii Serviciilor;
Ordin de lucru: reprezinta orice instructiune, comanda sau dispozitie emise de Autoritatea Contractanta catre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului;
Ordin de modificare: documentul emis de Beneficiar pentru aprobarea diminuarii/suplimentarii numarului de imobile si a sumelor platibile aferente acestora, precum si pentru schimbarea categoriei de folosinta a imobilului, insotit de documente justificative din care sa rezulte modificarea si eventuale solicitari ale Prestatorului, precum si pentru prelungirea Duratei de Prestare a serviciilor.
Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita in Contractul de Servicii ca fiind platibila de catre una din Partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intarziere, fata de Termenele Limita, astfel cum au fost stabilite intre Parti;

Perioada de prestare a serviciilor: intervalul de timp in care sunt realizate serviciile de catre Expertul Autorizat/Prestator;
Personalul: personalul de specialitate sau orice alte persoane fizice sau juridice de care dispune Expertul Autorizat/Prestatorul, in conformitate cu cerintele solicitate in Documentatia de atribuire si/sau Caietul de Sarcini; 

Plan de amplasament: reprezinta planul rezultat in urma suprapunerii planurilor parcelare cu coridorul de expropriere;

Prestator: operatorul economic care a devenit parte in Contract pentru a desfasura Servicii.

Pretul Contractului: suma cu caracter maximal asa cum aceasta este stabilita in Articolul 4.1 din Contract si care reprezinta pretul platibil Expertului Autorizat/Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta, in baza Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

Pret unitar: reprezinta valoarea tuturor serviciilor si activitatilor necesar a fi prestate de Prestator, pe toata perioada de implementare a contractului, stabilita pentru 1 (un) imobil;

Proiectul: reprezinta prezentul contract de servicii, parte componenta a obiectivului de investitii de infrastructura rutiera pentru realizarea caruia este necesara exproprierea/transferul imobilelor;

Propunerea tehnica:  document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din Caietul de sarcini, stabilite de Autoritatea Contractanta;

Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta;

Reprezentantul autorizat al Autoritatii Contractante: Responsabilul de Proiect sau alta persoana fizica, desemnata de catre Autoritatea Contractanta, ulterior semnarii Contractului, si ale carei atributii vor fi stabilite de catre Autoritatea Contractanta. In acest sens, Autoritatea Contractanta va notifica Expertul Autorizat/Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului sau autorizat;

Responsabilul de Proiect: persoana desemnata din cadrul Autoritatii Contractante pentru implementarea prezentului contract de servicii, parte componenta a obiectivului de investitii de infrastructura rutiera, pentru realizarea caruia este necesara exproprierea/transferul imobilelor;

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a Contractului de Servicii, fara ca aceasta sa aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

Servicii: inseamna orice activitati ce vor fi desfasurate de catre Expertul Autorizat/Prestator in baza Contractului de Servicii;
Specificatii tehnice: cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii Autoritatii Contractante;

Standarde /caracteristici tehnice: standardele/caracteristici tehnice prevazute in Anexa II: Caietul de Sarcini; 

Statul Autoritatii Contractante: Romania;

Subcontractant: orice operator economic care nu este parte a Contractului de achiziție publică și care presteaza anumite părți ori elemente ale serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

c) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare;
Tert sustinator: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, pune la dispozitia Prestatorului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest Angajament ferm de sustinere, confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de sustinere si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Prestatorul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Prestatorul caruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Prestatorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Prestatorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere;
UNEAR: reprezinta Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania;
Zi/Zile: zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
Zi/Zile lucratoare: zilele lucratoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza;
Zi/Zile nelucratoare: sambata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza.
1.2.
Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

1.3.
Cuvantul „stat” va fi interpretat ca incluzand Statul sau Teritoriul.

II. OBIECTUL SI STRUCTURA CONTRACTULUI 
Art. 2.1. Obiectul contractului

Obiectul contractului il reprezinta Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a 197 de imobile, reprezentand imobile de expropriat necesare realizarii obiectivului de investitie „Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrazile A1, A2, A3 in zona de Sud – Est a Romaniei – Nod Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F, la Ionești”, pentru un numar estimat de 197 de imobile necesar a fi expropriate/transferate.
Art. 2.2. Structura contractului

2.2.1 Prezentul contract include, in ordinea enumerarii, prezentul inscris impreuna cu orice Act Aditional si urmatoarele anexe: 

Anexa I: 
Caietul de Sarcini si Anexa 1, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor (daca este cazul);
Anexa II: 
Oferta, respectiv Propunerea tehnica si Propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

Anexa III:
Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea Garantiei de buna executie;

Anexa IV:
Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

Anexa V:
Contractele incheiate de catre Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul);

Anexa VI:
Acordul de asociere (daca este cazul) autentificat;

Anexa VII:
Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/ Completari si/sau Modificari) (daca este cazul);
Anexa VIII:   Documentele justificative prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare, inclusiv eventuale completari/ clarificari din perioada de evaluare a ofertelor;

Anexa IX:    Formulare solicitate prin documentatia de atribuire si prezentate in oferta, inclusiv eventuale completari/ clarificari din perioada de evaluare a ofertelor;

Anexa X:        Alte documente transmise pe parcursul procesului de semnare a contractului.

2.2.2. Toate clarificarile/ completarile/ modificarile si/sau masurile de remediere publicate pana la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau modifica documentele la care fac referire.

2.2.3. In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata la Art. 2.2.1.

2.2.4. In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constata ca anumite elemente ale Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

III. DATA INTRARII IN VIGOARE; PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR; DURATA CONTRACTULUI 
Art. 3.1. (1) Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, in forma, pentru perioada si in cuantumul agreat de Beneficiar. 

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.
Art. 3.2. In situatia neconstituirii Garantiei de Buna Executie asa cum a fost solicitata la Art. XIII din prezentul Contract, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de servicii printr-o notificare prealabila, prin care sa aduca la cunostinta Expertului Autorizat/Prestatorului acest fapt, fara nicio alta formalitate suplimentara.
Art. 3.3. Perioada de prestare a serviciilor in cadrul contractului reprezinta intervalul de timp in care sunt realizate serviciile de catre Expertul Autorizat/Prestator pe care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile si este de 19 luni de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in Ordinul de Incepere a Prestarii Serviciilor emis de catre Autoritatea Contractanta.

Perioada de prestare a serviciilor este conditionata de motive independente de vointa Prestatorului cum ar fi de exemplu: de obtinerea intr-un termen rezonabil a documentatiilor cadastrale vizate de catre O.C.P.I., de obtinerea intr-un termen rezonabil a Hotararilor Consiliilor Locale/Judetene in vederea trecerii din domeniul public al UAT-urilor in domeniul public al statului si in administrarea M.T. - C.N.A.I.R. S.A. 

Perioada de prestare a serviciilor poate fi extinsa prin Ordin de Modificare atunci cand apar situatii independente de vointa Prestatorului, ce vor fi sustinute de documente justificative care atesta necesitatea prelungirii termenelor.

Art. 3.4. Ordinul de Incepere a Prestarii Serviciilor reprezinta Notificarea emisa de Beneficiar dupa data intrarii in vigoare a Contractului (dupa constituirea garantiei de buna executie) si in care se mentioneaza Data de Incepere a Prestarii Serviciilor. Acesta se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

Art. 3.5. Data de Incepere a Prestarii Serviciilor va fi notificata de catre Autoritatea Contractanta catre Prestator dupa data intrarii in vigoare a Contractului. Pana la data specificata in Notificarea Autoritatii Contractante (Ordinul de Incepere) care nu va putea depasi 60 de zile de la Data emiterii Ordinului de Incepere a prestarii serviciilor, Prestatorul va fi mobilizat din toate punctele de vedere pentru desfasurarea activitatii necesare indeplinirii contractului.
Art. 3.6. Durata contractului este de 24 de luni de la data semnarii contractului. 
Art. 3.7. Pe parcursul derularii contractului Autoritatea Contractanta poate emite unul sau mai multe Ordine de Lucru, ordine care nu vor afecta perioada de prestare a serviciilor si/sau Durata Contractului.

IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA 

Art. 4.1. Pretul Contractului 
4.1.1. Pretul Contractului este de ................ Lei, la care se adauga TVA, conform prevederilor legale in vigoare. Pretul Contractului reprezinta suma ce va fi platita Prestatorului pentru serviciile prestate de acesta.

4.1.2. Pretul Contractului, astfel stabilit, este constituit pe baza unui pret unitar pe imobil in valoare de ................. Lei, la care se adauga TVA aferenta, multiplicat cu un numar de 197 de imobile, asa cum rezulta din Anexa I: Caietul de sarcini.

4.1.3. Pretul unitar per imobil este ferm in lei. 

4.1.4. Prezentul Contract permite ajustarea pretului prin actualizare, in conformitate cu prevederile art. 4.3.
4.2. Modalitatea de plata 
4.2.1. (1) Autoritatea Contractanta va plati Prestatorului valoarea specificata in fiecare factura corespunzatoare serviciilor prestate, in termen de 60 de zile de la data primirii facturii daca serviciile au fost deja receptionate sau in termen de 60 de zile de la data receptionarii serviciilor, in situatia in care factura este emisa si transmisa anterior receptiei. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si/sau aprobate inainte de realizarea platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.
(2) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Prestatorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.

(3) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro, care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Prestatorului.

(4) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV). 

Netransmiterea indexului de incarcare catre Autoritatea Contractanta, in termenul mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (1) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (5). 

Termenul de plata, mentionat la alin. (1), va curge de la primirea de catre Autoritatea Contractanta a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat. 

(5) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Autoritatii Contractante prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului sau in format electronic la adresa de e-mail: registraturacnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Autoritatea Contractanta o constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Autoritatii Contractante pe document sau dovada electronica de primire.

(6) Factura va avea mentionat obligatoriu: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost prestate serviciile, denumirea subunitatii (dupa caz), precum si alte informatii specifice contractului, respectiv Codul CPV aferent serviciilor/activitatilor realizate si facturate.

(7) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite Prestatorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Autoritatea Contractanta are obligatia de a exclude din factura sumele datorate Autoritatii Contractanta de catre Prestator luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre aceasta si toate sumele la care Autoritatea contractanta este indreptatita.

(8) Orice modificare a adresei, a contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile va fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti.

Data receptionarii serviciilor inseamna data finalizarii verificarii de catre Beneficiar a documentelor justificative aferente facturii (inclusiv a aspectelor neconforme sesizate anterior de catre Beneficiar si remediate de Prestator) si comunicarii acestui fapt catre Prestator.

Beneficiarul, intr-un termen de maxim 5 zile de la predarea initiala, are obligatia verificarii documentelor justificative si comunicarii eventualelor neconformitati catre Prestator. Prestatorul are obligatia de a remedia aspectele neconforme si de a transmite documentele rectificate in termen de maxim 15 zile de la solicitarea Beneficiarului in acest sens. 
4.2.2. Platile vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
I) Valoarea aferenta prestarii serviciilor prevazute la cap. B.1 va fi platita conform propunerii financiare, astfel:

· 5% din Pretul contractului pentru serviciile prevazute la capitolul B1 din caietul de sarcini.

II) 
Valoarea aferenta prestarii serviciilor prevazute la cap. B.2 va fi platita conform propunerii financiare, astfel:

· 80% din pretul unitar per imobil, multiplicat cu numarul de imobile, pentru care a fost predata documentatia, calculata pe baza pretului unitar pe imobile expropriat/transferat aferent prestarii tuturor serviciilor prevazute  la cap. B.2 din Caietul de sarcini .


Prestatorul nu va putea solicita plata pentru documentatiile cadastrale intocmite pentru imobilele expropriate (avizate de catre O.C.P.I.) inainte de data semnarii contractului si care sunt in concordanta cu suprafetele cuprinse in Anexa la Hotararea de Guvern prin care s-a declansat procedura de expropriere.


Prestatorul va solicita si obtine de la O.C.P.I copii ale acestor documentatii.


Se pot accepta si plati intermediare / partiale in functie de numarul de imobile pentru care a fost predata documentatia.

III) 
Valoarea aferenta prestarii serviciilor prevazute la cap B.3 va fi platita conform propunerii financiare, astfel:

· 5 % din pretul unitar per imobil, multiplicat cu numarul de imobile ce fac obiectul acestor servicii, calculata pe baza pretului unitar pe imobile expropriat/transferat aferent prestarii tuturor serviciilor prevazute  la cap. B.3 din Caietul de sarcini.

Se pot accepta si plati intermediare / partiale in functie de numarul de imobile pentru care a fost predata documentatia.

IV) 
Valoarea aferenta prestarii serviciilor prevazute la cap B.4 va fi platita conform propunerii financiare, astfel:

· 5% din pretul unitar per imobil, multiplicat cu numarul de imobile ce fac obiectul acestor servicii, calculata pe baza pretului unitar pe imobil expropriat/transferat aferent prestarii tuturor serviciilor prevazute  la cap. B.4 din Caietul de sarcini.

Se pot accepta si plati intermediare / partiale in functie de numarul de imobile pentru care a fost predata documentatia.

V) 
Valoarea aferenta prestarii serviciilor prevazute la cap B.5 va fi platita conform propunerii financiare, astfel:

· 5% din pretul unitar per imobil, multiplicat cu numarul de imobile ce fac obiectul acestor servicii, calculata pe baza pretului unitar pe imobil expropriat/transferat aferent prestarii tuturor serviciilor prevazute  la cap. B.5 din Caietul de sarcini.
Se pot accepta si plati intermediare / partiale in functie de numarul de imobile pentru care a fost predata documentatia.

In afara Pretului Contractului, Beneficiarul va suporta toate cheltuielile impuse de realizarea demersurilor necesare dobandirii dreptului de proprietate/administrare asupra imobilelor supuse exproprierii, toate taxele si tarifele impuse de organele administratiei centrale si locale, toate taxele impuse de diverse agentii si organisme statale, taxele si tarifele percepute de A.N.C.P.I., cheltuieli de expeditie prin posta/curier, exceptie facand taxele/tarifele/cotele pentru care Beneficiarul este scutit conform legislatiei in vigoare. 
Plata cheltuielilor prevazute mai sus se va face direct de catre Beneficiar in conturile autoritatilor solicitante, pe baza notificarii Prestatorului sau, dupa caz, pe baza facturii fiscale emise de Prestator pentru cheltuielile efectuate, insotita de documente justificative.
In conditiile in care este necesara, din orice motive, refacerea documentatiilor/documentelor ce fac obiectul prezentului contract, Prestatorul are obligatia refacerii acestora, fara a solicita costuri suplimentare aferente acestei activitati.

Serviciile prevazute la capitolele B6 si B7 nu sunt pretuite separat, fiind incluse in pretul unitar per imobil.

Art. 4.2.3. (1) Autoritatea Contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru serviciile prestate contractantului potrivit Contractului dintre Prestator si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura Contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

(2) In sensul alin. (1), subcontractantii isi vor exprima la momentul incheierii Contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in Contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Autoritatea Contractanta. 
(3) In cazul in care Prestatorul refuza plata nejustificata a lucrarilor receptionate si intocmite de subcontractanti, Autoritatea Contractanta se va subroga obligatiilor contractantului pentru plata obligatiilor scadente. In acest caz, Autoritatea Contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de ambele parti, respectiv Autoritatea contractanta si subcontractant, conform prevederilor art. 218 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

Art. 4.2.4. Autoritatea Contractanta nu va efectua, iar Expertul Autorizat/Prestatorul nu va solicita, plati in avans.
Art. 4.2.5. Plata serviciilor va fi efectuata de Autoritatea Contractanta in contul si banca precizate de Expertul Autorizat/Prestator.

Art. 4.2.6. Expertul Autorizat/Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in factura. 

Art. 4.2.7. Prezentarea facturii cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, face sa nu curga termenul de plata, daca Autoritatea Contractanta sesizeaza Expertul Autorizat /Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea de catre Autoritatea Contractanta a noii facturi prezentate de catre Expertul Autorizat/Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

Art. 4.2.8. In cazul in care oricare din urmatoarele evenimente intervine si persista, Autoritatea Contractanta poate suspenda, total sau partial, platile datorate Expertului Autorizat /Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Expertului Autorizat /Prestatorului:

a) Expertul Autorizat/Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile conform prezentului Contract;

b) Orice alta imprejurare pentru care Expertul Autorizat/Prestatorul raspunde in baza Contractului de Servicii si care, in opinia Autoritatii Contractante, interfereaza sau ameninta sa interfereze cu finalizarea cu succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii.

Art. 4.2.9. Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, cu modificari si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

4.3 Ajustarea Pretului Contractului

1) Pretul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ajustarea pretului in cadrul prezentului contract se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui preturilor de consum total, denumit in continuare IPClr, diseminat de catre Institutul National de Statistica, utilizandu-se urmatoarea formula:

Vapl = Vpl x IPClr/100

unde:

„Vapl” - valoarea actualizata a platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata; 

„Vpl” - valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata;

“IPClr” - indicele lunar al pretului de consum total, determinat de Institutul National de Statistica, prin baza de date IPC - Lunar, disponibila online, avand ca perioada curenta data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n“ si ca perioada de referinta luna anterioara datei de depunere a ofertelor;

luna „n“ - luna depunerii solicitarii de plata.

(3) Modificarea sau completarea informatiilor din prezenta clauza pe parcursul derularii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a Pretului Contractului.
(4) Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi platite potrivit contractului, fara incheierea unui Act Aditional.

(5) Pentru stabilirea IPClr se va utiliza programul de calcul disponibil online la adresa http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1 unde se selecteaza la sectiunea „domeniul de interes” doar optiunea „IPC - TOTAL”, iar la sectiunea „perioada de interes”, in rubricile „Perioada curenta (selectie simpla)” si „Perioada de referinta (selectie multipla)” se selecteaza lunile mentionate la  „IPClr” din cadrul alineatului 2 de mai sus.

V. OBLIGATIILE PARTILOR 
Art. 5.1. Partile sunt de acord ca prezentul contract are caracter sinalagmatic si in consecinta, realizarea obiectului acestuia presupune obligatii corelative pentru ambele parti. 

Art. 5.2. Partile sunt de acord ca obligatiile lor vor fi corelate cu etapele pe care le presupune indeplinirea obiectivului prezentului contract, etape determinate in raport cu dispozitiile legale care au caracter special, aplicabile Autoritatii Contractante si completate cu dispozitiile legale generale, acolo unde cele speciale nu prevad, respectiv masuri aferente procedurii de expropriere/transfer urmare publicarii Hotararii de Guvern. 

Art. 5.3. Intocmirea si predarea documentatiilor cadastrale pe etape catre Autoritatea Contractanta se va realiza in conformitate cu prioritatile stabilite si comunicate de aceasta. 

Art. 5.4. Obligatiile Autoritatii Contractante
Art. 5.4.1. Autoritatea Contractanta se obliga sa plateasca Expertului Autorizat/Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, conform prevederilor contractuale.
Art. 5.4.2. Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Expertului Autorizat/Prestatorului orice informatii si/sau documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractante la sfarsitul duratei contractului.
Art. 5.5. Obligatiile Expertului Autorizat /Prestatorului si descrierea serviciilor
5.5.1. (1) Obligatiile/sarcinile/atributiile Expertului Autorizat/Prestatorului sunt precizate in Caietul de Sarcini si in Contractul de servicii. 
(2) Prestatorul are obligatia de a-si indeplini atributiile/sarcinile conform cerintelor prezentului Contract de Servicii inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini).  

(3) Prestatorul are obligatia de a presta, in conditiile si in termenele stabilite prin Anexa I: Caietul de Sarcini, urmatoarele servicii:
B.1. Servicii ulterioare publicarii Hotararii de Guvern prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
B.2. Servicii in vederea realizarii documentatiilor cadastrale;
B.3. Servicii in vederea realizarii rapoartelor de evaluare a imobilelor proprietate privata expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta, conform prevederilor art. 5 si art. 11 alin. (7), (8) si (9) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;
B.4. Servicii in vederea transmiterii dreptului de administrare din proprietatea publica a unitatiilor administrativ-teritoriale/consiliilor judetene in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - C.N.A.I.R. - S.A. si servicii in vederea transmiterii dreptului de administrare catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - C.N.A.I.R. - S.A. pentru imobilele aflate in domeniul public/privat al statului roman si in administrarea diverselor institutii;
B.5. Servicii in vederea obtinerii avizului privind scoaterea definitiva din circuitul silvic/agricol a terenurilor afectate de coridorul de expropriere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile pentru construirea/reabilitarea infrastructurii de transport rutier;

B.6. Cerinte privind informarea si publicitatea;
B.7. Alte servicii - Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia Beneficiarului orice fel de documente, informatii, situatii centralizatoare, precum si asigurarea participarii la sedinte, in vederea realizarii obiectului contractului.
(4) In cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata in acelasi an in care a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va transmite un nou raport de evaluare cu raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.
(5) In conditiile in care se constata ulterior finalizarii documentatiilor cadastrale individuale, modificari si diferente in datele de identificare ale imobilelor (de suprafata, categorie de folosinta, numar cadastral, rapoarte de evaluare, pozitionare - intravilan/extravilan, regim juridic - public/privat, etc,), Prestatorul are obligatia de a actualiza documentatia care a stat la baza H.G. si va depune documentele necesare modificarii si completarii Anexelor la H.G. privind declansarea procedurilor de expropriere. 

Prestatorul va preda Beneficiarului Rapoartele de evaluare individuale, conform art. 11 alin. (7) si alin. (8) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, semnate si stampilate pe fiecare pagina. Rapoartele de evaluare vor fi intocmite in mod obligatoriu doar pentru acele imobile pentru care exista modificari de orice natura (modificarea suprafetei, modificarea pozitionarii, a categoriei de folosinta, a regimului juridic, etc.) fata de datele prevazute in anexa nr. 2 la hotararea Guvernului de declansare a procedurilor de expropriere. 

(6) Prestatorul are obligatia conform prevederilor art. 11 alin. (66) din Legea 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sa obtina avizul tehnic emis de ANIF, dupa caz, in vederea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe amplasamentul coridorului de expropriere. 

(7) Prestatorul are obligatia conform prevederilor art. 11 alin. (67) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,  sa transmita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale lista suprafetelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, aprobata prin Hotararea Guvernului privind procedura de expropriere, precum si fisierele in format electronic vectorial in Sistemul national de protectie stereografic 1970. 
(8) In conditiile in care este necesara din orice motive refacerea documentatiilor/documentelor ce fac obiectul prezentului contract, Prestatorul are obligatia refacerii acestora fara a solicita costuri suplimentare aferente acestei activitati.
Art. 5.5.2. Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a depune documentele prevazute la Capitolul VI Receptia serviciilor din prezentul contract, in conditiile stabilite in capitolul respectiv din contract si din Caietul de Sarcini. 
Art. 5.5.3. Expertul Autorizat/Prestatorul va intocmi rapoarte de activitate care vor avea rol informativ nefiind necesara aprobarea acestora. Rapoartele si informatiile vor fi intocmite atunci cand este necesar sau oricand solicita Autoritatea contractanta pe intreaga durata a contractului si se vor referi la necesitatile Autoritatii Contractante, conform solicitarii acestuia.

Art. 5.5.4. Rapoartele de activitate vor face referire la intreaga sarcina, dar vor contine si capitolele care au realizat progres si aspectele nesolutionate in functie de fiecare activitate.
Art. 5.5.5. In vederea indeplinirii obligatiei ce revine partilor implicate in implementarea proiectelor in ceea ce priveste asigurarea activitatii de informare si publicitate Expertul Autorizat/Prestatorul are ca sarcina efectuarea publicitatii conform procedurilor stabilite prin Legea 255/2010 si a normelor de aplicare cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5.5.6. In cazul incetarii, suspendarii sau rezilierii contractului, Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a depune documentele prevazute la Art. 21.3  in conditiile stabilite in articolul respectiv. 

Art. 5.5.7. Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a presta orice alte cerinte necesare indeplinirii obiectului prezentului contract, inclusiv cele transmise prin instructiunile si Ordinele de lucru emise de catre Autoritatea Contractanta.
Art. 5.5.8. Obligatii privind personalul de specialitate 
A. (1) Prestatorul are obligatia sa transmita Autoritatii Contractante, in termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor de catre Beneficiar, dovada disponibilitatii personalului de specialitate ale carui nume si CV-uri sunt incluse in Anexa II din Contractul de Servicii, impreuna cu activitatile desfasurate de acestia pentru indeplinirea obiectului contractului si calendarul de implementare al prestarii serviciilor. 

(2) Prestatorul are obligatia sa transmita spre aprobare Autoritatii Contractante, in termen de maxim 10 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor, personalul pe care intentioneaza sa-l utilizeze pentru implementarea Contractului, altul decat personalul de specialitate ale carui nume si CV-uri sunt incluse in Anexa II din Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta are dreptul sa aprobe sau, dupa caz, sa respinga personalul propus de catre Prestator, in termen de 10 zile de la data primirii documentelor mentionate mai sus, cu motivarea deciziei de respingere.
(3) Toate persoanele care vor lucra in cadrul Contractului cu aprobarea Autoritatii Contractante vor incepe executarea sarcinilor ce le revin la data ori in cadrul perioadei stabilite in Anexa I si/sau Anexa II din Contractul de Servicii, sau, in caz contrar, la data sau in perioada notificata Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta in acest sens.

(4) Prestatorul:

a) va inainta Autoritatii Contractante, in termen de 10 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor, programul propus pentru mobilizarea personalului;

b) va informa Autoritatea Contractanta privind data mobilizarii si demobilizarii fiecarui expert;

c) va transmite Autoritatii Contractante, in cazul in care este necesar, pentru aprobare, o solicitare in scris, pentru numirea unor experti pe termen scurt.
(5) a) Prestatorul are obligatia de a mobiliza personalul solicitat in Anexa I: Caietul de Sarcini, in conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini si cu prealabila notificare a Autoritatii Contractante.

b) Fiecare membru al Personalului Prestatorului care va lucra in cadrul Contractului va incepe executarea sarcinilor ce ii revin de la data mobilizarii sale.
(6) Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu personal salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestuia.

(7) Prestatorul are obligatia de a mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat ulterior pe intreaga durata a contractului.

(8) Prestatorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a contractului, personalul necesar pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si ale Documentatiei de atribuire.  

(9) In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul Contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita Autoritatii Contractante costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in Anexa I: Caietul de Sarcini din prezentul Contract de Servicii.  

B. (1) Prestatorul nu va efectua inlocuiri ale personalului fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante.

(2) Prestatorul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea personalului, in urmatoarele situatii:

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Capitolului XVI, pe o perioada mai mare de 12 luni calendaristice, daca este cazul,
b) deces (se vor prezenta certificate de deces), 

c) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - documente prezentate in original sau copie legalizata din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi poate exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezulta expres incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor fi acceptate de Autoritatea Contractanta ca document justificativ),
d) demisia, respectiv actul unilateral de vointa al personalului prin care inceteaza Contractul individual de munca/orice raport juridic dintre personal si angajator. Prin notiunea de "demisie", asa cum este mentionata in prezentul articol, se intelege demisia salariatului/angajatului inaintata Prestatorului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea 53/2003- Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) incetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente justificative;

f) desfacerea disciplinara a Contractului de Munca, dovedita cu documente justificative.
(3) Inlocuirea personalului se realizeaza numai cu acceptul Autoritatii Contractante si nu reprezinta o modificare substantiala, asa cum este aceasta definita in art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, decat in urmatoarele situatii:

a) noul personal nu indeplineste cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire;

b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectiva nu reprezinta o modificare substantiala, asa cum este aceasta definita in art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In situatiile prevazute la alin. (2), Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a transmite, pentru noul personal propus, documentele solicitate prin Documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii cerintelor minime impuse in Anexa I: Caietul de Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare, dupa caz.

(5) Expertul Autorizat/Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul propus isi va indeplini, pe intreaga perioada de prestare a serviciilor, obligatiile stabilite in sarcina acestuia. 

(6) In cazul in care Expertul Autorizat/Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la Art. 5.5.8. A (7), pentru fiecare expert inlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea Contractanta a unei penalitati in cuantum de 750 lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand situatiile indicate la art. Art. 5.5.8. B alin. (2) lit.a), lit.b, lit.c) si lit. d). Situatiile mentionate la Art. 5.5.8. B alin. (2) lit.e) si lit.f), respectiv incetarea activitatii acestuia in cadrul prezentului Contract si desfacerea disciplinara a Contractului de Munca al acestuia, nu exonereaza Expertul Autorizat/Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele incalcarii ei.

(7) (a) Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea, daca considera ca un membru al personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii.

(b) In situatia in care oricare membru al personalului va fi inlocuit, Expertul Autorizat/Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante documentele justificative mentionate in Documentatia de atribuire si/sau in Caietul de Sarcini, care sa permita calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusa in Documentatia de atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.

(c) In cazul respingerii acestora, Autoritatea Contractanta va notifica in scris motivele respingerii. In caz de respingere, Autoritatea contractanta va fi indreptatita sa solicite Prestatatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 150 lei pe zi de intarziere/per persoana, care vor curge de la data comunicarii respingerii personalului propus si pana la data aprobarii de catre Autoritatea contractanta a unor persoane propuse de Prestator, care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca personalul propus si acceptat initial, la momentul aplicarii factorilor de evaluare solicitati in Documentatia de Atribuire sau dupa caz a indeplinirii calificarii/experientei/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

(8) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Prestatorului. In cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si sarcinile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre noul expert, Autoritatea Contractanta poate solicita Prestatorului sa desemneze un expert temporar pentru Contract, pana la sosirea noului expert, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului respectiv. Indiferent de situatie, Autoritatea Contractanta nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei expertului sau a absentei inlocuitorului acestuia.

(9) In cazul in care Prestatorul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Fisa de date a achizitiei, de catre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit 

si/sau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii cheie principali,

Autoritatea Contractanta poate sa decida rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu Art. XXI din Contractul de Servicii.
(10) Aprobarea si/sau inlocuirea personalului (daca nu reprezinta o modificare substantiala, asa cum este aceasta definita in art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016) se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de Servicii si Documentatia de atribuire si va face obiectul unui Ordin Administrativ sau Act Aditional, dupa caz.  Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului. 

(11) Aprobarea si/sau inlocuirea personalului, altul decat personalul de specialitate (expertii cheie), se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de Servicii si Caietul de Sarcini prin corespondenta scrisa intre parti. Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

(12) Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul de specialitate (expertii cheie), utilizat in cadrul Contractului, potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii, nu va genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Prestatorul si/sau Autoritatea Contractanta descopera situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, se va face aplicarea prevederilor Art. VIII Conflictul de interese.

Art. 5.5.9. (1) Prestatorul are obligatia de a garanta personalului implicat in derularea contractului plata salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a salariilor minime stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, dupa caz. 
(2) Aceeasi obligatie prevazuta la alin. (1) este aplicabila si subcontractantilor Prestatorului. 
(3) Incalcarea de catre Prestator sau de catre Subcontractantii acestuia a obligatiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea acestuia/acestora de la participarea la procedurile de achizitiei publica, pe o perioada de 2 ani, sau, dupa caz, 1 an de la reintrarea in legalitate, confirmata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca competent, printr-un Raport adus la cunostinta publica. 
(4) In cazul in care, pe durata derularii prezentului contract, Prestatorul sau Subcontractantii acestuia sunt condamnati prin Hotarare Judecatoreasca penala definitiva pentru incalcarea prevederilor art. XI din Legea 283/2024 privind modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate, Autoritarea Contractanta/Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul pentru acest motiv.
VI. RECEPTIA SERVICIILOR  
Art. 6.1. (1) Receptia serviciilor se va efectua conform cerintelor din Anexa 1: Caietul de Sarcini.

(2) Prestatorul are obligatia de a presta, in conditiile si in termenele stabilite prin Anexa I: Caietul de Sarcini, toate serviciile prevazute in prezentul Contract de Servicii.

(3) Termenele la care serviciile vor fi realizate integral de Prestator sunt cele prevazute in Cap. B. DESCRIEREA SERVICIILOR  din Anexa I: Caietul de Sarcini, respectiv: 


Receptia serviciilor se va realiza in urmatoarele termene:

· Receptia serviciilor care fac obiectul etapei B.1. se realizeaza integral de catre Prestator in termen de 4 luni de la Data de Incepere a Prestarii Serviciilor mentionata in cadrul Ordinului de incepere al contractului.
Prestatorul va preda Beneficiarului:

1) incheieri de carte funciara, extrasul informativ de carte funciara care atesta intabularea dreptului de proprietate al statului roman si al dreptului de administrare al Beneficiarului asupra coridorului de expropriere;

2) coridorul de expropriere avizat/receptionat de catre O.C.P.I./A.N.C.P.I. in format DWG in coordonate stereo 1970, format electronic PDF, format printabil A3, dupa caz A4, etc.;
Documentele prevazute anterior se vor intocmi si preda conform solicitarii Beneficiarului si OCPI/ANCPI (format DWG in coordonate stereo 70, format electronic PDF, format printabil A3, dupa caz A4, etc).

· Serviciile aferente etapei B.2. si B3 vor fi realizate integral de catre Prestator in termen de 15 luni de la data intabularii dreptului de proprietate al statului roman asupra coridorului de expropriere.

Prestatorul va preda Beneficiarului:

1) planul cu amplasamentul lucrarii receptionat de ANCPI/OCPI;

2) documentatiile cadastrale de dezmembrare (documentatii cadastrale individuale pentru lotul care se suprapune cu coridorul de expropriere, cat si pentru lotul/loturile care raman in proprietatea expropriatului), insotite de incheierile de admitere si respingere.
3) documentatiile cadastrale pentru terenurile pe care sunt edificate constructii vor fi predate de catre Prestator Beneficiarului intr-un termen de 5 luni de la data intabularii dreptului de proprietate al statului roman asupra coridorului de expropriere;

4) situatii centralizatoare conform solicitarilor Beneficiarului pe baza documentatiilor cadastral - juridice realizate;

5) documentatia cadastrala realizata pe unitati amenajistice, receptionata de catre O.C.P.I./A.N.C.P.I., pentru imobilele care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national;
6) avizul tehnic emis de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare;
7) lista suprafetelor de teren care fac parte din circuitul agricol situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, precum si a fisierelor in format electronic vectorial in Sistemul national de proiectie stereografic 1970;

8) dovada notificarii detinatorilor de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de executie la obiectivul de investitii, in vederea eliberarii amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care acestia le detin; 

9) planul cu amplasamentul lucrarii avizat de catre O.C.P.I./A.N.C.P.I in format A3 cu identificarea imobilelor afectate, insotit de anexa cu indicarea numelor detinatorilor intocmita conform cerintelor beneficiarului. 

10) extrasul informativ de carte funciara, care atesta intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si al dreptului de administrare al Beneficiarului asupra coridorului de expropriere; 
11) procesul verbal de afisare la sediul consiliului local - instiintarile;


Documentatiile cadastrale individuale se predau integral, in termen de 15 luni de la data intabularii dreptului de proprietate al statului roman asupra coridorului de expropriere si vor contine in mod obligatoriu toate imobilele avand categoria curti constructii si constructii edificate si/sau terenuri silvice.
Prestatorul are obligatia de a actualiza documentatia care a stat la baza Hotararii de Guvern prin care s-a declansat procedura de expropriere, in conditiile in care se constata, ulterior finalizarii documentatiilor cadastrale individuale, modificari si diferente in datele de identificare ale imobilelor (de suprafata, categorie de folosinta, numar cadastral, rapoarte de evaluare, pozitionare - intravilan/extravilan, regim juridic - public/privat, etc) si va depune documentele necesare modificarii si completarii Anexelor de la Hotararea de Guvern (coridor de expropriere avizat de O.C.P.I./B.C.P.I., liste cu detinatorii de terenuri avizate de primarii , liste cu detinatorii de teren avizate de prestator ce cuprind si valoarea despagubirilor, rapoarte de evaluare etc). 

Prestatorul va prezenta Beneficiarului o situatie intocmita in Excel care va contine diferenta intre situatia initiala care a stat la baza Hotarii de Guvern si situatia reala din teren, rezultata in urma receptionarii documentatiilor cadastrale individuale.


Documentele precizate mai sus se vor preda in format electronic (editabil si scanat), cat si hartie in doua exemplare originale insusite prin semnatura si stampila de intocmitor.

· Receptia serviciilor care fac obiectul etapei B.3 se va realiza astfel:


Prestatorul va preda Beneficiarului:

1) rapoartele de evaluare individuala, intocmite conform art. 11 alin. (7), (8) si (9) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 8 din H.G. nr. 53/2011, in original, semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre Prestator;

2) rapoartele de evaluare pentru terenurile pe care sunt edificate constructii se vor depune la sediul Beneficiarului de catre Prestator in termen de 5 luni de la data de incepere a prestarii serviciilor mentionata in Ordinul de Incepere a Prestarii Serviciilor, termenul fiind corelat cu depunerea documentatiilor cadastrale pentru terenurile pe care sunt edificate curti constructii. 

Rapoartele de evaluare pentru imobilele proprietate privata vor fi intocmite in mod obligatoriu raportandu-se la momentul transferului dreptului de proprietate doar pentru acele imobile pentru care exista modificari de orice natura (modificarea suprafetei, modificarea pozitionarii, a categoriei de folosinta, a regimului juridic, etc) fata de datele prevazute in Anexa nr. 2 la Hotararea de Guvern de declansare a procedurilor de expropriere si vor fi depuse la sediul Beneficiarului in termen de 15 luni de la data intabularii  dreptului de proprietate al statului roman asupra coridorului de expropriere. 


De asemenea, in situatia identificarii unor imobile suplimentare celor 197, Prestatorul va preda Beneficiarului Raportul de evaluare intocmit conform art. 5 din Legea nr. 255/2010 pentru imobilele identificate suplimentar, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Documentele precizate mai sus se vor preda in format electronic (editabil si scanat), cat si pe suport de hartie in doua exemplare originale insusite prin semnatura si stampila de intocmitor.

· Receptia serviciilor care fac obiectul etapei B.4.
Serviciile aferente capitolului B.4. vor fi realizate integral de catre Prestator in termen de 15 luni de la data intabularii dreptului de proprietate al statului roman asupra coridorului de expropriere. 

Prestatorul va preda Beneficiarului:
1) documentatiile cadastrale receptionate de catre O.C.P.I.;
2) avizele, acordurile, hotararile emise in formele specifice, cum ar fi: Hotararea Consiliului de Administratie, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, Hotararea Consiliului Local, Hotararea Consiliului Judetean etc.;
3) extrasele CF privind inregistrarea statului roman ca proprietar si a M.T.-C.N.A.I.R. ca administrator; 
4) situatii centralizatoare conform solicitarii Beneficiarului, pe baza documentatiilor cadastrale;

5) acordurile de transfer si/sau de folosinta de la titularii drepturilor de administrare/proprietate;

6) dovezile ca imobilele ce vor fi transferate nu fac obiectul unor cereri de revendicare in baza Legii nr. 10/2001, cu modificarile si completarile ulterioare sau al unor contracte de concesiune; numerele de inventar atribuite de Ministerul Finantelor Publice cat si extrasele de carte funciara de informare, in baza unui mandat emis de catre Beneficiar;

7) documentele necesare promovarii unui proiect de Hotarare de Guvern de transfer al dreptului de administrare (planuri, documentatii cadastrale, centralizator cu imobile si date de indentificare avize /acorduri, numar de inventar, valoare de inventar pentru intregul imobil si pentru suprafata ce se transfera, dovada privind existenta/inexistenta unor cereri de retrocedare, litigii etc). 
Documentele se depun in original sau in copie conform cu originalul dupa caz certificata de catre emitentul documentului.

· Receptia serviciilor care fac obiectul etapei B.5.

Serviciile aferente etapei B.5 vor fi realizate integral de catre Prestator in termen de 15 luni de la data intabularii dreptului de proprietate al statului roman asupra coridorului de expropriere.

Prestatorul va preda Beneficiarului:

1) Avizul/Ordinul de scoatere din circuitul silvic/agricol pentru imobile domeniul public si/sau privat daca a fost emis ordinul beneficiarului;

Art. 6.2. Receptia serviciilor prestate de catre Prestator se va face la sediul Autoritatii Contractante, pe baza de proces verbal insotit de un opis. Documentele se depun in original, semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre Prestator.

Art. 6.3. Prestatorul raspunde de realitatea si concludenta documentelor/informatiilor predate. Documentele/Documentatiile vor fi insotite de centralizatoare in format text si electronic conform solicitarii Beneficiarului. Toate documentele intocmite de catre Prestator vor fi transmise si in format electronic scanat si editabil (situatii, liste, centralizatoare, etc).

VII. CODUL DE CONDUITA 

Art. 7.1. Expertul Autorizat/Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Autoritatea Contractanta, conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu Proiectul sau Serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea Contractanta. Nu va angaja Autoritatea Contractanta in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acesteia, si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul. 

Art. 7.2. Cand Expertul Autorizat/Prestatorul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractanta, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractanta, Autoritatea Contractanta poate decide incetarea Contractului de Servicii, conform Art. XIX din Contractul de Servicii, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Expertul Autorizat/Prestator in baza Contractului de Servicii. 

Art. 7.3. Platile catre Expertul Autorizat/Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Expertul Autorizat/Prestatorul, cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii. 

Art. 7.4. Expertul Autorizat/Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo facilitate sau comision cu privire la orice bun, utilizat in scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii Contractante. 

Art. 7.5. Expertul Autorizat/Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional pe perioada executarii Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia si dupa incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante, Expertul Autorizat/Prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii Serviciilor. Totodata, Expertul Autorizat/Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii Contractante informatiile ce le-au fost furnizate in cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii, cu consecinta platii de despagubiri catre Autoritatea Contractanta in cuantum de 5% din Pretul contractului, aplicata de fiecare data cand survine nerespectarea acestei obligatii. 

Art. 7.6. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta, conform Capitolului XIX din prezentul Contract de Servicii. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate si legitime, comisioanele transferate catre un paradis fiscal, comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa. 

Art. 7.7. Expertul Autorizat/Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

Art. 7.8. Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Expertul Autorizat/Prestatorul si personalul sau si/sau subcontractantii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i vor respecta drepturile omului, nu vor aduce atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania si vor respecta obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, respectiv reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.

VIII. CONFLICTUL DE INTERESE 

Art. 8.1. Avand in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016, Expertul Autorizat/Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii oricarei situatii care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a Contractului de Servicii. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere.

Art. 8.2. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Expertul Autorizat/Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.
Art. 8.3. Expertul Autorizat/Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa compromita independenta sa ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. Cand Expertul Autorizat/Prestatorul esueaza in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractanta, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii, in conditiile prevazute de Capitolul XIX din prezentul Contract de servicii, fara a fi necesar nici un preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale. 

Art. 8.4. (1) In cazul in care Autoritatea Contractanta identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta Expertului Autorizat/Prestatorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Autoritatii Contractante, sunt de natura sa duca la un conflict de interese.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Autoritatea Contractanta solicita Expertului Autorizat/Prestatorului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, Autoritatea Contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor respective, atunci cand le este afectata impartialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea Contractanta poate dispune incetarea contractului, potrivit prevederilor Art. XIX din prezentul Contract.

Art. 8.5. Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Expertul Autorizat/Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai Autoritatii Contractante sau ai Prestatorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care Autoritatea Contractanta/Prestatorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

IX. ASIGURARI DE RISC PROFESIONAL SI MEDICALE 
Art. 9.1. Pe perioada prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, Expertul Autorizat/Prestatorul va incheia asigurare medicala, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza Contractului de Servicii. Autoritatea Contractanta nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanatate ale Expertului Autorizat/Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu. 

Art. 9.2. In termen de 10 zile de la semnarea Contractului de Servicii, Expertul Autorizat/Prestatorul va incheia si va mentine in vigoare o polita de asigurare sau polite de asigurare de raspundere profesionala cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare ce va acoperi in integralitate, atat perioada de implementare / prestare a Contractului de Servicii, cat si orice perioada de prelungire a perioadei de implementare / prestare a Contractului de Servicii. 

Art. 9.3. In termen de 10 zile de la semnarea Contractului de Servicii, Expertul Autorizat/Prestatorul va incheia si va mentine in vigoare o polita de asigurare sau polite de asigurare cu despagubire integrala pentru suma asigurata care va/vor fi egala/e cu Pretul Contractului, asigurare ce va acoperi in integralitate, atat perioada de prestare a Contractului de Servicii, cat si orice perioada de prelungire a perioadei de prestare a Contractului de Servicii, pentru urmatoarele aspecte:
a) raspunderea Expertului Autorizat/Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Autoritatii Contractante utilizat pentru executarea Contractului de Servicii (daca este cazul);

c) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Autoritatii Contractante, ori salariatilor ori agentilor Autoritatii Contractante, ca urmare a executarii Contractului de Servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari fizice in legatura cu Contractul de Servicii.

e) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Romania de catre Expertul Autorizat/Prestator sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile.

Art. 9.4. (1) In termen de 10 zile de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va furniza Autoritatii contractante polita de asigurare sau politele de asigurare, in original, insotita/insotite de dovada platii integrale a acestora. In caz contrar, Autoritatea contractanta este indreptatita sa aplice penalitati in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere.

(2) Expertul Autorizat/Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare a politelor de asigurare, respectiv ale prelungirilor politelor de asigurare, ale platilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10 zile de la data prelungirii politelor de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare, in caz contrar Autoritatea Contractanta este indreptatita sa aplice penalitati in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere de la data la care Expertul Autorizat/Prestatorul trebuia sa transmita documentele si pana la data la care acestea au fost transmise.

Art. 9.5. Expertul Autorizat/Prestatorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va mentine in vigoare polita de asigurare sau politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului.

Art. 9.6. Expertul Autorizat/Prestatorul va fi raspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat si de informarea continua a Autoritatii Contractante cu privire la acest aspect. Daca Autoritatea Contractanta ori Expertul Autorizat/Prestatorul au cunostinta de o amenintare iminenta cu un pericol asupra vietii ori sanatatii personalului salariat ori contractat, Expertul Autorizat/Prestatorul poate lua masuri urgente de punere la adapost a persoanelor a caror siguranta este amenintata. Daca astfel de actiuni au fost intreprinse de catre Expertul Autorizat/Prestator, ele vor fi comunicate de urgenta Autoritatii Contractante  si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform Capitolului XVI din Contract.

Art. 9.7. Expertul Autorizat/Prestatorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de Autoritatea Contractanta, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si, la cererea Autoritatii Contractante, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost facuta si mentinuta in vigoare pe toata durata de prestare a serviciilor, precum si ca taxele curente au fost astfel platite. 

X. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 

Art. 10.1. Orice rapoarte, date si documente, precum documentatii, planuri, harti, diagrame, schite, instructiuni, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Expertul Autorizat/Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante, dupa predarea acestora. Expertul Autorizat/Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in scopuri care nu au legatura cu Contractul de Servicii, fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante. 

Art. 10.2. Expertul Autorizat/Prestatorul si/sau subcontractantii sai nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu vor face referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor divulga nicio informatie furnizata de Autoritatea Contractanta, fara acordul scris prealabil al acestuia. 

Art. 10.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. 

Art. 10.4. Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente de catre Expertul Autorizat/ Prestator/ subcontractantii acestuia, da dreptul Autoritatii Contractante la daune interese in cuantum de 5.000 lei pentru fiecare caz in parte.

XI. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SERVICII; AMENDAMENTE; CLAUZE DE REVIZUIRE 

Art. 11.1. (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative si/sau Ordine de modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol.

(2) Contractul de achizitie publica poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care sa reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos, cu acordul Autoritatii Contractante, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care:
a) Expertul Autorizat/Prestatorul si-a schimbat forma, denumirea societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Expertul Autorizat/Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile Prestatorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (daca nu reprezinta modificari substantiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016), precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractantilor, inlocuirea personalului, se pot realiza, dupa caz, prin Ordin Administrativ/ Ordin de modificare/ Act Aditional. 

(4) Modificarile contractului:

a. generate de schimbari legislative;

b. generate de solicitari ale diferitelor entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul;

c. generate de inlocuirea personalului;

c1 - generate de inlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru indeplinirea contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare;

c2 - generate de inlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului, la care nu s-au aplicat factori de evaluare;

d. generate de inlocuirea / introducerea subcontractantilor;

e. referitoare la perioada de prestare a serviciilor (in cazul in care nu este culpa Prestatorului), posibil generate de, dar nu exclusiv:

e1 - Imposibilitatea identificarii domiciliilor actuale ale persoanelor afectate de expropriere in vederea transmiterii notificarilor, astfel cum prevede Protocolul incheiat intre C.N.A.D.N.R., actual C.N.A.I.R. si A.N.C.P.I.;

e2 - Modificarea de catre primarii/O.C.P.I. a documentatiilor si informatiilor puse initial la dispozitie, ceea ce presupune necesitatea refacerii documentatiei cadastrale;

e3
- Schimbari solicitate de primarii/O.C.P.I. in ceea ce priveste proprietarii terenurilor afectate, in ciuda faptului ca listele cu proprietarii care au stat la baza promovarii H.G. de expropriere au fost puse la dispozitie si confirmate chiar de primarii./O.C.P.I.;

e4 - Intarzieri in colectarea actelor de proprietate in copie legalizata la intocmirea documentatiilor cadastrale individuale;

e5 - Probleme tehnice in cadrul O.C.P.I. privind procedura de inregistrare si avizare a documentatiilor cadastrale individuale;

e6 - Neobtinerea intr-un termen rezonabil a Hotararilor Consiliilor Locale/Judetene in vederea trecerii din domeniul public al UAT-urilor in domeniul public al statului si in administrarea M.T.-C.N.A.I.R. S.A. (daca este cazul); 

e7 - Schimbari legislative si/sau ale procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului;

e8 - Intarizeri in obtinerea intabularii imobilelor/culoarului de expropriere de la O.C.P.I./A.N.C.P.I. expropriat (daca este cazul);

e9 - Neobtinerea intr-un termen rezonabil a Extrasului de carte funciara de la O.C.P.I. privind inscrierea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra coridorului expropriat (daca este cazul);
e10 - Situatii ivite in avizarea documentatiilor cadastrale de catre O.C.P.I./A.N.C.P.I.;

e11 - Intarzieri in obtinerea Hotararilor Consiliilor Locale/Consiliilor Judetene; 

e12 - Neobtinerea intr-un termen rezonabil a documentatiilor cadastrale vizate de catre O.C.P.I.;

e13 - Modificarea numarului de imobile sau a categoriei de folosinta;

f.    referitoare la modalitati de plata si/sau recuperarea creantelor;

g.   referitoare la verificari si receptie.

h.   suplimentarea /diminuarea pretului contractului, ca urmare a:

h1 - suplimentarii/diminuarii numarului estimat de imobile; 

h2 - schimbarii categoriilor de folosinta a terenurilor;

i. eventuale solicitari suplimentare de documente, ce pot surveni din partea celor doua parti contractante,

j. referitoare la Durata Contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv, motivele prevazute la lit. e1 – e13.
se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 395/2016, cat si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului.

(5)  Perioada de prestare a serviciilor / Durata Contractului va putea fi extinsa atunci cand apar situatii independente de vointa Prestatorului.

(6) Pentru motivele mentionate la Art. 11.1 (4), lit. e), Autoritatea Contractanta poate accepta o depasire a duratei contractului si/sau perioadei de prestare a serviciilor, daca Prestatorul aduce justificari temeinice care atesta necesitatea prelungirii duratei/perioadei. 

(7) Modificarile specificate la Art. 11.1 (4) lit. a), b), c2), d), e), g), i) se realizeaza in scris prin Ordin Administrativ / Ordin de Modificare.   
(8) Modificarile specificate la Art. 11.1 (4) lit. c1), f), h) si j) se realizeaza prin Act Aditional.

(9) In aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarile specificate la Art. 11.1 (4) lit. h) din Contract reprezinta modificari in sensul art. 221 alin 1. lit. f) din Legea nr. 98/2016 si se pot realiza, in scris, prin Act Aditional, numai cu conditia ca valoarea acestora sa nu depaseasca, cumulat cu valoarea oricaror alte modificari care s-ar realiza per total in cadrul contractului, 10% din Pretul Contractului. 

Aceste modificari se pot realiza numai cu conditia sa existe alocare bugetara pentru acest Contract.
(10) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile poate fi notificata de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax sau transmitere directa.

(11) Actele Aditionale/Ordinele Administrative/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 

Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Autoritatea Contractanta cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.

(12) Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si datele de contact ale persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Responsabilul de Proiect). Prestatorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele si datele de contact ale persoanei care se va ocupa de implementarea contractului. 

Art. 11.2. Prestatorul va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privire la modificarea contului sau bancar. Prestatorul trebuie sa utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in Documentatia de atribuire, pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar, sau un formular similar. 

Art. 11.3. In situatia in care vor fi indeplinite conditiile de aplicare a prevederilor art. 221, lit. f) din Legea 98/2016, valoarea cu care poate fi depasit Pretul Contractului nu va depasi 10% din Pretul Contractului fara TVA, cumulat cu valoarea tuturor modificarilor prevazute la Art. 11.1, iar aceste sume vor fi platite conform  modalitatii stipulate in contract si potrivit metodei de calcul stipulate la Art. 11.4.

Art. 11.4. Valoarea rezultata ca urmare a unei eventuale suplimentari a numarului estimat de imobile, prevazuta la art. 11.1. (4) lit h), cumulata cu orice alta valoarea generata de modificari si de cele prevazute la Art. 11.3 nu va depasi 10% din Pretul Contractului. Metoda de calcul a pretului si modalitatea de plata aferente serviciilor prestate pentru eventualele imobile suplimentare este aceeasi cu cea pentru cele 197 de imobile estimate prevazute in contract. Numarul suplimentar de imobile rezulta din cauze obiective dovedite cu documente justificative si vor fi aferente numai coridorului/culoarului de expropriere/obiectivului de investitii.

Art. 11.5. Sub conditia indeplinirii conditiilor din Art. 11.4., sumele/serviciile suplimentare ce deriva din eventuala suplimentare a numarului de imobile (in  aplicarea Art. 11.1 (4) lit h) si 11.3 din Contract) reprezinta o modificare a contractului ce poate fi realizata in baza art. 221 alin. (1) lit. f) si vor fi platite potrivit contractului in limita a 10% din Pretul Contractului fara TVA.

Art. 11.6. In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11.7. Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

Art. 11.8. Avand in vedere faptul ca, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............  :
a) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire prevazut in Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic - cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-se in acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in Documentatia de Atribuire; 

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: ....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor, obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele .............. la Contract, in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor);
Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire.  

XII. GARANTIA BANCARA PENTRU RETURNAREA AVANSULUI 

Art. 12.1. In cadrul acestui Contractul de Servicii nu este stabilita plata unui avans de catre Autoritatea Contractanta.
XIII. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 
13.1 (1) In conformitate cu prevederile Art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Prestatorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii Contractante Garantia de Buna Executie, in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.
13.2 Prestatorul va constitui (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea corespunzatoare a Contractului, in lei, in cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA, precum si in forma integrala inclusa in documentatia de atribuire, fara completari si/sau modificari. 

13.3 Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau a consortiului.

13.4 (1) Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

a) prin virament bancar; sau

b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

i. scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar din Romania sau din alt stat;

ii. scrisoare de garantie emisa de o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;
iii. asigurare de garantii emisa:

· fie de o societate de asigurare care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

· fie de o societate de asigurare dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

(2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Prestator Beneficiarului in original si va deveni document al contractului.

13.5 Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

13.6 
In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Prestator si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. este singurul document opozabil acesteia.

13.7 Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Prestator si Asigurator, Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante/Beneficiarului, in original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator.

13.8 Nerespectarea conditiilor prevazute la Articolul 13.6 si Articolul 13.7 va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare. 

13.9 Prestatorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, pana la indeplinirea de catre Prestator a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin Contract.

13.10 Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Prestatorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite. 

13.11 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari emitenta a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emita asemenea garantii, se va considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Prestatorul va avea obligatia de a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in conformitate cu prevederile Articolului 13. 


Prestatorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante aceasta noua Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Prestator. 

13.12 In cazul in care Prestatorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul mentionat la Art. 13.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/a sa rezilieze Contractul fara indeplinirea niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de asemenea, nici o incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura. 

13.13 Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit / Societatea de Asigurari care a emis Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Prestatorul pentru a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care Prestatorul nu transmite o noua Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul.

13.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator, din culpa sa, oricare din obligatiile asumate prin Contract. 

13.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in oricare dintre cazurile de mai jos:


(a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specifica data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract pana la acea data, Beneficiarul/ Autoritatea Contractanta va cere intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie inainte de expirarea Garantiei de Buna Executie, in situatia in care Prestatorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite. 


(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor Articolului XIX, situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.

13.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. 

13.17 De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata partial sau total, cu exceptia situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit Articolului XIX sau Prestatorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, Prestatorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buna Executie in cauza, raportat la restul ramas de prestat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de catre Beneficiar/Autoritatea Contractanta.

13.18 (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este modificat, Prestatorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie in corelatie cu noul Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.

(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garantiei de Buna Executie, Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, sa prelungeasca valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Beneficiarului/Autoritatii Contractante in acest sens.

13.19 Beneficiarul/Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui Prestatorului garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate prin contractul de servicii, daca Beneficiarul/Autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
13.20 In cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Prestatorul isi modifica denumirea, acesta are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional in care este consemnata modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garantiiilor din Contract. In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers suplimentar, de a executa garantiile in cauza, garantii pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele necesare si totodata, de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Prestatorului.

XIV. SUBCONTRACTANTII
Art. 14.1. Expertul Autorizat/Prestatorul va prezenta contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii, care vor cuprinde denumirea subcontractanului/subcontractantilor si datele de contact ale acestuia/acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acesta/acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, cesiunea de creanta, precum si acordul subcontractantului/subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care subcontractantul/subcontractantii opteaza/nu opteaza pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de subcontractare.

Art. 14.2. 
Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Expertul Autorizat / Prestator in perioada de prestare a serviciilor poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora,

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

Art. 14.3. In situatiile prevazute la Art. 14.2, Expertul Autorizat/Prestatorul va prezenta contractele incheiate intre Expert Autorizat/Prestator si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin elementele mentionate la Art 14.1.

Art. 14.4 In situatiile prevazute la Art. 14.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre Expertul Autorizat/Prestator la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

Art. 14.5. Contractele mentionate la Art. 14.3 si declaratiile mentionate la Art. 14.4 vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti.

Art. 14.6. 
(1) In situatiile prevazute la Art. 14.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

(2) In scopul verificarii prevazute la alin. (1), Expertul Autorizat/Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului propus de Expertul Autorizat/Prestator, in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea Contractanta.

(3) In sensul Art. 14.6 alin. (1), Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in legatura cu subcontractantii propusi.

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Expertul Autorizat/Prestator in situatia in care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca se afla in una din situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

(5) In cazul in care este identificata o situatie de respingere a subcontractantului propus de Expertul Autorizat/Prestator, Autoritatea contractanta va solicita Expertului  Autorizat/Prestatorului sa inlocuiasca subcontractantul propus in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

(6) Expertul Autorizat/Prestatorul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare a subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus.

(7) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Expert Autorizat/Prestator sa detina o autorizatie speciala sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea furniza produsul/presta serviciile in cauza in statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita Expertul Autorizat/Prestatorului sa demonstreze ca subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau ca este membru al unei astfel de organizatii, iar Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente relevante in acest sens.

(8) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Expertul Autorizat/Prestatorului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

(9) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul propus.

Art. 14.7. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Expertul Autorizat/Prestator in perioada de implementare a contractului se realizeaza numai cu acordul Autoritatii Contractante.

Art. 14.8. (1) In situatia prevazuta la Art. 14.2 lit. a), valoarea aferenta activitatilor subcontractate va fi cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) In situatia prevazuta la Art. 14.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

Art. 14.9 In situatia prevazuta la Art. 14.2 lit. b), Expertul Autorizat/Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.

Art. 14.10. Situatia prevazuta la Art. 14.2 lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre Autoritatea Contractanta si Expertul Autorizat/Prestator;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.

Art. 14.11. In situatia prevazuta la Art. 14.2 lit. c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile Art. 14.2 lit. a).

Art. 14.12. Expertul Autorizat/Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Expertul Autorizat/Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre Expertul Autorizat/Prestator a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Expertul Autorizat/Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin Contractul de Servicii.

Art. 14.13. Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata executarii contractului de achizitie publica se va realiza prin Ordin Administrativ, cu respectarea prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al Autoritatii Contractante.

Art. 14.14. In cazul subcontractarii, executarea contractului de achizitie publica ramane in obligatia si sub supravegherea Expertului Autorizat/Prestatorului si acesta va raspunde fata de Autoritatea Contractanta pentru calitatea prestatiei de catre subcontractant, Expertul Autorizat/Prestatorul avand insa drept de regres impotriva subcontractantului.

Art. 14.15. In cazul in care un subcontractant nu isi executa obligatiile sale catre Expertul Autorizat/Prestator, Autoritatea Contractanta sau Responsabilul de Proiect poate/pot solicita Expertului Autorizat/Prestatorului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand calificarile si experienta solicitate de Autoritatea Contractanta sau sa preia el insusi executarea contractului.

Art. 14.16. Orice schimbare a subcontractantului sau orice incredintare a activitatilor stabilite in cadrul prezentului Contract de catre subcontractant catre terte parti, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii Contractante va fi considerata o incalcare a Contractului, situatie care indreptateste Autoritatea Contractanta la obtinerea unei penalitati din partea Expertul Autorizat/Prestatorului in cuantum de 20% din suma alocata pentru activitatile subcontractate pentru fiecare caz in parte. 

Art. 14.17. In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii declarati necastigatori acestora in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

Art. 14.18. Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de catre Expertul Autorizat/Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi considerata o incalcare a prezentului Contract.

XV. TERTUL SUSTINATOR  (daca este cazul)
Art. 15.1. (1) In cazul in care Expertul Autorizat/Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Expertul Autorizat/Prestatorul nu notifica Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili daca Expertul Autorizat/Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Expertul Autorizat/Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Expertul Autorizat/Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care Expertul Autorizat/Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritatea Contractanta, tertul sustinator si/sau Expertul Autorizat/Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

b) prevederile contractului incheiat intre Expertul Autorizat/Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. 

(6) Expertul Autorizat/Prestatorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Art. 15.2. Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Expertul Autorizat/Prestatorul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor Art. 15.4.

Art. 15.3. In cazul in care Expertul Autorizat/Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Autoritatea Contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Expert Autorizat/Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Autoritatea Contractanta o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Expertul Autorizat/Prestator catre Autoritate Contractanta cu titlu de garantie.

Art. 15.4. In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in Angajamentul de sustinere acordat Expertului Autorizat/Prestatorului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita direct de la acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

XVI.
SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

Art. 16.1. In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractanta va suspenda executarea Contractului de Servicii. 

Art. 16.2. In cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile Expertului Autorizat/Prestatorului, Autoritatea Contractanta poate, suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor, neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit, Autoritatea Contractanta se va indrepta impotriva Expertului Autorizat/Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul descoperirii faptei. 

Art. 16.3 Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea prezentului Contract fara ca Expertul Autorizat/Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. In cazul in care Autoritatea contractanta suspenda executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada ramasa de prestat inaintea suspendarii, partile semnand in acest sens un Act aditional.

Art. 16.4. Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului in functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de Servicii excede 12 luni, Autoritatea contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a rezilia Contractul, fara ca Expertul Autorizat/Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

Art. 16.5. Pentru perioada suspendarii Contractului de Servicii, Autoritatea Contractanta nu are obligatia de a efectua nici o plata catre Expert Autorizat/Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor deja prestate si receptionate de catre Autoritatea Contractanta.

Art. 16.6. Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul de servicii, cu informarea prealabila a Expertului Autorizat/Prestatorului, in urmatorul caz:

- in lipsa existentei alocarii financiare.
Art. 16.7. In cazuri de forta majora, suspendarea prezentului contract intervine pe intreaga durata a evenimentului de forta majora, cu aplicarea prevederilor Art. XXVI "Forta majora" din prezentul Contract.

XVII. INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII SI SANCTIUNI PENTRU INCALCARE; MANAGEMENTUL RISCULUI
· INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII SI SANCTIUNI PENTRU INCALCARE

Art. 17.1. Atunci cand are loc o incalcare a Contractului de Servicii de catre Expertul Autorizat/Prestator sau de catre Autoritatea Contractanta, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Autoritatea Contractanta sau Expertul Autorizat/Prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri si/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii;

c) executarea garantiei de buna executie a contractului.

Art. 17.2. Despagubirile pot fi: 

a) Despagubiri Generale si

b) Penalitati contractuale

c) Dobanda legala penalizatoare. 

Art. 17.3. In orice situatie in care Autoritatea Contractanta este indreptatita la despagubiri, inclusiv orice penalitati de intarziere, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Expertului Autorizat/Prestatorului sau poate executa Garantia de Buna Executie. 

Art. 17.4. Autoritatea Contractanta va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea Contractului de Servicii in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza Contractul de Servicii. 

Art. 17.5. Expertul Autorizat/Prestatorul nu va raspunde pentru actiuni, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Autoritatii Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare a oricarui act, decizie sau recomandare din partea Expertului Autorizat/Prestatorului, sau solicitarea Expertului Autorizat/Prestatorului sa implementeze o decizie ori recomandare cu care Expertul Autorizat/Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care isi exprima serioase rezerve, in masura in care Autoritatea Contractanta a actionat fara buna credinta sau fara o alta justificare rezonabila, fiind necesara totodata existenta unei justificari temeinice din partea Expertului Autorizat/Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau

b) indeplinirea necorespunzatoare a instructiunilor Expertului Autorizat/Prestatorului de catre agenti, salariati ori consultanti independenti ai Autoritatii Contractante, cu conditia ca o asemenea executare necorespunzatoare sa nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Autoritatii Contractante, caz in care prevederile subparagrafului a) de mai-sus se vor aplica, si sub conditia ca aceasta executare necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice.

Art. 17.6. Dupa executarea serviciilor, Expertul Autorizat/Prestatorul va putea fi tinut raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale prevazute in Contract, intr-un interval de timp stabilit conform  legii care guverneaza Contractul.

Art. 17.7. (1) Expertul Autorizat/Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care sunt indeplinite obligatiile conform prezentului Contract.

(2) Prestatorul are obligatia de a transmite Beneficiarului, spre aprobare, in termen de 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Prestarii Serviciilor, dar anterior Datei de Incepere a Prestarii Serviciilor, un calendar de desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului de Servicii. In situatia in care Prestatorul, din culpa sa, nu respecta calendarul de desfasurare a activitatilor aprobat de Beneficiar, Autoritatea Contractanta are dreptul sa aplice penalitati de intarziere in cuantum de 0,03% pe zi de intarziere din valoarea reprezentand diferenta intre Pretul contractului fara TVA si valoarea serviciilor deja prestate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Art. 17.8. (1) In cazul in care din vina exclusiva a Expertului Autorizat/Prestatorului nu se indeplinesc obligatiile asumate prin contract, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite penalitati in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv 0,03% pe zi de intarziere din Pretul Contractului fara TVA minus valoarea serviciilor prestate. 
(2) Valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi 50% din pretul contractului. 
(3) Plata penalitatii nu il scuteste pe Expertul Autorizat/Prestator de indeplinirea contractului.
Art. 17.9. Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depaseste mai mult de  50% din Pretul Contractului de Servicii, Autoritatea Contractanta, dupa notificarea Expertului Autorizat/Prestatorului, este indreptatit:

a)
sa rezilieze Contractul de Servicii in conformitate cu prevederile Art. 19.3 lit. p) din Contractul de Servicii; si/sau

b)
sa finalizeze Serviciile pe cheltuiala Expertului Autorizat/Prestatorului.

Art. 17.10. (1) In cazul in care Autoritatea Contractanta, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la plata efectuata in cadrul contractului, Prestatorul va avea dreptul de a calcula o dobanda legala penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, calculata pentru suma datorata.

Dobanda legala penalizatoare se va percepe pentru perioada scursa intre data termenului limita de plata (exclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii Contractante (exclusiv).

(2) Plata datorata de catre Autoritatea contractanta se va efectua in lei, in contul bancar/de trezorerie notificat de catre Prestator Autoritatii contractante.

Art. 17.11. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Expertul Autorizat/Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in vigoare. 

Art. 17.12. Expertul Autorizat/Prestatorul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora. 

Art. 17.13. Pretul contractului include riscurile generale prezentate la Art. 17.14, iar Expertul Autorizat/Prestatorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora, inclusiv in situatia refacerii, din orice motive, a documentatiilor/ documentelor.
Art. 17.14. Expertul Autorizat/Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

a) Riscul de prestare a serviciilor intarziata. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta este indreptatita la aplicarea sanctiunii mentionate la Art. 17.8 din prezentul contract;
b) Riscul intarzierilor in prestarea serviciilor datorate prelungirii perioadei de intocmire de catre Expertul Autorizat/Prestator si avizare a documentatiilor de catre alte institutii ale statului. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta este indreptatita atat la aplicarea de sanctiuni, conform prevederilor Capitolului XVII, cat si la reziliera contractului, dupa caz;
c) Riscul generat de modificarile legislative. In aceasta situatie contractul va fi pus in concordanta cu legislatia in vigoare prin semnarea actelor aditionale;
d) Riscul generat de inexistenta planurilor parcelare si a planurilor cadastrale pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere. In aceasta situatie Prestatorul va identifica zonele unde nu exista planurile parcelare/ cadastrale, va realiza demersurile in vederea intocmirii acestora de catre Comisiile Locale de Fond Funciar conform Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare si va identifica alte solutii pentru rezolvarea situatiei privind inexistenta planurilor parcelare/ cadastrale pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere;
e) Riscul generat de lipsa informatiilor in baza de date a primariilor, O.C.P.I./B.C.P.I., cu privire la identitatea proprietarilor si existenta unor informatii neactualizate la nivelul institutiilor susmentionate cu privire la imobile si detinatorii acestora. In aceasta situatie, Prestatorul va avea in vedere prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale H.G. nr. 53/2010, urmand ca documentatiile cadastrale sa fie intocmite pe baza actelor/datelor pe care le detin primariile, O.C.P.I./B.C.P.I., cu privire la identitatea persoanelor expropriate;
f) Riscul generat de existenta unor erori materiale in titlurile de proprietate emise in baza Legii. 18/1991, privitoare la imobilele expropriate. In aceasta situatie Prestatorul va aduce la cunostinta Comisiilor Locale de Fond Funciar existenta acestor erori si se va proceda la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte datele corecte privitoare la imobilele supuse exproprierii, iar documentatia cadastrala de prima inscriere va fi intocmita pe baza acesor date, cu acordul O.C.P.I./B.C.P.I.. Ulterior, Prestatorul va solicita titularilor de drepturi reale asupra imobilelor in cauza efectuarea demersurilor pentru remedierea erorilor materiale;
g) Riscul generat de existenta unor litigii privitoare la imobilele expropriate. In aceasta situatie Prestatorul va proceda la intocmirea documentatiei cadastrale pe baza actelor puse la dispozitie de catre autoritatile locale si O.C.P.I.;
h) Riscul generat de situatia in care titularul dreptului de proprietate este decedat, iar mostenitorii nu doresc sa efectueze demersurile legale pentru deschiderea succesiunii. In aceasta situatie Prestatorul va proceda la intocmirea documentatiei cadastrale pe baza actelor puse la dispozitie de catre autoritatile locale si de catre O.C.P.I., pe numele defunctului;
i) Riscul generat de existenta unor necondordante intre situatia concreta din teren, rezultata in urma masuratorilor cadastrale si titlurile de proprietate. In cazul in care planurile parcelare inregistrate in baza de date a O.C.P.I. sunt receptionate cu minus de suprafata, conform legislatiei aplicabile in vigoare, Prestatorul va proceda la intocmirea documentatiilor cadastrale cu diferenta de suprafata. In cazul in care diferenta de suprafata nu este proportionala la nivel de tarla Prestatorul va proceda la instiintarea Comisiei Locale de Fond Funciar, in vederea corectarii planului parcelar;
j) Riscul generat de pierderea de catre titularii drepturilor reale asupra imobilelor afectate a actelor juridice ce stau la baza acelor drepturi. In aceasta situatie Prestatorul va depune diligentele in vederea obtinerii copii ale actelor de proprietate din arhivele institutiilor;
k) Riscul generat de existenta unor suprapuneri virtuale intre doua sau mai multe imobile. In aceasta situatie Prestatorul va intocmi o singura documentatie cadastrala careia i se va atribui codul A.N.C.P.I. aferent actualizarii datelor imobilului si cel aferent repozitionarii;
l) Riscul generat de existenta unor documentatii cadastrale intocmite anterior de proprietari cu nerespectarea planului parcelar. In aceasta situatie Prestatorul va face demersurile necesare pentru repozitionarea imobilelor se va realiza din oficiu, odata cu receptionarea planului parcelar, conform art. 107 din Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 600/2023;
m) Riscul generat de existenta unor neconcordante intre planul parcelar pus la dispozitie de primarii si cel regasit in baza de date a O.C.P.I.. In aceasta situatie, Prestatorul va solicita comisiei locale de fond funciar transmiterea catre O.C.P.I. a planului existent la primarie in vederea inregistrarii acestuia in baza de date a O.C.P.I.;
n) Riscul generat de existenta de neconcordante intre informatiile din baza de date O.C.P.I. si informatiile din baza de date B.C.P.I. cu privire la imobile/ detinatorii acestora. In aceasta situatie Prestatorul va semnala neconcordantele aparute catre O.C.P.I., respectiv catre B.C.P.I., in vederea solutionarii acestora.

XVIII. DESPAGUBIRI GENERALE 
Art. 18.1. Expertul Autorizat/Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Autoritatea Contractanta, pe agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Expertului Autorizat/Prestatorului, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricarei incalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala, precum dreptul de autor. 

Art. 18.2. Pe cheltuiala sa, Expertul Autorizat/Prestatorul va despagubi, proteja si apara Autoritatea Contractanta, agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de catre Expertul Autorizat/Prestator, in conditiile in care: 

a) Expertul Autorizat/Prestatorul este notificat de catre Autoritatea Contractanta despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Autoritatea Contractanta a luat cunostinta despre acestea; 

b) Plafonul maxim al raspunderii Expertului Autorizat/Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu Pretul contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Expertul Autorizat/Prestator, ori ca urmare a abaterilor savarsite de Expertul Autorizat/Prestator. 

Art. 18.3. Pe cheltuiala sa, Expertul Autorizat/Prestatorul, la cererea Autoritatii Contractante, va limita intr-un termen de maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice prestare necorespunzatoare a Serviciilor in cazul in care Expertul Autorizat/Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile din Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va stabili valoarea despagubirii si o va comunica Expertului Autorizat/Prestatorului pentru plata. 

Art. 18.4. Raspunderea Expertului Autorizat/Prestatorului se va intinde pentru intreaga dauna ce poate fi demonstrata de Autoritatea Contractanta si va acoperi toate pierderile ori pagubele cauzate tertilor de catre ExpertulAutorizat/Prestator ori ca urmare a abaterilor savarsite de Expertul Autorizat/Prestator, cu respectarea Art. 18.2 (b).

Art. 18.5. Expertul Autorizat/Prestatorul nu are dreptul sa pretinda suplimentar fata de sumele care i se cuvin pentru partea din contract indeplinita, despagubiri pentru nici o pierdere sau prejudiciu suferit.

Art. 18.6. Autoritatea Contractanta va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa finalizarea Contractului de Servicii.

Art. 18.7. Expertul Autorizat/Prestatorul nu va raspunde pentru actiuni, revendicari, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Autoritatii Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare a oricarui act, decizie sau recomandare din partea Expertului Autorizat/Prestatorului, sau solicitarea Expertului Autorizat /Prestatorului sa implementeze o decizie ori recomandare cu care ExpertulAutorizat Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care isi exprima serioase rezerve, in masura in care Autoritatea Contractanta a actionat fara buna credinta sau fara o alta justificare rezonabila, fiind necesara totodata existenta unei justificari temeinice din partea Expertului Autorizat/Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau

b)
executarea necorespunzatoare a instructiunilor Expertului Autorizat /Prestatorului de catre agenti, salariati ori consultanti independenti ai Autoritatii Contractante, cu conditia ca o asemenea executare necorespunzatoare sa nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Autoritatii Contractante, caz in care prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica si sub conditia ca aceasta executare necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice.
XIX. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII DIN INITIATIVA AUTORITATII CONTRACTANTE

Art. 19.1. In situatia in care Expertul Autorizat/Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou Expert Autorizat/Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica Expertul Autorizat/Prestatorul initial cesioneaza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. 

Art. 19.2. (1) Prezentul Contract va inceta de drept daca: 

a) obiectul Contractului a fost realizat;

b) prin acordul scris al Partilor;

c) a intervenit forta majora, conform prevederilor Art. 26.6;

d) Contractul a fost reziliat, daca in prezentul contract nu s-a prevazut astfel;

e) alte situatii prevazute in contract;

(2) Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau interventia autoritatilor sau a instantei de judecata si sau arbitrale;

(3) Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale Autoritatii Contractante si Expertului Autorizat/Prestatorului dobandite in baza Contractului de Servicii.

Art. 19.3. (1) Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Expertului Autorizat/Prestatorului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Expertul Autorizat/Prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, daca:

a) Expertul Autorizat/Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile Contractului;

b) Expertul Autorizat/Prestatorul nu se conformeaza, intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de catre reprezentantul Autoritatii Contractante, care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a obligatiilor contractuale ale Expertului Autorizat/ Prestatorului;

c) Expertul Autorizat/Prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire notificarile emise de catre reprezentantul Autoritatii Contractante;

d) Expertul Autorizat/Prestatorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul contractului de achizitie publica;

e) Expertul Autorizat/Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciara sau se afla sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national. 

f) Expertul Autorizat/Prestatorul a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

g) Expertul Autorizat/Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;

h) Expertul Autorizat/Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

i) Expertul Autorizat/Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Expertului Autorizat/Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la Contract; 

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului de Servicii;

l) Expertul Autorizat/Prestatorul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

m) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru care se presteaza serviciile care fac obiectul contractului;

n) Expertul Autorizat/Prestatorul a incalcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii prezentului contract de achizitie publica;

o) Expertul Autorizat/Prestatorul a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 

o1) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

o2) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

o3) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

o4) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 371-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

o5) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

o6) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

o7) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

p) Cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale datorat de catre Expertul Autorizat/Prestator Autoritatii Contractante conform prezentului Contract depaseste 50% din Pretul Contractului.

(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Art. 19.3 alin. (1) lit o) se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract.

(4) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la alin. (1) se va notifica in scris partii contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca in contract nu s-a prevazut altfel.
Art.19.4. Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Art. 19.3 alin. (1) lit. f) sunt aplicabile si in situatia in care Expertul Autorizat/Prestatorul sau una dintre persoanele prevazute la Art. 19.3. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la Art. 19.3. alin. (1) lit o).
Art. 19.5. In sensul dispozitiilor Art. 19.3. (1) lit d) se considera incalcari grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract.

Art. 19.6. Prin exceptie de la dispozitiile Art. 19.3.(1) lit e) Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de nu rezilia contractul cu Expertul Autorizat/Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Expertul Autorizat/Prestator, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca Expertul Autorizat/Prestatorul se afla, fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta. 

Art. 19.7. Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

Art. 19.8. De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Autoritatii Contractante va certifica sumele cuvenite Expertului Autorizat/Prestatorului la data rezilierii.

Art. 19.9. Daca Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul de Servicii, va fi indreptatit sa recupereze de la Expertul Autorizat/Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza Contractului, orice dauna sau prejudiciu suferit.

Art. 19.10. Prestatorul nu are dreptul sa pretinda, suplimentar fata de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestata, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

Art. 19.11. Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului de Servicii, Autoritatea Contractanta este indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie, daca este cazul.

XX. INCETAREA CONTRACTULUI DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA PRIN DENUNTARE UNILATERALA
Art. 20.1. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea Contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

Art. 20.2. Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract si in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

Art. 20.3. In cazul prevazut la Art. 20.1. si Art. 20.2. din Contract, Expertul Autorizat/Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului, fara a putea solicita daune interese.

Art. 20.4. Orice modificare a contractului de achizitie publica de servicii in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016. 

Art. 20.5. In situatia nerespectarii dispozitiilor Art. 20.4 din prezentul contract, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica de servicii.

Art. 20.6. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica de servicii in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) Expertul Autorizat/Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Expertul Autorizat/Prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

XXI. REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII DIN INITIATIVA EXPERTULUI AUTORIZAT/ PRESTATORULUI 

Art. 21.1. In urma unui preaviz de 45 zile acordat Autoritatii Contractante, Expertul Autorizat/Prestatorul poate solicita rezilierea Contractului, daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa Expertului Autorizat/Prestatorului. 

Art. 21.2. Expertul Autorizat/Prestatorul are dreptul la plata onorariilor scadente si a cheltuielilor efectuate inainte de data interventiei cauzei de incetarea contractului, in termen de 60 de zile lucratoare de la momentul interventiei cauzei de incetare a acestuia. Expertul Autorizat/Prestatorul va transmite de indata Autoritatii Contractante documentele justificative ale cheltuielilor solicitate.
Art. 21.3. Expertul Autorizat/Prestatorul va restitui Autoritatii Contractante, in termen de maxim 15 zile de la notificare, pe baza de proces verbal, toate documentele rezultate din activitatea desfasurata pana la interventia cauzei de incetare de plin drept, de suspendare sau inainte de data rezilierii contractului. Documentele vor fi semnate si stampilate in original pe fiecare pagina de catre Expertul Autorizat/Prestator. 

Art. 21.4. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autoritatii Contractante sau al Expertului Autorizat/ Prestatorului dobandit in temeiul Contractului de Servicii. 

XXII. NOTIFICARI SI COMUNICARI

Art. 22.1. Notificarile si orice alta eventuala corespondenta in legatura cu indeplinirea prezentului Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de o parte contractanta celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandata la adresele mentionate in contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se considera efectuata si daca a fost remisa personal, sub semnatura autorizata de primire. Comunicarile intre Parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Art. 22.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Art. 22.3. Atunci cand exista un termen limita pentru primirea unei comunicari scrise, expeditorul trebuie sa solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. In toate situatiile, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

Art. 22.4. Orice notificare, consimtamant, aprobare, certificare sau decizie a oricarei persoane conform prezentului Contract va fi formulata in scris, daca nu se prevede altfel.

Art. 22.5. Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris.

XXIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
Art. 23.1. Autoritatea Contractanta si Expertul Autorizat/Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

Art. 23.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta si Prestatorul nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila, litigiile si cererile care decurg din executarea contractelor administrative si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea anticipata a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul Autoritatii Contractante.
Art. 23.3. Pe perioada solutionarii litigiului, Expertul Autorizat/Prestatorul este obligat sa continue sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. In situatia nerespectarii prezentei obligatii, Autoritatea Contractanta este indreptatita la despagubiri in valoare de 0,10%/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, aceste sume urmand a fi retinute din plata ce urmeaza a fi efectuata sau din garantia de buna executie.
XXIV. INFORMAREA 

Art. 24.1. Expertul Autorizat/Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, oricarei persoane autorizate de catre Autoritate Contractanta, precum si organelor de control abilitate orice informatie in legatura cu prezentul Contract.

XXV. RECUPERAREA CREANTELOR DE LA EXPERTUL AUTORIZAT /PRESTATOR
Art. 25.1. Expertul Autorizat/Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii Contractante si care  i-au fost platite in plus fata de valoarea finala certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens. 

Art. 25.2. Daca Expertul Autorizat/Prestatorul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Autoritatea Contractanta poate majora sumele datorate prin adaugarea unei dobanzi legale penalizatoare care se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, calculata pentru sumele neplatite. Dobanda pentru plata cu intarziere se va percepe pentru perioada scursa intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este creditat contul Autoritatii Contractante (exclusiv). Orice plata partiala va acoperi mai intai dobanzile astfel stabilite. 

Art. 25.3. Sumele care trebuie restituite Autoritatii Contractante pot fi compensate cu sumele datorate Expertului Autorizat/Prestatorului, cu exceptia dobanzilor si/sau penalitatilor. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autoritatii Contractante de a solicita restituirea platilor. In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre Autoritatea Contractanta, acesta poate sa treaca la executarea Garantiei de Buna Executie. 

Art. 25.4. Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autoritatii Contractante vor fi suportate in intregime de catre Expertul Autorizat/Prestator.

XXVI. FORTA MAJORA 

Art. 26.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

Art. 26.2. Daca legea nu prevede altfel sau Partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora.

Art. 26.3. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

Art. 26.4. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

Art. 26.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Art. 26.6. Daca forta majora actioneaza pe o perioada mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.

Art. 26.7. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti incetarea cauzei acesteia, in maximum 10 zile de la incetare.

Art. 26.8. Termenul „forta majora” utilizat in prezentul contract va insemna calamitati naturale, greve spontane, razboaie, cutremure, furtuni, inundatii si orice alte evenimente similare imprevizibile, externe, absolut invincibile si inevitabile.

Art. 26.9. Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

XXVII. CESIUNEA

Art. 27.1. Cesiunea este conventia prin care Expertul Autorizat/Prestatorul transfera Contractul de Servicii sau o parte a acestuia catre o terta parte.

Art. 27.2. In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Art 27.3.

Art. 27.3. In cazul in care, Expertul Autorizat/Prestatorul cu care Autoritatea Contractanta a incheiat initial contractul este inlocuit in situatia incetarii anticipate a contractului de un alt Expert Autorizat/Prestator, Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a cesiona Autoritatii contractante contractele de subcontractare, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt. 

Art. 27.4. In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Expertul Autorizat/Prestatorul va cesiona acestora creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare.

Art. 27.5. In situatia in care Expertul Autorizat/Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un nou Expert Autorizat/Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica Expertul Autorizat/Prestatorul initial cesioneaza Autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

XXVIII. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI DE SERVICII

Art. 28.1. Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit acestei legi.

XXIX. LIMBA APLICABILA CONTRACTULUI DE SERVICII

Art. 29.1. Limba care guverneaza Contractul este limba romana. 

XXX. PLATA TAXELOR

Art. 30.1. Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.

Art. 30.2. Taxele si/ sau tarifele percepute de catre Autoritati etc pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Expertul Autorizat/Prestator in numele Autoritatii Contractante si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, in baza documentelor justificative.
XXXI. MASURI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA; MASURI PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR 

Art. 31.1. Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Expertul Autorizat/Prestatorul lucreaza independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Expertul Autorizat/Prestatorul isi va instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

Art. 31.2. Expertul Autorizat/Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de munca utilizate sau de catre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si completata, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

Art. 31.3. Personalul Expertului Autorizat/Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa respecte pe tot teritoriul Autoritatii contractante, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

Art. 31.4. Expertul Autorizat/Prestatorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Expertul Autorizat/Prestator.

Art. 31.5. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.

Art. 31.6. Expertul Autorizat/Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Expertului Autorizat/Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Autoritatii Contractante. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Expertului Autorizat/Prestatorului, va fi inregistrat de Expertul Autorizat/Prestator, conform legislatiei in vigoare.

XXXII. DISPOZITII FINALE 

Art. 32.1. Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.

Art. 32.2. Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

Art. 32.3. Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalate prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

Art. 32.4. Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art.1271 din Codul Civil si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu acest contract.

Art. 32.5. Prestatorul are obligatia de a transmite Beneficiarului, pentru acesta/subcontractantii /tertii acestuia, actualizarea datelor si informatiilor privind beneficiarul real (in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative), de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, pe durata intregului contract. 

(2) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului de servicii, in structura actionariatului Prestatorului/subcontractantilor/tertilor intervin modificari, prin includerea in actionariat a unei entitati juridice straine, Prestatorul are obligatia de a transmite Beneficiarului Declaratia privind beneficiarii reali care trebuie sa contina datele acelor entitati ce au o participare de peste 25%, pana la identificarea persoanei fizice ce detine partile sociale ale acestora (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului cu modificarile si completarile ulterioare. 

(3) In vederea respectarii prevederilor de la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite Beneficiarului Dovada transmiterii documentului privind Beneficiarul real de catre Prestator/ Subcontractanti/ Terti sustinatori la Oficiul National al Registrului Comertului (O.N.R.C.), conform cadrului legal incident. Entitatile straine din componenta Prestatorului/subcontractantilor/tertilor vor transmite Prestatorului dovada efectuarii demersurilor echivalente, conform legislatiei incidente din tara de origine a acestora, urmand ca Prestatorul sa transmita Beneficiarului aceste documente, in termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora.

Incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (doua) exemplare fiind pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Expertul Autorizat/Prestator.

Prezentul contract este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ....................., data de la care prezentul contract isi produce efectele.

	Pentru Autoritatea Contractanta/Beneficiar,
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.


	Pentru Expertul Autorizat/Prestator,




Contract de servicii avand ca obiect Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a 197 de imobile, reprezentand imobile de expropriat necesare realizarii obiectivului de investitie „Realizarea a trei noduri rutiere pe autostrazile A1, A2, A3 in zona de Sud – Est a Romaniei – Nod Rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F, la Ionești”
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