Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.


CONTRACT DE SERVICII
ÎNFIINȚAREA CENTRULUI NATIONAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI PENTRU REȚEAUA DE AUTOSTRĂZI, DRUMURI EXPRES ŞI DRUMURI NAȚIONALE

nr. _______________ data _______________

Preambul:
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ........................ s-a incheiat prezentul contract.

1.  Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul in Bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti,  numar de ordine in Registrul Comertului J2004000552406/13.03.2025, cod de inregistrare fiscala nr. RO16054368, avand cont bancar RO67RNCB0082008094080001, deschis la B.C.R. Sucursala Unirea, tel. 021.264.32.00, fax: 021.312.09.84, reprezentata prin ing. Cristian PISTOL, avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte

si 

...................................., cu sediul in ........................................, tel. ..........................., fax ........................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .........................., cod unic de inregistrare ......................, cont bancar ..................................., deschis la ......................................., reprezentata prin ............................., avand functia de ................., in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.
            2.
  Definitii 

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor/Beneficiar - parte contractanta, asa cum aceasta este numita in prezentul contract si in caietul de sarcini. In cuprinsul prezentului document, „Achizitor” se intelege „Achizitor/Beneficiar”; 
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract de servicii;
c) caiet de sarcini - document reprezentand anexa  a prezentului contract, intocmit de catre Achizitor, care cuprinde specificatiile tehnice, reprezentand cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit produselor sa fie descrise, in mod obiectiv, astfel incat sa corespunda necesitatii Achizitorului; 
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

e) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre “Achizitor/Beneficiar” si “Prestator”;
f) data de Incepere a contractului - notificarea emisă de către Achizitor prin care înștiințează Prestatorul data la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a contractului);

g) defect - comportament al produsului diferit de parametrii agreaţi de părţi, având ca referinţă pentru determinarea defectelor  cerinţele funcţionale din Caietul de sarcini;
h) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, aceasta va fi calculata pentru sumele datorate; 

i) documentatie de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile; 
j) durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce;

k) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile  pe care le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini si in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data intrarii in vigoare a contractului;

l) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
m) livrabilele contractului – documentele, echipamentele hardware, componentele/produsele software, licentele software, serviciile prestate pentru realizarea sistemului informatic centralizat, documentatia care va rezulta in urma prestarii serviciilor, serviciile de instruire, serviciile de garantie, serviciile de suport tehnic, lucrarile executate, conform cerintelor din Caietul de Sarcini;

n) mentenanta corectiva - reprezinta totalitatea operațiunilor de interventie la un echipament/produs care se efectueaza pe parcursul ciclului de viata al acestuia, ca urmare a unor defectiuni sau functionarii in afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de functionare optima a echipamentului/produsului;
o) mentenanta preventiva - reprezinta totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viată al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a preveni defectele/ intreruperile neplanificate, de a asigura funcționarea optima a produsului/echipamentului/ sistemului, de a reduce riscurile de defectare și de deteriorare, si pentru a prelungi durata de viata a produsului/echipamentului/ sistemului;
p) oferta - actul juridic prin care Prestatorul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);
q) ordin administrativ - orice instrucţiune, comandă, modificare sau dispoziţie emise către Prestator privind prestarea serviciilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, modifica şi/sau lamuri termenii şi condiţiile contractului;

r) ordin de incepere - notificarea emisă de către Achizitor care înștiințează Prestatorul asupra datei la care acesta poate începe prestarea serviciilor (Data de Începere a contractului);
s) ordin de utilizare cheltuieli incidentale - reprezinta Ordinul privind utilizarea cheltuielilor incidentale, respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre Prestator privind utilizarea cheltuielilor incidentale in cadrul Contractului de Servicii;

t) penalitati - despagubirea stabilita in contractul de servicii ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de servicii sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

u) personalul - inseamna persoanele angajate de Prestator sau de oricare dintre subcontractanti si responsabile cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;

v) Prestator - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care presteaza serviciile care fac obiectul prezentului contract; 

w) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

x) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

y) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de achizitor;

z) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive realizate anterior rezilierii;

aa) receptii - se inteleg receptiile partiale prin Procesele-verbale de receptie cantitativa si calitativa/receptia finala si reprezinta certificarea emisa de Beneficiar in urma verificarii calitative si cantitative a serviciilor prestate si a echipamentelor hardware si a componentelor/produselor software livrate si a lucrarilor executate conform Caietului de Sarcini, iar receptia CNMT reprezinta certificarea emisa de catre Beneficiar in urma instalarii si punerii in functiune a sistemului informatic centralizat, inclusiv testarea acestuia;
ab) responsabil de proiect - persoana fizica responsabila cu implementarea contractului din partea Achizitorului;

ac) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini, respectiv: Înființarea Centrului National de Management al Traficului pentru rețeaua de Autostrăzi, Drumuri expres şi Drumuri naționale; 
ad) specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului/Beneficiarului;
ae) standard - o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;
af) standard european -  un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care este pus la dispozitia publicului;
ag) standard international - un standard adoptat de un organism de standardizare international, care este pus la dispozitia publicului;

ah) standard national - un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la dispozitia publicului;

ai) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop; 
aj) termene limită - termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:


a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare;


b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;


c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;


d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;


e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.

y) 
zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare;
luna - luna calendaristica; an - 365 de zile;

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.


4. Obiectul contractului 
4.1. – (1) Obiectul prezentului Contract consta in prestarea de servicii de dezvoltare aplicatii pentru schimburi de date și implementare a soluției informatice, inclusiv furnizarea de echipamente și software de bază, in scopul realizarii unui sistem informatic de colectare si centralizare date in vederea facilitarii accesului si schimbului de date intre centrele de management al traficului/ programe existente, cu alte autoritati/institutii nationale sau transfrontaliere, in perioada convenita si in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, si cuprinde urmatoarele etape: 
· Etapa 1: Proiectare solutie tehnica si lucrari/arhitectura spatiu; furnizare echipamente, executie lucrari, realizare si punere in functiune a Sistemului;

· Etapa 2: Training, Teste la terminare, documentație completă a Centrului (instrucțiuni utilizare, manuale, garanții, etc.), Recepția la Terminarea Lucrărilor Proiectului, receptie cantitativa si calitativa a Sistemului;

· Etapa 3: Servicii mentenanță pe perioada garanției pentru proiect, acordare suport tehnic, recepție Finală la expirarea Perioadei de garanție aferentă Proiectului.
(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia de a realiza urmatoarele servicii/activitati, descrise pe larg in Caietul de sarcini:

· realizarea documentației Proiectului Tehnic, conform cap. 3.5 din Caietul de sarcini;

· Orice avize, certificate, autorizații necesare desfăsurării activităților și functionarii Centrului;

· amenajarea Centrului: realizarea constructiei metalice modulare, lucrari de instalatii (sistem de alimentare cu energie electrica, cablare pentru comunicatii de voce si date/ pentru sistemul de securitate; instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, sistem de control acces, sistem de climatizare, conectarea la utilități, dispozitive de supraveghere, etc.), lucrari de amenajare interioara si dotari (mobilier de birou, mobilier pentru echipamente, sisteme/corpuri de iluminat, echipamente de birou, etc.);

· dotarea cu echipamente a Centrului, respectiv livrarea, instalarea si configurarea echipamentelor hardware: sistemul de afisare multifunctional (Videowall) + controller pentru Videowall inclusiv Licențe de functionare, Data Center – Server, Data Center - Storage, Data Center – Firewall, Stații de lucru (unitate de procesare, monitor/monitoare, tastatura, mouse, etc.), Subsistem de comunicații de date, inclusiv Licențe de functionare, si punerea acestora in functiune;

· realizarea serviciilor de implementare infrastructura hardware si comunicații;

· realizarea serviciilor de implementare infrastructura software;

· realizarea serviciilor de implementare infrastructura de securitate informatica

· obtinerea de licente pentru realizarea sistemului informatic;

· Conectare la rețeaua de energie electrica si eventuale suplimentari de putere, conectarea la utilități, dispozitive de supraveghere, alarmare, etc.;

· Furnizare coduri sursa pentru toate aplicatiile software pentru dezvoltari ulterioare;

· Instruire, Manuale de Utilizare in limba romana, punerea in functiune a Centrului;

· Intretinere si mentenanta in perioada de garantie;

· Suport tehnic pe perioada de garantie (instalare versiuni ulterioare/Upgrade-uri, imbunatatiri post-operare/ Dezvoltare ulterioara, actualizari periodice/Update-uri, mentenanta preventiva);

· Publicitate. 

 (3) Toate echipamentele, accesoriile și condițiile de montaj, instalare și funcționare sunt considerate necesare astfel încât să asigure funcționarea continuă, respectiv 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. 
5. Pretul contractului 
5.1. – (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor/Beneficiar, este de ........................ lei, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare, pret ce se regaseste in propunerea financiara, document al prezentului Contract. 

(2) Pretul contractului include si serviciile de instalare, configurare, testare și punere în funcțiune a sistemului. 
(3) In cazul in care pentru realizarea solutiei tehnice sunt necesare si alte materiale, echipamente, licente sau software altele decat cele prevazute in Caietul de Sarcini acestea vor face parte integranta din Pretul contractului, fara costuri suplimentare pentru Achizitor/Beneficiar. 
(4) Pretul Contractului include si cheltuielile incidentale, in suma de 1.505.716,14 lei fara TVA, asa cum sunt acestea definite in Instructiunea nr. 1/2021 emisa de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si cum au fost stabilite in Anexa la Propunerea Financiara.
5.2. - (1) Pretul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile art. 2222 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ajustarea pretului in cadrul prezentului contract se aplica la fiecare factura, pe intreaga perioada de derulare a contractului, prin aplicarea indicelui preturilor de consum total, denumit in continuare IPClr, diseminat de catre Institutul National de Statistica, utilizandu-se urmatoarea formula:

Vapl = Vpl x IPClr/100

unde:

„Vapl” - valoarea actualizata a platii solicitata de catre Prestator la data depunerii facturii; 

„Vpl” - valoarea platii solicitata de catre Prestator la data depunerii facturii;

“IPClr” - indicele lunar al pretului de consum total, determinat de Institutul National de Statistica, prin baza de date IPC - Lunar, disponibila online, avand ca perioada curenta data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii „n“ si ca perioada de referinta luna anterioara datei de depunere a ofertelor;

luna „n“ - luna depunerii facturii.

(3) Modificarea sau completarea informatiilor din prezenta clauza pe parcursul derularii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a Pretului Contractului.
(4) Sumele ce deriva din aplicarea prezentei clauze vor fi platite potrivit contractului, fara incheierea unui Act Aditional.

(5) Pentru stabilirea IPClr se va utiliza programul de calcul disponibil online la adresa http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1 unde se selecteaza la sectiunea „domeniul de interes” doar optiunea „IPC - TOTAL”, iar la sectiunea „perioada de interes”, in rubricile „Perioada curenta (selectie simpla)” si „Perioada de referinta (selectie multipla)” se selecteaza lunile mentionate la  „IPClr” din cadrul alineatului 2 de mai sus.

5.3. Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract.
6. Rapoarte, Livrabilele si documentele de aprobare. Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Prestator.
A. Rapoarte 

6.1. - (1) Rapoartele vor fi întocmite în conformitatea cu stadiul executării contractului și vor fi considerate valabile după acceptarea/aprobarea lor de către Achizitor.

(2) Prestatorul va pregăti și prezenta următoarele rapoarte pe parcursul derularii contractului, atât in format letric, cat si in format electronic: .pdf/ pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile)/ editabil (.doc/.xls, etc).

I. Raport de inceput – 1 luna de la data de incepere a prestarii serviciilor.

In Raportul de Inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din activitatile/serviciile solicitate in Caietul de sarcini, in vederea realizarii de catre Prestator a obiectivului acestuia, si in care se vor descrie urmatoarele:

- metodologia propusa de abordare;

- un grafic/ plan de lucru de desfasurare a activitatilor, furnizare a echipamentelor/ subsistemelor, implementare a serviciilor, cu includerea resurselor tehnico-materiale și de personal care vor fi implicate in derularea contractului;

- vor fi identificate si evidentiate realizările așteptate/ momentele critice, orice probleme/ riscuri/ constrângeri potențiale de implementare si vor fi propuse recomandări pentru soluționarea acestora;

- vor fi prezentate dovezile privind disponibilitatea și operabilitatea resurselor de personal specializat, a echipamentelor tehnice si tehnologice în vederea derulării activităților.

Achizitorul va analiza planul general și detaliat al activităților, serviciilor prezentate, va recomanda revizuiri ale acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui să le implementeze și să le retransmită Achizitorului spre aprobare.

Achizitorul se va asigura că Prestatorul, prin planurile prezentate, este în măsură să înceapă derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor și rezultatelor așteptate.

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale Beneficiarului asupra activitatilor/serviciilor realizate de catre Prestator.

II. Rapoarte interimare de progres pe etape

Prestatorul va întocmi Rapoartele interimare de progres pe etape, care vor fi luate în considerare după acceptarea lor de către Achizitor și vor însoți fiecare factură. 

Rapoartele interimare vor conține:

· Stadiul implementării proiectului (Etapa la care face referire, Stadiul activităților prevăzute în contract; Motivarea eventualelor intarzieri in implementare; Solutii pentru problemele aparute in derularea contractului; Stadiul  prestării serviciilor și a activităților conexe, după caz); 
· Stadiul decontărilor și încasării contravalorii acestora;

· Stadiul respectării Planului de lucru;

· Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului în perioada raportării;

· Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului.

Prestatorul va intocmi si va inainta Achizitorului spre aprobare rapoartele interimare de progres dupa realizarea fiecarui modul din cadrul serviciilor de implementare infrastructura software, dupa cum urmeaza:

Modul GIS

- Raport interimar de progres aferent modulului GIS care va include descrierea softului: specificatiile tehnice ale software-ului, configurarea, functionalitatile, masurile de securitate implementate, licentele instalate, o descriere adecvata a procesului de implementare a software-ului, fiind prezentate dificultatile intampinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a acestora.  

Modul Date Meteo

- Raport interimar de progres aferent modulului Date Meteo care va include descrierea sistemului: specificatiile tehnice ale software-ului, configurarea, functionalitatile, integrarea cu alte sisteme existente (de ex. surse de date), licentele instalate, o descriere adecvata a procesului de implementare a software-ului, fiind prezentate dificultatile intampinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a acestora.  

Modul Date Trafic

- Raport interimar de progres aferent modulului Date Trafic care va include descrierea sistemului: specificatiile tehnice ale software-ului, configurarea, functionalitatile, integrarea cu alte sisteme existente (de ex. surse de date), licentele instalate, o descriere adecvata a procesului de implementare a software-ului, fiind prezentate dificultatile intampinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a acestora.  

Modul Date Camere CCTV 

- Raport interimar de progres aferent modulului Date Camere CCTV care va include descrierea sistemului: specificatiile tehnice ale software-ului, configurarea, functionalitati, integrarea cu hardware-ul existent, cu alte echipamente, integrarea cu alte sisteme (de ex. stocare date), masuri de securitate implementate (de ex. pentru control acces/ criptare protectia datelor), licentele instalate, o descriere adecvata a procesului de implementare a software-ului, fiind prezentate dificultatile intampinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a acestora.  

Modul Control Panouri VMS

- Raport interimar de progres aferent modulului Control Panouri VMS care va include descrierea sistemului: specificatiile tehnice ale software-ului, configurarea, functionalitatile, conectivitatea cu panourile VMS, compatibilitatea cu hardware-ul existent si alte echipamente/ sisteme externe (de ex. cu senzorii de trafic, sisteme CCTV, software-ul de management al traficului), integrarea cu alte sisteme (de ex. surse date trafic, meteo), masuri de securitate implementate, licentele instalate, o descriere adecvata a procesului de implementare a software-ului, fiind prezentate dificultatile intampinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a acestora.  

Modul Interfata Grafica Unica

- Raport interimar de progres aferent modulului Interfata Grafica Unica care va include descrierea sistemului: specificatiile tehnice ale software-ului, configurarea, functionalitatile, integrarea cu alte sisteme, masuri de securitate implementate, licentele instalate, o descriere adecvata a procesului de implementare a software-ului, fiind prezentate dificultatile intampinate si previzionate precum si metodele concrete de solutionare a acestora.  

III. Rapoartele interimare pe durata perioadei de garantie
Pe durata perioadei de garanție, Prestatorul va furniza, la fiecare trei luni, Rapoarte intermediare de progres. În aceste rapoarte vor fi prezentate defecțiunile, nefuncționările semnalate, modul de rezolvare a acestora, precum și activitățile de mentenanță.

Pe durata perioadei de garanție, Prestatorul va furniza si un Raport Interimar de Progres anual aferent Perioadei de Garantie care va sta la baza efectuarii platilor aferente activitatilor de suport tehnic si/sau mentenanta preventiva. 
IV. Raportul final

La 14 zile de la data recepției finale (după expirarea perioadei de garanție), Prestatorul va furniza Raportul final. Raportul va prezenta succint derularea activităților proiectului, modul de atingere a obiectivelor proiectului, precum și:

· Propuneri de continuare a serviciilor de mentenanță;

· Propuneri de dezvoltare a sistemului.

V. Raportul financiar final

La 14 zile de la aprobarea Raportului Final, Prestatorul va furniza Raportul financiar final.
(3) Toate livrabilele/Rapoartele care vor fi înaintate Achizitorului, vor fi editate în limba română. Rapoartele și documentele însoţitoare vor fi înregistrate atât la Registratura Prestatorului cât și la cea a Achizitorului. Rapoartele vor avea obligatoriu semnătura și ștampila Prestatorului.

(4) Achizitorul, în termen de maxim 20 de zile de la primirea livrabilelor/Rapoartelor menționate în Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor în cazul respingerii livrabilelor/ Rapoartelor sau al solicitării unor modificări și/ sau completări. 
(5) Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor  Achizitorului privind Rapoartele, va transmite documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate.

B. Livrabilele si documentele de aprobare 

6.2. - (1) Urmatoarele livrabile si documente de aprobare vor fi emise dupa cum urmeaza:

1. Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a Proiectului Tehnic lucrari si arhitectura si proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a Proiectului Solutiei Tehnice Hardware si Software, dupa acceptarea in C.T.E. (C.N.A.I.R. si/sau M.T.I.) a Proiectului Tehnic;

2. Procese verbale de receptie cantitativa si calitativa, dupa acceptarea de catre Achizitor a lucrarilor de realizare a constructiei metalice modulare, a lucrarilor de instalatii, a lucrarilor de amenajare interioara si dotari ale CNMT;

3. Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa, dupa acceptarea de catre Achizitor a echipamentelor si produselor hardware si software;

4. Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa si raport interimar de progres, dupa prestarea serviciilor aferente fiecarui modul (Modul GIS, Modul Date Meteo, Modul Date Trafic, Modul Date Camere CCTV, Modul Control Panouri VMS, Modul Interfata Grafica Unica GUI) si predarea licentelor aferente;

5. Proces verbal de punere in functiune, dupa testarea/ verificarea echipamentelor, componentelor de sistem, a sistemului integrat din cadrul CNMT, operationalizarea Centrului, acceptata de catre Autoritatea Contractanta;

6. Raport Interimar de Progres anual in Perioada de Garantie pentru serviciile de suport tehnic sau mentenanta preventiva, prestate in anul anterior.

7. Proces verbal de Mentenanta Preventiva; 

8. Proces verbal de Mentenanta Corectiva; 

9. Proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru constructia metalica modulara;

10. Proces verbal de Receptie finala dupa expirarea perioadei de garantie. 

(2) Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului, se va realiza prin monitorizarea predării livrabilelor (documente doveditoare pentru obținerea autorizațiilor/ avizelor aferente derulării contractului, furnizării echipamentelor, prestării serviciilor de instalare a echipamentelor/ sistemelor ITS și a serviciilor asociate, testării și recepționării, etc.) conform cu fiecare etapa din Caietul de Sarcini.

(3) Proiectul Tehnic se consideră acceptat după obţinerea Avizului C.T.E. – C.N.A.I.R., Avizului C.T.E. – M.T., după caz.

(4) Acceptarea modului de amenajare interioară a CNMT se va efectua pe bază de Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa, după ce Achizitorul va verifica respectarea cerinţelor Caietului de sarcini referitoare la acest aspect.

(5) Acceptarea echipamentelor și produselor software se va efectua pe bază de proces-verbal de recepție cantitativă si calitativa semnat de Prestator și Achizitor, după livrarea produselor în cauză la locația indicată de Achizitor. Acceptarea echipamentelor și produselor software se poate realiza si partial pe perioada de derulare a contractului in concordanta cu rapoartele intermediare.

(6) Receptia CNMT se realizeaza in doua etape:

· Receptia dupa operationalizarea CNMT, care se face dupa testarea si punerea in functiune a CNMT

· Receptia finala, la expirarea perioadei de garantie

(7) Receptia CNMT se face in conformitate cu procedurile interne ale C.N.A.I.R. si cu legislatia in materie.

(8) Receptia se finalizeaza cu un Proces – Verbal de Receptie, pe baza caruia se face punerea in functiune a CNMT.

(9) Receptia finala se finalizeaza cu un Proces – Verbal de Receptie Finala.

C. Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Prestator 


6.3. - (1) Achizitorul/Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului, pretul produselor furnizate, serviciilor prestate si lucrarilor executate, in termen de 60 de zile de la data confirmarii primirii facturii de catre Achizitor, daca produsele, serviciile si lucrarile au fost deja receptionate, sau in termen de 60 de zile de la data receptionarii produselor, serviciilor si lucrarilor, fara obiectii de catre Achizitor/Beneficiar, in cazul in care factura a fost emisa anterior receptionarii produselor, serviciilor sau lucrarilor. Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestui contract, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor.

(2) In conformitate cu prevederile legale privind e-Factura, Prestatorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sa le transmita prin sistemul national privind factura electronica RO e-Factura. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML, insotit de sigiliul electronic al Ministerului Finantelor.

(3) Orice factura trimisa fizic sau la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro, care nu va avea atasat indexul incarcarii in sistemul RO e-Factura se va restitui Prestatorului.

(4) Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-Factura, Prestatorul va transmite Achizitorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de incarcare a facturii in sistemul RO e-Factura, pentru a putea fi identificate si descarcate din Spatiul Privat Virtual (SPV). 

Netransmiterea indexului de incarcare catre Achizitor/Beneficiar, in termenul mentionat, face ca termenul de plata mentionat la alin. (1) in cuprinsul prezentului articol, sa nu curga pana la data transmiterii oficiale a indexului de incarcare, conform alin. (5). 

Termenul de plata, mentionat la alin. (1), va curge de la primirea de catre Achizitor/Beneficiar a indexului de incarcare, potrivit prezentului alineat.

(5) Indexul de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise se comunica Achizitorului/Beneficiarului prin urmatoarele metode: posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul Achizitorului sau in format electronic la adresa de e-mail: registraturacnair@andnet.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii indexul de incarcare in Sistemul RO e-Factura al facturii emise catre Achizitor/Beneficiar o constituie, dupa caz, mandatul postal sau stampila aplicata de Registratura Achizitorului/Beneficiarului pe document sau dovada electronica de primire.

(6) Factura va cuprinde toate elementele impuse de prevederile legale (art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal, art. 74 din Legea nr. 31/1990, art. 4 alin. (2) si alin. (21) din O.U.G. nr. 120/2021 cu completarile si modificarile ulterioare), precum si elementele de identificare: numarul de inregistrare, data emiterii, numarul si data contractului, data scadenta, perioada in care au fost prestate serviciile, denumirea proiectului, denumirea subunitatii (dupa caz), codul CPV, precum si alte informatii specifice contractului 
(7) Plata serviciilor si/sau a echipamentelor pentru fiecare livrabil se va efectua in lei pe baza urmatoarelor documente:

- avizul de insotire a marfii;

- certificate de calitate și certificate de conformitate eliberate de producător în original sau în copie conformă cu originalul pentru fiecare produs livrat;

- certificate de garanție, emise de producător sau Contractant;
- procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa;
- rapoarte interimare / anuale. 
(8) Plata serviciilor/lucrarilor/produselor se realizeaza pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator, in urma analizarii acestora si ulterior finalizarii serviciilor/livrarii produselor/executarii lucrarilor pentru aceste activitati, dupa cum urmeaza:
I. LUCRARI 

I.1 Plata pentru „Realizarea constructiei metalice modulare” se va realiza după cum urmează: 

O plata in procent de 100% din valoarea „Realizarea constructiei metalice modulare” din Formularul de propunere financiara, dupa realizarea de catre Prestator a constructiei metalice modulare si aprobarea de catre Achizitor/Beneficiar a Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa. 

I.2 Plata pentru „Lucrari de instalatii (sistem de alimentare cu energie electrica, cablare pentru comunicatii de voce si date/ pentru sistemul de securitate; instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, sistem de control acces, sistem de climatizare, conectarea la utilități, dispozitive de supraveghere, etc.)” se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 100% din valoarea „Lucrari de instalatii (sistem de alimentare cu energie electrica, cablare pentru comunicatii de voce si date/ pentru sistemul de securitate; instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, sistem de control acces, sistem de climatizare, conectarea la utilități, dispozitive de supraveghere, etc.)” din Formularul de propunere financiara, dupa realizarea de catre Prestator a lucrarilor de instalatii si aprobarea de catre Achizitor/Beneficiar a Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa. 

I.3 Plata pentru „Lucrari de amenajare interioara si dotari (mobilier de birou, mobilier pentru echipamente, sisteme/corpuri de iluminat, echipamente de birou, etc.)” se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 100% din valoarea „Lucrari de amenajare interioara si dotari (mobilier de birou, mobilier pentru echipamente, sisteme/corpuri de iluminat, echipamente de birou, etc.)” din Formularul de propunere financiara, dupa realizarea de catre Prestator a lucrarilor de amenajare si  aprobarea de catre Achizitor/Beneficiar a Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa si a Receptiei la Terminarea Lucrarilor pentru constructia si utilarea spatiului.
II. PRODUSE

II.1 Plata pentru „Sistemul de afisare multifunctional (Videowall) + Controller pentru Videowall inclusiv Licențe de functionare”  se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 90% din valoarea „Sistemul de afisare multifunctional (Videowall) + Controller pentru Videowall inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa predarea de catre Prestator a produselor si dupa semnarea Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa (care include toate produsele aferente acestei activitati) de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului, care va atesta ca produsul/produsele este/sunt conform/conforme cerintelor Caietului de sarcini si ofertei Prestatorului si licentele sunt predate.
Restul de 10% din valoarea „Sistemul de afisare multifunctional (Videowall) + Controller pentru Videowall inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

II.2 Plata pentru „Data Center – Server inclusiv Licențe de functionare”  se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 90% din valoarea „Data Center – Server inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa predarea de catre Prestator a produselor si dupa semnarea Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa (care include toate produsele aferente acestei activitati) de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului, care va atesta ca produsul/produsele este/sunt conform/conforme cerintelor Caietului de sarcini si ofertei Prestatorului si licentele sunt predate.
Restul de 10% din valoarea „Data Center – Server inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

II.3 Plata pentru „Data Center – Storage inclusiv Licențe de functionare”  se va realiza după cum urmează:
O plata in procent de 90% din valoarea „Data Center – Storage inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa predarea de catre Prestator a produselor si dupa semnarea Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa (care include toate produsele aferente acestei activitati) de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului, care va atesta ca produsul/produsele este/sunt conform/conforme cerintelor Caietului de sarcini si ofertei Prestatorului si licentele sunt predate.
Restul de 10% din valoarea „Data Center – Storage inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

II.4 Plata pentru „Data Center – Firewall inclusiv Licențe de functionare”  se va realiza după cum urmează:
O plata in procent de 90% din valoarea „Data Center – Firewall inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa predarea de catre Prestator a produselor si dupa semnarea Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa (care include toate produsele aferente acestei activitati) de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului, care va atesta ca produsul/produsele este/sunt conform/conforme cerintelor Caietului de sarcini si ofertei Prestatorului si licentele sunt predate.
Restul de 10% din valoarea „Data Center – Firewall inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

II.5 Plata pentru „Statii de lucru (unitate de procesare, monitor/monitoare, tastatura, mouse, etc.) inclusiv Licențe de functionare” se va realiza după cum urmează:
O plata in procent de 100% din valoarea „Statii de lucru (unitate de procesare, monitor/monitoare, tastatura, mouse, etc.) inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa predarea de catre Prestator a produselor si dupa semnarea Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa (care include toate produsele aferente acestei activitati) de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului, care va atesta ca produsul/produsele este/sunt conform/conforme cerintelor Caietului de sarcini si ofertei Prestatorului si licentele sunt predate.
II.6 Plata pentru „Subsistem de comunicatii de date inclusiv Licențe de functionare”  se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 90% din valoarea „Subsistem de comunicatii de date inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa predarea de catre Prestator a produselor si dupa semnarea Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa (care include toate produsele aferente acestei activitati) de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului, care va atesta ca produsul/produsele este/sunt conform/conforme cerintelor Caietului de sarcini si ofertei Prestatorului si licentele sunt predate.
Restul de 10% din valoarea „Subsistem de comunicatii de date inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

III. SERVICII

III.1 Plata pentru „Identificare soluție tehnica (Proiect Tehnic)” se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 30% din valoarea „Identificare soluție tehnica (Proiect Tehnic)” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa acceptarea documentatiei aferente Proiectului de lucrări si arhitectura de catre Achizitor/Beneficiar si dupa semnarea Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului.
O plata in procent de 70% din valoarea „Identificare soluție tehnica (Proiect Tehnic)” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa acceptarea documentatiei aferente Proiectului Soluției Tehnice Hardware si Software de catre Achizitor/Beneficiar,  dupa semnarea Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului, si numai dupa aprobarea de catre Achizitor/Beneficiar a documentatiei aferente Identificarii soluției tehnice (Proiect Tehnic)” in C.T.E. - C.N.A.I.R., C.T.E. - M.T (daca este cazul).
Prestatorul are obligatia de a reface/revizui/completa/modifica documentatia, pe cheltuiala sa, fara costuri suplimentare pentru Achizitor/ Beneficiar, in conditiile in care C.T.E. transmite comentarii/ modificari/ recomandari/ completari cu privire la Solutia tehnica elaborata de Prestator.   

III.2 Plata pentru „Servicii implementare infrastructura hardware si comunicatii inclusiv Licențe de functionare” se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 90% din valoarea „Servicii implementare infrastructura hardware si comunicatii inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa prestarea serviciilor de catre Prestator si semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa si licentele sunt predate.

Restul de 10% din valoarea „Servicii implementare infrastructura hardware si comunicatii inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

III.3 Plata pentru „Servicii implementare infrastructura software (Modul GIS, Modul Date Meteo, Modul Date Trafic, Modul Date Camere CCTV, Modul Control Panouri VMS, Modul Interfata Grafica Unica GUI) inclusiv Licențe de functionare” se va realiza după cum urmează:

Beneficiarul va efectua 6 plati distincte in procent de 90% din valoarea fiecarui modul (Modul GIS, Modul Date Meteo, Modul Date Trafic, Modul Date Camere CCTV, Modul Control Panouri VMS, Modul Interfata Grafica Unica GUI)” din Formularul de propunere financiara, dupa prestarea serviciilor  de creare a fiecarui Modul de catre Prestator si dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa a fiecarui modul si licentele aferente sunt predate. 

Restul de 10% din valoarea „Servicii implementare infrastructura software (Modul GIS, Modul Date Meteo, Modul Date Trafic, Modul Date Camere CCTV, Modul Control Panouri VMS) inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

III.4 Plata pentru „Servicii implementare infrastructura de securitate informatica inclusiv Licențe de functionare” se va realiza după cum urmează:

O plata in procent de 90% din valoarea „Servicii implementare infrastructura de securitate informatica inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa prestarea serviciilor de catre Prestator si dupa de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa si licentele sunt predate.
Restul de 10% din valoarea „Servicii implementare infrastructura de securitate informatica inclusiv Licențe de functionare” din Formularul de propunere financiara se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

III.5 O plata in procent de 100% din valoarea „Testare” din Formularul de propunere financiara, se va face dupa prestarea serviciilor de catre Prestator si se va face numai dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune care atesta faptul ca Centrul National de Management a Traficului a devenit operational in integralitate.

IV. SUPORT TEHNIC SI MENTENANTA PREVENTIVA
IV.1 Plata pentru „Instalare versiuni ulterioare/Upgrade-uri” se va realiza după cum urmează:

Dupa punerea in functiune a sistemului, Achizitorul/Beneficiarul va efectua 5 plati in procent de 20% din valoarea „Instalare versiuni ulterioare/Upgrade-uri” din Formularul de propunere financiara, dupa prestarea serviciilor in fiecare an de catre Prestator si dupa aprobarea Raportului Interimar de Progres aferent Perioadei de Garantie de catre Achizitor/Beneficiar pentru anul anterior.
IV.2 Plata pentru „Imbunatatiri post-operare/ Dezvoltare ulterioara” se va realiza după cum urmează:
Dupa punerea in functiune a sistemului, Achizitorul/Beneficiarul va efectua 5 plati in procent de 20% din valoarea „Imbunatatiri post-operare/ Dezvoltare ulterioara” din Formularul de propunere financiara, dupa prestarea serviciilor in fiecare an de catre Prestator si dupa aprobarea Raportului Interimar de Progres aferent Perioadei de Garantie de catre Achizitor/Beneficiar pentru anul anterior.
IV.3 Plata pentru „Actualizari periodice/Update-uri” se va realiza după cum urmează:
Dupa punerea in functiune a sistemului, Achizitorul/Beneficiarul va efectua 5 plati in procent de 20% din valoarea „Actualizari periodice/Update-uri” din Formularul de propunere financiara, dupa prestarea serviciilor in fiecare an de catre Prestator si dupa aprobarea Raportului Interimar de Progres aferent Perioadei de Garantie de catre Achizitor/Beneficiar pentru anul anterior.
IV.4 Plata pentru „Orice alte activitati de Suport tehnic prevazute in Caietul de Sarcini” se va realiza după cum urmează:
Dupa punerea in functiune a sistemului, Achizitorul/Beneficiarul va efectua 5 plati in procent de 20% din valoarea „Orice alte activitati de Suport tehnic prevazute in Caietul de Sarcini” din Formularul de propunere financiara, dupa prestarea serviciilor in fiecare an de catre Prestator si dupa aprobarea Raportului Interimar de Progres aferent Perioadei de Garantie de catre Achizitor/Beneficiar pentru anul anterior.
IV.5 Plata pentru „Mentenanta preventiva” se va realiza după cum urmează:
Dupa realizarea fiecarei mentenante preventive, Achizitorul/Beneficiarul va efectua 5 plati in procent de 20% din valoarea „Mentenanta preventiva” din Formularul de propunere financiara, in fiecare an, in baza unui Raport Interimar de Progres aferent Perioadei de Garantie. Raportul Interimar de Progres aferent Perioadei de Garantie se întocmește după realizarea fiecarei mentenante preventive și va fi avizat de către reprezentanții Prestatorului și ai Achizitorului/Beneficiarului.
Pe durata perioadei de garanție, Prestatorul va furniza si un Raport Interimar de Progres anual aferent Perioadei de Garantie care va sta la baza efectuarii platilor aferente activitatilor de suport tehnic si/sau mentenanta preventiva.

Nota: Platile aferente punctelor IV.1 - IV.5 se vor efectua doar in conditiile in care aceste servicii vor fi prestate.
V. INSTRUIREA UTILIZATORILOR ȘI ADMINISTRATORILOR SISTEMULUI

O plata in procent de 100% din valoarea „Instruirea utilizatorilor și administratorilor sistemului” din Formularul de Propunere financiara dupa semnarea de catre reprezentantii Achizitorului/Beneficiarului si ai Prestatorului a Procesului-verbal de punere in functiune si finalizarea activitatii de instruire in integralitate din Caietul de Sarcini. 
VI. INFORMARE SI PUBLICITATE

O plata in procent de 100% din valoarea „Informare si publicitate” din Formularul de Propunere financiara, dupa finalizarea tuturor activitatilor referitoare la informare si publicitate, conform solicitarilor din Caietul de sarcini si aprobarea de catre Achizitor/Beneficiar unui raport aferent. 

6.4. - Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi. 

6.5. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii si ale contractului de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul sesizeaza Prestatorul despre neregulile constatate. Un nou termen de plata va curge de la confirmarea primirii de catre Achizitor conform art. 6.3 alin. (1) a noilor facturi prezentate de catre Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

6.6. - In cazul in care Achizitorul calculeaza si factureaza Prestatorului penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin prin prezentul contract, Prestatorul are obligatia de a achita factura de penalitati transmisa de Achizitor, in contul indicat de acesta, penalitati calculate prin aplicarea art. 13.1. din prezentul contract, in termen de 30 de zile de la emiterii acesteia de catre Achizitor. In cazul in care Prestatorul nu achita Achizitorului contravaloarea facturii de penalitati, Achizitorul va recupera contravaloarea facturii de penalitati din orice sume datorate de catre Prestator Achizitorului (daca acestea exista) si/sau va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente pentru recuperarea diferentei.

6.7. - (1) Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului şi care i-au fost plătite în plus, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.

(2) Dacă Prestatorul nu va face plata în termenul limită de mai sus, Achizitorul va aplica dobanda penalizatoare asa cum este mentionata la art. 13.1 pana la indeplinirea efectiva a obligatiei prevazuta la art. 6.7. alin. (1).

(3) Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse si din sumele de orice natura datorate Prestatorului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei de buna executie. 
6.8. - In cadrul acestui Contractul de Servicii nu este stabilita plata unui avans de catre Achizitor.

7.  Durata contractului  
7.1. - Durata contractului este de 72 de luni de la Data de incepere a Contractului de servicii.
7.2. – (1) Durata contractului de la art. 7.1 este compusa din:

· 3 luni - realizarea documentației Proiectului Tehnic in maxim 3 luni de la Data de incepere a Contractului;

· 8 luni – Înfiinţarea CNMT (realizarea constructiei metalice modulare, lucrari de instalatii, lucrari de amenajare interioară, dotarea cu echipamente, configurarea echipamentelor, serviciile de implementare infrastructura hardware, software, securitate informatica) în maxim 8 luni de la aprobarea Proiectului Tehnic;
· 1 luna - Testare/instruire, predare documentație şi punerea în funcţiune a Centrului, în maxim 1 lună de la finalizarea CNMT;
· 60 de luni - perioada de garantie. 
(2) Dupa obținerea avizului Comitetului Tehnico-Economic (CTE) al C.N.A.I.R. S.A. pentru solutia tehnica, este necesara si aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Ordin de Ministru. 
(3) Produsele se vor achizitiona in baza comenzilor emise de catre Achizior. Achizitorul poate emite una sau mai multe comenzi pe parcursul derularii prezentului contract. Termenul de livrare este cel mentionat in comanda emisa de Achizitor, dar nu mai mult de 8 luni. O comanda poate sa contina unul sau mai multe produse. Un produs/sistem informatic este considerat livrat când toate activitățile referitoare la livrare în cadrul contractului au fost realizate și produsul/sistemul informatic funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Achizitor, conform condițiilor de la cap. 3.6.2.4 – Receptie din Caietul de sarcini.
8. Data de incepere a contractului
8.1. - (1) Data intrarii in vigoare a Contractului de Servicii va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, in conditiile prevazute la Articolul 15 din prezentul Contract de Servicii. 

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.
8.2. - Data de Incepere a Contractului de Servicii va fi notificata de catre Achizitor dupa data intrarii in vigoare a Contractului (conform Articolului 8.1), dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului. Data de Incepere a contractului mentionata in Notificare (Ordin de Incepere) nu poate depasi 2 luni de la data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere).

9.  Documentele contractului 
9.1. - Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:

a) Caietul de sarcini, (inclusiv clarificarile/modificarile/ si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor - daca este cazul);

b) Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv, daca este cazul, clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere din perioada de evaluare (inclusiv toate anexele acesteia - daca este cazul);
c) Instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor art. 15;

d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
e) Acord de asociere autentificat (daca este cazul);
f) Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este cazul);

g) Alte documente transmise pe parcursul procesului de semnare a contractului;

h) Acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in timpul derularii contractului.

9.2. – (1) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
(2) In cazul oricarei contradictii intre documentele prezavute la art. 9.1, prevederile acestora vor fi aplicate in ordinea de precedenta stabilita conform succesiunii documentelor enumerate mai sus. 
10.  Standarde


10.1. - Serviciile prestate de Prestator, in vederea indeplinirii obiectului prezentului contract, vor respecta standardele si prescriptiile tehnice in vigoare, prezentate de catre Prestator in propunerea sa tehnica si in conformitate cu cerintele Achizitorului prezentate in Caietul de sarcini, document al prezentului contract si cu legislatia romana in domeniul obiectului contractului.

11.  Obligatiile generale si obligatiile specifice ale Prestatorului
11.1. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, conform cerintelor caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, precum si cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniu. Totodata, este pe deplin responsabil de siguranta tuturor operatiunilor efectuate si a metodelor de prestare utilizate, de functionarea sistemului si de calificarea personalului folosit pe toata perioada de valabilitate a contractului.
11.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia de realiza cel putin urmatoarele activiati:

a. Realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului contractului pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-economice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  specificului contractului și a prevederilor Caietului de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru  pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini;
c. Punerea la dispoziția Achizitorului în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al activităților actualizat, rapoarte de progres;
d. Actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.)
e. Transmiterea  către Achizitor spre revizuire și aprobare a documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Achizitor;
f. Elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori;
g. Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de  Achizitor; 

h. Colaborarea cu personalul Achizitorului alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback);
i. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

j. Asistarea Achizitorului și punerea la dispoziția Achizitorului a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții;
k. Punerea la dispoziția Achizitorului a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini  procesul de evaluare a performanței Prestatorului în legătura cu realizarea activităților din Contract;
l. Indexarea tuturor documentelor transmise Achizitorului atât pe perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor, 

m. Relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Achizitor, autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora;

n. Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, personalul angajat al Achizitorului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevazută în contract;

11.3. – (1) Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:
· Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Achizitor;

· Întocmirea documentației și obținerea tuturor avizelor, certificatelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, în termele specificate în graficul de implementare a contractului, în conformitate cu legislația în vigoare la data semnarii contractului, precum și asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru infiintarea si functionarea Centrului National de Management al Traficului;

· Prestatorul se obligă să realizeze toate activitățile prevăzute în prezentul contract (elaborarea Proiectului Tehnic (PT), a Detaliilor de Execuție (DE), a Solutiei Tehnice Hardware si Software, serviciile de implementare infrastructura hardware si comunicatii, serviciile de implementare infrastructura software, serviciile de implementare infrastructura informatica, livrare, instalare si configurare echipamente/ sisteme/ subsisteme și auxiliare,  testare si punere în funcțiune a Centrului National de Management al Traficului, servicii asociate, precum și instruire a personalului Achizitorului) și să transmită Achizitorului Rapoartele și Documentațiile asumate;

· Documentațiile elaborate în baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv în vederea infiintarii Centrului National de Management al Traficului;

· Drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera şi devin proprietatea Achizitorului;

· Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Achizitorului, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

· Planificarea activității și asigurarea de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Contractului ce derivă din Caietul de sarcini; 

· Propunerea spre aprobare către Achizitor, a unui grafic de implementare, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități, în concordanță cu Anexa 1 - Grafic de implementare al Caietului de sarcini;

· Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea contractului în funcție de necesitățile obiective ale Achizitorului, la orice moment în derularea Contractului; 

· Acceptarea realizării de verificări de către Achizitor pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și a tuturor obligațiilor sale, precum și prezentarea la cerere a oricărui și a tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

· Participare la întâlniri de progres săptămânale/ lunare, la sediul Achizitorului sau la amplasamentul Centrului, împreună cu Managerul de Proiect și reprezentanți ai Achizitorului (după caz). 

(2) Prestatorul va fi responsabil față de Achizitor să realizeze Proiectul tehnic în concordanță cu cerințele Caietului de sarcini și își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, Caietul de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Achizitorului), referitoare la prestarea serviciilor si furnizarea produselor/echipamentelor/ subsistemelor/ sistemelor, în cadrul Contractului.

(3) Prestatorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Achizitorului, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

i. Prestatorul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de implementare; 

ii. Prestatorul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului, sub supravegherea Reprezentantului Achizitorului desemnat ca responsabil de Contract;

iii. Prestatorul va realiza toate activitatile specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 

(4) Prestatorul are obligația de a se supune verificărilor de către Achizitor (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și a tuturor obligațiilor sale aferente Contractului și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.

(5) Prestatorul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din Caietul de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din Caietul de sarcini si din Contract.

(6) Prestatorul va asigura realizarea activitatilor la timp și va notifica Reprezentantul Achizitorului responsabil de Proiect în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

(7) Prestatorul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru realizarea activitatilor descrise în caietul de sarcini, într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării contractului), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

(8) Prestatorul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în orice moment evidențe, atât Achizitorului, cât și factorilor interesați, pentru deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate. 

(9) Prestatorul va depune toate diligențele necesare și va acționa în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului.
(10) Prestatorul este responsabil atât pentru realizarea documentației tehnice (Proiectul tehnic și celelalte documente necesare obținerii diverselor avize/ autorizații), precum și pentru punerea în operă a acestei documentații aprobată de Achizitor. 

(11) Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului.

11.4. - Prestatorul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Contract (asigurare de răspundere  civila profesională pentru documentația tehnică realizată, asigurarea personalului său, inclusiv Subcontractanții săi, daca este cazul, și orice persoană pentru care Prestatorul este responsabil (în caz de accident la locul de muncă sau în drum spre și de la locul de muncă), asigurare de răspundere civilă ce va acoperi vătămări corporale și daune aduse proprietății ce pot fi provocate terților ca urmare a executării Contractului, inclusiv în Perioada de Garanție.
11.5. - Prestatorul este responsabil pentru obținerea tuturor avizelor, certificatelor, acordurilor și autorizațiilor necesare, în termele specificate în graficul de implementare a contractului, în conformitate cu legislația în vigoare la data semnarii contractului, precum și cu asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui Centru Naţional de Management al Traficului pentru reţeaua de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale. 
11.6. – (1) Prestatorul va instala echipamentele/ subsistemele / materialele în mod corespunzător și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a acestora, asigurând-se în același timp că spațiile unde s-au realizat instalările rămân curate.

(2) Odată ce echipamentele/ subsistemele sunt instalate, Prestatorul va realiza conectarea acestora și apoi va face toate configurările/ setările necesare pentru a le pune în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. 

(3) După instalare și punere în funcțiune, Prestatorul, în prezența Achizitorului va efectua teste funcționale atât ale produsului cât și a întregului subsistem/ sistem.

(4) Prestatorul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Achizitorului, toate testele pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați.

Prestatorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor și a lucrărilor aferente, luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi, dispariția și/sau alte deteriorări ale acestora, până la acceptare de către Achizitor.

11.7. - Prestatorul este responsabil pentru asigurarea personalului calificat si a resurselor necesare pentru efectuarea probelor de functionare.

11.8. – (1) Testarea CNMT se va realiza de către reprezentanții Achizitorului, cu suportul Prestatorului și împreună cu responsabilii nominalizați de către structurile beneficiare implicate, pe baza unei documentații de testare (metodologie de testare, plan de testare, scenarii de testare, raport de testare) preaprobate. Se va realiza testarea pe componente (testare unitară), pe interfațare între componente și/sau cu alte sisteme (testare de integrare), pe întreg sistemul (testare de sistem). 

(2) În cadrul acestei etape se va realiza testarea calității componentelor de sistem și corectarea oricăror probleme sau disfuncționalități identificate. Activitățile desfășurate presupun verificarea sistemului informatic dezvoltat/configurat, conform specificațiilor din Caietul de sarcini și a celor rezultate din documentațiile de analiză și proiectare. 

(3) Testarea are ca scop validarea modalității corecte de implementare a funcționalităților solicitate și se va realiza utilizând scenariile de testare agreate în prealabil.

(4) Testarea se va realiza în mai multe etape, după cum urmează:

· testare funcțională (verificarea funcționalităților CNMT pe niveluri de acces);

· testare de performanță (disponibilitate, număr utilizatori concurenți, timp de răspuns, volum de date etc.).

· teste de conectivitate și interoperabilitate.

· teste de backup și restaurare.

(5) Prestatorul trebuie să asigure instrumente automate de testare (aplicații, scripturi etc.) destinate a fi utilizate în timpul procedurilor de testare. 

(6) Prestaorul trebuie sa prezente urmatoarele livrabile: 

· Documentația de testare (metodologie de testare, plan de testare pentru acceptanță, scenarii de testare, raport de testare);

· Documentația de administrare infrastructură CNMT;

· Documentația de administrare platformă CNMT;

· Documentația de utilizare echipamente/ solutii software a CNMT.
11.9. - Prestatorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Achizitor. Instruirea se va desfasura potrivit prevederilor Caietului de Sarcini.
11.10. - (1) Prestatorul are obligatia de a garanta personalului implicat in derularea contractului plata salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si a salariilor minime stabilite prin Contractul Colectiv de Munca, dupa caz. 

(2) Aceeasi obligatie prevazuta la alin. (1) este aplicabila si subcontractantilor Prestatorului.

(3) Incalcarea de catre Prestator sau de catre Subcontractantii acestuia a obligatiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu excluderea acestuia/acestora de la participarea la procedurile de achizitie publica, pe o perioada de 2 ani, sau, dupa caz, 1 an de la reintrarea in legalitate, confirmata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca competent, printr-un Raport adus la cunostinta publica.
11.11. - Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini, document al prezentului contract.

11.12. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:



i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate; 

   ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.
           12.  Obligatiile Achizitorului

12.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul prevazut la art. 5.1., conform prevederilor art. 6.3. din prezentul contract, in conditiile indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract.


12.2. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate documentele necesare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului, in masura in care le detine si in masura in care acestea sunt relevante pentru indeplinirea obiectului contractului.


12.3. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a solicitat in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului, in masura in care Achizitorul le detine si in masura in care acestea sunt relevante pentru indeplinirea obiectului contractului.

a. 12.4. - Achizitorul este responsabil pentru:

b. punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

c. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul Contractului;
d. desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Prestatorului;

e. aprobarea in C.T.E. a documentatiilor tehnico economice;
f. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

g. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor solicitate de autoritatile abilitate in emiterea acestora, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;
h. achitarea contravalorii prestațiilor executate si a produselor furnizate de catre Prestator, în baza facturilor emise de catre acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
i. organizarea recepției la terminarea lucrarilor și a receptiei finale a sistemului si a tuturor prestațiilor executate în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini;
j. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele Caietului de Sarcini, după caz.
13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.
13.1. – (1) Dacă Prestatorul nu prezintă unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente menționate în contract, în perioadele specificate în Caietul de Sarcini, in contract, sau in Ordinele Administrative, Achizitorul va fi îndreptăţit, fără a mai fi necesară nicio notificare în acest sens, la sume reprezentând penalități de întarziere, pentru fiecare zi de întârziere, care va trece din momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în Caietul de Sarcini până în momentul efectiv al transmiterii acestor documente.
(2) In cazul in care Prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate sau le executa cu intarziere sau le executa necorespunzator, Beneficiarul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda penalitati de intarziere pentru fiecare zi de intarziere ce va trece din momentul expirarii termenului de realizare a obligatiilor pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
(3) Valoarea penalităților este de 0,01 %/zi de intarziere din valoarea reprezentand diferenta intre Pretul Contractului fara TVA si valoarea serviciilor/produselor/lucrarilor prestate/livrate/executate pana la indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor.
(4) Contravaloarea penalităților va fi de maxim 50% din Prețul Contractului.
13.2. -  In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul prevăzut la art. 6.3. alin. (1), Prestatorul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinţa a dobânzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la indeplinirea efectiva a obligaţiilor.
13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese si despagubiri.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a Prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Prestatorul a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 
(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Prestatorul si/sau Achizitorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost notificat in acest sens de Achizitor si/sau Prestator;

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract;

c) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract; 

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Prestatorul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;

e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorul cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

f) Prestatorul esueaza in a furniza/completa sau mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1 si 15.2  sau persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

g) Prestatorul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii denumirii Prestatorului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.20;
h) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 50% din pretul contractului, in caz de neexecutare culpabila, din vina Prestatorului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract.

(4) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.
13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii contractante cu maxim 10 zile anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu s-a prevazut altfel in contract.

13.6. - (1) In cazul in care Prestatorul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract, sa notifice Achizitorul, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparatia oricarei situatii prevazute de Legea 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de indentificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).
13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea prestarii serviciilor, Achizitorul are fata de Prestator obligatiile de plata prevazute in contract privind plata serviciilor prestate si receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea/incetarea/intreruperea contractului neurmata de reluarea prestarii serviciilor.

13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. 

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral  contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia si în una dintre următoarele situaţii:


a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;


b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului, avand în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2) Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese.


13.9. - Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Achizitorului sau ai Prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care Achizitorul/Prestatorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract. 
· Managementul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in vigoare. 

13.11. - Prestatorul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora sau a altora neidentificate in prezentul contract, dar posibil sa apara.


13.12. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar Prestatorul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

13.13. – (1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Prestator a garantiei de buna executie, in perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;

b) Riscul privind prestarea serviciilor cu intarziere si/sau necorespunzatoare, fata de cerintele si termenele impuse prin contract. In aceste situatii, Achizitorul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.

c) Riscul ca personalul implicat in derularea contractului sa nu aiba pregatirea necesara in vederea indeplinirii corespunzatoare a obiectului contractului.
(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii riscurilor descrise pe larg in Caietul de Sarcini, cat si pentru evitarea consecintelor acestora.

13.14. - Riscul ca Achizitorul, din motive independente de vointa acestuia si care nu se afla sub controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau ca alocarea financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii la nivelul C.N.A.I.R. S.A. pentru progamarea si prioritizarea resurselor financiare existente.


14. Incepere, finalizare, intarzieri, incetare, suspendare


14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile art. 7.1. din prezentul contract.

(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri, datorate in exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.
14.2. - (1) Serviciile prestate in baza prezentului contract trebuie finalizate in termenul prevazut la art. 7.2. din prezentul contract.
(2) In cazul in care exista:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Prestatorului; sau 

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de Prestator,

Prestatorul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului. 


14.3. - Orice intarziere in indeplinirea contractului, care nu se datoreaza Achizitorului, da dreptul acestuia de a solicita penalitati Prestatorului.



14.4. -  Prezentul contract inceteaza de plin drept:

a) la indeplinirea obiectului prezentului contract;

b) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor contractante;

c) prin denuntare unilaterala, conform art. 13.8;

d) in caz de forta majora, conform art. 21.

e) in alte situatii prevazute in contract.



14.5. - (1) Suspendarea prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului contract se poate realiza la dispozitia scrisa a Achizitorului. 

(2) Reluarea prestarii serviciilor dupa suspendarea in conditiile prevazute la alin. (1) se realizeaza numai la dispozitia scrisa a Achizitorului.

(3) In cazul in care Achizitorul suspenda executarea contractului de servicii, durata contractului se va prelungi cu perioada ramasa de executat inaintea suspendarii.
(4) Pentru perioada suspendarii contractului, Achizitorul nu are obligatia de a efectua nicio plata catre Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor deja prestate anterior suspendarii.

14.6. - (1) In cazul in care, pe durata derularii prezentului contract de servicii, Prestatorul este condamnat prin Hotarare Judecatoreasca penala definitiva pentru incalcarea prevederilor art. XI din Legea 283/2024 privind modificarea si completarea unor acte normative, pentru stabilirea salariilor minime adecvate, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul de servicii pentru acest motiv.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si Subcontractantilor Prestatorului.

14.7. – (1) Dupa predarea documentatiei aferente Identificarii soluției tehnice (Proiect Tehnic), in conditiile in care obtinerea avizelor nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind Siguranta Circulatiei, C.T.E. C.N.A.I.R., C.T.E.-M.T.I. dupa caz si aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 

(2) Dupa predarea documentatiei aferente Identificarii soluției tehnice (Proiect Tehnic), Beneficiarul poate suspenda in mod unilateral contractul cu informarea prealabila a Prestatorului, fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii.
15. Garantia de buna executie a contractului
15.1. (1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) si alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Prestatorul va constitui Garantia de Buna Executie in scopul asigurarii Achizitorului/Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului si va transmite Achizitorului/Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie în original sau in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de min. 1,5% din Pretul contractului fara TVA in contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării Contractului.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificată a Prestatorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de servicii.

(3) Garantia de buna executie se constituie de catre Prestator in scopul asigurarii Achizitorului/Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(4) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor/Beneficiar în executarea contractului, rezultate din neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

15.2. Prestatorul va constitui (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Achizitorului/Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) o Garanţie de Bună Execuţie pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în lei, în cuantum de 10% din Prețul Contractului fără TVA, precum şi în forma integrală inclusa in documentatia de atribuire, fără completări și/sau modificări. 

15.3. Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau a consorţiului.

15.4. (1) Garanţia de bună execuţie se constituie fie prin virament bancar, fie prin retineri succesive sau fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

(2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Prestator Achizitorului/Beneficiarului in original si va deveni document al contractului.

15.5. Garanţia de Bună Execuţie trebuie sa fie irevocabilă şi trebuie sa prevada că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului/Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

15.6. In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator) va reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Prestator si Asigurator si nu vor putea fi opozabile Achizitorului/Beneficiarului. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Achizitorului/Beneficiarului este singurul document opozabil acesteia.

15.7. Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare semnata exclusiv intre Prestator si Asigurator, Prestatorul va furniza Achizitorului/Beneficiarului, in original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului sau in cazul prevazut la art. 15.1 alin. (2) in termenul convenit de parti fara a depasi 15 zile de la data semnarii Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator.

15.8. Nerespectarea condiţiilor prevazute la articolul 15.6. si articolul 15.7. va pune Achizitorul/Beneficiarul în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună Execuţie emisă de către o societate de asigurare şi, totodată, Achizitorul/Beneficiarul poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare.
15.9. Prestatorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, până la îndeplinirii de către Prestator a tuturor obligațiilor contractuale asumate prin Contract.

15.10. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, Prestatorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligatiile contractuale vor fi indeplinite. 

15.11. Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Prestatorul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Achizitorului/Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) în conformitate cu prevederile Articolului 15. 


Prestatorul va prezenta Achizitorului/Beneficiarului aceasta noua Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre Achizitor/Beneficiar, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre Garant catre Prestator. 

15.12. In cazul in care Prestatorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul mentionat la Art. 15.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale, Achizitorul/Beneficiarul este îndreptățit să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsura în vederea înștiințării rezilierii Contractului pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviințare sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură. 

15.13. a) Pe durata derularii Contractului, dacă institutia de credit / societatea de asigurari care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Achizitorul/Beneficiarul va notifica Prestatorului pentru a constitui o nouă Garanţie de Buna Executie (pe cheltuiala sa şi fără a solicita Achizitorului/Beneficiarului costurile aferente constituirii şi menţinerii acesteia) conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. In cazul în care Prestatorul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile lucratoare de la data notificării, Achizitorul/Beneficiarul poate rezilia Contractul.

b) Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor Art. 15.1 si Art. 15.2, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor/Beneficiar in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului.

15.14. Achizitorul/Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în limita prejudiciului creat Achizitorului/Beneficiarului si care va fi apreciat de catre acesta,  în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte, îndeplineşte cu întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător, din culpa sa, oricare din obligaţiile asumate prin contractul de servicii. 

15.15. Achizitorul/Beneficiarul are obligatia de a emite pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, oricând pe parcursul derulării Contractului, în oricare dintre cazurile de mai jos:


(a) Dacă în termenii Garanţiei de Bună Execuţie se specifică data de expirare a acesteia, iar Prestatorul nu și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale asumate prin Contract până la acea dată,  Achizitorul/Beneficiarul va cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie înainte de expirarea Garanţiei de Bună Execuţie, în situația în care Prestatorul nu prelungește valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când obligațiile contractuale vor fi îndeplinite. 


(b) Achizitorul/Beneficiarul reziliază Contractul potrivit prevederilor legale in vigoare, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie.

15.16. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul/Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. 

15.17. De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată parţial sau total, cu exceptia situatiilor in care Achizitorul/Beneficiarul reziliaza Contractul potrivit prevederilor legale in vigoare sau Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, Prestatorul are obligaţia de a reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în cauză, raportat la restul rămas de prestat, în termen de 15 zile de la data notificării emise de către Achizitor/Beneficiar.

15.18. (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Preţul Contractului este modificat, Prestatorul are obligaţia de a modifica valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în corelaţie cu noul Preț al Contactului, în termen de 15 zile de la modificare.

(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garanţiei de Bună Execuţie, Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Achizitorului/Beneficiarului, sa prelungeasca valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Achizitorului/Beneficiarului in acest sens.

15.19. Restituirea Garantiei de Buna Executie se face in conformitate cu prevederile art. 1542 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sub conditia indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate prin contract, daca Achizitorul/Beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 
15.20. În cazul în care, pe parcursul perioadei de derulare a contractului, Prestatorul își modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta, în maxim 10 zile de la semnarea Actului Aditional în care este consemnată modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garantiilor din Contract. În cazul în care Prestatorul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Achizitorul/Beneficiarul are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care Prestatorul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a Prestatorului.

15.21. In situatia neîndeplinirii obligatiilor privind prelungirea /completarea/ reîntregirea/amendarea Garantiei de Buna Executie în interiorul termenelor mentionate la Articolul 15.10, Articolul 15.11, Articolul 15.13, Articolul 15.17, Articolul 15.18 si Articolul 15.20, Achizitorul/Beneficiarul este indreptatit să aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenelor mentionate la Articolul 15.10, Articolul 15.11, Articolul 15.13, Articolul 15.17, Articolul 15.18 si Articolul 15.20 şi până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia, si/sau sa rezilieze contractul potrivit prevederilor legale in vigoare si/sau sa execute integral Garantia de Buna Executie.
15.22. - (1) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Achizitorului/Beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.

(2) Suma initiala care se depune de catre Prestator in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (1) nu trebuie sa fie mai mica de 1,5% din Pretul prezentului contract de servicii, fara TVA.

(3) Pe parcursul indeplinirii prezentului contract de servicii, Achizitorul/Beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prevazut la alin. (1) prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului, respectiv in cuantum de 10% din valoare fiecarei facturi, pana la concurenta sumei reprezentand 10% din Pretul Contractului si va instiinta Prestatorul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

(4) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului, prevazut la alin. (1) pot fi dispuse plati atat de catre Prestator cu avizul scris al Achizitorului/Beneficiarului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului.

(5) Contul de disponibil prevazut la alin. (1) este purtator de dobanda in favoarea Prestatorului.

(6) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a indeplini cumulativ urmatoarele:

a. de a inainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului, atat cu privire la blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului/Beneficiarului pentru Garantia de buna executie, cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului/Beneficiarului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a Achizitorului/Beneficiarului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

b. de a inainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a contului deschis conform alin. (1), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate a prezentului contract;

c. de a inainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului cu privire la imposibilitatea Prestatorului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut la alin. (1), fara acordul Achizitorului/Beneficiarului;

d. de a inainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de transmitere, trimestrial, catre Achizitor/Beneficiar a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(7) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Prestatorul are obligatia de a inainta Achizitorului/Beneficiarului confirmarile solicitate la alin. (6), din partea unitatii Trezoreria Statului unde a deschis contul de Garantie de buna executie mentionat la alin. (1), concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de buna executie. 

15.23. - In conditiile in care Garantia de Buna Executie s-a constituit initial prin retineri succesive, ulterior, pe perioada de derulare a contractului, in situatia in care Partile convin, Prestatorul poate solicita constituirea Garantiei de Buna Executie in conformitate cu prevederile Art. 15.4 alin. (1) lit. b) din prezentul contract, prin notificarea Achizitorului/Beneficiarului. Dupa obtinerea aprobarii Achizitorului/Beneficiarului, Prestatorul va transmite, in original, instrumentul de garantare corespunzator, in conformitate cu prevederile Art. 15 din Contract referitoare la acest tip de instrument de garantare.

15.24. - Garantia de Buna Executie, constituita conform prevederilor Art. 15.4, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor/Beneficiar in executarea prezentului contract sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului. Scrisoarea de Garantie de Buna Executie, respectiv Asigurarea de Garantie de Buna Executie, va fi furnizata sub antetul institutiei de credit / societatii de asigurari emitente.

15.25. – Achizitorul/Beneficiarul retine garantia de participare constituita de catre Prestator, in urmatoarele cazuri:

a) Prestatorul nu constituie garantia de buna executie in conformitate cu prevederile Art. 15.1 - Art. 15.4 din prezentul contract;

b) In cazul in care Prestatorul constituie Garantia de Buna Executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si nu deschide un cont la Trezoreria Statului in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului, sau dupa caz, in termen de 15 zile de la data semnarii Contractului (in cazul in care Achizitorul a aprobat acesta prelungire de termen), Achizitorul/Beneficiarul va executa Garantia de Participare. 
15.26. - In situatia in care Partile convin prelungirea duratei contractului, pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie in maxim 15 zile de la solicitarea Achizitorului/Beneficiarului. 
16. Verificari si Receptia. Personal si inlocuirea personalului. 
· Verificari si Receptia
16.1. – (1) Achizitorul are dreptul de a verifica daca Prestatorul isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract, conform caietului de sarcini si propunerii tehnice. 

(2) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare al serviciilor, pentru a stabili conformitatea cu prevederile caietului de sarcini.
(3) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in timpul derularii contractului.

(4) La primirea unei astfel de notificari, Prestatorul are obligatia de a remedia orice deficienta in termenele prevazute la art. 17.9 din prezentul contract, fara costuri suplimentare pentru Achizitor. 
16.2. – (1) Receptia CNMT se realizeaza in urmatoarele etape:

· Receptia la Terminarea lucrarilor pentru realizarea constructiei metalice modulare

· Receptia dupa operationalizarea CNMT, care se face dupa testarea si punerea in functiune a CNMT

· Receptia finala, la expirarea perioadei de garantie

(2) Receptia CNMT se face in conformitate cu procedurile interne ale CNAIR si cu legislatia in materie. Atunci când Prestatorul consideră că a finalizat toate etapele/ sub-etapele prevăzute în Contract va notifica Achizitorul care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

(3) După finalizarea verificărilor menționate anterior, Achizitorul și Prestatorul vor semna Procesul Verbal de Recepție cantitativa si calitativa si de punere in functiune a Centrului, conform legislației în vigoare. Procesul Verbal de Recepție cantitativa si calitativa si de punere in functiune a Centrului va fi semnat în urma recepției la finalizarea tuturor activitatilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv punerea în funcțiune. Recepția se va realiza în condițiile legii valabile la acea dată.

(4) Perioada de garanție este de 60 de luni și începe de la data semnării de către toate părțile implicate a Procesului Verbal de Recepție cantitativa si calitativa si de punere in functiune a Centrului.

(5) După expirarea Perioadei de garanție, în condițiile legii, se va face Recepția Finală, care va fi considerată acceptată, numai în urma semnării de către toate părțile implicate a Procesului Verbal de Recepție Finală.

(6) Semnarea Procesului Verbal de Recepție cantitativa si calitativa si de punere in functiune și a Procesului Verbal de Recepție Finală de catre Achizitor nu îl exonerează pe Prestator de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect al produselor, lucrărilor sau materialelor.

(7) Receptia se finalizeaza cu un Proces – Verbal de Receptie, pe baza caruia se face punerea in functiune a CNMT.

(8) Receptia finala se finalizeaza cu un Proces – Verbal de Receptie Finala.

· Personalul si inlocuirea personalului
16.3. – Prestatorul are obligația de a asigura disponibilitatea personalului, pe toată durata contractului, in vederea indeplinirii obiectului contractului. Prestatorul are obligația de a asigura desfășurarea activităților stipulate în contract prin acoperirea cu Personal specializat pe toată durata implementării contractului.
16.4. - (1) Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

(2) Prestatorul trebuie să propună din proprie initiativă înlocuirea personalului în următoarele situații:

a) suspendarea contractului de servicii (doar în condițile în care personalul respectiv nu mai este disponibil la încetarea suspendării), 

b) deces (se vor prezenta certificate de deces), 

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. - documente prezentate în original sau copie legalizată din care sa rezulte faptul ca expertul nu își poate exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea persoanei de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate de Achizitor ca document justificativ),

d) demisia, cu exceptia situatiei in care persoana, desi a demisionat de la Angajator, continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract. Prin notiunea de “demisie” asa cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa al persoanei prin care inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia salariatului fiind inaintata Executantului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) încetarea activității persoanei în cadrul prezentului contract, dovedita cu documente justificative;

f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente justificative; 

g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv (doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil). 

(3) Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Achizitorului. Schimbarea/înlocuirea experților cheie se va efectua numai cu notificare prealabilă comunicată în scris și înregistrată la sediul Achizitorului (cu minim 10 zile înainte de data propusă pentru înlocuire) și cu acceptul Achizitorului.
(4) Achizitorul nu va accepta înlocuirea personalului în situația în care:

a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire.

b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. 

În condițiile în care se propune înlocuirea personalului și acesta îndeplinește cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire și obține cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, înlocuirea respectivă nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2), Prestatorul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire, fie în vederea respectării cerințelor Caietului de Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare (după caz).


16.5. - Prestatorul trebuie să se asigure ca personalul își va îndeplini pe întreaga durata a contractului obligațiile stabilite în sarcina acestuia.

16.6. - În cazul în care Prestatorul nu asigura personalul stabilit la oferta sau nu menține personalul aprobat de Beneficiar, pe întreaga durată a contractului, pentru fiecare persoana înlocuita, acesta va fi obligat la plata către Achizitor a unei penalități în cuantum de 5.000 Lei, pentru fiecare caz în parte, excepție făcând situațiile indicate la Articolul 16.4 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. c) si lit. g). Situațiile menționate la Articolul 16.4 alin. (2) lit. d), lit. e) si lit. f), respectiv demisia persoanelor, respectiv încetarea activității acestora în cadrul prezentului contract, respectiv desfacerea disciplinara a contractului individual de munca nu exonerează Executantul de aceasta obligatie și consecințele încălcării ei. Achizitorul nu va aplica penalitatea prevazuta in prezentul articol pentru persoanele ale caror nume si CV-uri nu au fost prezentate la momentul depunerii ofertei.

16.7. - (1) Pe parcursul derulării contractului de servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu își îndeplinește sarcinile din contractul de servicii.

(2) În situația în care oricare membru al personalului va fi înlocuit, Prestatorul va transmite Achizitorului CV-ul în original al noii persoane propuse împreună cu documentele justificative menționate în Caietul de Sarcini. 

(3) În cazul respingerii acestora, Achizitorul va notifica în scris motivele respingerii. 

(4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.  

16.8. - În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care să îndeplinească:

 
a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Instructiuni catre Ofertanti, de către expertul/persoana care urmează a fi înlocuit/ta si/sau


b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decât experții ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, Achizitorul poate să decidă rezilierea Contractului în baza prevederilor Articolul 13.4 alin (2).
16.9. - Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din contractul de servicii şi Documentatia de Atribuire, astfel:
a) pentru personalul cheie la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui Act Aditional; 

b) pentru personalul non-cheie la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui Ordin Administrativ.
După aprobarea fiecărei persoane de către Achizitor, Prestatorul va notifica Achizitorului asupra datei de mobilizare a persoanei. 

16.10. - Aprobarea si/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din contractul de servicii şi Caietul de sarcini prin corespondență scrisă între părți. După aprobarea fiecărei persoane de către Achizitor, Prestatorul va notifica Achizitorului asupra datei de mobilizare a persoanei.

16.11. - Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul utilizat în cadrul contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul contract de servicii nu va genera situații de natură conflictului de interese. 

16.12. - Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalul salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia. 

17. Perioada de garantie, suportul tehnic si mentenanta 
17.1. - (1) Perioada de garantie a sistemului este de 60 de luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie cantitativa si calitativa si de punere in functiune a CNMT. Prestatorul va suporta cheltuielile legate de serviciile realizate in perioada de garantie.
(2) În perioada de garanţie, Prestatorul va repara sau înlocui pe cheltuiala proprie toate echipamentele care prezintă defecţiuni. Dacă intervalul de timp de la sesizarea defecţiunii până la remedierea acesteia este mai mare de 48 de ore, perioada de garanţie a subsistemului din care face parte echipamentul defect va fi prelungită cu o perioada egală cu intervalul de timp în care echipamentul nu a funcţionat.
(3) Prestatorul va lua act de faptul ca, până la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala pentru întregul sistem, Prestatorul trebuie să ofere o garanţie completă pentru echipamentele furnizate şi instalate.

(4) În cazul în care producătorii oferă o perioadă de garanție mai mare decât perioada minimă indicată de achizitor, perioadele ofertate pentru componentele hardware livrate vor fi cel puțin cât perioadele oferite de producători.

(5) În cazul defectării totale a unui echipament, ori în cazul imposibilității depanării din motive neimputabile Prestatorului, acesta se obligă să îl înlocuiască cu unul nou cu caracteristici tehnice similare sau superioare, care va rămâne în proprietatea Achizitorului. Înlocuirea echipamentului se va efectua pe cheltuiala exclusivă a Prestatorului. Prestatorul are obligația să prezinte documente justificative pentru motivarea imposibilității depanării. Perioada de garanție va fi extinsă cu o perioadă de timp egală cu durata de indisponibilizare a echipamentelor. 

(6) Indiferent de defectul produsului ofertat, ce necesită, dacă este cazul, a fi înlocuit în perioada de garanție, mediile de stocare de date de tip HDD, SSD, USB stick-uri, tape, defecte sau nu (indiferent de echipamentul în care este instalat) sau orice alt mediu amovibil, nu se vor returna Prestatorului.

17.2. – (1) Suportul tehnic va fi oferit de Prestator pe întreaga perioada de garanție pentru toate componentele sistemului C.N.M.T. implementat (modulele/aplicațiile dezvoltate/configurate, produsele software și echipamentele livrate, inclusiv pentru infrastructura hardware a nucleului central) si cu privire la urmatoarele activitati:

- Instalare versiuni ulterioare/Upgrade-uri;

- Imbunatatiri post-operare/ Dezvoltare ulterioara;
- Actualizari periodice/Update-uri,
activitati pe care Prestatorul este obligat sa le presteze pe perioada de 5 ani de la receptia Sistemului C.N.M.T., fara costuri suplimentare din partea Achizitorului/Beneficiarului.

(2) Asistența și suportul tehnic asigurat de Prestator sunt de tipul: 

· on-site (numai la sediul Beneficiarului);

· telefonic/pe e-mail/aplicație de ticketing (soluție de help desk).

(3) În perioada de suport tehnic, Prestatorul va asigura următoarele servicii:

· suport tehnic și sprijin pentru trecerea în producție a soluțiilor livrate – specialiștii cheie din echipa de implementare vor asigura suport on-site la darea în producție (asistență în producție) pe o perioadă de minimum 5 zile lucrătoare. Lista acestor specialiști va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul;

· asistență și suport tehnic după lansarea în producție a sistemului, pe perioada garanției:

· suport pentru echipa tehnică a beneficiarului în investigarea problemelor apărute;

· servicii de HelpDesk (cu administrarea priorităților de deranjament, rapoarte de deranjamente și corelarea erorilor).
(4) Suportul va fi furnizat 24 din 24, 7 din 7 inclusiv in zilele de sărbătoare.
(5) Achizitorul va avea acces la aplicația de tip HELPDESK/e-Ticketing pentru a monitoriza modul de rezolvare al incidentelor. 
Aplicația trebuie să îndeplinească minim următoarele caracteristici:
· înregistrarea solicitărilor de suport și alocarea unui identificator unic fiecărei solicitări;
· posibilitatea de definire și de încadrare a solicitărilor în categorii: defect, eroare, solicitare de informații, cerere de schimbare;
· posibilitatea de înregistrare a descrierii problemei și de atașare a unor documente suplimentare. Aplicația software să permită atașarea oricăror tipuri de fișiere (doc, xls, jpg, xml, sau altele în funcție de necesități) precum și postarea a unor capturi de ecran din aplicații;
· posibilitatea de alocare a unui criteriu de urgență. Aplicația software să permită clasificarea incidentelor în funcție de tipul stabilit, putând să emită notificări pe mail privind alocarea incidentelor către persoanele implicate în incident;
· înregistrarea automată a datei și a orei primirii unei solicitări de asistență;
· posibilitatea de atenționare automată în momentul depășirii unor praguri temporale de rezolvare a diferitelor categorii de solicitări de asistență;
· posibilitatea de escaladare a cererilor de suport;
· posibilitatea de înregistrare a datelor de contact pentru responsabilii pentru activitățile de suport pentru diferitele componente ale sistemului informatic;
· posibilitatea de definire a unor rapoarte personalizate folosind cel puțin criteriile: tipul de incident, nivelul de urgență, timpul de rezolvare, persoana și locația de unde a fost semnalat un incident, modulul sau funcția care a cauzat incidentul, numărul de incidente.
(6) Suportul pentru componentele de sistem se va asigura de către Prestator prin experți care fac dovada cunoașterii produsului/produselor. Dovada se poate face prin diplome, certificări, atestări.  Experții pentru componentele de sistem se vor asigura de către Prestator pe toată perioada de garanție și suport a produselor.
(7) Prestatorul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Achizitor. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va funcționlităților produsului. Nivelele de prioritate sunt: urgent, critic, major si minor, descrise pe larg in Caietul de Sarcini. 
17.3. - Prestatorul are obligatia sa corecteze orice deficienta aparuta in programele software si firmware care a devenit evidenta in timpul utilizarii sistemului.

17.4. - (1) Perioada de garanție pentru amenajarea interioară ce trebuie acordată în acest contract este de 60 de luni, începând de la data semnării Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, in vederea punerii în funcțiune a Centrului National de Management al Traficului.

(2) Perioada de garanție pentru amenajarea mobilierului este cea acordata de producator, dar nu mai putin de 24 de luni. Perioada si obiectul garanției se refera la toate componentele mobilierului.

(3) Garanția trebuie sa acopere toate costurile cu mentenanța, precum și cele rezultate din remedierea defectelor in perioada de garanție.

17.5. – (1) Intretinerea echipamentelor va fi realizata pe costul Prestatorului pe toata perioada de garantie a Sistemului.

(2) Prestatorul trebuie sa intretina toate echipamentele furnizate si instalate astfel incat sa previna defectiunile echipamentelor, functionarea acestora fiind fara intreruperi.

(3) Activitatile de intretinere trebuie sa inceapa odata cu instalarea fiecarei componente. Cu toate acestea, perioada de intretinere nu se considera ca a inceput pana la semnarea procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa si de punere in functiune. 

(4) Intretinerea echipamentelor va incepe odata cu inceperea perioadei de garantie.

(5) Activitatea de service si intretinere trebuie sa ofere servicii de calitate care sa asigure buna functionare a instalatiilor si echipamentelor, efectuarea reparatiilor necesare, precum si inlocuirea componentelor si materialelor in cazul defectelor sau datorate uzurii acestora, pe toata durata de garantie a sistemului, precum si intretinerea stocului de piese de schimb si asigurarea materialelor consumabile necesare functionarii sistemului.

(6) De asemenea, pentru asigurarea unei bune functionari a sistemului, Prestatorul trebuie sa efectueze urmatoarele activitati:

- asigurarea serviciilor de intretinere preventiva pentru toate echipamentele instalate;

- utilizarea unui sistem profesional de preluare, urmarire si solutionare a cererilor de interventie;

- asigurarea serviciilor de interventie in regim de urgenta;

- sa asigure o disponibilitate permanenta 24 de ore din 24, atat pentru preluarea cererilor de interventie, cat si pentru interventiile tehnice;

- asigurarea stocului de piese de schimb si mentinerea lui pe toata durata garantiei;

- asigurarea inlocuirii echipamentelor defecte;

- asigurarea materialelor consumabile necesare bunei functionari a echipamentelor;

- asigurarea tuturor echipamentelor necesare efectuarii interventiilor.

(7) Intretinerea sistemului include si plata cheltuielilor cu serviciile de comunicatii specifice functionarii Sistemului pe perioada garantiei.
17.6. - (1) Prestatorul are obligaţia de a asigura serviciile de mentenanță preventivă și corectivă pentru remedierea eventualelor defecțiuni apărute în funcționarea sistemului C.N.M.T.
(3) Asigurarea serviciilor de mentenanță corectivă, inclusiv asigurarea de piese de schimb necesare funcționării la parametrii normali a întregului sistem C.N.M.T., în situația în care acestea nu mai pot fi remediate. Piesele de schimb vor fi cu funcționalități cel puțin similare cu cele ale Centrului.

(3) Serviciile de remediere a defecțiunilor sistemului C.N.M.T. se vor efectua pe toată perioada de derulare a contractului, ori de câte ori este nevoie. Serviciile constau atât în repararea sau înlocuirea de componente defecte din cadrul sistemului, cât și din acțiuni de prevenire a defectării componentelor/ învechirii softului acestui sistem.
(4) Prin servicii de mentenanță se urmărește asigurarea bunei funcționări a sistemului, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu asigurarea următoarelor cerințe:

· Fiabilitate: Prestatorul trebuie să fie o societate specializată licențiată, care să asigure un înalt grad de eficiență în prestarea serviciilor de mentenanță, astfel încât sistemul să prezinte garanția funcționării sigure și durabile;

· Cerințe privind calitatea: intervențiile vor fi realizate de persoane cu pregătire profesională corespunzătoare, iar piesele de schimb utilizate la înlocuirea celor defecte vor fi originale sau echivalente;

· Asigurarea asistenței tehnice (inclusiv a asistenței tehnice telefonice, specializate): intervențiile, reviziile, activitatea desfășurată pe parcursul contractului, la sediul CNAIR SA unde este amplasat sistemul, vor fi consemnate și contrasemnate de ambele părți prin Procesele Verbale de intervenție; Realizarea diagnosticării defecțiunii de la distanță, dacă este posibil;

· Termene de intervenție.
17.7. – (1) Prestatorul are obligaţia de a asigura mentenanta preventiva.  Prin mentenanta preventiva se intelege acele operatiuni de verificare si intretinere, periodice, stabilite de catre producatorul echipamentelor/produselor si mentionate in carnetul de garantii sau alt document care atesta aceste operatiuni. Acestea se denumesc generic „revizii tehnice planificate” si efectuarea lor la termenele stabilite conditioneaza pastrarea garantiei acordate de producator. Aceste revizii tehnice sunt efectuate pe cheltuiala achizitorului.
(2) In cadrul reviziilor tehnice se inlocuiesc materialele si piesele consumabile (altele decat cele acoperite de garantie), se inspecteaza echipamentele/produsele, se fac eventuale reparatii, curățari fizice a echipamentelor, calibrari ale echipamentelor, testari ale componentelor critice, verificari ale cablurilor și conexiunilor, verificari ale temperaturii și ventilației. La final se testeaza echipamentul/produsul daca functioneaza la parametrii specificati. 
(3) Pentru componenta de software in cadrul reviziilor se vor realiza activitati de actualizare a sistemelor de operare, scanari si eliminari malware, curatare fisiere temporare, backup de date si setari critice, monitorizarea jurnalelor de erori pentru identificarea problemelor software.

(4) Prestatorul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanta preventiva in conformitate cu cerintele stabilite de către producătorul echipamentului/produsului si sunt parte din Pretul contractului si se vor include in Propunerea Financiara in pretul fiecarui produs.
(5) Prestatorul trebuie să efectueze mentenanța preventiva a echipamentului/produsului cel putin anual in perioada de garanție. 

Înainte de efectuarea operatiunilor de mentenanta preventiva, Prestatorul comunică Achizitorului lista operațiunilor mentenanta care trebuie efectuate.

(6) Operațiunile care trebuie efectuate de Prestator pentru fiecare intervenție sunt: inspecție, operațiuni de întreținere periodică, remedieri defectiuni.
(7) Operațiunile de mentenanta preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. 

(8) Datele exacte la care se va efectua mentenanța preventivă în perioada de garanție vor fi agreate cu Achizitorul.
(9) Mentenanta preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.  

(10) Operatiunile de mentenanţa preventiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueaza mentenanţă și a altor persoane prezente la locul unde are loc interventia.

(11) Dupa fiecare interventie preventivă, Prestatorul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului si sa prezinte un raport care sa includa activitatile realizate. 
(12) Mentenanța preventivă a unui Centrului este esențială pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului și prevenirea posibilelor viitoare probleme, astfel că trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație a acestuia, care se efectuează pe parcursul ciclului lui de viață, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

(13) Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției. Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

(14) După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să editeze un Proces verbal de Mentenanță Preventivă, care trebuie certificat de către personalul reprezentant al Achizitorului ce-și desfășoară activitatea în cadrul Serviciului ITS, prin care este recunoscut faptul că mentenanța preventivă a fost realizată. 

(15) Serviciile de mentenanță preventivă aferentă sistemului C.N.M.T., trebuie să conțină cel puțin următoarele activități: Videowall; Controller Videowall; Statii de lucru; Sistem control acces; Data center/camera tehnica; Sistem alimentare (UPS); Sistem alarmare in caz de incendiu. 
17.8. – (1) Prestatorul are obligaţia de a asigura mentenanta corectiva, care implica o diagnosticare corecta a problemelor, gasirea solutiilor de remediere, utilizarea de piese de calitate si utilizarea de personal specializat pentru asemenea interventii. Mentenanta corectiva se va face in functie de gradul de uzura al echipamentului/produsului si va fi in sarcina achizitorului cu privire la planificare si derulare fara cheltuieli suplimentare din partea Achizitorului. 
(2) Mentenanta corectiva trebuie sa acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forța de muncă si altele asemenea, inclusiv piese de schimb, in cazul in care defectiunea este cauzata din culpa Prestatorului sau produsele prezinta defectiuni. 
(3) Operatiunile de mentenanţa corectiva trebuie efectuate în condiţii de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectueaza mentenanţă și a altor persoane prezente la locul unde are loc interventia.
(4) Serviciile de mentenanta corectivă vor începe după receptia echipamentului/produsului respectiv de catre Beneficiar si se va desfasura pe perioada de garanție. Serviciile de mentenanta corectivă trebuiesc asigurate la locatia unde se afla echipamentul.
(5) Dupa fiecare interventie corectiva, Prestatorul trebuie efectueze teste de funcționare si sa prezinte un raport care sa includa activitatile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

(6) Prestatorul va realiza mentenanța corectiva efectuand intervențiile pentru remedierea unor defecțiuni apărute în mod neașteptat.

(7) Mentenata corectiva poate fi reparativă (înlocuirea sau repararea echipamentelor defecte) sau de urgență (intervenții rapide pentru a restabili funcționarea sistemului). Nu este planificată și poate implica timpi de indisponibilitate ai sistemului. Piesele de schimb vor fi cu funcționalități cel puțin similare cu cele defecte.

(8) Activitatea de mentenanță corectiva constă în intervenții online și la fața locului, programate sau la solicitare, la momentul în care reprezentanții Achizitorului comunică acest lucru Prestatorului. 


17.9. – (1) In cazul defecțiunilor minore/majore care implică disfuncţionalitatea parțială/totală a sistemului, pentru care nu este necesară deplasarea in locatie: timpul de intervenţie şi remediere (repunerea în funcțiune a sistemului) este de maximum 6 ore în timpul programului normal de lucru (08:00 – 17:00) și de maximum 12 ore în afara programului normal de lucru, de la anunțarea defecțiunii. Imposibilitatea remedierii în termenele precizate mai sus, se notifică Achizitorului în termen de cel mult 2 ore de la primirea instiintarii de catre Prestator.

(2) În cazul unei defecțiuni a echipamentelor care implică disfuncţionalitatea parțială/totală a sistemului, pentru care este necesară deplasarea in locatie, Prestatorul are obligația de a se deplasa în termen de maximum 24 de ore de la data la care a fost notificat, fără cheltuieli suplimentare din partea Achizitorului.
(3) Termenul de intervenție și remediere este de 6 ore in timpul programului normal de lucru                           (08:00-17:00) și de maximum 12 ore în afara programului normal de lucru, dacă nu este necesară înlocuirea de echipamente/piese componente. 

(4) Orice prelungire a termenului de intervenție se stabilește de comun acord între Prestator și Achizitor. 

(5) Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul contractului.

18. Amendamente. Clauze de revizuire. 
· Amendamente

18.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea la Achizitor cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional. 

18.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. 
18.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv. 


18.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
· Clauze de revizuire 

18.5. - Modificarile contractului se realizeaza in conformitate cu  prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016, precum si in conformitate cu prevederile Instructiunii 1/2021, emisa de A.N.A.P., acestea nu vor afecta caracterul general al contractului si nu vor fi substantiale, avand in vedere prevederile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.


18.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al formei societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 

2) atunci când Prestatorul este înlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile şi obligaţiile Prestatorului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de legislatia in domeniul achizitiilor publice. Verificarea criteriilor de calificare si selectie stabilite initial se face prin raportare la noul prestator;

b) Modalitati de plata si recuperarea creantelor de la Prestator - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei in domeniul financiar si fiscal;
c) Verificare si Receptie - eventualele solicitari suplimentare de documente ce pot surveni din partea celor doua parti contractante;
d) Subcontractanti. Terti - in cazul unor eventuale schimbari ale subcontractantilor pe parcursul derularii Contractului si/sau in cazul introducerii de subcontractanti si/sau in cazul exprimarii optiunii acestora de a fi platiti direct de catre achizitor;
e) Durata contractului sau durata de prestare a serviciilor –  prelungire, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, in cazul in care termenele stabilite pentru prestarea serviciilor/livrarea produsului/produselor nu pot fi respectate de catre Prestator, fara a se aduce atingere dreptului Achizitorului de a aplica penalitati de intarziere. Partile vor semna un act adițional numai in conditiile in care se prelungeste si Durata Contractului stabilita la art. 7.1. In conditiile in care nu se prelungeste Durata contractului, Achizitorul poate emite Ordine administrative pentru prelungirea perioadei de prestare a serviciilor/furnizare a produselor;
f) Modificari generate de schimbarea expertului cheie, care a facut obiectul factorului de evaluare;

                   g) Modificari generate de schimbarea expertului non-cheie;
                   h) Schimbari/Modificari legislative - in cazul unor eventuale schimbari/modificari ale  legislatiei. 
            18.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la  18.6. va face obiectul unui act aditional sau ordin administrativ: 


a) Modificarile de la art. 18.6 lit. b), c), d), e) in conditiile in care nu se prelungeste durata contractului, g) si h) se fac prin ordin administrativ. 



b) Modificarile de la art. 18.6 lit. a), e) in conditiile in care se prelungeste durata contractului si f) se fac prin act aditional. 

(2) Eventualele modificari propuse de Prestator vor fi transmise Achizitorului cu minim 15 de zile inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.


18.8. - (1) Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică iniţial. 

19. Reorganizarea persoanei juridice 

19.1. - In cazul in care Prestatorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii de catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor 

20.1. - Având în vedere faptul că în activitatea desfasurata Prestatorul lucrează independent cu personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi aparare impotriva incendiilor. Prestatorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfasurate conform legislaţiei si a instructiunilor proprii. Prestatorul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.
20.2. - Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele de muncă utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, în conformitate cu:
· Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 

· prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 

20.3. - Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să respecte pe tot teritoriul Romaniei, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca şi apararea impotriva incendiilor.
20.4. - Prestatorul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt implicaţi proprii salariaţi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Prestator.
20.5. - In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de munca revine părţii contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.


20.6. - Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor, afisate la sediile Achizitorului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatiei in vigoare.

21.  Forta majora si cazul fortuit

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

21.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.


21.7. - Daca, potrivit legii, Prestatorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.
    22.  Subcontractanti. Terti 
· Subcontractanti 
22.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in conditiile art. 22.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
22.2. - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract. 

22.3. - Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de servicii sau a angajarii de catre Prestator a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract. 
22.4. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Prestator în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul Achizitorului. 
(2) Orice schimbare a subcontractantului sau introducerea de noi subcontractanti fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a prezentului contract. 
22.5. - In cazul in care Prestatorul inlocuieste un subcontractant sau introducere un nou subcontractant fara aprobarea prealabila si acordata in scris de catre Achizitor, Prestatorul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2% din pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta suma Achizitorului in termen de 30 de zile de la solicitarea Achizitorului.

22.6. - 
(1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract,  in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)  Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru serviciile sau produsele prestate/furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi  şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

(3) În sensul alin. (2), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi subcontractant sau de Achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Prestatorul va transfera obligaţiile de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(7) Dispoziţiile prevăzute la art. 22.6 alin. (1)-(6) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică. 
22.7. – Daca este cazul, Prestatorul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de servicii indeplinita de subcontractanti, catre acestia, precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct catre subcontractanti. In vederea determinarii valorii creanţei, Achizitorul va avea in vedere serviciile prestate/lucrarile executate de subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Prestator in oferta sa cu privire la  denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 

22.8. - (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Prestator în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:


a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,


b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,


c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Prestatorului transmiterea contractelor incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin urmatoarele elemente:


a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;


b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;


c) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti. 

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Prestatorului au obligatia de a transmite Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini, document al prezentului contract, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de Prestator cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor/prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti.


22.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 22.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. 

(2) Situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

(3) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor existente în contract, daca ajustarea se acorda. 

(4) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. 

(5) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.


22.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. b), Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
(2) Situatia prevazuta la art. 22.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:


a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;


b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre Achizitor şi Prestator;


c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;


d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi. 

22.11. - În situaţia prevăzută la art. 22.8. alin. (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art. 22.8. alin. (1) lit. a). 
22.12. - (1) Prestatorul are obligaţia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de achiziţie publică, orice modificări ale informaţiilor referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica. 
(2) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), Prestatorul va transmite Achizitorului informaţiile referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica, prevăzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, şi va obţine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

(4) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

22.13. -  In scopul unei informari complete, Achizitorul are dreptul, conform art. 220 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ale art. 22.12. din prezentul contract, si la:


a) furnizorii implicati in contractul de servicii. 

b) subcontractanţii subcontractanţilor Prestatorului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare. 
· Terti - daca este cazul

22.14. - (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului de servicii pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ................................, acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii prezentului contract, Achizitorul are dreptul de a stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului. 

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ..................... si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ................................, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Prestatorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator ................................ si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:


- tertul sustinator .................................. va duce la indeplinire contractul de servicii  sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si


- prevederile contractului incheiat intre Prestator si Achizitor vor deveni aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la contractul de servicii sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel prevederile Articolului 19 Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva incendiilor, si ale Articolului 15 Garantia de Buna Executie a contractului devin aplicabile si Tertului sustinator. 


22.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Prestator ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.


In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Prestatorul o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Achizitor cu titlu de garantie.


22.16. - În cazul în care Prestatorul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Achizitorul solicită ca Prestatorul şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.  


22.17. - (1) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăţi pe parcursul indeplinirii prezentului contract, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, Achizitorul va solicita Prestatorului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări orice pretenţie la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanţie. 

23.  Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

23.2. - (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul Achizitorului sau în circumscripţia căruia are sediul social/domiciliul reclamantul, prin completuri specializate în achiziţii publice.
(2) Litigiile şi cererile care decurg din executarea contractelor administrative şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică din motive independente de Achizitor se soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul Achizitorului sau în circumscripţia în care îşi are sediul social/domiciliul reclamantul.
(3) Actiunile prevazute la alin. (1) si alin. (2) se pot introduce si la instantele de la locul incheierii contractului, daca in acest loc functioneaza o unitate care apartine Achizitorului.

23.3. - Pe perioada solutionarii divergentelor, Prestatorul este obligat sa continue prestarea serviciilor astfel cum au fost stabilite prin prezentul contract. In situatia nerespectarii prezentei obligatii, Achizitorul este indreptatit sa solicite Prestatorului despagubiri in suma echivalenta cu 5% din pretul contractului, calculate in lei/zi de neexecutare a obligatiilor contractuale, aceste sume urmand a fi retinute din Garantia de Buna Executie.

24. Conflictul de interese

24.1 Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea și utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului de Servicii. 

24.2 Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Achzitorului fără întârziere.

24.3 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu, nu se află intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. 

24.4 Fără a aduce atingere prevederilor articolului 16 (inlocuirea personalului) din prezentul contract, Prestatorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație cu o altă persoană care să îndeplinească criteriile de calificare/selecție solicitate în cadrul Documentației de Atribuire/Caietului de Sarcini și/sau să obțină același punctaj aferent factorilor de evaluare (după caz). În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin ca înlocuirea oricărui membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi considerată o nerespectare a obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la plata către Achizitor a unei penalități în cuantum de 10.000 Lei pentru fiecare persoană înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Achizitorului de a solicita și obține repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese. 

Dacă persoana înlocuită a făcut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o persoană înlocuitoare care să obțină cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită.

24.5 Prestatorul trebuie să evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariatii din teritoriu. Cand Prestatorul esuează în a-si mentine independenta, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a Contractului de Servicii, în condițiile prevăzute de Articolul 14 din prezentul Contract de Servicii, fără a fi necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale.

24.6 (1) În cazul în care Achizitorul identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aceasta are obligaţia de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie de conflict de interese şi de a prezenta Prestatorului aflat în respectiva situaţie o expunere a motivelor care, în opinia Achizitorului, sunt de natură să conducă la un conflict de interese.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Achizitorul solicită Prestatorului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Achizitorul stabileşte că există un conflict de interese, Achizitorul adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. În situația în care nu este posibilă eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, Achizitorul poate dispune încetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor Articolului 14 din prezentul Contract.

24.7 Prestatorul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor publice și cele cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai Achizitorului sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care Achizitorul /furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

25.  Limba care guverneaza contractul 

25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26.  Comunicari 

26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

27. Legea aplicabila contractului

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Raportul procedurii 

Având în vedere faptul că potrivit Raportului procedurii de atribuire nr. ..............  :
a) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut în Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiară şi ....% propunere tehnică) utilizandu-se în acest sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare aşa cum a fost prevăzut în Documentaţia de Atribuire; 

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant câştigător în următoarele condiţii: ....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecărui factor, obţinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ........., Anexa/Anexele .............. la Contract, în care sunt incluse elementele care au stat la baza obţinerii punctajelor);
Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala modificare a elementelor mai sus menţionate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la obţinerea unui punctaj inferior celui precizat în contract şi în Raportul procedurii de atribuire.  

29. Codul de conduită

29.1. - (1) Prestatorul/Personalul Prestatorului/Subcontractanții va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.

(2) În cazul în care Prestatorul sau oricare dintre Subcontractanții săi se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract, Achizitorul poate decide încetarea Contractului.

(3) Prestatorul și personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului.
30. Cesiunea

30.1. -  Cesiunea este orice convenție prin care Prestatorul transferă Contractul de Servicii sau o parte a acestuia către o terță parte.

30.2. -  În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la Articolul 30.3.

30.3. -  În cazul în care Prestatorul cu care Achizitorul a încheiat inițial Contractul de Servicii este înlocuit, în situația încetării anticipate a Contractului de Servicii,  de un alt Prestator, Prestatorul are obligația de a cesiona Achizitorului contractele de subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt. 

30.4. - În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Prestatorul va cesiona acestora creanțele aferente serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor contractului de subcontractare.

31. Ambalare, marcare produse si transport

31.1. - Prestatorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.

31.2. - In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, Prestatorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit. 

31.3. - Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (folii de protectie, cutii, etc.) vor fi preluate de catre viitorul contractant dupa instalarea si testarea echipamentelor cu exceptia acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordarii garantiei.
31.4. - Fiecare produs va avea marcat pe eticheta insotitoare urmatoarele: denumirea produsului, numele si adresa fabricantului, termenul de valabilitate si garantia, continutul net, conditii speciale de depozitare si pastrare. 

31.5. - Prestatorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, conform termenului comercial de livrare. 

31.6. – (1) Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a Prestatorului.

(2) Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

(3) Descărcarea produselor cade în totalitate în sarcina Prestatorului.

(4) Prestatorul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
31.7. - Prestatorul este direct responsabil pentru respectarea prevederilor Legii SSM nr. 319/2006, a HG nr. 1425/2006, a normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006 atunci cand asigura transportul, depozitarea si instruirea salariatilor Beneficiarului care vor utiliza noile echipamente.

Prestatorul va livra produsele noi si nefolosite, conform specificatiilor, in cantitatile si la locatia indicata in comanda/comenzi. 
31.8. – (1) Produsele vor avea toate componentele/subansamblele necesare pentru funcționare (punere și menținere în funcțiune) și vor fi însoțite de documentația specificată.

(2) Produsele vor purta marcajele originale ale producătorului.

(3) Produsele livrate trebuie să fie însoțite obligatoriu de următoarele documente, după caz:

a) aviz de însoțire a mărfii;

b) certificate de calitate și certificate de conformitate eliberate de producător în original sau în copie conformă cu originalul pentru fiecare produs livrat;

c) CD/DVD-urile suport de la producător (dacă acestea sunt disponibile) sau să se indice în documentație de unde se pot descărca de la producător;

d) document/documente în format digital cu liste ce conțin Serial-Number pentru fiecare produs/componentă livrată;

e) certificate de garanție, emise de producător sau Prestator.

(4) Toate documentele vor fi în original, semnate și ștampilate de Prestator.
(5) În vederea asigurării corespondenței, justificării și trasabilității între reperele menționate în Caietul de Sarcini și cele ofertate, denumirea produselor din factură, aviz de însoțire a mărfii și din certificatul de garanție va fi aceeași cu cea din oferta tehnică/financiară a Prestatorului.

(6) Prestatorul va preciza pe toate documentele de însoțire a produselor livrate contractul/comanda în baza căreia s-a făcut livrarea.

32. Metodologia de utilizare a cheltuielilor incidentale 

I. Baza legala: Instructiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru, emisa de A.N.A.P., publicata in Monitorul Oficial nr. 56/19.01.2021

Art. 13 

(1) Alte sume necesare pentru implementare sunt sume de bani stabilite ca sume fixe nominale, globale, incluse in valoarea contractului/acordului-cadru, reprezentand valoarea acelor bunuri/servicii/lucrari corespunzatoare activitatilor care sprijina indeplinirea obiectivelor principale ale achizitiei (aferente unor operatiuni auxiliare si/sau care tin de logistica), dar pentru care, la momentul pregatirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/achizitie sectoriala, nu se pot determina cu exactitate cantitatile si toate detaliile calitative pentru categoriile de cheltuieli astfel acoperite.

[.....]

(3) Sumele prevazute la alin. (1) se regasesc in contractele de achizitie publica/sectoriala sub diverse denumiri, cum ar fi rezerve de implementare, cheltuieli incidentale, sume provizionate, acestea neputand fi utilizate pentru acoperirea altor categorii de cheltuieli decat cele pentru care au fost destinate, conform mentiunilor din documentatia de atribuire; categoria de cheltuieli ”diverse si neprevazute” din structura devizului general al lucrarilor nu este inclusa in notiunea alte sume necesare pentru implementare.
II. Domeniul de aplicare: Se aplica pentru prezentul contract de servicii avand ca obiect „Înființarea Centrului National de Management al Traficului pentru rețeaua de Autostrăzi, Drumuri expres şi Drumuri naționale” si numai in conditiile in care bunurile/serviciile/lucrările sunt corespunzătoare unor activitati care sprijină îndeplinirea obiectivelor principale ale achiziției si sunt aferente unor operațiuni auxiliare și/sau care țin de logistică.
III. Conditiile de aplicare (cumulative): 
1. utilizarea cheltuielilor incidentale este strict necesara pentru implementarea contractului;
2. utilizarea cheltuielilor incidentale este generata de cauze independente de vointa Achizitorului/Beneficiarului sau a Prestatorului

sau 

utilizarea cheltuielilor incidentale este generata de cauze care nu au putut fi prevazute cu exactitate la data organizarii procedurii legale de achizitie publica.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din cheltuielile incidentale: 

1. Cheltuieli care rezulta din necesitatea achizitionarea unor licente suplimentare;

2. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor analize sau studii suplimentare/ expertize;

3. Cheltuieli care rezulta din necesitatea elaborării unor documentații tehnice suplimentare sau dezvoltarii unor noi softuri suplimentare pentru punere in functiune si integrarea C.N.M.T.;

4. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/ autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu contractul;

5. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/ Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului;

6. Cheltuieli cu relocari/ dezvoltari/ racordari de utilități;

7. Cheltuieli care rezulta din recomandările/ observațiile/ condițiile formulate in cadrul C.T.E., excepție făcând erorile de proiectare;

8. Cheltuieli aferente unor lucrari suplimentare necesare constructiei;

9. Cheltuieli cu operatiuni auxiliare sau care tin de logistica, necesare implementarii sistemului C.N.M.T. 

Note: 

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteaza din cheltuielile incidentale sunt numai cele incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din cheltuielile incidentale care este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de cheltuieli sunt cele publicate de Achizitor prin documentatia de atribuire, valoarea cheltuielilor incidentale fiind de 1.505.716,14 Lei fara TVA. Este permisa realizarea de compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun cheltuielile incidentale, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: 

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna;

- sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului; 

- valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din cheltuielile incidentale nu depaseste valoarea totala a cheltuielilor incidentale publicata de Achizitor in documentatia de atribuire. 

Nota 2: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor contractuale. 

Nota 3: Cheltuielile incidentale aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la capitolul II si respectiv III al prezentului articol. 

V. Conditii de utilizare a cheltuielilor incidentale [Metodologia]: 

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Prestator: 

Nota: Utilizarea sumelor aferente cheltuielilor incidentale se face numai sub conditia respectarii principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor. 
Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor aferente cheltuielilor incidentale, Achizitorul/Beneficiarul va solicita Prestatorului ca in cazul in care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului sau, daca exista preturi identice/similare dar care nu mai pot fi utilizate ca urmare a inexistentei pe piata a unor asemenea preturi si daca utilizeaza terti sau servicii realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel mai bun pret pentru acestea [va publica pe web-site-ul propriu si/sau in presa anunturile de achizitionarea serviciilor si va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul respectiv in domeniul vizat sau serviciile sunt prestate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"].

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea cheltuielilor incidentale. 

1. Nu se vor utiliza cheltuielile incidentale pentru sarcinile/obligatiile/riscurile Prestatorului prevazute in contract. 

2. Nu se vor utiliza cheltuielile incidentale pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/ proiectare sau din alte motive ce tin de culpa Prestatorului. 

C. Utilizarea sumelor aferente cheltuielile incidentale se face numai cu parcurgerea urmatorului proces administrativ: 

1. Prezentarea de catre Prestator catre Achizitor/Beneficiar a unei solicitari spre verificare si aprobare in care se vor detalia: 
· Serviciul pentru care se solicita utilizarea cheltuielilor incidentale, 

· Modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul articol; 

· Valoarea, determinata conform mecanismului contractual sau, in cazul in care acesta nu se poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Prestator in conformitate cu pct V.A de mai sus 

· timpul necesar pentru realizarea serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul) 

Nota 1: Serviciile finantate din cheltuielile incidentale nu pot face obiectul unor revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Prestatorului, ulterior utilizarii cheltuielilor incidentale. 

Nota 2: In situatia in care in timpul derularii contractului apar servicii de natura celor prevazute a fi finantate din cheltuielile incidentale, pretul acestor servicii se va ajusta conform formulei de ajustare stabilita la articolul 4.3 alin. (2) din contract, in urmatoarele conditii: 

a) pentru serviciile care au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna anterioara datei de depunere a ofertelor; 

b) pentru serviciile care nu au echivalent in oferta initiala, luna de referinta pentru ajustarea pretului este luna aferenta depunerii ofertelor de pret pentru aceste servicii. 

2. Aprobarea necesitatii utilizarii cheltuielilor incidentale de catre Achizitor/Beneficiar. Pe baza documentelor transmise de Prestator, Achizitorul/Beneficiarul va analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta Metodologie va elabora un Raport de necesitate si oportunitate privind utilizarea cheltuielilor incidentale intocmit de directia derulatoare a contractului si aprobat de Reprezentantul legal al C.N.A.I.R. S.A., Achizitorul/Beneficiarul va comunica Prestatorului acordul privind posibilitatea utilizarii cheltuielile incidentale pentru situatia respectiva, emitand un ordin de utilizare a cheltuielilor incidentale.
3. Aprobarea de catre Beneficiar, dupa finalizarea etapei C.2.a unui Ordin de utilizare pentru utilizarea cheltuielilor incidentale (OU CI nr. .....) care sa contina cel putin urmatoarele: 

a) identificare - descrierea serviciului pentru care se aproba utilizarea cheltuielilor incidentale, 

b) oportunitatea si necesitatea - necesitatea si oportunitatea utilizarii cheltuielilor incidentale (in baza raportului mentionat la etapa C.2.),
c) indeplinirea conditiilor de utilizare a cheltuielilor incidentale 

i) modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV; V.A din prezentul articol; 

ii) identificarea numarului, categoriei si valorii cheltuielilor incidentale mentionate in contract, care urmeaza a fi utilizata, precum si documentarea existentei cheltuielilor incidentale in cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata cheltuiala incidenta, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut acest aspect, etc.),

d) valoarea 

i) valoarea determinata conform capitolului V. C - punctul 1. Calculul sumei necesare a fi folosita sau verificarea calculului realizat de catre Prestator pentru utilizarea sumelor din cadrul cheltuielilor incidentale va fi realizat de Beneficiar. Trebuie sa existe documente justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;

ii) valoarea aferenta cheltuielii incidentale din cadrul contractului solicitata a se utiliza; 

iii) valoarea aferenta cheltuielii incidentale din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;

iv) valoarea aferenta cheltuielilor incidentale din cadrul contractului utilizata pana la data OU CI curent;

v) valoarea aferenta cheltuielilor incidentale din cadrul contractului ramasa neutilizata la data OU CI curent;

vi) eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun cheltuielile incidentale existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe categorii de cheltuieli ce compun cheltuielile incidentale; si ii) valoarea unei categorii de cheltuieli din cheltuielile incidentale nu este suficienta, in timp ce pentru alta categorie de cheltuiala din cheltuielile incidentale exista excedent). In conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul articol. 

e) timpul necesar pentru realizarea serviciilor - durata de realizare a serviciilor pentru care se utilizeaza cheltuielile incidentale. 

f) documente justificative - se vor anexa documente justificative/suport care sa documenteze Ordinul de modificare, conform celor mentionate mai sus. 

D. Evidentierea separata in Solicitarile de plata/ Rapoartele/ Rapoartele interimare de progres/ Rapoartele din perioada de garantie a sumelor aprobate de Achizitor/Beneficiar din cheltuielile incidentale. 

E. Depunerea/ Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din categoria cheltuielilor incidentale.
33. Dispozitii finale. Confidentialitatea datelor. Dreptul de proprietate intelectuala
· Dispozitii finale

33.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a transmite Achizitorului, pentru acesta/subcontractantii /tertii acestuia, actualizarea datelor si informatiilor privind beneficiarul real (in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, pe durata intregului contract.

(2) In cazul in care, pe parcursul derularii contractului de servicii, in structura actionariatului Prestatorului/subcontractantilor/tertilor intervin modificari, prin includerea in actionariat a unei entitati juridice straine, Prestatorul are obligatia de a transmite Achizitorului Declaratia privind beneficiarii reali care trebuie sa contina datele acelor entitati ce au o participare de peste 25%, pana la identificarea persoanei fizice ce detine partile sociale ale acestora (cel putin numele, prenumele si data nasterii), in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/11.06.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului cu modificarile si completarile ulterioare. 

(3) In vederea respectarii prevederilor de la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite Achizitorului Dovada transmiterii documentului privind Beneficiarul real de catre Prestator/ Subcontractanti/ Terti sustinatori la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), conform cadrului legal incident. Entitatile straine din componenta Prestatorului/subcontractantilor/tertilor vor transmite Prestatorului dovada efectuarii demersurilor echivalente, conform legislatiei incidente din tara de origine a acestora, urmand ca Prestatorul sa transmita Achizitorului aceste documente, in termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora.

33.2. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea oricarei prevederi din contract.
33.3. – (1) Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

(2) Clauzele prezentului contract, inclusiv clauzele standard sunt cunoscute si intelese de partile contractante si sunt acceptate, in mod expres. 

33.4. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.
33.5. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

· Confidentialitatea datelor

           33.6. - Exceptand situatia in care prezentul contract de servicii face obiectul unei analize, unor verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

· Prestatorul nu va face declaratii publice in legatura cu contractul sau cu serviciile prestate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul contract, fata de Achizitor. Prestatorul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

· Prestatorul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract, ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Prestator si Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, decizia Achizitorului in aceste situatii este finala.                 
· Prestatorul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat Prestatorul cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului.

 33.7. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Achizitorului.

33.8. - Toate serviciile prestate in baza prezentului contract se vor presta sub incidenta clauzelor de confidentialitate.

33.9. - Prestatorul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.

33.10. - Prestatorul are obligatia respectarii prevederilor art. 33 privind confidentialitatea, in situatia nerespectarii acestor obligatii, acesta urmand a plati Achizitorului despagubiri in cuantum de 5% din pretul contractului.

· Dreptul de proprietate intelectuala

33.11. - Toate documentele realizate în timpul derulării prezentului contract (livrabile, studii, analize, rapoarte, planuri, proceduri, metodologii, materiale de instruire și prezentare, codurile sursa etc) compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului după plata serviciilor prestate de Prestator pentru elaborarea respectivelor documente. După încetarea contractului de servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente și date Achizitorului, cu exceptia celor solicitate la art. 33.16 din prezentul contract care se depun inainte de incetarea contractului. Prestatorul nu va utiliza documente și date ale proiectului/ Contractului în scopuri care nu au legătură cu contractul de servicii, fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

33.12. - Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în cursul prestării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

33.13. - Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură.
33.14. - Drepturile patrimoniale de autor asupra soluției tehnice create de către Prestator (contractant sau membrii asocierii), aferente serviciilor livrate, se transferă către Achizitor, C.N.A.I.R. S.A. (conform art. 12, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative: „Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale au obligația de a prevedea explicit în caietele de sarcini și în contractele aferente procedurilor de achiziție publică demarate de la dat intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă”.

33.15. - Pe toata durata desfășurării proceselor de dezvoltare a soluțiilor informatice, se vor utiliza depozitare de cod sursa aflate in patrimoniul C.N.A.I.R. S.A. Codul sursa nu va fi stocat, sub nici o forma in alta locație decât cea indicate de către Achizitor.  

33.16. - Înainte de plata facturii finale, Achizitorul preia integral codul sursă al aplicațiilor informatice dezvoltate, documentația aferentă și kit-urile de instalare. 

Prezentul contract de servicii a fost incheiat  in data de ____________, in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doua) exemplare pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Prestator. 
	Pentru ACHIZITOR
	Pentru PRESTATOR
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