PROIECTARE ȘI EXECUȚIE VARIANTA DE COLIRE TIMISOARA SUD
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1. Preambul

1.1. Pretul contractului

1.1.1. Pretul Contractului va fi suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului si va fi subiect de ajustare in conformitate cu Contractul.

1.1.2. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include toate Lucrarile in asa fel incat pretul total sa acopere toate obligatiile Antreprenorului stabilite sau implicite in cadrul Contractului  in privinta proiectarii, constructiei, testarii si finalizarii Lucrarilor. Aceasta include toate responsabilitatile Antreprenorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor, etc…si orice alte elemente sau servicii solicitate de Contract.
1.1.3. Suma forfetara a Valorii Acceptate a Contractului va include pentru toate instalatiile de constructie, forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul, costuri indirecte, taxe, datorii, impreuna cu toate riscurile generate, raspunderi, si obligatii stabilite sau ce decurg din Contract.
1.2. Grafice

1.2.1. Graficele cuprind:

i. Graficul de Preturi – un grafic cu principalele activitati care acopera toate Lucrarile. Graficul de Preturi complet constituie Valoarea forfetara a Ofertantului pentru toate Lucrarile.

ii. Graficul de Plati - graficul de preturi,  detaliat pe fiecare categorie de activitate

1.2.2. Ofertantul trebuie sa completeze toate aceste Grafice si sa le includa in Oferta.

1.2.3. Fara a tine seama de orice limite care pot fi induse de ordinea activitatilor si/sau explicatiile din Preambul, trebuie sa fie foarte clar inteles ca sumele introduse in Graficul de Preturi vor fi pentru lucrarile complet finalizate din toate punctele de vedere. La sumele introduse va fi obligatoriu sa fie luat in calcul toate cerintele si obligatiile, fie exprimate sau deduse, care sa acopere toate aspectele Contractului si sa acopere in intregime activitatile de fata in mod corespunzator. Sumele trebuie sa includa toate cheltuielile incidentale sau neprevazute , riscurile, de orice fel, necesare pentru proiectarea, executia, constructia, finalizarea si intretinerea Lucrarilor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca nu se mentioneaza separat anumite articole in Graficul de Preturi, trebuie facuta o alocare completa in sumele specificate pentru toate costurile implicate.
1.2.4. Se presupune ca orice activitate sau articol care nu este pretuit (este lasat fara pret), este pretuit altundeva in Graficul de Preturi. Dupa semnarea contractului nu se va modifica nimic la Graficul de Preturi pentru a pretui o activitate sau un articol.
1.2.5. Beneficiarul poate, in conformitate cu Sub-Clauza 13 [Modificari si actualizari] din Conditiile de Contract, sa omita anumite Activitati Principale daca considera ca necesar sa actualizeze scopul lucrarilor pentru a se incadra in constrangerile bugetare. Antreprenorul va fi constient de o asemenea posibilitate si se va asigura ca orice astfel de modificare a Beneficiarului nu afecteaza, in niciun fel, pretul activitatilor retinute.
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GRAFICUL DE PLATI
	PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD


A fi completat si extins (detaliat) de catre Ofertant.  (Acesta constituie un Exemplu minim obligatoriu). In completarea lui, Ofertantul va tine cont de conditiile impuse de Cerintele Beneficiarului. Orice cost introdus care excede prevederile prezentei Documentatii nu este responsabilitatea Autoritatii contractante.

	Ref
	Activitate/ Categorie de lucrari
	Pret (lei)

	1
	Activitate: Proiectare
	

	1.1
	Realizare Documentatie tehnica conform normativelor in vigoare, desene conform cu executia si cartea constructiei
	

	1.2
	Obligatiile proiectantului in conformitate cu legea 10/1995
	

	2
	Activitate: Preconstructie
	

	2.1.
	Organizarea santierului
	

	2.2.
	Asigurarea investigatiilor arheologice si a asistentei tehnice arheologice
	

	2.3
	Identificarea si asanarea Santierului de orice munitii 
	

	2.4
	Proiectarea, ridicarea, mentinerea,indepartarea si inlocuirea Panourilor de Identificare a Proiectului
	

	2.5
	Proiectarea, instalarea, menținerea și înlocuirea de placi comemorative permanente
	

	3
	Categorie de lucrari: DRUM
	

	3.1
	Terasamente
	

	3.2
	Suprastructura
	

	3.3
	Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor
	

	3.4
	Parapete
	

	3.5
	Podete
	

	3.6
	Semnalizare pe timpul executiei
	

	3.7
	Semnalizare definitiva
	

	3.8
	Consolidari terasamente
	

	3.9
	Lucrari diverse 
	

	3.9.1
	Demolare garduri
	

	3.9.2
	Sant pentru instalare tevi PVC
	

	3.9.3
	Teava PVC
	

	3.9.4
	Beton C12/15 pentru incastrare tevi PVC
	

	4
	Categorie de lucrari: LUCRARI AUXILIARE
	

	4.1
	Restabilire legaturi rutiere
	

	4.2
	Iluminat intersectii, poduri si pasaje, noduri rutiere
	

	5
	Categorie de lucrari: UTILITATI
	

	5.1
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele electrice
	

	5.2
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele de telecomunicatii
	

	5.3
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele aductiune si distributie apa
	

	5.4
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele canalizare menajera
	

	5.5
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele iluminat public
	

	5.6
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele gaze
	

	5.7
	Investigatii complete, relocare / protejare utilitati retele irigatii
	

	6
	Categorie de lucrari: MEDIU
	

	6.1
	Amenajari pentru protectia mediului
	

	7
	Categorie de lucrari: STRUCTURI
	

	7.1
	Pasaj peste DJ 591 la km 0+608
	

	7.2
	Pasaj peste CF la km 1+528
	

	7.3
	Pasaj peste conducta si drum tehnologic la km 3+509
	

	7.4
	Pasaj peste DN 59 la km 5+366
	

	7.5
	Pasaj peste CF 124 la km 7+156
	

	7.6
	Pasaj peste Centura Timisoara la km 8+567
	

	7.7
	Pasaj peste Centura Timisoara la km 11+576
	

	7.8
	Pasaj peste CF 125 la km 15+072
	

	7.9
	Pasaj peste DJ 592 la km 18+117
	

	7.1
	Pasaj peste canal de irigatii la km 18+926
	

	7.1
	Pasaj peste canal de irigatii la km 20+875
	

	7.1
	Pasaj peste Canal Bega la km 24+725
	

	8
	Categorie de lucrari: INTERSECTII
	

	8.1
	Lucrari la intersectii denivelate fara acces km 8+567
	

	8.2
	Lucrari la intersectii denivelate fara acces km 11+576
	

	8.3
	Intersectii la nivel km 0+290
	

	8.4
	Intersectii la nivel km 14+110
	

	8.5
	Intersectii la nivel km 16+510
	

	8.6
	Intersectii la nivel km 22+810
	

	9
	Categorie de lucrari: NODURI RUTIERE
	

	9.1
	Nod rutier km 5+366
	

	9.2
	Nod rutier km 18+117
	

	9.3
	Nod rutier km 25+690
	

	10
	Categorie de lucrari: Parcari 
	

	10
	Parcare de scurta durata km 10+670
	

	10
	Parcare de scurta durata km 19+870
	

	11
	PROVIZIOANE
	23,000,000

	11
	Suma provizionata - Rezerve de implementare conform HG 83/2016
	23,000,000

	 

TOTAL
	

	TVA (19%)
	

	TOTAL CU TVA
	



Valorile vor fi exprimate in Lei, cu maxim doua zecimale. 


Valoarea totala din Graficul de Plati va fi identica cu cea din Graficul de Preturi si se va inscrie in Formularul nr. 9 "Propunerea financiara".
Data _______________




   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat 1






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat n






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)


Anexa nr. 3 la Formularul nr. 8
GRAFICUL DE PRETURI

	PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD


	Ref. Activitate
	Activitate Principala/Categorie de lucrari
	PRET (RON)

	1
	Proiectare
	

	2
	Preconstructie
	

	3
	Constructie
	

	4
	Utilitati
	

	5
	Mediu
	

	6
	Sume provizionate 
	23.000.000

	TOTAL al Graficului de Preturi (Pretul Forfetar)
	


Valorile vor fi exprimate in Lei, cu maxim doua zecimale. 

Valoarea totala din Graficul de Preturi va fi identica cu cea din Graficul de Plati si se va inscrie in Formularul nr. 8 "Propunerea financiara".
 Data _______________




   Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat 1






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)









   Reprezentant legal Ofertant asociat n






(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)








_________________ (semnatura si stampila)
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